проект

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518 (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 29.06.2018 № 2347)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы, изложив ее в редакции согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=DF9B59543773FDEF0A7332380F9331AD0622526F419AC4F24FC03CA48D9399DA00D236D93DD680F8DE51C0cDLCJ) к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 29.06.2018 № 2347 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска А.В.Скрипник

Приложение

к постановлению

администрации города Пятигорска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2024 годы

(далее – программа)

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители программы | нет |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (по согласованию);  муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» (по согласованию);  организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);  физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | [1](#P303). «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»  2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Индикаторы достижения целей программы | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве |
| Сроки реализации программы | 2018 - 2024годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения программы составит 3 478 466,33 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 82 223,04 тыс. рублей;  2019 год – 124 842,70 тыс. рублей;  2020 год – 184 043,97 тыс. рублей;  2021 год – 294 520,58 тыс. рублей;  2022 год – 2 792 836,04 тыс. рублей.  в том числе:  за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска - 3 478 466,33 тыс. рублей, из них по годам:  2018 г. – 82 223,04 тыс. рублей, в том числе:  65 868,76 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  12 243,13 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 4 722,99 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета.  2019 г. – 124 842,70 тыс. рублей, в том числе:  97 940,76 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  20 659,81 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 6 242,14 - тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;  2020 г. – 184043,97 тыс. рублей, в том числе:  164351,27 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  10 490,51- тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 9 202,20 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;  2021 г. – 294 520,58 тыс. рублей, в том числе:  263 006,88 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  16 787,67 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 14 726,03 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;  2022 г. – 2 792 836,04 тыс. рублей, в том числе:  2 494 002,58 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  159 191,65 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 139 641,80 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета.  Объем финансового обеспечения программы составит 3 478 466,33 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 82 223,04 тыс. рублей;  2019 год – 124 842,70 тыс. рублей;  2020 год – 184 043,97 тыс. рублей;  2021 год – 294 520,58 тыс. рублей;  2022 год – 2 792 836,04 тыс. рублей.  в том числе:  за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска - 3 478 466,33 тыс. рублей, из них по годам:  2018 г. – 82 223,04 тыс. рублей, в том числе:  65 868,76 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  12 243,13 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 4 722,99 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета.  2019 г. – 124 842,70 тыс. рублей, в том числе:  97 940,76 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  20 659,81 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 6 242,14 - тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;  2020 г. – 184043,97 тыс. рублей, в том числе:  164351,27 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  10 490,51- тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 9 202,20 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;  2021 г. – 294 520,58 тыс. рублей, в том числе:  263 006,88 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  16 787,67 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 14 726,03 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;  2022 г. – 2 792 836,04 тыс. рублей, в том числе:  2 494 002,58 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  159 191,65 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 139 641,80 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Достижение значения индикаторов, установленных в приложении 1:  доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в

указанной сфере и прогноз ее развития

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899.

Анализ сферы благоустройства в городе-курорте Пятигорске показал, что в последние годы в городе-курорте Пятигорске проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий.

В тоже время в вопросах благоустройства города-курорта Пятигорска имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в городе-курорте Пятигорске имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. благоустройство общественных территорий, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения общественных территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение общественных территорий;

- иные виды работ.

Общее количество общественных территорий в городе-курорте Пятигорске составляет 184 ед. площадью 2 468,54 тыс. кв.м., из них количество благоустроенных общественных территорий по состоянию на 01.12.2018 года составляет 17 ед. площадью 247,825 тыс. кв.м., что составляет 10,04% от общего количества общественных территорий.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.12.2018 года составляет 167 ед. площадью 2 220,72 тыс. кв.м., что составляет 89,96% от общей потребности.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования города-курорта Пятигорска составляет 1,16 кв.м.

1. благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к программе.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Стоимость ремонта бортового камня | м.п. | 2 061,00 |
| 2 | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием | м2 | 92,00 |
| 3 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 1 140,00 |
| 4 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м2 | 4 714,00 |
| 5 | Стоимость ремонта подпорных стен и парапетов | м3 | 16 678,00 |
| 6 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 1 407,00 |
| 7 | Стоимость ремонта и содержание ливневой канализации | м.п. | 748,00 |
| 8 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 49 98,00 |
| 9 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 12 525,00 |
| 10 | Стоимость установка светильника | 1 шт. | 20 053,00 |

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм;

- иные виды работ (если предусмотрено государственной программой Ставропольского края.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий при софинансировании, собственниками помещений многоквартирного дома требуется финансовое участие собственников помещений в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такой условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

При выполнении работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий или дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение в городе-курорте Пятигорске однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется соответствующим постановлением администрации города Пятигорска.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие заинтересованных лиц, уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, в МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» представляются фото-, видеоматериалы, а также отчет о проведении однодневного субботника по уборке дворовой территории, согласованный с представителем территориальной службы МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется за счет средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к программе.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) | |
| лето | зима |
| 1 | Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) | м2 | 58,67 | 50,53 |
| 2 | Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) | м2 | 63,82 | 337,69 |
| 3 | Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) | шт | 11,81 | 429,27 |
| 4 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) | м2 | 82,01 | 63,87 |
| 5 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник - роза) | шт | 8,21 | 119,61 |
| 6 | Стоимость содержания зеленых насаждений (живая изгородь) | м | 37,14 | 73,40 |
| 7 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство цветника) | м2 | 1 686,00 | |
| 8 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев обыкновенного газона) | м2 | 286,00 | |
| 9 | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации | м2 | 4,92 | - |
| 10 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника при диаметре ствола до 36 см | м3 | 6 611,54 | |
| 11 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника при диаметре ствола до 52 см | м3 | 5 407,94 | |
| 12 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника при диаметре ствола до 80 см | м3 | 2 652,64 | |
| 13 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника при диаметре ствола до 100 см | м3 | 2 328,14 | |
| 14 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника при диаметре ствола до 120 см | м3 | 2 054,38 | |
| 15 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника при диаметре ствола до 30 см | м3 | 1 598,90 | |
| 16 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника при диаметре ствола более 30 см | м3 | 2 352,92 | |
| 17 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка) | шт | 3 293,00 | |
| 18 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка на подпорной стене) | м | 2 712,00 | |
| 19 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 30 л) | шт | 1 047,00 | |
| 20 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 90 л) | шт | 1 259,00 | |
| 21 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) | шт | 1 145,00 | |
| 22 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л на твердом покрытии) | шт | 1 024,00 | |
| 23 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 90 л) | шт | 1 868,00 | |
| 24 | Стоимость оформления цветника декоративной щепой | м2 | 445,00 | |

Общее количество дворовых территорий в городе-курорте Пятигорске составляет 901 ед. площадью 1 343,026 тыс. кв.м., из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.12.2018 года составляет 279 ед. площадью 905,860 тыс. кв.м., что составляет 30,96% в общем количестве дворовых территорий.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе-курорте Пятигорске, по состоянию на 01.12.2018 года составляет 111,99 тыс. чел., в том числе 59,75 тыс. чел. проживает в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями.

Общее количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения составляет 601 ед., их них: 56 ед. спортивных площадок, 236 ед. детских площадок и 309 ед. иных площадок.

Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения составляет 57,64 тыс. чел., что составляет 56,97% от общей численности населения в городе-курорте Пятигорске.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется в соответствии с [Порядк](#Par29)ами, утвержденными постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017 № 3825, путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство в соответствующем финансовом году, в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство в соответствующем финансовом году, в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы;

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы могут быть исключены, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией администрации города Пятигорска по вопросам формирования современной городской среды в городе-курорте Пятигорске, в порядке, установленном постановлением администрации города Пятигорска.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, орган местного самоуправления вправе исключить дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального межведомственной комиссией администрации города Пятигорска по вопросам формирования современной городской среды в городе-курорте Пятигорске, в порядке, установленном постановлением администрации города Пятигорска.

В рамках мероприятий муниципальной программы планируется проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,  которые будут благоустраиваться с использованием средств субсидии, в случае, если такие земельные участки еще не образованы.

Реализация мероприятий программы осуществляется при условии поступления в бюджет города-курорта Пятигорска денежных средств, предусмотренных источниками финансирования, согласно приложению 2 к муниципальной программе.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Организация и проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018-2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 28 декабря 2017 г. № 59-21 РД.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с Приложением 1 к подпрограмме 1.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации.

Адресный перечень дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с Приложением 2 к подпрограмме 1.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 4 к подпрограмме 1.

Адресный перечень общественных территорий города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с Приложением 3 к подпрограмме 1.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) утверждается в соответствии с Приложением 5 к подпрограмме 1. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период утверждается в соответствии с Приложением 6 к подпрограмме 1. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года реализуются в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На территории города-курорта Пятигорска имеюется объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска(далее соответственно – объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства). Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией города-курорта Пятигорска и собственниками (пользователями) в срок не позднее 2024 года.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 - 2024 годах, приведен в приложении 7 к подпрограмме.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация города-курорта Пятигорска обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в городе-курорте Пятигорскемероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в городе-курорте Пятигорске федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также общественных территорий города-курорта Пятигорска осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Расходы на разработку дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, сметной документации на объекты благоустройства и их утверждение осуществляется за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Разработка, обсуждение и согласование заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется в соответствии с [Порядк](#Par29)ом разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска 14.09.2017 № 3825.

Разработка, обсуждение заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена, на которых планируется благоустройство не требуется. Сводный сметный расчет на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется с учетом мнения заинтересованных лиц.

Обсуждение заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена, на которых планируется благоустройство осуществляется с учетом мнения заинтересованных лиц и проходит в течении 30 дней со дня размещения на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города-курорта Пятигорска.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска

в сфере реализации программы, цели программы и описание ожидаемых конечных результатов реализации программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп и [Стратегией](consultantplus://offline/ref=9CC229332DD3B937E5B6493E8C4377AF19E93035F556110C959982D8A4074C9431F30B8666A1B4E7A15A78aEfCG) развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 г. № 84-46 ГД, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении 1](#P739):

-доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

-доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий

Сведения об индикаторах достижения целей программы и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении 1 к программе.

Объемы и источники финансового обеспечения программы приведены в приложении 2 к программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы, задачам подпрограмм программы приведены в приложении 3 к программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы приведен в приложении 4 к программе.

Перечень индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач программы предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности индикатора достижения цели программы или показателя решения задач программы (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов политики, проводимой администрацией города Пятигорска в сфере благоустройства и создания современной комфортной среды в городе-курорте Пятигорске, а также изменений, внесенных в нормативные правовые акты Ставропольского края и (или) органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, влияющих на расчет индикаторов достижения целей программы или показателей решения задач программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска,

управляющий делами

администрации города Пятигорска С.П.Фоменко

Подпрограмма «Современная городская среда»

муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Формирование современной городской среды» на 2018 -2024

годы

(далее – подпрограмма 1)

ПАСПОРТ

подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |
| Соисполнители подпрограммы 1 | нет |
| Участники подпрограммы 1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (по согласованию);  муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» (по согласованию);  организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);  физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы 1 | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Показатели решения задач подпрограммы 1 | Количество общественных территорий,  в отношении которых проведены работы по благоустройству;  доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству;  доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве  количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена;  доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2018 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 3 492 759,61 тыс. рублей, в том числе по годам:  Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 3 492 759,61 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 82 223,04 тыс. рублей;  2019 год – 124 842,70 тыс. рублей;  2020 год – 184 043,97 тыс. рублей;  2021 год – 294 520,58 тыс. рублей;  2022 год – 2 792 836,04 тыс. рублей.  в том числе:  за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска - 3 492 759,61 тыс. рублей, из них по годам:  2018 г. – 82 223,04 тыс. рублей, в том числе:  65 868,76 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  12 243,13 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 4 722,99 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета.  2019 г. – 124 842,70 тыс. рублей, в том числе:  97 940,76 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  20 659,81 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 6 242,14- тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;  2020 г. – 184043,97 тыс. рублей, в том числе:  164351,27 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  10 490,51- тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 9 202,20 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;  2021 г. – 294 520,58 тыс. рублей, в том числе:  263 006,88 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  16 787,67 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 14 726,03 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;  2022 г. – 2 792 836,04 тыс. рублей, в том числе:  2 494 002,58 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  159 191,65 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 139 641,80 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета.  Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 3 478 466,33 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 82 223,04 тыс. рублей;  2019 год – 124 842,70 тыс. рублей;  2020 год – 184 043,97 тыс. рублей;  2021 год – 294 520,58 тыс. рублей;  2022 год – 2 792 836,04 тыс. рублей.  в том числе:  за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска - 3 492 759,61 тыс. рублей, из них по годам:  2018 г. – 82 223,04 тыс. рублей, в том числе:  65 868,76 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  12 243,13 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 4 722,99 тыс. рублей прогнозируемое - поступление средств местного бюджета.  2019 г. – 124 842,70 тыс. рублей, в том числе:  97 940,76 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  20 659,81 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 6 242,14 - тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;  2020 г. – 184043,97 тыс. рублей, в том числе:  164351,27 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  10 490,51- тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 9 202,20 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;  2021 г. – 294 520,58 тыс. рублей, в том числе:  263 006,88 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  16 787,67 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 14 726,03 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета;  2022 г. – 2 792 836,04 тыс. рублей, в том числе:  2 494 002,58 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств федерального бюджета;  159 191,65 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств бюджета Ставропольского края; 139 641,80 тыс. рублей - прогнозируемое поступление средств местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 | Достижение показателей до значений, установленных в [приложении 1](#P739):  Количество общественных территорий,  в отношении которых проведены работы по благоустройству;  доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству;  доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве  количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена;  доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение следующих основных мероприятий:

1) проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска;

в рамках указанного основного мероприятия предполагается проведение инвентаризации:

- дворовых территорий;

- общественных территорий;

- уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Инвентаризация территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска проводится в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Ставропольского края и города-курорта Пятигорска.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станут:

формирование и утверждение адресного перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

формирование и утверждение адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

формирование и утверждение адресного перечня дворовых территорий, планируемых к благоустройству;

формирование и утверждение адресного перечня общественных территорий, планируемых к благоустройству.

2) благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов;

В рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» предполагается:

подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территории;

организация и проведение открытого аукциона на право заключения контракта на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий и (или) заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности);

контроль за исполнением подрядными организациями обязательств в соответствии с заключенным контрактом и (или) соглашением (договором).

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1станут:

увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске

3)благоустройство дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена;

В рамках указанного основного мероприятия предполагается подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территории;

организация и проведение открытого аукциона на право заключения контракта на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий и (или) заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий .

контроль за исполнением подрядными организациями обязательств в соответствии с заключенным контрактом и (или) соглашением (договором).

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1станут:

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в городе-курорте Пятигорске.

4) Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается организация собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, юридическими лицами, органами местного самоуправления проведения однодневного субботника по уборке дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске, включенных в адресный перечень дворовых территорий и адресный перечень общественных территорий.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы 1 станет увеличение количества реализуемых мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с трудовым участием граждан и организаций. Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач подпрограммы 1.

Сводная информация о [перечне](#P2771) основных мероприятий подпрограммы 1, исполнителях, сроках реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются в приложении 3 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 -2024 годы

(далее – подпрограмма 2)

Сферой реализации подпрограммы 2 является управленческая и организационная деятельность Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»),

Управление реализацией подпрограммы 2 осуществляется МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в рамках функций, определенных [Положением](consultantplus://offline/ref=9CC229332DD3B937E5B6493E8C4377AF19E93035F757140A969982D8A4074C9431F30B8666A1B4E7A0597CaEfDG) о муниципальном учреждении «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 58-30 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 2 основывается на использовании программного метода, развитии и оптимальном использовании навыков сотрудников МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудников других структурных подразделений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы. Основными мероприятиями подпрограммы 2 являются:

1) обеспечение реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»;

2) осуществление функций контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

|  |
| --- |
| Приложение 1  к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»  на 2018 -2024 годы |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
|
|
| 1 | 2 |
| 2020 год | |
| 1 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 |
| 2 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 |
| 4 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 160 |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 55 |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 32 |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22 |
| 10 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Сергеева, д. 4 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 121 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1/а |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 3 |

Приложение 2

к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»

на 2018 -2024годы

Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
|
|
| 1 | 2 |
| 2020 год | |
| 1 | г. Пятигорск, ул. Калинина 42 В |
| 2 | пос. Горячеводский, пер.Малиновского, д.9 |
| 3 | г. Пятигорск, ул.Московская, д.4 |
| 4 | г. Пятигорск, просп.Калинина, д.32 |
| 5 | г. Пятигорск, ул.Подстанционная, д.24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3  к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»  на 2018 -2024 годы | | | |
| Адресный перечень  общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах | | | | | |
|  |  | |  |  | |
| № п/п | Адрес общественных территорий | | Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы города - курорта Пятигорска за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий  (синхронизация) | | |
| 1 | 2 | | 3 | | |
| 2018 год | | | | | |
| 1 | Парк Комсомольский ( 1-я очередь) | | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024г. | | |
| 2 | Парк Комсомольский ( 2-я очередь) | | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024г. | | |
| 3 | Парк Цветник (1-я очередь) | | Государственная программа Ставропольского края «Культура и туристско- рекреационный комплекс»  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024г | | |
| 4 | Парк «Победы» | | Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно – коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»  Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата | | |
| 2019 год | | | | | |
| 5 | Парк Цветник (2-я очередь) | | Государственная программа Ставропольского края «Культура и туристско- рекреационный комплекс  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022г. | | |
| 6 | Сквер на горе Горячей грот «Дианы» | | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024г. | | |
| 7 | Сквер по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы» | | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024г. | | |
| 8 | Парк Нагорный (гора Горячая) 1-я очередь, | | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»  Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | | |
| 9 | Парк Нагорный (гора Горячая) 2 очередь | | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»  Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | | |
| 2020 год | | | | | |
| 10 | Емануелевский парк | | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024г. | | |
| Приложение 4  к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»  на 2018 -2024 годы | |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Уличные фонари:

|  |  |
| --- | --- |
| Фонарь | thumb_01-12970 |

1. Скамья:

|  |
| --- |
| Скамья |

1. Урна:

|  |
| --- |
| Урна_1 |

|  |
| --- |
| Приложение 5  к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»  на 2018 -2024 годы |

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой террито-рии, нуждаю-щейся в благоустройстве (кв.м.) | Плани- руемая стои- мость благоуст-ройства (тыс.руб.) | Плани-руемый период реализа-ции благоуст-ройства (год) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | 706 | 1137,84 | 2020 |
| 2 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 | 1158 | 1866,68 | 2020 |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 71 | 860 | 1141,31 | 2020 |
| 4 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 1502,6 | 2492,47 | 2020 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-к Калинина, д. 160 | 2716 | 5239,52 | 2020 |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | 606 | 1191,49 | 2020 |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 55 | 1236 | 1954,1 | 2020 |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 32 | 1968 | 3994,38 | 2020 |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22 | 3000 | 2709,18 | 2020 |
| 10 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Сергеева, д. 4 | 1975 | 4145,74 | 2020 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 121 | 2955 | 11329,46 | 2020 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 | 1461 | 1672,6 | 2020 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 | 652 | 1713,39 | 2020 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1/а | 1827 | 2206,02 | 2020 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 | 1330 | 2846,34 | 2020 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 3 | 586 | 1873,95 | 2020 |
|  | Итого 2020 год: | 24 538,60 | 47 514,47 |  |
| 17 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 53а | 602 | 861,26 | 2021 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | 310 | 2163,65 | 2021 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 2 | 1528 | 3266,86 | 2021 |
| 20 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 158 | 3541 | 2865,91 | 2021 |
| 21 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 20 | 242,5 | 2969,53 | 2021 |
| 22 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 9 | 3675 | 5435,78 | 2021 |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 225, корп. 1 | 750 | 686,84 | 2021 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 5 | 720 | 559,96 | 2021 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 | 1125,7 | 1663,98 | 2021 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 25 | 590 | 1484,9 | 2021 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 3 | 1560 | 2193,9 | 2021 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27 | 650 | 1644,5 | 2021 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 1 | 1050 | 2148,36 | 2021 |
| 30 | г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 3 | 898 | 2104,1 | 2021 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 3б | 450 | 1138,5 | 2021 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 3 | 1200 | 1920,16 | 2021 |
| 33 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 156 | 1684 | 4260,52 | 2021 |
|  | Итого 2021 год: | 20 576,20 | 37 368,71 |  |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 10 | 400 | 1012 | 2022 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 6 | 762 | 1927,86 | 2022 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 23, корп. 1 | 2761 | 4488,76 | 2022 |
| 37 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 28 | 1855 | 1979,7 | 2022 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 2 | 600 | 1518 | 2022 |
| 39 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 24 | 1200 | 3036 | 2022 |
| 40 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д.42 б | 1118 | 1303,9 | 2022 |
| 41 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 7 | 2600 | 3706,5 | 2022 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 2 | 831,7 | 2273,94 | 2022 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 12 | 1488 | 3388,88 | 2022 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, лит. А | 204 | 739,58 | 2022 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, лит. А | 187,9 | 475,39 | 2022 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 | 100 | 253 | 2022 |
| 47 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 | 330 | 834,9 | 2022 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 66А | 348 | 590,54 | 2022 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 | 393,5 | 724,4 | 2022 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 | 430 | 1087,9 | 2022 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 54 | 190 | 480,7 | 2022 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5 | 150 | 379,5 | 2022 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 26 | 130 | 328,9 | 2022 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 | 350 | 885,5 | 2022 |
| 55 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 57 | 232,3 | 587,72 | 2022 |
| 56 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 54Б | 1222,6 | 492,56 | 2022 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 | 467,5 | 931,3 | 2022 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 74 | 386 | 536,72 | 2022 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 | 270 | 683,1 | 2022 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56 | 235 | 594,55 | 2022 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | 380 | 961,4 | 2022 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 663,7 | 645,74 | 2022 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20 | 150 | 379,5 | 2022 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 | 50 | 126,5 | 2022 |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | 291,2 | 395,96 | 2022 |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44 | 450,6 | 880,34 | 2022 |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 | 900 | 2277 | 2022 |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 | 80 | 202,4 | 2022 |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 | 250 | 632,5 | 2022 |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 | 230 | 581,9 | 2022 |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е | 260 | 657,8 | 2022 |
| 72 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 | 410 | 591,92 | 2022 |
| 73 | г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 3 | 759,5 | 2104,1 | 2022 |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 16 | 704,6 | 564,32 | 2022 |
| 75 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 | 743 | 1807,7 | 2022 |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | 260 | 657,8 | 2022 |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 | 375 | 545 | 2022 |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 500 | 1483,3 | 2022 |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 | 80 | 202,4 | 2022 |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | 776 | 1098,38 | 2022 |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В | 30 | 75,9 | 2022 |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 290 | 733,7 | 2022 |
| 83 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 84 | 220 | 556,6 | 2022 |
| 84 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 49А | 180 | 455,4 | 2022 |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52 | 190 | 480,7 | 2022 |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 | 280 | 708,4 | 2022 |
| 87 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 | 250 | 632,5 | 2022 |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А | 280 | 708,4 | 2022 |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 | 267,4 | 878,96 | 2022 |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 | 222 | 397,34 | 2022 |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22А; г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22Б; г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В | 420,5 | 608,48 | 2022 |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47 | 220 | 556,6 | 2022 |
| 93 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21 | 250 | 632,5 | 2022 |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А; г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б | 60 | 151,8 | 2022 |
| 95 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32 | 813,2 | 1795,28 | 2022 |
| 96 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 | 740 | 1872,2 | 2022 |
| 97 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А,Б,В | 90 | 227,7 | 2022 |
| 98 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 | 260 | 657,8 | 2022 |
| 99 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 76А | 416 | 601,58 | 2022 |
| 100 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 250 | 632,5 | 2022 |
| 101 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 | 248 | 627,44 | 2022 |
| 102 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 271,5 | 418,04 | 2022 |
| 103 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 | 428,6 | 574,58 | 2022 |
| 104 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28 | 260 | 657,8 | 2022 |
| 105 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 | 157 | 353,18 | 2022 |
| 106 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60 | 636 | 579,5 | 2022 |
| 107 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30 | 1049,3 | 657,14 | 2022 |
| 108 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23А; г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23В | 70 | 177,1 | 2022 |
| 109 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А | 201,4 | 412,52 | 2022 |
| 110 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37 | 220 | 556,6 | 2022 |
| 111 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 | 265 | 670,45 | 2022 |
| 112 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16 | 650 | 1644,5 | 2022 |
| 113 | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 | 529 | 1214,3 | 2022 |
| 114 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 7 | 80 | 202,4 | 2022 |
| 115 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34 | 265,8 | 672,47 | 2022 |
| 116 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А | 250 | 632,5 | 2022 |
| 117 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А | 80 | 202,4 | 2022 |
| 118 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 64 | 180 | 455,4 | 2022 |
| 119 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9 | 200 | 506 | 2022 |
| 120 | г. Пятигорск, пер. Новый, д. 3А | 200 | 635,66 | 2022 |
| 121 | г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64 | 130 | 328,9 | 2022 |
| 122 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42 | 240 | 607,2 | 2022 |
| 123 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 17, лит. А | 170 | 430,1 | 2022 |
| 124 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 925 | 897,86 | 2022 |
| 125 | г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 | 350 | 885,5 | 2022 |
| 126 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А | 220 | 556,6 | 2022 |
| 127 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 75 | 722,1 | 983,42 | 2022 |
| 128 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 6 | 200 | 506 | 2022 |
| 129 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12 | 443 | 673,24 | 2022 |
| 130 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 | 156 | 391,78 | 2022 |
| 131 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12а, лит. В | 260 | 213,8 | 2022 |
| 132 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 67А | 268,7 | 640,22 | 2022 |
| 133 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 77, лит. А,Б | 170 | 430,1 | 2022 |
| 134 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 79 | 239 | 413,9 | 2022 |
| 135 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 13 | 1037 | 1458,56 | 2022 |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 35 | 150 | 379,5 | 2022 |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б | 350 | 885,5 | 2022 |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 39; г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 39, лит. А,А1,А2,Б | 1389,5 | 1867,86 | 2022 |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 40; г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 40, лит. А; г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 40, лит. Б | 296 | 498,08 | 2022 |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 92 | 420 | 1062,6 | 2022 |
| 141 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 370 | 936,1 | 2022 |
| 142 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А | 146 | 228,98 | 2022 |
| 143 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 358,4 | 622,28 | 2022 |
| 144 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А; г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б | 350 | 885,5 | 2022 |
| 145 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 8 | 245,2 | 467 | 2022 |
| 146 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 | 305 | 771,65 | 2022 |
| 147 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 | 350 | 885,5 | 2022 |
| 148 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 180 | 455,4 | 2022 |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 400 | 1012 | 2022 |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 630 | 1593,9 | 2022 |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д | 700 | 1771 | 2022 |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 | 370 | 355,94 | 2022 |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А,Б | 430 | 1087,9 | 2022 |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 | 573,13 | 906,56 | 2022 |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | 461,9 | 700,94 | 2022 |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А | 320 | 809,6 | 2022 |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А,Б | 210 | 531,3 | 2022 |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 | 250 | 632,5 | 2022 |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А,Б,В | 377,1 | 481,52 | 2022 |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 | 194 | 257,96 | 2022 |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 | 230 | 581,9 | 2022 |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А | 318 | 466,34 | 2022 |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А; г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б | 210 | 531,3 | 2022 |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 600 | 1518 | 2022 |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21, лит. А | 150 | 379,5 | 2022 |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 | 412 | 732,58 | 2022 |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А; г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. Б | 359 | 1101,14 | 2022 |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 | 387,8 | 469,1 | 2022 |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А | 358,8 | 506,3 | 2022 |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 12 | 420 | 1062,6 | 2022 |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 288 | 1167,28 | 2022 |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55; г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В | 190 | 480,7 | 2022 |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | 555,7 | 982,46 | 2022 |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 | 595,4 | 861,02 | 2022 |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 | 502 | 962,36 | 2022 |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 775,3 | 1401,98 | 2022 |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | 249 | 1312,28 | 2022 |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | 494 | 776,84 | 2022 |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А | 450 | 1138,5 | 2022 |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 660 | 1669,8 | 2022 |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 445,5 | 351,02 | 2022 |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 311 | 738,2 | 2022 |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 268 | 411,14 | 2022 |
| 184 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В | 360 | 910,8 | 2022 |
| 185 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 410 | 1037,3 | 2022 |
| 186 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 | 70 | 177,1 | 2022 |
| 187 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 160 | 404,8 | 2022 |
| 188 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 488 | 700,94 | 2022 |
| 189 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 550 | 1391,5 | 2022 |
| 190 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 730 | 1846,9 | 2022 |
| 191 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 476,6 | 673,34 | 2022 |
| 192 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 | 400 | 1012 | 2022 |
| 193 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | 900 | 2277 | 2022 |
| 194 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 | 400 | 1012 | 2022 |
| 195 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 430 | 1087,9 | 2022 |
| 196 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | 455,3 | 1128,64 | 2022 |
| 197 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105, лит. А | 200 | 506 | 2022 |
| 198 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 | 135 | 341,55 | 2022 |
| 199 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 | 120 | 193,1 | 2022 |
| 200 | п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 685 | 1027,9 | 2022 |
| 201 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 677 | 1127,16 | 2022 |
| 202 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 102 | 195,76 | 2022 |
| 203 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | 700 | 1200,3 | 2022 |
| 204 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 | 1200 | 3036 | 2022 |
| 205 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 580 | 768,36 | 2022 |
| 206 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | 372 | 545,96 | 2022 |
| 207 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 150 | 379,5 | 2022 |
| 208 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 900 | 1297 | 2022 |
| 209 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 27, корп. 7 | 110 | 278,3 | 2022 |
| 210 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 27, корп. 8 | 110 | 278,3 | 2022 |
| 211 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 | 280 | 708,4 | 2022 |
| 212 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | 500 | 1265 | 2022 |
| 213 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 3 | 290 | 736,6 | 2022 |
| 214 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 | 362,5 | 785,02 | 2022 |
| 215 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 | 420 | 1414,3 | 2022 |
| 216 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 | 430 | 293,84 | 2022 |
| 217 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 | 450 | 1138,5 | 2022 |
| 218 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 230 | 581,9 | 2022 |
| 219 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 270 | 683,1 | 2022 |
| 220 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 350 | 885,5 | 2022 |
| 221 | п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | 480 | 1214,39 | 2022 |
| 222 | ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а | 347,9 | 482,9 | 2022 |
| 223 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 58 | 700 | 1771 | 2022 |
| 224 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 60 | 750 | 827,9 | 2022 |
| 225 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А; г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13а, секц. 1 | 475,4 | 629,18 | 2022 |
| 226 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 2014 | 2849,82 | 2022 |
| 227 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 428,8 | 1331,6 | 2022 |
| 228 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 588 | 1059,74 | 2022 |
| 229 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1713 | 4333,89 | 2022 |
| 230 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 600 | 910,5 | 2022 |
| 231 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 59 | 324 | 819,72 | 2022 |
| 232 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 150 | 170 | 1750,82 | 2022 |
| 233 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 48 | 222 | 612,62 | 2022 |
| 234 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | 190 | 480,7 | 2022 |
| 235 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | 463 | 379,4 | 2022 |
| 236 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | 341 | 1055,6 | 2022 |
| 237 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 55 | 300 | 759 | 2022 |
| 238 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 | 481,8 | 648,4 | 2022 |
| 239 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 5 | 200 | 331,1 | 2022 |
| 240 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 140 | 354,2 | 2022 |
| 241 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 1 | 2100 | 881,3 | 2022 |
| 242 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 47а | 1600 | 2290,5 | 2022 |
| 243 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 72 | 859 | 1252,52 | 2022 |
| 244 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 82, лит. А | 200 | 303,5 | 2022 |
| 245 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 4 | 156 | 242,78 | 2022 |
| 246 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 360 | 910,8 | 2022 |
| 247 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 600 | 1518 | 2022 |
| 248 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 3 | 260 | 657,8 | 2022 |
| 249 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 483 | 1221,99 | 2022 |
| 250 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 280 | 708,4 | 2022 |
| 251 | г. Пятигорск, пр-кт Горького, д. 5а | 490 | 1239,7 | 2022 |
| 252 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 108 | 2483 | 2289,44 | 2022 |
| 253 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 88А | 200 | 556,04 | 2022 |
| 254 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 90/2 | 100 | 253 | 2022 |
| 255 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 37 | 215 | 335,24 | 2022 |
| 256 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В | 410 | 1037,3 | 2022 |
| 257 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 54 | 355 | 557 | 2022 |
| 258 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 207 | 380,78 | 2022 |
| 259 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 273,6 | 273,14 | 2022 |
| 260 |  | 350 | 885,5 | 2022 |
| г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 |
| 261 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 300 | 626 | 2022 |
| 262 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 27 | 340 | 722,6 | 2022 |
| 263 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 28, корп. 2 | 352 | 735,69 | 2022 |
| 264 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 28, корп. 3 | 400 | 836 | 2022 |
| 265 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 35 | 848 | 2145,44 | 2022 |
| 266 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 146, корп. 3 | 330 | 834,9 | 2022 |
| 267 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 67а | 459 | 626,42 | 2022 |
| 268 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 61 | 1045 | 1114,74 | 2022 |
| 269 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 79 | 340 | 860,2 | 2022 |
| 270 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 550 | 689,9 | 2022 |
| 271 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 172,1 | 435,41 | 2022 |
| 272 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1 | 85,5 | 353,18 | 2022 |
| 273 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | 801,8 | 819,62 | 2022 |
| 274 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 717 | 1224,92 | 2022 |
| 275 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 85 | 350 | 885,5 | 2022 |
| 276 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 285 | 721,05 | 2022 |
| 277 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 756 | 1082,78 | 2022 |
| 278 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 5 | 212 | 321,44 | 2022 |
| 279 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7 | 60 | 110,3 | 2022 |
| 280 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 25а | 95 | 240,35 | 2022 |
| 281 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 27, корп. 2 | 582 | 3452,16 | 2022 |
| 282 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 27, корп. 4 | 110 | 278,3 | 2022 |
| 283 | г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д. 66 | 585 | 874,4 | 2022 |
| 284 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 399 | 568,46 | 2022 |
| 285 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2 | 450 | 727,6 | 2023 |
| 286 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6; г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6Г | 330 | 834,9 | 2023 |
| 287 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 | 1108 | 1556,54 | 2023 |
| 288 | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 3 | 200 | 506 | 2023 |
| 289 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | 100 | 253 | 2023 |
| 290 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 1 | 368 | 535,34 | 2023 |
| 291 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 10 | 464 | 2659,48 | 2023 |
| 292 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 515 | 408,28 | 2023 |
| 293 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 605 | 1530,65 | 2023 |
| 294 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 350 | 764 | 2023 |
| 295 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 2 | 481 | 272,3 | 2023 |
| 296 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 934 | 2363,02 | 2023 |
| 297 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 92 | 1472,26 | 2023 |
| 298 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5 | 399 | 728,44 | 2023 |
| 299 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 28а | 300 | 661,24 | 2023 |
| 300 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 6 | 550 | 1391,5 | 20223 |
| 301 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 19 | 885 | 2240 | 2023 |
| 302 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 73 | 1447 | 3660,91 | 2023 |
| 303 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | 710 | 391,4 | 2023 |
| 304 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 | 596 | 861,98 | 2023 |
| 305 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 660 | 867,5 | 2023 |
| 306 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 404 | 640,02 | 2023 |
| 307 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 26 | 1591 | 551,8 | 2023 |
| 308 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 28 | 353 | 390,02 | 2023 |
| 309 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 6а | 385 | 974,05 | 2023 |
| 310 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 | 850 | 2150,5 | 2023 |
| 311 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 647 | 826,1 | 2023 |
| 312 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 320 | 809,6 | 2023 |
| 313 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 | 200 | 343 | 2023 |
| 314 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 266,7 | 674,75 | 2023 |
| 315 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 450 | 688 | 2023 |
| 316 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 150 | 833,22 | 2023 |
| 317 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2 | 930 | 1369,9 | 2023 |
| 318 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 5 | 879 | 1483,2 | 2023 |
| 319 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 | 650 | 1644,5 | 2023 |
| 320 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9 | 200 | 506 | 2023 |
| 321 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6 | 900 | 855,5 | 2023 |
| 322 | г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 | 190 | 480,7 | 2023 |
| 323 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 170 | 303,4 | 2023 |
| 324 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7 | 262,7 | 695,32 | 2023 |
| 325 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 339,1 | 1083,1 | 2023 |
| 326 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 | 240 | 1065,06 | 2023 |
| 327 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | 420 | 662,1 | 2023 |
| 328 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 | 225 | 377,5 | 2023 |
| 329 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 | 777 | 862,76 | 2023 |
| 330 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 1108 | 1556,54 | 2023 |
| 331 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 4 | 235 | 594,55 | 2023 |
| 332 | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | 1573 | 1524,6 | 2023 |
| 333 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3; г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 640 | 1619,2 | 2023 |
| 334 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 320 | 809,6 | 2023 |
| 335 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А | 330 | 834,9 | 2023 |
| 336 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | 812,2 | 994,78 | 2023 |
| 337 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | 340 | 860,2 | 2023 |
| 338 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 320 | 809,6 | 2023 |
| 339 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 220 | 556,6 | 2023 |
| 340 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | 185 | 468,05 | 2023 |
| 341 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | 936 | 1319,18 | 2023 |
| 342 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 | 1167 | 1361,76 | 2023 |
| 343 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 5 | 274 | 1054,12 | 2023 |
| 344 | с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 | 226,4 | 263,38 | 2023 |
| 345 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 3 | 830 | 1741,26 | 2023 |
| 346 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76 | 1200 | 1641,8 | 2023 |
| 347 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 570 | 1938,3 | 2023 |
| 348 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17 | 680 | 2315 | 2023 |
| 349 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | 139,4 | 352,68 | 2023 |
| 350 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | 418 | 1057,54 | 2023 |
| 351 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | 600 | 1518 | 2023 |
| 352 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 1 | 200 | 1117,4 | 2023 |
| 353 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 14 | 255 | 877,18 | 2023 |
| 354 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 23 | 825 | 1060,92 | 2023 |
| 355 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 17, корп. 1 | 1146,5 | 2900,64 | 2023 |
| 356 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 9 | 742 | 1612,82 | 2023 |
| 357 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10б | 600 | 924,5 | 2023 |
| 358 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10в | 640 | 1619,2 | 2023 |
| 359 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | 737 | 2462,9 | 2023 |
| 360 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 1 | 1105 | 1073,34 | 2023 |
| 361 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2 | 1220 | 1256,62 | 2023 |
| 362 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | 525,8 | 2010,26 | 2023 |
| 363 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | 549,5 | 2033,72 | 2023 |
| 364 | п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 49 | 453 | 680,24 | 2023 |
| 365 | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 171 | 274,1 | 2023 |
| 366 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 32 | 2800 | 7084 | 2023 |
| 367 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б | 140 | 354,2 | 2023 |
| 368 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 | 896 | 2266,88 | 2023 |
| 369 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 | 624 | 2127,36 | 2023 |
| 370 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | 522 | 2093,06 | 2023 |
| 371 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | 1546 | 1603,16 | 2023 |
| 372 | п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 11 | 405 | 614 | 2023 |
| 373 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 90 | 179,3 | 2023 |
| 374 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | 1534 | 3881,02 | 2023 |
| 375 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74 | 111,6 | 2428,5 | 2023 |
| 376 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | 670 | 1411,34 | 2023 |
| 377 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 820 | 1021 | 2023 |
| 378 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 1010 | 1642,98 | 2023 |
| 379 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 776 | 861,98 | 2023 |
| 380 | с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | 392 | 721,54 | 2023 |
| 381 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 40 | 1011 | 1571,32 | 2023 |
| 382 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 66, лит. а | 434 | 262 | 2023 |
| 383 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 1 | 713 | 1803,89 | 2023 |
| 384 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | 280 | 620,7 | 2023 |
| 385 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 3 | 137 | 195,9 | 2023 |
| 386 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 86 | 750 | 1777,5 | 2023 |
| 387 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 4 | 1076 | 1528,74 | 2023 |
| 388 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 59 | 774 | 1258,16 | 2023 |
| 389 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | 751 | 1581,08 | 2023 |
| 390 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 63 | 63 | 159,39 | 2023 |
| 391 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 5 | 357 | 544,16 | 2023 |
| 392 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 16 | 480 | 1797,84 | 2023 |
| 393 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 14 | 180 | 315,4 | 2023 |
| 394 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а | 520 | 629,18 | 2023 |
| 395 | г. Пятигорск, ул. 22 км. Лермонтовский разъезд, д. 1 | 300 | 759 | 2023 |
| 396 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 10 | 1050 | 2656,5 | 2023 |
| 397 | г. Пятигорск, ул. им. С.Г.Иглина, д. 1 | 732,1 | 1852,21 | 2023 |
| 398 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а | 1500 | 1835,94 | 2023 |
| 399 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 90 | 171,5 | 433,9 | 2023 |
| 400 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2 | 540 | 1366,2 | 2023 |
| 401 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 8А | 986,6 | 2496,1 | 2022 |
| 402 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34 | 1053 | 2664,09 | 2023 |
| 403 | п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 12 | 320 | 1156,24 | 2023 |
| 404 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Юбилейная, д. 21 | 335 | 847,55 | 2023 |
| 405 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 21 | 1185,5 | 642,78 | 2023 |
| 406 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 30 | 1114 | 2053,24 | 2023 |
| 407 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 4А | 460 | 1163,8 | 2023 |
| 408 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 356 | 2118,98 | 2023 |
| 409 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 229 | 500,2 | 706,46 | 2023 |
| 410 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 35 | 220 | 358,7 | 2023 |
| 411 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 2 | 396 | 4401,6 | 2023 |
| 412 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 213 | 538,89 | 2023 |
| 413 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 3 | 400 | 772,6 | 2023 |
| 414 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 1 | 500 | 1343,52 | 2022 |
| 415 | п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2 | 134 | 339,02 | 2023 |
| 416 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 31 | 1703 | 989,26 | 2023 |
| 417 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 26 | 440 | 1113,2 | 2023 |
| 418 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 1, корп.2.; г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 2 | 120 | 303,6 | 2023 |
| 419 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | 1460 | 1481,22 | 2023 |
| 420 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2, корп. 1 | 1035 | 2516 | 2023 |
| 421 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 535 | 1353,55 | 2023 |
| 422 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 363 | 922 | 2023 |
| 423 | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 23 | 500 | 1723,22 | 2023 |
| 424 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | 1306 | 935,24 | 2023 |
| 425 | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 671,5 | 2744,42 | 2023 |
| 426 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 350 | 2040,12 | 2023 |
| 427 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12; г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12, лит. А; г. Пятигорск | 320 | 496,6 | 2023 |
| 428 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14А | 2050 | 5186,5 | 2023 |
| 429 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 2 | 678 | 963,14 | 2023 |
| 430 | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 18 | 1400 | 2042 | 2023 |
| 431 | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 22 | 570 | 932,7 | 2023 |
| 432 | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 1030 | 2605,9 | 2023 |
| 433 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 | 805 | 1752,2 | 2023 |
| 434 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 3 | 580 | 1328,64 | 2023 |
| 435 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67, корп. 1 | 3120 | 2625,54 | 2023 |
| 436 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 16 | 1073 | 1364,12 | 2023 |
| 437 | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 50 | 694,4 | 3086,8 | 2023 |
| 438 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 51 | 102 | 184,82 | 2023 |
| 439 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 1 | 2400 | 1354,36 | 2023 |
| 440 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 91 | 771,9 | 1952,91 | 2023 |
| 441 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44а | 1700 | 1559 | 2023 |
| 442 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 10 | 600 | 1518 | 2023 |
| 443 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 3 | 770 | 1948,1 | 2023 |
| 444 | с. Привольное, ул. Широкая, д. 6 | 342,4 | 526,96 | 2023 |
| 445 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 12 | 246 | 717,1 | 2023 |
| 446 | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 5 | 136 | 344,08 | 2023 |
| 447 | г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 45 | 1340 | 2352,3 | 2023 |
| 448 | г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 20а | 215 | 194,48 | 2023 |
| 449 | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 20 | 204 | 459,88 | 2023 |
| 450 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 18 | 590 | 1492,7 | 2023 |
| 451 | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263, корп. 2 | 172 | 137,9 | 2023 |
| 452 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 6 | 770 | 3794 | 2023 |
| 453 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 34 | 160 | 275,8 | 2023 |
| 454 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38а | 626 | 1781,38 | 2024 |
| 455 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 | 608 | 1821,2 | 2024 |
| 456 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 283А | 369 | 548,72 | 2024 |
| 457 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 1 | 660 | 664,96 | 2024 |
| 458 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2Б | 616 | 1558,48 | 2024 |
| 459 | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 2 | 513 | 1297,89 | 2024 |
| 460 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 50 | 1215 | 1599 | 2024 |
| 461 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 14 | 981,5 | 1437,66 | 2024 |
| 462 | г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 24 | 184 | 253,92 | 2024 |
| 463 | г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 26 | 128 | 176,64 | 2024 |
| 464 | г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 28 | 459 | 507,85 | 2024 |
| 465 | г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 32 | 528 | 314,54 | 2024 |
| 466 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 34 | 328 | 482,64 | 2024 |
| 467 | г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 36 | 132 | 145,92 | 2024 |
| 468 | г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 40 | 139 | 212,82 | 2024 |
| 469 | г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 42 | 127 | 68,98 | 2024 |
| 470 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 1 | 1570 | 3972,1 | 2024 |
| 471 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, корп. 3 | 2160 | 3210,9 | 2024 |
| 472 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 4 | 1800 | 3283,06 | 2024 |
| 473 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 4 | 2500 | 1067,2 | 2024 |
| 474 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 3 | 756 | 1070,78 | 2024 |
| 475 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 2 | 720 | 2779,66 | 2024 |
| 476 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 24 | 480 | 1214,4 | 2024 |
| 477 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 24 | 3050 | 4347,58 | 2024 |
| 478 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 17 | 1650 | 2562,3 | 2024 |
| 479 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 1 | 270 | 481,42 | 2024 |
| 480 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 56, корп. 1 | 300 | 493 | 2024 |
| 481 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, корп. 1 | 2310 | 5844,3 | 2024 |
| 482 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, корп. 4 | 2160 | 3217,8 | 2024 |
| 483 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 14 | 320 | 809,6 | 2024 |
| 484 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 2 | 2748 | 1344,98 | 2024 |
| 485 |  | 100 | 168,26 | 2024 |
| г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 55 |
| 486 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 2 | 600 | 1518 | 2024 |
| 487 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 44 | 154 | 126,5 | 2024 |
| 488 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 10 | 590 | 769,84 | 2024 |
| 489 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 33 | 1016 | 1118,56 | 2024 |
| 490 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 3 | 2400 | 2573,6 | 2024 |
| 491 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 1 | 1710 | 4326,3 | 2024 |
| 492 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 25б | 910,8 | 2304,32 | 2024 |
| 493 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 2, корп. 5 | 1750 | 2186,5 | 2024 |
| 494 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Кабардинская, д. 5 | 620 | 822,08 | 2024 |
| 495 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Кабардинская, д. 7 | 471,2 | 1192,14 | 2024 |
| 496 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, корп. 5 | 395 | 999,35 | 2024 |
| 497 | г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 37 | 2800 | 5630,1 | 2024 |
| 498 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Кабардинская, д. 3А | 1910 | 1223,92 | 2024 |
| 499 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 2, корп. 6 | 740 | 1102,8 | 2024 |
| 500 | г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 1 | 1149 | 2906,97 | 2024 |
| 501 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 35, корп. 1 | 582 | 1127,36 | 2024 |
| 502 | г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 50, корп. 1 | 590 | 915,2 | 2024 |
| 503 | г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 50, корп. 2 | 1260 | 1809,8 | 2024 |
| 504 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 74 | 1950 | 4129 | 2024 |
| 505 | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 182 | 436 | 1103,08 | 2024 |
| 506 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 3 | 668,8 | 1752 | 2024 |
| 507 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32Б | 180 | 455,4 | 2024 |
| 508 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 89, корп. 2 | 854 | 2000,3 | 2024 |
| 509 | с. Привольное, ул. Тихая, д. 1 | 558 | 714,54 | 2024 |
| 510 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 2-я Линия, д. 144, корп. 2 | 65 | 164,45 | 2024 |
| 511 | г. Пятигорск, пер. Зеленый, д. 3 | 324 | 485,66 | 2024 |
| 512 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 8 | 133 | 336,49 | 2024 |
| 513 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 4 | 1095 | 2770,35 | 2024 |
| 514 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2 | 442,5 | 1119,52 | 2024 |
| 515 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 21А | 153 | 278,14 | 2024 |
| 516 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 17, корп. 2 | 788 | 667,72 | 2024 |
| 517 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 6 | 673 | 983,84 | 2024 |
| 518 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 48 | 1800 | 1965,8 | 2024 |
| 519 | г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ленина, д. 6 | 780 | 560,18 | 2024 |
| 520 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 40а | 2600 | 6578 | 2024 |
| 521 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 19 | 2520 | 3019,48 | 2024 |
| 522 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 2а | 366 | 852,44 | 2024 |
| 523 | г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 1, корп. 1 | 350 | 885,5 | 2024 |
| 524 | г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 1, корп. 2 | 1080 | 2732,4 | 2024 |
| 525 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 44 | 750 | 1632,24 | 2024 |
| 526 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 72 | 400 | 2449 | 2024 |
| 527 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 25а | 627 | 1586,31 | 2024 |
| 528 | г. Пятигорск, ул. Рудничная, д. 32 | 471 | 924,4 | 2024 |
| 529 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 50 | 1049 | 1608,78 | 2024 |
| 530 | с. Привольное, ул. Тихая, д. 3 | 541,4 | 806,08 | 2024 |
| 531 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 12 | 596 | 889,58 | 2024 |
| 532 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 8 | 92 | 101,2 | 2024 |
| 533 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 17 | 230 | 581,9 | 2024 |
| 534 | г. Пятигорск, ул. Разина, д. 1 | 1232,2 | 2621,7 | 2024 |
| 535 | г. Пятигорск, ул. Дорожная, д. 34 | 107 | 270,71 | 2024 |
| 536 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 253 | 470 | 1189,1 | 2024 |
| 537 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, корп. 1 | 980 | 2479,4 | 2024 |
| 538 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 4 | 3322,8 | 8406,69 | 2024 |
| 539 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 11 | 360 | 910,8 | 2024 |
| 540 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 12/14 | 537 | 1614,3 | 2024 |
| 541 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 15 | 710 | 1743,08 | 2024 |
| 542 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 3 | 1152 | 706,26 | 2024 |
| 543 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 4 | 1639 | 2399,32 | 2024 |
| 544 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 12 | 940 | 1346,32 | 2024 |
| 545 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 23 | 2600 | 2845,82 | 2024 |
| 546 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 20 | 2656 | 4100,24 | 2024 |
| 547 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 39 | 186 | 275,8 | 2024 |
| 548 | п. Горячеводский, ул. Левадинский Спуск, д. 46 | 2485 | 3760,1 | 2024 |
| 549 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 3 | 499 | 755,72 | 2024 |
| 550 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Луговая, д. 2 | 850 | 1883,1 | 2024 |
| 551 | г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 44 | 350 | 2384,24 | 2024 |
| 552 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 3 | 572 | 1034,46 | 2024 |
| 553 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 36 | 2800 | 4412 | 2024 |
| 554 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 1 | 1135 | 1593,8 | 2024 |
| 555 | г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2, корп. 1 | 290 | 733,7 | 2024 |
| 556 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67 | 1338 | 1985,32 | 2024 |
| 557 | с. Привольное, ул. Широкая, д. 11 | 620 | 800,2 | 2024 |
| 558 | г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 27А | 420 | 619,52 | 2024 |
| 559 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 69 | 1236 | 1824,18 | 2024 |
| 560 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36А | 1422 | 3597,66 | 2024 |
| 561 | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 65; г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 65, корп. 2 | 1064 | 590,44 | 2024 |
| 562 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 21 | 2058 | 3058,86 | 2024 |
| 563 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 194 | 3300 | 469,46 | 2024 |
| 564 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30Б | 1321 | 1514,84 | 2024 |
| 565 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 73 | 2400 | 1913,46 | 2024 |
| 566 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 4, секц. 1; г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 4, секц. 2; г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 4, секц. 3 | 900 | 2277 | 2024 |
| 567 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 24 | 3075 | 5248,72 | 2024 |
| 568 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 8 | 1031 | 1568,8 | 2024 |
| 569 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 33 | 1834 | 1872,46 | 2024 |
| 570 | п. Средний Подкумок, ул. Машукская, д. 38 | 1310 | 1368,66 | 2024 |
| 571 | г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7 | 292 | 375,26 | 2024 |
| 572 | г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7, корп. 2 и г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7, корп. 3 | 872 | 2215 | 2024 |
| 573 | г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 37, корп. 1 | 270 | 439,6 | 2024 |
| 574 | г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 39 | 280 | 708,4 | 2024 |
| 575 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 1 | 410 | 1037,3 | 2024 |
| 576 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 56, корп. 1 | 322 | 814,66 | 2024 |
| 577 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Левадинский Спуск, д. 42 | 827 | 2092,31 | 2024 |
| 578 | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 9 | 7900 | 9358,4 | 2024 |
| 579 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 4 | 903 | 2284,59 | 2024 |
| 580 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 51 | 250 | 632,5 | 2024 |
| 581 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 46 | 758,8 | 1459,54 | 2024 |
| 582 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | 905 | 355,84 | 2024 |
| 583 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 96 | 228 | 695,42 | 2024 |
| 584 | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 180 | 1850 | 1385 | 2024 |
| 585 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 2 | 334 | 845,02 | 2024 |
| 586 | г. Пятигорск, ул. 33 км. Скачки, д. 5 | 2630 | 6653,9 | 2024 |
| 587 | г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 46, корп. 1; г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 46, корп. 2 | 2100 | 5313 | 2024 |
| 588 | г. Пятигорск, ул. Шатило, д. 18 | 150 | 4043,1 | 2024 |
| 589 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 42В | 980 | 1134,38 | 2024 |
| 590 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 12 | 870 | 882,68 | 2024 |
| 591 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 14 | 104 | 126,5 | 2024 |
| 592 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31, корп. 2; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31, корп. 3; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31, корп. 4; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31, корп. 5 | 330 | 485,66 | 2024 |
| 593 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 1; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 2; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 3 | 1437 | 1263,78 | 2024 |
| 594 | г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 42 | 350 | 885,5 | 2024 |
| 595 | г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 40 | 495 | 1252,35 | 2024 |
| 596 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 3 | 271 | 465,52 | 2024 |
| 597 | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 1 | 592,4 | 1687,54 | 2024 |
| 598 | г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 26 | 372 | 253 | 2024 |
| 599 | г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 28 | 1007 | 1496,16 | 2024 |
| 600 | г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 36, корп. 2 | 630 | 1712,18 | 2024 |
| 601 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1Д | 475 | 759 | 2024 |
| 602 | г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7, корп. 1; г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7, корп. 3; | 720 | 1821,6 | 2024 |
| 603 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 6А | 500 | 2154,96 | 2024 |
| 604 | г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 3 | 334 | 253 | 2024 |
| 605 | г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 8 | 705,5 | 1784,92 | 2024 |
| 606 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 34А | 800 | 1513,46 | 2024 |
| 607 | п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 15, корп. 1 | 700 | 891,3 | 2024 |
| 608 | г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 5 | 1115 | 1693,6 | 2024 |
| 609 | г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 3 | 1140 | 1679,8 | 2024 |
| 610 | г. Пятигорск, ул. Воровского, д. 78А | 1600 | 4047,73 | 2024 |
| 611 | г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 7 | 1115 | 1693,6 | 2024 |
| 612 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Тенистая, д. 18 | 230 | 581,9 | 2024 |
| 613 | г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 22, корп. 1 | 1860 | 2728,4 | 2024 |
| 614 | г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 22, корп. 2 | 850 | 1310,6 | 2024 |
| 615 | п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 13а | 980 | 1498,5 | 2024 |
| 616 | г. Пятигорск, ул. Больничная, д. 9 | 1120 | 1691,7 | 2024 |
| 617 | г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 15 | 1550 | 2245,6 | 2024 |
| 618 | г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 19 | 1115 | 1638,4 | 2024 |
| 619 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 57 | 450 | 703,6 | 2024 |
| 620 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22а | 510 | 1290,3 | 2024 |
| 621 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22б | 1140 | 2884,2 | 2024 |
| 622 | г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 2 | 450 | 3461,8 | 2024 |
|  | Итого 2024 год: | 166 054,90 | 286 002,26 |  |
|  | ИТОГО на период 2018-2024 годы: | 437 166,33 | 818 124,93 |  |

|  |
| --- |
| Приложение 6  к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»  на 2018 -2024 годы |

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Длина улицы | Площадь территории, нуждающейся в благоустройстве | в т.ч. | Планируемая стоимость благоустройства | Планируемый период реализации благоустройства |
| площадь территории, планируемая к благоустройству в соответствии со сметной документацией |
| (м) | (кв.м) | | (тыс.руб.) | (год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Комсомольский парк (2-я и 1-я очереди), в том числе: |  | 52 705,00 | 52 705,00 | 82 223,04 | 2018 |
| 1.1. | Комсомольский парк (1-я очередь) |  | 26 470,00 | 26 470,00 | 43685,5 | 2018 |
| 1.2. | Комсомольский парк (2-я очередь) |  | 26 235,00 | 26 235,00 | 38537,54 | 2018 |
|  | Итого 2018 год: |  | 52 705,00 | 52 705,00 | 82 223,04 |  |
| 2 | Сквер по ул. Лермонтова в районе санатория "Тарханы" |  | 6 038,00 | 6 038,00 | 25898,2 | 2019 |
| 3 | Сквер на горе Горячей грот Дианы |  | 1 418,00 | 1 418,00 | 11858,4 | 2019 |
| 4 | Парк Нагорный (гора Горячая) 2-я очередь |  | 152 263,00 | 5 300,00 | 26 318,00 | 2019 |
| 5 | Парк Цветник (2-я очередь) |  | 12 000,00 | 6 370,52 | 45 601,50 | 2019 |
|  | Итого 2019 год: |  | 177 757,00 | 19 126,52 | 109 676,10 |  |
| 7 | Парк Емануелевский |  | 59 778,00 | 8 633,00 | 91273,43 | 2020 |
| 8 | Сквер на пересечении ул. Мира - пр. Калинина - пр. 40 лет Октября |  | 2800,00 | 2800,00 | 6305 | 2020 |
| 9 | Сквер «имени Л.Н.Толстого» |  | 13 801,00 | 13 801,00 | 21239,04 | 2020 |
|  | Итого 2020 год: |  | 76 379,00 |  | 118 817,47 |  |
| 10 | Парк Победы поселок Горячеводский |  | 18 021,00 | 18 021,00 | 8500 | 2021 |
| 11 | Сквер на пересечении ул. Пастухова - бул. Гагарина |  | 4 521,00 | 4 521,00 | 10049 | 2021 |
| 12 | Сквер на пересечении ул. Прогонная - ул. Парковая |  | 4 600,00 | 4 600,00 | 5452 | 2021 |
| 13 | Сквер им. А.С. Пушкина |  | 795 | 795 | 1002 | 2021 |
| 14 | Сквер в районе торгового центра "Подкова" |  | 6 358,00 | 6 358,00 | 7300 | 2021 |
| 15 | Сквер Комсомольский |  | 28 000,00 | 28 000,00 | 29289,82 | 2021 |
| 16 | Сквер по ул. Украинская |  | 1 207,00 | 1 207,00 | 5757,12 | 2021 |
| 17 | Сквер "Комсомолия - Родина помнит!" |  |  | 1 800,00 | 8434,92 | 2021 |
| 18 | Сквер им. М.Ю. Лермонтова |  | 13 801,00 | 21 287,00 | 11400 | 2021 |
| 19 | Сквер им. В.И. Ленина |  | 21 287,00 | 5 600,00 | 6500 | 2021 |
| 20 | Сквер Лазаревский |  | 5 600,00 | 14 000,00 | 21722,22 | 2021 |
| 22 | Сквер Космонавтов |  | 14 000,00 | 6 675,00 | 13047,78 | 2021 |
| 23 | Сквер на пересечении пр.Кирова - ул Дзержинского - ул.Рубина |  | 6 675,00 | 2 400,00 | 6277,69 | 2021 |
| 24 | Сквер на пересечении бул. Гагарина - ул. Академика Павлова |  | 2 400,00 | 6 700,00 | 13236,33 | 2021 |
| 25 | Терренкур от Ворот Солнца до памятника расстрелянных комиссаров |  | 6 700,00 | 2 790,00 | 8142 | 2021 |
| 26 | Терренкур от Поляны Песен до Ворот Солнца |  | 2 790,00 | 1 317,60 | 6399 | 2021 |
| 27 | Терренкур от ресторана "Шалаши" до Поляны Песен |  | 1 317,60 | 540 | 1939 | 2021 |
| 28 | Терренкур от Эоловой арфы до ул. Лермонтова |  | 540 | 648 | 7863 | 2021 |
| 29 | Терренкур от фонтана "Каскадный" до ул. Лермонтова |  | 648 | 360 | 1552 | 2021 |
| 30 | Терренкур от Академической галереи до каскадных чаш |  | 360 | 340 | 262,41 | 2021 |
| 31 | Терренкур от Эоловой арфы до грота им М.Ю. Лермонтова |  | 340 | 85,5 | 2182,89 | 2021 |
| 32 | Терренкур от Академической галереи до Грота Дианы |  | 85,5 | 1 660,00 | 3149,63 | 2021 |
| 33 | Терренкур от Лермонтовских ворот до места дуэли М.Ю. Лермонтова |  | 1 660,00  1 614,00 | 1 614,00 | 5252,87 | 2021 |
|
| 34 | Терренкур от вершины горы Машук до места дуэли М.Ю. Лермонтова |  |  | 3 700,00 | 1431 | 2021 |
| 35 | Терренкур от вершины горы Машук до домика лесника |  | 3 700,00 | 7 600,00 | 30426 | 2021 |
| 36 | пр. Калинина | 3580 | 7 600,00 | 5 370,00 | 33892,09 | 2021 |
| 37 | пр.Кирова | 518 | 5 370,00 | 777 | 4679,78 | 2021 |
| 38 | пр. 40 лет Октября | 3128 | 777 | 4 692,00 | 20545,58 | 2021 |
| 39 | ул. 1-я Бульварная | 846 | 4 692,00 | 1 269,00 | 5755,29 | 2021 |
| 40 | ул. Фучика | 960 | 1 269,00 | 1 440,00 | 6225,86 | 2021 |
| 41 | ул. Орджоникидзе | 985 | 1 440,00 | 1 477,50 | 6261,95 | 2021 |
| 42 | ул. Панагюриште | 731 | 1 477,50 | 1 096,50 | 4835,27 | 2021 |
| 43 | ул. Аллея Строителей | 645 | 1 096,50 | 967,5 | 4257,12 | 2021 |
| 44 | ул. Кузнечная | 522 | 967,5 | 783 | 4685,56 | 2021 |
| 45 | ул. Пушкинская | 98 | 783 | 147 | 895,47 | 2021 |
| 46 | пр. Оранжерейный | 432 | 147 | 648 | 623,64 | 2021 |
| 47 | ул. Крайнего | 1861 | 648 | 2 791,50 | 12062,54 | 2021 |
| 48 | ул.Зорге | 432 | 2 791,50 | 648 | 2891,64 | 2021 |
|  | Итого 2021 год: |  | 648 | 189 960,10 | 442 997,94 |  |
| 49 | Парк "Победы" 3 очередь в районе Новопятигорского озера |  | 241 105,10 | 590 970,00 | 420000 | 2022 |
| 50 | Территория прилегающая к акватории Новопятигорского озера |  | 590 970,00 | 841 053,00 | 485000 | 2022 |
| 51 | ул. Дзержинского | 3180 | 841 053,00 | 4 770,00 | 20618,65 | 2022 |
| 52 | ул. Анисимова | 834 | 4 770,00 | 1 251,00 | 5437,96 | 2022 |
| 53 | ул. Власова | 1380 | 1 251,00 | 2 070,00 | 12576,17 | 2022 |
| 54 | ул. К. Маркса | 811 | 2 070,00 | 1 216,50 | 5252,76 | 2022 |
| 55 | ул. Соборная | 938 | 1 216,50 | 1 407,00 | 6194,1 | 2022 |
| 56 | ул. Буачидзе | 650 | 1 407,00 | 975 | 5928,34 | 2022 |
| 57 | ул. Чкалова | 380 | 975 | 570 | 2514,57 | 2022 |
| 58 | ул. Машукская | 699 | 570 | 1 048,50 | 4637,08 | 2022 |
| 59 | ул. Лермонтова | 1105 | 1 048,50 | 1 657,50 | 7189,18 | 2022 |
| 60 | ул. Бернардацци | 436 | 1 657,50 | 654 | 2747,41 | 2022 |
| 61 | ул. Теплосерная | 3480 | 654 | 5 220,00 | 20563,73 | 2022 |
| 62 | ул. Университетская | 2800 | 5 220,00 | 4 200,00 | 18254,08 | 2022 |
| 63 | ул. Октябрьская | 3260 | 4 200,00 | 4 890,00 | 21036,14 | 2022 |
| 64 | ул. Малыгина | 1187 | 4 890,00 | 1 780,50 | 7761,55 | 2022 |
| 65 | ул. Дунаевского | 1430 | 1 780,50 | 2 145,00 | 9293,35 | 2022 |
| 66 | ул. Козлова | 3767 | 2 145,00 | 5 650,50 | 24488,04 | 2022 |
| 67 | ул. Коста Хетагурова | 2920 | 5 650,50 | 4 380,00 | 18881,31 | 2022 |
| 68 | ул. Мира | 4420 | 4 380,00 | 6 630,00 | 28606,71 | 2022 |
| 69 | ул. Пастухова | 1962 | 6 630,00 | 2 943,00 | 12508,34 | 2022 |
| 70 | ул. Фрунзе | 1178 | 2 943,00 | 1 767,00 | 7596,56 | 2022 |
| 71 | ул. Акопянц | 394 | 1 767,00 | 591 | 2684,78 | 2022 |
| 72 | ул. Новороссийская | 886 | 591 | 1 329,00 | 5665,03 | 2022 |
| 73 | ул. Широкая | 2955 | 1 329,00 | 4 432,50 | 19385,84 | 2022 |
| 74 | ул. Адмиральского | 1282 | 4 432,50 | 1 923,00 | 7898,7 | 2022 |
| 75 | ул. Украинская | 1376 | 1 923,00 | 2 064,00 | 9696,39 | 2022 |
| 76 | ул. Ессентукская | 3585 | 2 064,00 | 5 377,50 | 23315,31 | 2022 |
| 77 | пр. Свободы | 2080 | 5 377,50 | 3 120,00 | 12824,69 | 2022 |
| 78 | ул. Восстания | 560 | 3 120,00 | 840 | 3528,42 | 2022 |
| 77 | ул. Бутырина | 623 | 840 | 934,5 | 3911,36 | 2022 |
| 78 | ул. Сельская | 786 | 934,5 | 1 179,00 | 5066,67 | 2022 |
| 79 | ул. Розы Люксембург | 1594 | 1 179,00 | 2 391,00 | 10313,1 | 2022 |
| 80 | ул. Комарова | 928 | 2 391,00 | 1 392,00 | 6025,66 | 2022 |
| 81 | ул. Разина | 3048 | 1 392,00 | 4 572,00 | 19822,09 | 2022 |
| 82 | ул. Матвеева | 3410 | 4 572,00 | 5 115,00 | 22158,68 | 2022 |
| 83 | ул. Кутейникова | 128 | 5 115,00 | 192 | 790,78 | 2022 |
| 84 | ул. Куйбышева | 1468 | 192 | 2 202,00 | 9377,2 | 2022 |
| 85 | ул. Ермолова | 970 | 2 202,00 | 1 455,00 | 8658,29 | 2022 |
| 86 | Черкесское шоссе | 672 | 1 455,00 | 1 008,00 | 6560,1 | 2022 |
| 87 | Кисловодское шоссе | 823 | 1 008,00 | 1 234,50 | 7388,08 | 2022 |
| 88 | ул. Февральская | 3580 | 1 234,50 | 5 370,00 | 13162,09 | 2022 |
| 89 | ул. 50 лет ВЛКСМ | 4756 | 5 370,00 | 7 134,00 | 30755,76 | 2022 |
| 90 | пер. Колхозный | 986 | 7 134,00 | 1 479,00 | 6413,38 | 2022 |
| 91 | ул. Шатило | 956 | 1 479,00 | 1 720,80 | 6494,1 | 2022 |
| 92 | ул. Ипподромная | 577 | 1 720,80 | 1 038,60 | 3871,55 | 2022 |
| 93 | ул. Пальмира Тольятти | 6985 | 1 038,60 | 12 573,00 | 48230,26 | 2022 |
| 94 | ул. Братская | 853 | 12 573,00 | 1 535,40 | 5711,67 | 2022 |
| 95 | ул. Спортивная | 241 | 1 535,40 | 433,8 | 2987,49 | 2022 |
| 96 | ул. Школьная | 4030 | 433,8 | 7 254,00 | 27243,25 | 2022 |
| 97 | ул. Делегатская | 2480 | 7 254,00 | 4 464,00 | 16696,15 | 2022 |
| 98 | ул. Иглина | 371 | 4 464,00 | 667,8 | 3968,69 | 2022 |
| 99 | ул. Кооперативная | 1083 | 667,8 | 1 949,40 | 7320,1 | 2022 |
| 100 | ул. Степная | 1536 | 1 949,40 | 2 764,80 | 10370,84 | 2022 |
| 101 | ул. Коллективная | 2210 | 2 764,80 | 3 978,00 | 15016,43 | 2022 |
| 102 | ул. Первомайская | 3806 | 3 978,00 | 6 850,80 | 25645,21 | 2022 |
| 103 | ул. Нежнова | 1433 | 6 850,80 | 2 579,40 | 9588,41 | 2022 |
| 104 | ул. Пестова | 942 | 2 579,40 | 1 695,60 | 6319,85 | 2022 |
| 105 | ул. Новая | 591 | 1 695,60 | 1 063,80 | 4047,8 | 2022 |
| 106 | ул. Пащенко | 1960 | 1 063,80 | 3 528,00 | 13223,35 | 2022 |
| 107 | ул. Островского | 1780 | 3 528,00 | 3 204,00 | 12005,53 | 2022 |
| 108 | ул. Луговая | 254 | 3 204,00 | 457,2 | 1650,01 | 2022 |
| 109 | ул. Заречная | 796 | 457,2 | 1 432,80 | 5310,93 | 2022 |
| 110 | ул. 1-я Набережная | 838 | 1 432,80 | 1 508,40 | 5683,68 | 2022 |
| 111 | ул. Маршала Жукова | 1330 | 1 508,40 | 2 394,00 | 8955,99 | 2022 |
| 112 | ул. Юцкая | 489 | 2 394,00 | 880,2 | 3267,1 | 2022 |
| 113 | ул. Сергеева | 769 | 880,2 | 1 384,20 | 5112,15 | 2022 |
| 114 | ул. Малиновского | 496 | 1 384,20 | 892,8 | 3279,23 | 2022 |
| 115 | ул. 8-я Линия | 779 | 892,8 | 1 402,20 | 5279,48 | 2022 |
| 116 | ул. 6-я Линия | 1876 | 1 402,20 | 3 376,80 | 20183,83 | 2022 |
| 117 | ул. 9-я Линия | 936 | 3 376,80 | 1 684,80 | 6307,45 | 2022 |
| 118 | ул. 7-я Линия | 2608 | 1 684,80 | 4 694,40 | 17671,89 | 2022 |
| 119 | ул. Захарова | 527 | 4 694,40 | 948,6 | 3482,93 | 2022 |
| 120 | 2-й Юцкий спуск | 990 | 948,6 | 1 782,00 | 6855 | 2022 |
| 121 | пер. Малиновского | 1347 | 1 782,00 | 2 424,60 | 9287,44 | 2022 |
| 122 | ул. Кабардинская | 852 | 2 424,60 | 1 533,60 | 5843,94 | 2022 |
| 123 | пр. Советской Армии | 1706 | 1 533,60 | 3 070,80 | 11575,34 | 2022 |
| 124 | ул. Ленина пос. Горячеводский | 1388 | 3 070,80 | 2 498,40 | 9510,46 | 2022 |
| 125 | ул. Советская | 2080 | 2 498,40 | 3 744,00 | 14187,23 | 2022 |
| 126 | ул. Эльбрусская | 1871 | 3 744,00 | 3 367,80 | 12767,17 | 2022 |
| 127 | ул. Шоссейная | 1070 | 3 367,80 | 1 926,00 | 7297,58 | 2022 |
| 128 | ул. Луначарского | 1090 | 1 926,00 | 1 962,00 | 7482,23 | 2022 |
| 129 | ул. Чапаева | 787 | 1 962,00 | 1 416,60 | 5445,34 | 2022 |
| 130 | ул. Лысенковская | 3480 | 1 416,60 | 6 264,00 | 23568,47 | 2022 |
| 131 | ул. Юбилейная | 1930 | 6 264,00 | 3 474,00 | 13171,38 | 2022 |
| 132 | ул. Больничная | 615 | 3 474,00 | 1 107,00 | 4241,38 | 2022 |
| 133 | ул. Чапаева | 786 | 1 107,00 | 1 414,80 | 5443,6 | 2022 |
| 134 | ул. Крупская | 613 | 1 414,80 | 1 103,40 | 4237,91 | 2022 |
| 135 | ул. Георгиевская | 5440 | 1 103,40 | 9 792,00 | 36941,81 | 2022 |
| 136 | ул. Войкова | 2710 | 9 792,00 | 4 878,00 | 18454,59 | 2022 |
| 137 | ул. Фабричная | 287 | 4 878,00 | 516,6 | 2009,18 | 2022 |
| 138 | ул. Подстанционная | 2261 | 516,6 | 4 069,80 | 15408,78 | 2022 |
| 139 | ул. Пионерлагерная | 427 | 4 069,80 | 768,6 | 3007,7 | 2022 |
| 140 | ул. Горького ст. Константиновская | 2180 | 768,6 | 3 924,00 | 14814,46 | 2022 |
| 141 | ул. Октябрьская ст. Константиновская | 568 | 3 924,00 | 1 022,40 | 3812,96 | 2022 |
| 142 | ул. Шоссейная ст. Константиновская | 2502 | 1 022,40 | 4 503,60 | 17036,26 | 2022 |
| 143 | ул. К. Маркса ст. Константиновская | 529 | 4 503,60 | 952,2 | 3638,4 | 2022 |
| 144 | ул. Мичурина ст. Константиновская | 755 | 952,2 | 1 359,00 | 5239,9 | 2022 |
| 145 | ул. Зубалова пос. Нижнеподкумский | 1492 | 1 359,00 | 2 685,60 | 10144,62 | 2022 |
| 146 | ул. Гагарина пос. Нижнеподкумский | 745 | 2 685,60 | 1 341,00 | 5070,58 | 2022 |
| 147 | ул. Школьная пос. Нижнеподкумский | 334 | 1 341,00 | 601,2 | 2392,59 | 2022 |
| 148 | ул. Центральная с. Золотушка | 784 | 601,2 | 1 411,20 | 5440,14 | 2022 |
| 149 | ул. Широкая с. Привольное | 237 | 1 411,20 | 426,6 | 1620,56 | 2022 |
| 150 | ул. Школьная с. Привольное | 541 | 426,6 | 973,8 | 3809,19 | 2022 |
| 151 | ул. Тихая с. Привольное | 196 | 973,8 | 352,8 | 1397,53 | 2022 |
| 152 | ул. Энгельса | 1160 | 352,8 | 2 088,00 | 7907,49 | 2022 |
| 153 | ул. Зеленая | 1573 | 2 088,00 | 2 831,40 | 10738,94 | 2022 |
| 154 | ул. Кочубея | 695 | 2 831,40 | 1 251,00 | 4831,96 | 2022 |
| 155 | ул. Парковая | 579 | 1 251,00 | 1 042,20 | 4027,01 | 2022 |
| 156 | пер. Привокзальный | 527 | 1 042,20 | 948,6 | 3634,93 | 2022 |
| 157 | пр. Горького | 375 | 948,6 | 675 | 2615,62 | 2022 |
| 158 | ул. Бунимовича | 737 | 675 | 1 326,60 | 5056,72 | 2022 |
| 159 | ул. Партизанская | 210 | 1 326,60 | 378 | 1423,79 | 2022 |
| 160 | ул. Гоголя | 628 | 378 | 1 130,40 | 4263,88 | 2022 |
| 161 | ул. Красноармейская | 926 | 1 130,40 | 1 666,80 | 6292,13 | 2022 |
| 162 | ул. Пожарского | 1697 | 1 666,80 | 3 054,60 | 11557,76 | 2022 |
| 163 | ул. Ясная | 433 | 3 054,60 | 779,4 | 3018,1 | 2022 |
| 164 | ул. им Саенко В.И. | 527 | 779,4 | 948,6 | 3634,94 | 2022 |
| 165 | ул. Машукская пос. Средний Подкумок | 830 | 948,6 | 1 494,00 | 5671,83 | 2022 |
| 166 | ул. Московская | 3019 | 1 494,00 | 5 434,20 | 20501,89 | 2022 |
|  | Итого 2022 год: |  | 5 434,20 | 1 717 223,10 | 2 053 242,60 |  |
|  | Итого за период 2018-2024 годы: | | 2 215 281,20 | 1 717 223,10 | 2 603 587,45 |  |
|  |  | |  | 1 982 250,72 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7  к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»  на 2018 -2024 годы |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в 2018 - 2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) объекта | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), в собственности которого находится объект |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 -2024 годы

(далее – подпрограмма 2)

Сферой реализации подпрограммы 2 является управленческая и организационная деятельность Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»),

Управление реализацией подпрограммы 2 осуществляется МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» в рамках функций, определенных [Положением](consultantplus://offline/ref=9CC229332DD3B937E5B6493E8C4377AF19E93035F757140A969982D8A4074C9431F30B8666A1B4E7A0597CaEfDG) о муниципальном учреждении «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 нояббря 2018 г. № 58-30 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 2 основывается на использовании программного метода, развитии и оптимальном использовании навыков сотрудников МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудников других структурных подразделений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы. Основными мероприятиями подпрограммы 2 являются:

1) обеспечение реализации Программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска»;

2) осуществление функций контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы |

|  |
| --- |
| СВЕДЕНИЯ  об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска (далее - программы) и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам | | | | | | | | | | | Источник информации (методика расчета)\* |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 13,53 | 25,42 | 28,35 | 33,59 | | 37,33 | | 42,21 | | 100 | | Рассчитывается по формуле: Dm = (Sm+Sn+Sn+1) / Osm \* 100, где Dm - доля площади благоустроенных общественных территорий в результате реализации подпрограммы; Sm - площадь благоустроенных общественных территорий в текущем году; Sn - площадь благоустроенных общественных территорий в период с 2014 по 2017г. (247,825 тыс. кв.м.); Sn+1 - площадь благоустроенных общественных территорий в год (годы), предшествующие отчетному, после 2017 года; Osm - общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (2220,715 тыс. кв.м.). Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 ) |  | | |
| 2 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 67,45 | 68,25 | 69,28 | 70,81 | | 71,22 | | 72,88 | | 100,00 | | Рассчитывается по формуле:Ds = (Sd+Sdn+Sdn+1) / Osd \* 100, гдеDs - доля площади благоустроенных дворовых территорий в результате реализации подпрограммы; Sd - площадь благоустроенных дворовых территорий в текущем году; Sdn - площадь благоустроенных дворовых территорий в в период с 2014 г. по 2017 г. (905,860 тыс. кв.м.), Sdn+1 - площадь благоустроенных дворовых территорий в год (годы), предшествующие отчетному, после 2017 года; Оsd - общая площадь дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (437,166 тыс. кв.м). Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 |  | |  | | |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их благоустройству\* | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | Количество благоустроенных общественных территорий определяется по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 | |  |  | | |
| 1.2. | Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве\* | процентов | 10,78 | 11,98 | 13,77 | 38,32 | 40,21 | | 42,13 | | 100 | | Рассчитывается по формуле: Dо = (Kod+Kon+Kon+1) / Oкd \* 100, где Dо - доля благоустроенных общественных территорий в результате реализации подпрограммы; Kod - количество благоустроенных общественных территорий в текущем году; Коn - количество благоустроенных общественных территорий в период c 2014 г.по 2017 г. (17 ед.); Kon+1 -количество благоустроенных общественных территорий за год (годы), предшествующие отчетному, после 2017 года; Окd - общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (167 ед.). Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 | |  |  | | |
| 1.3. | Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | 0 | | 0 | | Количество благоустроенных дворовых территорий определяется по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 | |  |  | | |
| 1.4. | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 46,14 | 47,91 | 50,16 | 53,53 | 55,57 | | 58,21 | | 100 | | Рассчитывается по формуле:Dk = (Kd+Kdn+Kdn+1) / Oкd \* 100 гдеDk - доля благоустроенных дворовых территорий в результате реализации подпрограммы; Kd - количество благоустроенных дворовых территорий в текущем году; Кdn - количество благоустроенных дворовых территорий в периодс 2014 г. по 2017 г. (279 ед.); Kdn+1 - количество благоустроенных дворовых территорий за год (годы), предшествующие отчетному, после 2017 года; Окd - общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (622 ед.). Форма "Отчетные сведения о результатах реализации программы", утвержденная приказом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 | |
| 1.5. | Количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Количество благоустроенных дворовых территорий земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена определяется в соответствии с инвентаризацией многоквартирных домов. | |  |  | | |
| Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | процентов | - | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | | 22 | | Рассчитывается по формуле: DN = (Ny/No) /\* 100, где DN - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска; Ny - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (по итогам голосования данные о количестве граждан принявших участие указаны в протоколе «Об утверждении итогового отчета о результатах итогового общественного обсуждения проекта муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды на 2018-2024годы»»); No –общее количество граждан в возрасте от 14 лет проживающих на территории города - курорта Пятигорска (данные государственной статистики «Численность населения по полу и возрасту по г.Пятигорску» ) | |  |  | | |
|  | \* в зависимости от площади общественной территории, планируемой к благоустройству, благоустройство может осуществляться поэтапно. В указанном случае, в графах "Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам" указывается значение (доля) планируемых этапов к благоустройству от общего количества этапов | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения | | | | | | | | | по годам (тыс.рублей) | | | | | | | | | 2018 г. | 2019 г. | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |  |  | |  | Программа всего, в том числе: |  | 82 223,04 | 124 842,70 | | 184 043,97 | 294 520,58 | 2 792 836,04 |  |  | |  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 82 223,04 | 124 842,70 | | 184 043,97 | 294 520,58 | 2 792 836,04 |  |  | |  |  | прогнозируемое поступление средств федерального бюджета\* | 65 868,76 | 97 940,76 | | 164 351,27 | 263 006,88 | 2 494 002,58 |  |  | |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 65 868,76 | 97 940,76 | | 164 351,27 | 263 006,88 | 2 494 002,58 |  |  | |  |  | прогнозируемое поступление средств краевого бюджета\*\* | 12 243,13 | 20 659,81 | | 10 490,51 | 16 787,67 | 159 191,65 |  |  | |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 12 243,13 | 20 659,81 | | 10 490,51 | 16 787,67 | 159 191,65 |  |  | |  |  | средства местного бюджета\*\*\* | 4 722,99 | 6 242,14 | | 9 202,20 | 14 726,03 | 139 641,80 |  |  | |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 4 722,99 | 6 242,14 | | 9 202,20 | 14 726,03 | 139 641,80 |  |  | | **1.** | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | |  |  | | |  | подпрограмма всего, |  | 82 834,04 | | 124 842,70 | 184 043,97 | 294 520,58 | 2 792 836,04 |  |  | |  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 82 834,04 | | 124 842,70 | 184 043,97 | 294 520,58 | 2 792 836,04 |  |  | |  |  | прогнозируемое поступление средств федерального бюджета\* | 65 868,76 | | 97 940,76 | 164 351,27 | 263 006,88 | 2 494 002,58 |  |  | |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 65 868,76 | | 97 940,76 | 164 351,27 | 263 006,88 | 2 494 002,58 |  |  | |  |  | прогнозируемое поступление средств краевого бюджета\*\* | 12 243,13 | | 20 659,81 | 10 490,51 | 16 787,67 | 159 191,65 |  |  | |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 12 243,13 | | 20 659,81 | 10 490,51 | 16 787,67 | 159 191,65 |  |  | |  |  | средства местного бюджета\*\*\* | 4 722,99 | | 6 242,14 | 9 202,20 | 14 726,03 | 139 641,80 |  |  | |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 4 722,99 | | 6 242,14 | 9 202,20 | 14 726,03 | 139 641,80 |  |  | |  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 1.1. | Основное мероприятие «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» |  |  | |  |  |  |  |  |  | | всего | не требует финансового обеспечения | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | 1.2. | Основное мероприятие «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  | |  |  |  |  |  |  | | всего |  | 82 223,04 | | 109 676,10 | 184 043,97 | 294 520,58 | 2 792 836,04 |  |  | |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 82 223,04 | | 109 676,10 | 184 043,97 | 294 520,58 | 2 792 836,04 |  |  | |  | прогнозируемое поступление средств федерального бюджета\* | 65 868,76 | | 97 940,76 | 164 351,27 | 263 006,88 | 2 494 002,58 |  |  | |  | в т.ч. предусмотренные: |  | |  |  |  |  |  |  | |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 65 868,76 | | 97 940,76 | 164 351,27 | 263 006,88 | 2 494 002,58 |  |  | |  | прогнозируемое поступление средств краевого бюджета\*\* | 12 243,13 | | 6 251,54 | 10 490,51 | 16 787,67 | 159 191,65 |  |  | |  | в т.ч. предусмотренные: |  | |  |  |  |  |  |  | |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 12 243,13 | | 6 251,54 | 10 490,51 | 16 787,67 | 159 191,65 |  |  | |  | средства местного бюджета\*\*\* | 4 722,99 | | 5 483,81 | 9 202,20 | 14 726,03 | 139 641,80 |  |  | |  | в т.ч. предусмотренные: |  | |  |  |  |  |  |  | |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 4 722,99 | | 5 483,81 | 9 202,20 | 14 726,03 | 139 641,80 |  |  | | 1.3 | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена» |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | всего |  | 0 | | 0 | 15 166,60 | 0 | 0 |  |  | |  |  | прогнозируемое поступление средств краевого бюджета\*\* | 0 | | 0 | 14 408,27 | 0 | 0 |  |  | |  |  | в т.ч. предусмотренные: |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 0 | | 0 | 14 408,27 | 0 | 0 |  |  | |  |  | средства местного бюджета\*\*\* | 0 | | 0 | 758,33 | 0 | 0 |  |  | |  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0 | | 0 | 758,33 | 0 | 0 |  |  | |  |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» |  | |  |  |  |  |  |  | | 1.4. | Основное мероприятие «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» |  |  | |  |  |  |  |  |  | | всего |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | не требует финансового обеспечения | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | средства местного бюджета\*\*\* | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |  | в т.ч. предусмотренные: |  | |  |  |  |  |  |  | |  | ответственному исполнителю подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | | \* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета; | | | | | | | |  |  | | | \*\* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; | | | | | | | |  |  | | | \*\*\* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов. | | | | | | | |  |  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы |

|  |
| --- |
| СВЕДЕНИЯ  о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы | | | | | | | | |
| 1. | Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.2. | Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы |

|  |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ  основных мероприятий подпрограмм программы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы | | | | | |
| I. Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) | 2018 | 2024 | Индикаторы 1 и 2 достижения целей Программы , указанные в Приложении 1 Программы |
| Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска» | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) | 2018 | 2024 | Показатели 1.1, 1.3, 1.5., указанные в Приложении 1 к Программе |
| 1.2. | Основное мероприятие «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) | 2018 | 2024 | Показатели 1.1.- 1.5., указанные в Приложении 1 к Программе |
| 1.3 | Основное мероприятие «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена» | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) | 2020 | 2020 | Показатель 1.5., указанный в Приложении 1 к Программе |
| Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель - МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»; участники - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска»; организации города-курорта Пятигорска (по согласованию); физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию) | 2018 | 2024 | Показатель 2.1. указанный в Приложении 1 к Программе |