№ 1552 от 08.05.2018 г.

00.00.2016                                                                                                       №

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 09.03.2016 № 643»; о признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 02.03.2018 № 609

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2014 г. № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 09.03.2016 № 643, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 02.03.2018 № 609 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», на 2017-2019 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска						       А.В.Скрипник

| актом |  |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от ___________________ №______ |
| --- | --- |

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска,

на 2017-2019 годы

| Таблица 1 |
| --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонт (указывается ро или сп. сч.) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89, лит. В,В1,Д | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 395,50 | 384,00 | 360,80 | 16 | 1 850 368,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 368,24 | 4 819 | 31.12.2017 |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 343,60 | 343,60 | 343,60 | 4 | 1 804 347,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 347,44 | 5 251 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 473,70 | 439,30 | 418,60 | 14 | 2 542 091,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 091,68 | 5 787 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 528,60 | 507,00 | 507,00 | 24 | 1 114 683,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 683,14 | 2 199 | 31.12.2017 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 565,70 | 545,00 | 545,00 | 26 | 113 552,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 552,58 | 208 | 31.12.2017 |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39, лит. А,А1,А2,Б | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 3 | 663,00 | 600,00 | 376,60 | 25 | 4 690 681,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690 681,42 | 7 818 | 31.12.2017 |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 395,50 | 380,00 | 380,00 | 13 | 877 386,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 386,62 | 2 309 | 31.12.2017 |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | ро | 1915 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 1 329,20 | 1 218,10 | 1 112,60 | 40 | 158 523,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 523,56 | 130 | 31.12.2017 |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 889,00 | 889,00 | 889,00 | 11 | 2 801 918,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 801 918,96 | 3 152 | 31.12.2017 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 | ро | 1916 |  | Прочие | 1 | 0 | 272,20 | 272,20 | 272,20 | 10 | 1 981 311,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 311,28 | 7 279 | 31.12.2017 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 255,60 | 239,20 | 239,20 | 8 | 1 344 177,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 177,22 | 5 619 | 31.12.2017 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30 | ро | 1907 |  | Прочие | 3 | 1 | 619,00 | 495,50 | 495,50 | 20 | 3 197 324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197 324,36 | 6 453 | 31.12.2017 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | ро | 1900 |  | Прочие | 2 | 0 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 18 | 1 974 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 450,00 | 6 369 | 31.12.2017 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 355,32 | 340,70 | 340,70 | 25 | 2 721 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 193,50 | 7 987 | 31.12.2017 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 241,70 | 241,70 | 241,70 | 9 | 1 473 735,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 735,04 | 6 097 | 31.12.2017 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е | ро | 1896 |  | Прочие | 2 | 1 | 486,20 | 415,40 | 415,40 | 25 | 2 626 110,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 110,44 | 6 322 | 31.12.2017 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 126,40 | 126,40 | 80,20 | 14 | 297 042,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 042,58 | 2 350 | 31.12.2017 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 73,10 | 73,10 | 19,00 | 7 | 267 616,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 616,92 | 3 661 | 31.12.2017 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 209,70 | 195,50 | 146,20 | 16 | 2 034 689,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 689,02 | 10 408 | 31.12.2017 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | ро | 1905 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 411,30 | 375,90 | 375,90 | 21 | 2 291 746,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 746,44 | 6 097 | 31.12.2017 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 276,90 | 250,50 | 204,50 | 15 | 1 658 386,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 386,12 | 6 620 | 31.12.2017 |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 | ро | 1880 |  | Прочие | 1 | 0 | 256,80 | 256,80 | 256,80 | 11 | 1 511 175,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 175,68 | 5 885 | 31.12.2017 |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А,Б,В | ро | 1904 |  | Прочие | 2 | 0 | 485,00 | 256,20 | 256,20 | 17 | 1 750 279,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 279,22 | 6 832 | 31.12.2017 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | ро | 1893 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 604,00 | 570,00 | 529,30 | 12 | 149 005,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 005,68 | 261 | 31.12.2017 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 962,00 | 890,00 | 890,00 | 12 | 110 095,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 095,94 | 124 | 31.12.2017 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 323,60 | 318,60 | 318,60 | 20 | 1 758 686,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 686,52 | 5 520 | 31.12.2017 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 579,70 | 547,90 | 547,90 | 29 | 780 038,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 038,52 | 1 424 | 31.12.2017 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50, лит. Б | ро | 1897 |  | Прочие | 1 | 0 | 350,00 | 350,00 | 238,70 | 16 | 1 692 698,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 698,20 | 4 836 | 31.12.2017 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А,Б | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 30 | 776 452,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 452,28 | 1 725 | 31.12.2017 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 559,60 | 554,60 | 510,70 | 37 | 2 934 980,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 980,18 | 5 292 | 31.12.2017 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 163,80 | 163,80 | 163,80 | 11 | 932 755,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 755,78 | 5 694 | 31.12.2017 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 608,89 | 459,49 | 403,09 | 39 | 3 975 129,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 975 129,88 | 8 651 | 31.12.2017 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 438,60 | 310,10 | 136,00 | 22 | 2 085 943,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 943,04 | 6 727 | 31.12.2017 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А,Б | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 12 | 2 015 180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 180,40 | 4 915 | 31.12.2017 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 521,30 | 500,00 | 459,40 | 13 | 2 607 445,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 445,08 | 5 215 | 31.12.2017 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А,Б,В | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 544,60 | 534,10 | 407,80 | 44 | 2 831 671,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 671,76 | 5 302 | 31.12.2017 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 585,70 | 582,70 | 551,10 | 23 | 1 691 428,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 428,51 | 2 903 | 31.12.2017 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 222,80 | 222,80 | 222,80 | 4 | 1 845 752,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 752,98 | 8 284 | 31.12.2017 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 10 | 986 620,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 620,42 | 7 149 | 31.12.2017 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 2 | 698,00 | 615,60 | 403,50 | 26 | 3 598 747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 598 747,50 | 5 846 | 31.12.2017 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 167,90 | 167,90 | 119,90 | 14 | 1 292 573,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 573,18 | 7 698 | 31.12.2017 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 257,30 | 252,30 | 252,30 | 35 | 2 516 908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 908,40 | 9 976 | 31.12.2017 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 391,70 | 391,70 | 391,70 | 16 | 1 215 206,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 206,48 | 3 102 | 31.12.2017 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. Б | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 101,90 | 101,90 | 101,90 | 4 | 994 802,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 802,54 | 9 763 | 31.12.2017 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 4 | 946,51 | 798,51 | 798,51 | 32 | 7 562 820,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562 820,98 | 9 471 | 31.12.2017 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 462,50 | 430,60 | 430,60 | 27 | 2 546 365,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 365,78 | 5 914 | 31.12.2017 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 263,80 | 263,80 | 204,60 | 18 | 1 948 896,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 896,26 | 7 388 | 31.12.2017 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | ро | 1892 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 441,00 | 431,00 | 431,00 | 8 | 56 372,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 372,80 | 131 | 31.12.2017 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | ро | 1900 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 497,50 | 404,90 | 404,90 | 25 | 247 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 254,00 | 611 | 31.12.2017 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 605,00 | 570,00 | 542,20 | 11 | 3 863 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 863 128,80 | 6 777 | 31.12.2017 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 401,40 | 351,70 | 339,10 | 23 | 1 777 128,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 128,04 | 5 053 | 31.12.2017 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А | ро | 1903 |  | Прочие | 2 | 0 | 118,70 | 118,70 | 90,60 | 6 | 511 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 530,00 | 4 309 | 31.12.2017 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б | ро | 1903 |  | Прочие | 1 | 0 | 130,40 | 130,40 | 130,40 | 9 | 1 327 662,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 662,84 | 10 181 | 31.12.2017 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 2 | 760,30 | 659,20 | 527,00 | 51 | 3 561 818,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561 818,16 | 5 403 | 31.12.2017 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 486,20 | 469,60 | 422,30 | 39 | 3 825 509,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 509,20 | 8 146 | 31.12.2017 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 850,70 | 819,80 | 599,60 | 52 | 4 990 443,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 443,40 | 6 087 | 31.12.2017 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 7 | 407,10 | 346,90 | 346,90 | 14 | 2 049 600,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 600,08 | 5 908 | 31.12.2017 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 712,20 | 637,60 | 601,80 | 18 | 2 890 434,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 434,12 | 4 533 | 31.12.2017 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 669,00 | 437,80 | 417,80 | 36 | 1 499 232,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 232,01 | 3 424 | 31.12.2017 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 362,30 | 357,10 | 357,10 | 21 | 1 854 158,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 158,42 | 5 192 | 31.12.2017 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 219,00 | 115,90 | 14,20 | 15 | 1 882 360,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 360,06 | 16 241 | 31.12.2017 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 601,00 | 594,00 | 594,00 | 33 | 3 777 392,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 392,66 | 6 359 | 31.12.2017 |
| Итого 2017 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 27 977,02 | 25 624,10 | 23 485,80 | 1 256,00 | 124 047 022,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 047 022,34 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | ро | 1946 |  | Прочие | 2 | 1 | 627,00 | 454,00 | 454,00 | 16 | 3 830 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830 326,00 | 8 437 | 31.12.2018 |
| 64 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | ро | 1934 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 401,20 | 343,30 | 303,00 | 24 | 1 405 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 120,00 | 4 093 | 31.12.2018 |
| 65 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12 | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 476,40 | 290,50 | 290,50 | 21 | 2 928 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928 930,00 | 10 082 | 31.12.2018 |
| 66 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | ро | 1935 |  | Прочие | 5 | 3 | 1 843,60 | 1 724,60 | 1 549,40 | 44 | 6 748 278,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 748 278,10 | 3 913 | 31.12.2018 |
| 67 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148 | ро | 1937 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 065,92 | 921,72 | 625,48 | 33 | 962 756,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 756,10 | 1 045 | 31.12.2018 |
| 68 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 637,60 | 458,60 | 458,60 | 28 | 3 381 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381 617,00 | 7 374 | 31.12.2018 |
| 69 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 474,00 | 456,00 | 456,00 | 26 | 1 809 529,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 529,50 | 3 968 | 31.12.2018 |
| 70 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 | ро | 1954 |  | Деревянные | 2 | 1 | 437,50 | 396,70 | 396,70 | 17 | 2 827 204,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 204,40 | 7 127 | 31.12.2018 |
| 71 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | ро | 1948 |  | Прочие | 2 | 4 | 1 324,10 | 1 084,10 | 1 084,10 | 32 | 10 044 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 044 795,00 | 9 266 | 31.12.2018 |
| 72 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 | ро | 1933 |  | Прочие | 3 | 2 | 1 073,00 | 1 037,00 | 1 020,60 | 26 | 2 881 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881 413,00 | 2 779 | 31.12.2018 |
| 73 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | ро | 1928 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 4 | 1 253,97 | 1 104,57 | 1 062,77 | 47 | 823 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 505,00 | 746 | 31.12.2018 |
| 74 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а | ро | 1947 |  | Смешанные | 1 | 1 | 420,10 | 294,70 | 294,70 | 24 | 374 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 709,00 | 1 271 | 31.12.2018 |
| 75 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105 | ро | 1929 |  | Прочие | 1 | 0 | 162,30 | 162,30 | 162,30 | 8 | 2 108 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 108 360,00 | 12 991 | 31.12.2018 |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | ро | 1937 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1 051,70 | 969,70 | 849,90 | 42 | 2 135 449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 449,60 | 2 202 | 31.12.2018 |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 729,90 | 667,60 | 567,40 | 39 | 3 541 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 423,00 | 5 305 | 31.12.2018 |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 | ро | 1918 |  | Прочие | 2 | 2 | 426,00 | 256,10 | 228,10 | 20 | 2 952 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 055,00 | 11 527 | 31.12.2018 |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 | ро | 1933 |  | Прочие | 2 | 0 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 10 | 531 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 366,00 | 3 450 | 31.12.2018 |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 680,50 | 459,30 | 459,30 | 24 | 3 990 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 291,20 | 8 688 | 31.12.2018 |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | ро | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 435,80 | 411,80 | 411,80 | 16 | 2 341 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 152,00 | 5 685 | 31.12.2018 |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 | ро | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 414,90 | 390,90 | 390,90 | 22 | 1 873 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 812,00 | 4 794 | 31.12.2018 |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 | ро | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 375,80 | 351,80 | 351,80 | 20 | 1 578 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 504,00 | 4 487 | 31.12.2018 |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 | ро | 1946 |  | Прочие | 2 | 1 | 385,50 | 373,50 | 373,50 | 16 | 1 712 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 210,00 | 4 584 | 31.12.2018 |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 578,00 | 355,90 | 355,90 | 20 | 2 844 709,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 709,50 | 7 993 | 31.12.2018 |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 751,80 | 652,40 | 652,40 | 21 | 3 834 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834 796,00 | 5 878 | 31.12.2018 |
| Итого 2018 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 16 180,59 | 13 771,09 | 12 953,15 | 596,00 | 67 462 311,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 462 311,40 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 71 | ро | 1952 |  | Прочие | 2 | 2 | 618,30 | 586,60 | 586,60 | 21 | 5 007 282,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 007 282,80 | 8 536 | 31.12.2019 |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 0 | 876,90 | 876,90 | 876,90 | 39 | 3 314 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314 896,00 | 3 780 | 31.12.2019 |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 | ро | 1938 |  | Прочие | 2 | 2 | 579,10 | 471,80 | 471,80 | 13 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 318 | 31.12.2019 |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | ро | 1953 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 5 | 4 110,47 | 3 798,47 | 3 234,47 | 109 | 2 394 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 846,00 | 630 | 31.12.2019 |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | ро | 1938 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 710,20 | 1 525,60 | 1 525,60 | 69 | 1 349 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 112,00 | 884 | 31.12.2019 |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 254,60 | 219,30 | 219,30 | 19 | 2 355 418,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 418,40 | 10 741 | 31.12.2019 |
| 93 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 | ро | 1946 |  | Прочие | 2 | 2 | 659,00 | 437,00 | 400,10 | 22 | 3 560 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 099,00 | 8 147 | 31.12.2019 |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | ро | 1904 |  | Смешанные | 2 | 1 | 418,90 | 384,80 | 275,40 | 15 | 1 130 600,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 600,30 | 2 938 | 31.12.2019 |
| 95 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | ро | 1920 |  | Прочие | 2 | 2 | 410,40 | 386,40 | 386,40 | 18 | 3 778 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 778 473,00 | 9 779 | 31.12.2019 |
| 96 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 473,17 | 318,60 | 318,60 | 14 | 2 446 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 722,00 | 7 680 | 31.12.2019 |
| 97 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 823,50 | 604,20 | 604,20 | 24 | 3 980 251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 251,20 | 6 588 | 31.12.2019 |
| 98 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 21 | ро | 1935 |  | Прочие | 2 | 0 | 763,30 | 748,40 | 721,30 | 33 | 2 182 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 116,00 | 2 916 | 31.12.2019 |
| 99 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 | ро | 1934 |  | Прочие | 2 | 1 | 781,20 | 721,20 | 605,20 | 10 | 747 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 996,00 | 1 037 | 31.12.2019 |
| 100 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | ро | 1912 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 758,45 | 664,85 | 599,85 | 20 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 171 | 31.12.2019 |
| 101 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В | ро | 1936 |  | Прочие | 1 | 0 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 8 | 146 953,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 953,60 | 668 | 31.12.2019 |
| 102 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | ро | 1936 |  | Прочие | 2 | 1 | 315,80 | 303,80 | 303,80 | 8 | 943 958,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 958,60 | 3 107 | 31.12.2019 |
| 103 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | ро | 1938 |  | Прочие | 2 | 1 | 298,00 | 268,40 | 268,40 | 11 | 2 187 473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 473,60 | 8 150 | 31.12.2019 |
| 104 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 955,60 | 732,60 | 531,10 | 40 | 6 229 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 229 428,00 | 8 503 | 31.12.2019 |
| 105 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | ро | 1934 |  | Прочие | 3 | 2 | 1 036,50 | 750,50 | 705,30 | 53 | 4 395 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 395 384,00 | 5 857 | 31.12.2019 |
| 106 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | ро | 1936 |  | Прочие | 5 | 7 | 5 321,00 | 4 442,20 | 4 282,46 | 100 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 186 | 31.12.2019 |
| 107 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 976,60 | 620,80 | 501,20 | 41 | 8 081 432,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 081 432,30 | 13 018 | 31.12.2019 |
| 108 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 1 252,61 | 1 212,60 | 889,40 | 66 | 9 521 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 521 949,00 | 7 853 | 31.12.2019 |
| 109 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 702,50 | 643,60 | 528,00 | 24 | 3 983 897,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 983 897,40 | 6 190 | 31.12.2019 |
| 110 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 0 | 345,40 | 345,40 | 345,40 | 17 | 616 750,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 750,90 | 1 786 | 31.12.2019 |
| 111 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 259,30 | 201,10 | 123,80 | 15 | 1 550 668,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 668,40 | 7 711 | 31.12.2019 |
| 112 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 373,90 | 364,40 | 364,40 | 15 | 3 496 413,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 496 413,80 | 9 595 | 31.12.2019 |
| 113 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 191,20 | 183,00 | 113,20 | 12 | 2 267 839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 839,20 | 12 393 | 31.12.2019 |
| 114 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 1 | 105,00 | 86,00 | 86,00 | 3 | 1 008 784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 784,40 | 11 730 | 31.12.2019 |
| 115 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 184,80 | 160,10 | 147,00 | 7 | 2 879 424,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 424,40 | 17 985 | 31.12.2019 |
| 116 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | ро | 1946 |  | Прочие | 1 | 1 | 315,60 | 309,60 | 101,70 | 8 | 2 448 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 430,00 | 7 908 | 31.12.2019 |
| 117 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 719,50 | 415,50 | 359,80 | 18 | 5 044 564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 044 564,80 | 12 141 | 31.12.2019 |
| 118 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | ро | 1940 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 1 074,00 | 933,00 | 490,00 | 19 | 1 628 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 190,00 | 1 745 | 31.12.2019 |
| 119 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 369,80 | 227,50 | 227,50 | 16 | 6 881 067,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881 067,40 | 30 246 | 31.12.2019 |
| 120 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | ро | 1939 |  | Прочие | 3 | 1 | 746,00 | 703,90 | 657,10 | 26 | 5 567 318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 567 318,60 | 7 909 | 31.12.2019 |
| 121 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | ро | 1938 |  | Прочие | 2 | 2 | 542,40 | 477,30 | 477,30 | 10 | 4 803 008,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 803 008,20 | 10 063 | 31.12.2019 |
| 122 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | ро | 1953 |  | Прочие | 4 | 3 | 828,50 | 747,04 | 747,04 | 23 | 7 508 610,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508 610,92 | 10 051 | 31.12.2019 |
| 123 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 560,70 | 491,30 | 491,30 | 20 | 5 694 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 694 083,00 | 11 590 | 31.12.2019 |
| 124 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 523,80 | 472,30 | 472,30 | 18 | 2 146 359,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 359,80 | 4 544 | 31.12.2019 |
| 125 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 703,53 | 1 513,23 | 1 489,46 | 59 | 860 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 520,00 | 569 | 31.12.2019 |
| 126 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 711,50 | 1 532,00 | 1 465,50 | 54 | 5 495 212,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 495 212,40 | 3 587 | 31.12.2019 |
| 127 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | ро | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 221,47 | 1 102,17 | 972,97 | 69 | 661 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 140,00 | 600 | 31.12.2019 |
| 128 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 748,80 | 697,80 | 697,80 | 15 | 4 806 839,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 806 839,18 | 6 889 | 31.12.2019 |
| 129 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 894,04 | 815,70 | 815,70 | 28 | 425 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 760,00 | 522 | 31.12.2019 |
| 130 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | ро | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 1 430,80 | 1 088,70 | 1 024,00 | 42 | 5 452 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 332,00 | 5 008 | 31.12.2019 |
| 131 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | ро | 1956 |  | Смешанные | 2 | 2 | 461,60 | 414,40 | 356,50 | 23 | 1 164 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 534,00 | 2 810 | 31.12.2019 |
| 132 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | ро | 1954 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 540,90 | 480,00 | 480,00 | 15 | 1 203 446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 446,28 | 2 507 | 31.12.2019 |
| 133 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | ро | 1950 |  | Смешанные | 3 | 5 | 2 376,00 | 2 237,40 | 167,80 | 63 | 1 219 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 770,00 | 545 | 31.12.2019 |
| 134 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | ро | 1953 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1 035,84 | 952,24 | 711,94 | 19 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 428 | 31.12.2019 |
| 135 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 317,40 | 315,40 | 315,40 | 11 | 1 547 300,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 547 300,60 | 4 906 | 31.12.2019 |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 408,70 | 378,60 | 378,60 | 13 | 2 289 343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 343,10 | 6 047 | 31.12.2019 |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | сп. сч. | 1954 |  | Прочие | 4 | 4 | 2 046,98 | 1 950,98 | 1 950,98 | 150 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 314 | 31.12.2019 |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 587,99 | 532,28 | 491,28 | 31 | 3 614 048,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 048,06 | 6 790 | 31.12.2019 |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 585,71 | 549,11 | 500,11 | 26 | 2 543 838,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 838,78 | 4 633 | 31.12.2019 |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | ро | 1959 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1 270,50 | 1 130,70 | 940,40 | 29 | 2 446 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 561,00 | 2 164 | 31.12.2019 |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 308,20 | 2 022,00 | 1 971,20 | 42 | 11 206 952,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 206 952,90 | 5 543 | 31.12.2019 |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | ро | 1955 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 179,64 | 1 094,84 | 1 071,94 | 22 | 5 806 020,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 806 020,18 | 5 303 | 31.12.2019 |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 118,75 | 1 775,77 | 1 775,77 | 37 | 11 468 034,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 468 034,90 | 6 458 | 31.12.2019 |
| 144 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | ро | 1960 |  | Прочие | 2 | 1 | 413,40 | 370,80 | 293,40 | 14 | 2 534 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 483,00 | 6 835 | 31.12.2019 |
| 145 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 161,00 | 953,80 | 914,90 | 40 | 6 089 955,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 089 955,54 | 6 385 | 31.12.2019 |
| 146 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | сп. сч. | 1955 |  | Прочие | 5 | 1 | 2 815,00 | 2 233,10 | 2 233,10 | 56 | 2 105 582,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 582,60 | 943 | 31.12.2019 |
| 147 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | ро | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 847,51 | 777,90 | 777,90 | 24 | 182 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 760,00 | 235 | 31.12.2019 |
| 148 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | ро | 1959 |  | Смешанные | 3 | 1 | 483,90 | 449,10 | 449,10 | 32 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 387 | 31.12.2019 |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | ро | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 508,60 | 455,90 | 455,90 | 24 | 3 016 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 016 382,00 | 6 616 | 31.12.2019 |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | ро | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 887,62 | 814,42 | 755,22 | 30 | 1 350 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 400,00 | 1 658 | 31.12.2019 |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | ро | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 510,20 | 453,30 | 453,30 | 26 | 2 083 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 248,00 | 4 596 | 31.12.2019 |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | ро | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 505,50 | 450,30 | 450,30 | 22 | 1 808 372,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 372,50 | 4 016 | 31.12.2019 |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | ро | 1956 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 379,00 | 350,60 | 350,60 | 17 | 2 345 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 886,00 | 6 691 | 31.12.2019 |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 781,91 | 539,81 | 11,41 | 60 | 3 466 187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 187,40 | 6 421 | 31.12.2019 |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 826,90 | 619,00 | 187,90 | 52 | 3 629 841,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 841,40 | 5 864 | 31.12.2019 |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 363,20 | 339,20 | 339,20 | 22 | 2 048 251,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 251,10 | 6 038 | 31.12.2019 |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | ро |  |  | Смешанные | 2 | 1 | 349,24 | 317,40 | 252,90 | 11 | 2 392 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 368,00 | 7 537 | 31.12.2019 |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | ро | 1955 |  | Смешанные | 2 | 1 | 362,00 | 329,90 | 264,30 | 10 | 2 808 657,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 657,56 | 8 514 | 31.12.2019 |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | ро | 1955 |  | Блочные | 2 | 1 | 320,20 | 285,30 | 255,70 | 13 | 1 433 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 347,00 | 5 024 | 31.12.2019 |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | сп. сч. | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 970,80 | 886,80 | 739,70 | 46 | 3 614 977,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 977,69 | 4 076 | 31.12.2019 |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 411,00 | 409,00 | 409,00 | 12 | 3 063 244,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063 244,21 | 7 490 | 31.12.2019 |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | ро | 1962 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 494,28 | 2 332,78 | 2 287,88 | 81 | 5 000 393,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 393,98 | 2 144 | 31.12.2019 |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 638,52 | 590,36 | 553,16 | 18 | 2 654 712,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 712,70 | 4 497 | 31.12.2019 |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | ро | 1953 |  | Прочие | 2 | 1 | 252,40 | 221,40 | 221,40 | 8 | 2 201 674,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201 674,60 | 9 944 | 31.12.2019 |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 138,47 | 1 114,05 | 1 007,95 | 16 | 5 302 975,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 302 975,70 | 4 760 | 31.12.2019 |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | ро | 1953 |  | Блочные | 3 | 2 | 2 068,00 | 1 906,70 | 1 906,70 | 41 | 3 550 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 204,00 | 1 862 | 31.12.2019 |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 926,20 | 1 694,90 | 1 694,90 | 40 | 10 827 807,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 827 807,20 | 6 388 | 31.12.2019 |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 818,00 | 803,70 | 667,60 | 35 | 3 509 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509 432,00 | 4 367 | 31.12.2019 |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | ро | 1957 |  | Прочие | 3 | 1 | 512,30 | 342,20 | 172,10 | 12 | 1 112 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 136,00 | 3 250 | 31.12.2019 |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 376,28 | 1 742,48 | 1 475,75 | 132 | 6 494 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 494 083,00 | 3 727 | 31.12.2019 |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 203,46 | 2 190,70 | 2 138,50 | 53 | 2 927 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 036,00 | 1 336 | 31.12.2019 |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 2 332,39 | 1 847,76 | 1 512,29 | 108 | 1 723 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 249,00 | 933 | 31.12.2019 |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ро | 1961 |  | Прочие | 5 | 3 | 2 941,00 | 2 304,90 | 2 180,30 | 102 | 2 447 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 785,60 | 1 062 | 31.12.2019 |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | сп. сч. | 1962 |  | Прочие | 5 | 3 | 3 614,30 | 2 915,00 | 2 842,00 | 94 | 913 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 356,00 | 313 | 31.12.2019 |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | ро | 1958 |  | Прочие | 2 | 1 | 408,30 | 396,30 | 396,30 | 16 | 3 795 068,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 795 068,40 | 9 576 | 31.12.2019 |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | ро | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 591,85 | 536,12 | 536,12 | 26 | 3 074 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 221,20 | 5 734 | 31.12.2019 |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 586,90 | 531,20 | 531,20 | 25 | 3 475 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 855,00 | 6 543 | 31.12.2019 |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | сп. сч. | 1958 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 617,70 | 545,70 | 490,50 | 23 | 3 668 517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 668 517,60 | 6 723 | 31.12.2019 |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | ро | 1958 |  | Прочие | 2 | 1 | 287,50 | 263,90 | 216,10 | 12 | 1 653 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 409,00 | 6 265 | 31.12.2019 |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | ро | 1953 |  | Блочные | 3 | 4 | 1 987,10 | 1 836,40 | 1 807,60 | 42 | 2 351 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351 850,00 | 1 281 | 31.12.2019 |
| Итого 2019 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 95 096,18 | 82 791,46 | 74 068,65 | 3 147,00 | 296 432 167,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 432 167,38 |  |  |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 139 253,79 | 122 186,65 | 110 507,60 | 4 999 | 487 941 501,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 941 501,12 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта |
| № п/п по МО | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | дпугие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89, лит. В,В1,Д | 1 850 368,24 | 216 856,48 | 0 | 0,00 | 435,0 | 1 344 660,74 | 0,0 | 0,00 | 175,0 | 252 176,62 | 14 | 36 674,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б | 1 804 347,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 466,0 | 1 413 553,86 | 0,0 | 0,00 | 220,0 | 315 305,44 | 29 | 75 488,14 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 | 2 542 091,68 | 394 255,68 | 0 | 0,00 | 440,0 | 1 332 030,02 | 0,0 | 0,00 | 456,0 | 762 930,18 | 20 | 52 875,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | 1 114 683,14 | 357 676,56 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 413,0 | 706 254,78 | 19 | 50 751,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б | 113 552,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 50 | 113 552,58 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39, лит. А,А1,А2,Б | 4 690 681,42 | 391 777,40 | 0 | 0,00 | 786,0 | 2 324 185,82 | 0,0 | 0,00 | 1 131,0 | 1 974 718,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 877 386,62 | 205 515,86 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 307,0 | 610 406,92 | 24 | 61 463,84 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 158 523,56 | 158 523,56 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 2 801 918,96 | 338 887,26 | 0 | 0,00 | 600,0 | 1 786 302,88 | 0,0 | 0,00 | 357,0 | 527 723,14 | 65 | 149 005,68 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 | 1 981 311,28 | 186 656,36 | 0 | 0,00 | 398,0 | 1 239 779,98 | 0,0 | 0,00 | 285,0 | 478 431,00 | 32,5 | 76 443,94 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 | 1 344 177,22 | 194 198,78 | 0 | 0,00 | 220,0 | 706 999,36 | 0,0 | 0,00 | 250,0 | 373 934,92 | 29 | 69 044,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30 | 3 197 324,36 | 504 077,02 | 0 | 0,00 | 470,0 | 1 368 296,14 | 0,0 | 0,00 | 626,0 | 1 184 095,78 | 62 | 140 855,42 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | 1 974 450,00 | 324 551,58 | 0 | 0,00 | 350,0 | 1 057 952,60 | 0,0 | 0,00 | 407,0 | 591 945,82 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 2 721 193,50 | 176 664,12 | 0 | 0,00 | 655,0 | 1 876 439,54 | 0,0 | 0,00 | 290,00 | 532 873,84 | 60 | 135 216,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А | 1 473 735,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240,0 | 743 872,00 | 0,0 | 0,00 | 367,2 | 613 819,48 | 51 | 116 043,56 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е | 2 626 110,44 | 105 737,82 | 0 | 0,00 | 701,0 | 2 071 045,14 | 0,0 | 0,00 | 268,0 | 449 327,48 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А | 297 042,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 165,0 | 226 233,14 | 60 | 70 809,44 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б | 267 616,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 153,0 | 209 578,62 | 48 | 58 038,30 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 | 2 034 689,02 | 211 386,06 | 0 | 0,00 | 394,0 | 1 147 916,98 | 0,0 | 0,00 | 332,0 | 562 700,70 | 48 | 112 685,28 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 2 291 746,44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,0 | 1 310 490,30 | 0,0 | 0,00 | 450,0 | 826 781,16 | 66 | 154 474,98 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 | 1 658 386,12 | 242 242,16 | 0 | 0,00 | 297,0 | 901 982,56 | 0,0 | 0,00 | 175,0 | 514 161,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 | 1 511 175,68 | 282 167,92 | 0 | 0,00 | 280,0 | 836 457,16 | 0,0 | 0,00 | 191,0 | 288 848,66 | 43 | 103 701,94 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А,Б,В | 1 750 279,22 | 375 852,98 | 0 | 0,00 | 240,0 | 773 987,96 | 0,0 | 0,00 | 329,0 | 508 307,42 | 70 | 92 130,86 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | 149 005,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65 | 149 005,68 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 110 095,94 | 55 668,14 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 54 427,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д | 1 758 686,52 | 133 574,00 | 0 | 0,00 | 380,0 | 1 150 809,16 | 0,0 | 0,00 | 250,0 | 474 303,36 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 | 780 038,52 | 611 079,20 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 28,0 | 62 899,00 | 0,0 | 0,00 | 72 | 106 060,32 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50, лит. Б | 1 692 698,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 340,8 | 1 014 214,72 | 0,0 | 0,00 | 356,0 | 550 852,32 | 55 | 127 631,16 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А,Б | 776 452,28 | 223 931,44 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 295,0 | 552 520,84 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 | 2 934 980,18 | 388 331,32 | 0 | 0,00 | 484,0 | 1 408 396,08 | 0,0 | 0,00 | 621,0 | 982 066,80 | 66 | 156 185,98 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | 932 755,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,0 | 459 338,60 | 0,0 | 0,00 | 246,0 | 377 402,94 | 37 | 96 014,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а | 3 975 129,88 | 270 488,32 | 0 | 0,00 | 810,0 | 2 299 916,76 | 0,0 | 0,00 | 690,0 | 1 280 956,96 | 50 | 123 767,84 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А | 2 085 943,04 | 253 349,94 | 0 | 0,00 | 405,0 | 1 253 013,68 | 0,0 | 0,00 | 311,0 | 579 579,42 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А,Б | 2 015 180,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 384,0 | 1 121 586,46 | 0,0 | 0,00 | 486,0 | 762 035,74 | 54 | 131 558,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 | 2 607 445,08 | 269 537,04 | 0 | 0,00 | 550,0 | 1 631 490,42 | 0,0 | 0,00 | 402,0 | 706 417,62 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А,Б,В | 2 831 671,76 | 446 492,20 | 0 | 0,00 | 403,0 | 1 260 029,96 | 146,7 | 250 215,00 | 280,0 | 722 465,62 | 62,5 | 152 468,98 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 | 1 691 428,51 | 325 833,36 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 58 963,45 | 650,0 | 1 127 487,64 | 75 | 179 144,06 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А | 1 845 752,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 550,0 | 1 789 837,50 | 46 | 55 915,48 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б | 986 620,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 252,0 | 730 051,84 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 191 132,86 | 52 | 65 435,72 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 3 598 747,50 | 490 727,80 | 0 | 0,00 | 624,0 | 1 883 703,62 | 0,0 | 0,00 | 612,0 | 1 031 509,98 | 152 | 192 806,10 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21, лит. А | 1 292 573,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 214,0 | 700 110,52 | 0,0 | 0,00 | 305,0 | 483 017,66 | 92 | 109 445,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 | 2 516 908,40 | 316 456,20 | 0 | 0,00 | 352,0 | 1 106 683,06 | 0,0 | 0,00 | 590,0 | 1 014 862,54 | 58 | 78 906,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А | 1 215 206,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 232,0 | 706 053,00 | 0,0 | 0,00 | 227,0 | 426 001,24 | 60 | 83 152,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. Б | 994 802,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 226,0 | 704 134,32 | 0,0 | 0,00 | 155,0 | 209 644,70 | 60 | 81 023,52 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 | 7 562 820,98 | 1 249 302,18 | 0 | 0,00 | 1 290,0 | 3 597 450,66 | 0,0 | 0,00 | 1 596,0 | 2 560 273,14 | 130 | 155 795,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 | 2 546 365,78 | 359 823,42 | 0 | 0,00 | 431,0 | 1 438 182,82 | 0,0 | 0,00 | 440,0 | 748 359,54 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А | 1 948 896,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,0 | 1 441 732,26 | 0,0 | 0,00 | 285,0 | 401 924,52 | 89 | 105 239,48 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 56 372,80 | 56 372,80 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 247 254,00 | 247 254,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55 | 3 863 128,80 | 393 257,38 | 0 | 0,00 | 820,0 | 2 462 802,78 | 0,0 | 0,00 | 640,0 | 1 007 068,64 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | 1 777 128,04 | 329 346,02 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 190,0 | 1 447 782,02 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А | 511 530,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 190,0 | 465 451,00 | 20 | 46 079,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б | 1 327 662,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 335,0 | 948 948,92 | 0,0 | 0,00 | 210,00 | 284 868,52 | 40 | 93 845,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 | 3 561 818,16 | 382 211,40 | 0 | 0,00 | 637,0 | 1 785 972,48 | 0,0 | 0,00 | 685,0 | 1 280 949,00 | 96 | 112 685,28 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | 3 825 509,20 | 529 898,72 | 0 | 0,00 | 640,0 | 1 834 495,26 | 0,0 | 0,00 | 674,0 | 1 336 915,22 | 102 | 124 200,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | 4 990 443,40 | 439 870,38 | 0 | 0,00 | 820,0 | 2 602 865,24 | 162,9 | 244 943,00 | 916,0 | 1 702 764,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А | 2 049 600,08 | 278 672,60 | 0 | 0,00 | 482,0 | 1 422 349,58 | 0,0 | 0,00 | 167,0 | 257 691,94 | 74 | 90 885,96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В | 2 890 434,12 | 441 516,40 | 0 | 0,00 | 580,0 | 1 683 265,28 | 0,0 | 0,00 | 393,0 | 765 652,44 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 1 499 232,01 | 525 969,86 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 109,0 | 98 877,17 | 384,0 | 707 929,20 | 113 | 166 455,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 1 854 158,42 | 39 788,00 | 0 | 0,00 | 430,0 | 1 306 962,10 | 48,8 | 112 788,00 | 214,0 | 394 620,32 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 | 1 882 360,06 | 266 301,64 | 0 | 0,00 | 286,0 | 874 984,16 | 0,0 | 0,00 | 315,0 | 671 092,00 | 52 | 69 982,26 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | 3 777 392,66 | 313 923,92 | 0 | 0,00 | 760,0 | 2 212 179,04 | 0,0 | 0,00 | 826,0 | 1 251 289,70 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2017 год по МО: город - курорт Пятигорск | 124 047 022,34 | 14 306 005,28 | 0,00 | 0,00 | 21 186,80 | 63 277 675,82 | 620,40 | 883 113,42 | 22 575,20 | 41 057 282,42 | 2 563,00 | 4 522 945,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | 3 830 326,00 | 473 904,00 | 0 | 0,00 | 487,0 | 1 711 805,00 | 161,0 | 327 957,00 | 860,0 | 1 316 660,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 1 405 120,00 | 188 400,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 700,0 | 1 071 700,00 | 60 | 145 020,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12 | 2 928 930,00 | 83 640,00 | 0 | 0,00 | 500,0 | 1 757 500,00 | 0,0 | 0,00 | 600,0 | 918 600,00 | 70 | 169 190,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 6 748 278,10 | 1 109 295,10 | 0 | 0,00 | 711,0 | 2 499 165,00 | 414,0 | 843 318,00 | 1 500,0 | 2 296 500,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148 | 962 756,10 | 336 000,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 165,3 | 336 716,10 | 0,0 | 0,00 | 120 | 290 040,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | 3 381 617,00 | 381 192,00 | 0 | 0,00 | 487,0 | 1 355 808,00 | 161,0 | 327 957,00 | 860,0 | 1 316 660,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 | 1 809 529,50 | 427 383,00 | 0 | 0,00 | 266,0 | 740 544,00 | 0,0 | 0,00 | 387,5 | 593 262,50 | 20 | 48 340,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 | 2 827 204,40 | 797 142,00 | 0 | 0,00 | 333,0 | 1 170 495,00 | 103,0 | 209 811,00 | 424,4 | 649 756,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | 10 044 795,00 | 3 644 853,00 | 0 | 0,00 | 1 050,0 | 2 923 200,00 | 390,0 | 794 430,00 | 1 752,0 | 2 682 312,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 | 2 881 413,00 | 450 000,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 037,0 | 2 112 369,00 | 0,0 | 0,00 | 132 | 319 044,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | 823 505,00 | 240 000,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 150,0 | 305 550,00 | 0,0 | 0,00 | 115 | 277 955,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а | 374 709,00 | 374 709,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105 | 2 108 360,00 | 120 000,00 | 0 | 0,00 | 380,0 | 1 335 700,00 | 0,0 | 0,00 | 300,0 | 459 300,00 | 80 | 193 360,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | 2 135 449,60 | 579 000,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 22,8 | 46 443,60 | 800,0 | 1 224 800,00 | 118 | 285 206,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 3 541 423,00 | 336 876,00 | 0 | 0,00 | 654,2 | 2 299 513,00 | 0,0 | 0,00 | 468,0 | 716 508,00 | 78 | 188 526,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 | 2 952 055,00 | 334 065,00 | 0 | 0,00 | 370,0 | 1 300 550,00 | 0,0 | 0,00 | 750,0 | 1 148 250,00 | 70 | 169 190,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 | 531 366,00 | 63 624,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 225,0 | 344 475,00 | 51 | 123 267,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 | 3 990 291,20 | 426 007,20 | 0 | 0,00 | 487,0 | 1 711 805,00 | 161,0 | 327 957,00 | 860,0 | 1 316 660,00 | 86 | 207 862,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | 2 341 152,00 | 114 072,00 | 0 | 0,00 | 470,0 | 1 308 480,00 | 0,0 | 0,00 | 600,0 | 918 600,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 | 1 873 812,00 | 275 892,00 | 0 | 0,00 | 310,0 | 863 040,00 | 0,0 | 0,00 | 480,0 | 734 880,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 | 1 578 504,00 | 225 564,00 | 0 | 0,00 | 255,0 | 709 920,00 | 0,0 | 0,00 | 420,0 | 643 020,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 | 1 712 210,00 | 213 120,00 | 0 | 0,00 | 280,0 | 779 520,00 | 0,0 | 0,00 | 470,0 | 719 570,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 2 844 709,50 | 142 380,00 | 0 | 0,00 | 512,1 | 1 800 031,50 | 0,0 | 0,00 | 482,0 | 737 942,00 | 68 | 164 356,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 3 834 796,00 | 223 596,00 | 0 | 0,00 | 582,0 | 2 045 730,00 | 0,0 | 0,00 | 601,0 | 920 131,00 | 267 | 645 339,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2018 год по МО: город - курорт Пятигорск | 67 462 311,40 | 11 560 714,30 | 0,00 | 0,00 | 8 134,30 | 26 312 806,50 | 2 765,10 | 5 632 508,70 | 13 539,90 | 20 729 586,90 | 1 335,00 | 3 226 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 71 | 5 007 282,80 | 1 066 574,00 | 0 | 0,00 | 495,0 | 1 673 402,00 | 158,0 | 367 666,00 | 1 152,0 | 1 899 640,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13 | 3 314 896,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 903,0 | 2 202 154,00 | 0,0 | 0,00 | 825,0 | 1 012 806,00 | 48 | 99 936,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 2 394 846,00 | 1 236 000,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 498,0 | 1 158 846,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 1 349 112,00 | 567 240,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 336,0 | 781 872,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 | 2 355 418,40 | 302 320,00 | 0 | 0,00 | 284,0 | 1 395 336,00 | 0,0 | 0,00 | 405,0 | 657 762,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 | 3 560 099,00 | 480 639,00 | 0 | 0,00 | 420,0 | 1 490 160,00 | 198,0 | 460 746,00 | 700,0 | 1 011 962,00 | 56 | 116 592,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 1 130 600,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 850,0 | 1 130 600,30 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 3 778 473,00 | 1 100 225,00 | 0 | 0,00 | 590,0 | 2 106 350,00 | 0,0 | 0,00 | 450,0 | 471 962,00 | 48 | 99 936,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 2 446 722,00 | 549 552,00 | 0 | 0,00 | 380,0 | 1 358 108,00 | 0,0 | 0,00 | 408,0 | 539 062,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 3 980 251,20 | 308 580,00 | 0 | 0,00 | 500,0 | 1 718 816,00 | 201,0 | 467 727,00 | 900,0 | 1 297 748,20 | 90 | 187 380,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 21 | 2 182 116,00 | 409 416,00 | 0 | 0,00 | 375,0 | 1 331 580,00 | 0,0 | 0,00 | 480,0 | 441 120,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 | 747 996,00 | 648 060,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 48 | 99 936,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В | 146 953,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 61 | 146 953,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | 943 958,60 | 252 510,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 424,0 | 587 348,60 | 50 | 104 100,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | 2 187 473,60 | 511 021,00 | 0 | 0,00 | 260,0 | 923 560,00 | 0,0 | 0,00 | 480,0 | 659 202,60 | 45 | 93 690,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 | 6 229 428,00 | 495 072,00 | 0 | 0,00 | 1 091,0 | 3 922 038,00 | 151,0 | 351 377,00 | 810,0 | 1 190 281,00 | 130 | 270 660,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 4 395 384,00 | 807 023,00 | 0 | 0,00 | 520,0 | 1 918 600,00 | 250,0 | 581 750,00 | 409,0 | 677 851,00 | 80 | 410 160,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 8 081 432,30 | 718 352,00 | 0 | 0,00 | 1 199,0 | 4 303 272,00 | 203,0 | 472 381,00 | 1 960,0 | 2 310 521,30 | 133 | 276 906,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 9 521 949,00 | 357 062,00 | 0 | 0,00 | 1 500,0 | 5 643 680,00 | 0,0 | 0,00 | 2 000,0 | 3 042 347,00 | 230 | 478 860,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 3 983 897,40 | 160 368,00 | 0 | 0,00 | 797,0 | 2 959 289,40 | 0,0 | 0,00 | 465,0 | 706 008,00 | 76 | 158 232,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 616 750,90 | 273 120,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 282,0 | 343 630,90 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 1 550 668,40 | 134 628,00 | 0 | 0,00 | 183,0 | 629 978,00 | 0,0 | 0,00 | 350,0 | 713 192,40 | 35 | 72 870,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 3 496 413,80 | 225 000,00 | 0 | 0,00 | 650,0 | 2 385 740,00 | 0,0 | 0,00 | 450,0 | 719 113,80 | 80 | 166 560,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | 2 267 839,20 | 131 136,00 | 0 | 0,00 | 400,0 | 1 548 100,00 | 0,0 | 0,00 | 450,0 | 588 603,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 | 1 008 784,40 | 81 936,00 | 0 | 0,00 | 131,0 | 524 826,00 | 0,0 | 0,00 | 200,0 | 308 332,40 | 45 | 93 690,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 2 879 424,40 | 168 962,00 | 0 | 0,00 | 425,0 | 1 816 892,00 | 0,0 | 0,00 | 560,0 | 893 570,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 2 448 430,00 | 479 628,00 | 0 | 0,00 | 352,0 | 1 292 800,00 | 0,0 | 0,00 | 470,0 | 676 002,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 5 044 564,80 | 450 000,00 | 0 | 0,00 | 800,0 | 3 329 860,00 | 0,0 | 0,00 | 915,0 | 1 087 734,80 | 85 | 176 970,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1 628 190,00 | 1 628 190,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 6 881 067,40 | 310 104,00 | 0 | 0,00 | 400,0 | 1 419 200,00 | 0,0 | 0,00 | 910,0 | 5 151 763,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 5 567 318,60 | 907 325,00 | 0 | 0,00 | 559,0 | 2 006 551,20 | 311,0 | 723 697,00 | 760,0 | 1 499 077,40 | 84 | 430 668,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 4 803 008,20 | 1 119 216,00 | 0 | 0,00 | 487,0 | 1 727 876,00 | 161,0 | 374 647,00 | 860,0 | 1 329 347,20 | 121 | 251 922,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 7 508 610,92 | 2 289 063,00 | 0 | 0,00 | 647,0 | 2 161 499,60 | 380,0 | 884 260,00 | 860,0 | 1 825 152,32 | 68 | 348 636,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 5 694 083,00 | 1 554 785,00 | 0 | 0,00 | 590,0 | 2 093 320,00 | 316,0 | 735 332,00 | 750,0 | 1 148 250,00 | 78 | 162 396,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 2 146 359,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 544,0 | 2 146 359,80 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 860 520,00 | 860 520,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 5 495 212,40 | 860 520,00 | 0 | 0,00 | 589,0 | 2 109 602,40 | 0,0 | 0,00 | 1 243,0 | 2 525 090,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 661 140,00 | 661 140,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 4 806 839,18 | 1 378 672,00 | 0 | 0,00 | 512,0 | 1 829 439,40 | 221,0 | 514 267,00 | 646,0 | 1 084 460,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 425 760,00 | 425 760,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 5 452 332,00 | 929 144,00 | 0 | 0,00 | 655,0 | 2 323 940,00 | 24,0 | 55 848,00 | 1 400,0 | 2 143 400,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 1 164 534,00 | 908 564,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 110,0 | 255 970,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | 1 203 446,28 | 980 054,28 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 96,0 | 223 392,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 1 219 770,00 | 1 219 770,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | 1 547 300,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 317,0 | 1 124 716,00 | 0,0 | 0,00 | 364,0 | 334 516,00 | 42,3 | 88 068,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 2 289 343,10 | 2 149 723,10 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 139 620,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | 612 000,00 | 612 000,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 3 614 048,06 | 1 009 022,28 | 0 | 0,00 | 333,0 | 1 170 406,60 | 163,0 | 379 301,00 | 648,0 | 1 055 318,18 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 2 543 838,78 | 1 009 022,28 | 0 | 0,00 | 281,0 | 921 118,00 | 0,0 | 0,00 | 657,0 | 613 698,50 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 2 446 561,00 | 1 834 560,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 263,0 | 612 001,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 11 206 952,90 | 4 659 659,00 | 0 | 0,00 | 816,0 | 2 934 250,00 | 91,0 | 211 757,00 | 2 221,0 | 3 401 286,90 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 5 806 020,18 | 1 837 136,00 | 0 | 0,00 | 742,0 | 2 758 796,00 | 79,0 | 183 833,00 | 1 118,0 | 1 026 255,18 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 11 468 034,90 | 3 477 414,00 | 0 | 0,00 | 1 019,0 | 3 781 590,40 | 271,0 | 630 617,00 | 2 178,0 | 3 578 413,50 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 2 534 483,00 | 217 840,00 | 0 | 0,00 | 333,0 | 1 181 484,00 | 214,0 | 497 978,00 | 433,0 | 637 181,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 6 089 955,54 | 1 958 328,70 | 0 | 0,00 | 607,0 | 2 154 806,84 | 60,0 | 139 620,00 | 1 200,0 | 1 837 200,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 2 105 582,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 667,0 | 2 105 582,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 182 760,00 | 182 760,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 3 016 382,00 | 596 420,00 | 0 | 0,00 | 250,0 | 819 500,00 | 232,0 | 539 864,00 | 702,0 | 1 060 598,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 1 350 400,00 | 104 760,00 | 0 | 0,00 | 380,0 | 1 245 640,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 2 083 248,00 | 437 664,00 | 0 | 0,00 | 266,0 | 943 768,00 | 0,0 | 0,00 | 407,0 | 701 816,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 1 808 372,50 | 206 664,00 | 0 | 0,00 | 266,0 | 943 768,00 | 0,0 | 0,00 | 388,0 | 657 940,50 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 2 345 886,00 | 387 676,00 | 0 | 0,00 | 285,0 | 1 011 180,00 | 308,0 | 716 716,00 | 140,0 | 230 314,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 3 466 187,40 | 360 760,00 | 0 | 0,00 | 618,0 | 2 234 414,00 | 0,0 | 0,00 | 645,0 | 871 013,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 3 629 841,40 | 524 414,00 | 0 | 0,00 | 618,0 | 2 234 414,00 | 0,0 | 0,00 | 645,0 | 871 013,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 2 048 251,10 | 382 302,00 | 0 | 0,00 | 270,0 | 885 060,00 | 24,0 | 55 848,00 | 459,0 | 725 041,10 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | 2 392 368,00 | 783 984,00 | 0 | 0,00 | 225,0 | 737 550,00 | 136,0 | 316 472,00 | 408,0 | 554 362,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | 2 808 657,56 | 783 982,00 | 0 | 0,00 | 251,0 | 823 105,80 | 198,0 | 460 746,00 | 409,0 | 740 823,76 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | 1 433 347,00 | 840 210,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 203,0 | 472 381,00 | 0,0 | 0,00 | 58 | 120 756,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 3 614 977,69 | 992 436,00 | 0 | 0,00 | 429,0 | 1 498 776,00 | 0,0 | 0,00 | 698,0 | 1 123 765,69 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 3 063 244,21 | 970 562,28 | 0 | 0,00 | 341,0 | 1 219 382,00 | 111,0 | 258 297,00 | 453,0 | 615 002,93 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 5 000 393,98 | 572 520,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 720,0 | 4 427 873,98 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 2 654 712,70 | 2 124 156,70 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 228,0 | 530 556,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 2 201 674,60 | 155 136,00 | 0 | 0,00 | 375,0 | 1 330 500,00 | 0,0 | 0,00 | 470,0 | 716 038,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 5 302 975,70 | 1 512 600,00 | 0 | 0,00 | 534,0 | 1 895 572,00 | 215,0 | 500 305,00 | 872,0 | 1 394 498,70 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 3 550 204,00 | 1 870 110,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 722,0 | 1 680 094,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 10 827 807,20 | 2 986 740,00 | 0 | 0,00 | 1 159,0 | 4 155 655,80 | 0,0 | 0,00 | 2 448,0 | 3 685 411,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 3 509 432,00 | 989 036,00 | 0 | 0,00 | 460,0 | 1 632 080,00 | 0,0 | 0,00 | 560,0 | 888 316,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 1 112 136,00 | 103 596,00 | 0 | 0,00 | 280,0 | 1 008 540,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 6 494 083,00 | 5 937 930,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 239,0 | 556 153,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 2 927 036,00 | 2 540 754,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 166,0 | 386 282,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1 723 249,00 | 1 148 480,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 247,0 | 574 769,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 2 447 785,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 417,0 | 2 447 785,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 913 356,00 | 913 356,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 3 795 068,40 | 1 435 120,00 | 0 | 0,00 | 590,0 | 1 779 560,00 | 0,0 | 0,00 | 384,0 | 580 388,40 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 3 074 221,20 | 915 720,00 | 0 | 0,00 | 334,0 | 1 268 996,00 | 67,0 | 155 909,00 | 585,0 | 733 596,20 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 3 475 855,00 | 1 029 480,00 | 0 | 0,00 | 346,0 | 1 227 608,00 | 128,0 | 297 856,00 | 629,0 | 920 911,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 3 668 517,60 | 1 027 110,00 | 0 | 0,00 | 333,0 | 1 181 484,00 | 155,0 | 360 685,00 | 676,0 | 1 099 238,60 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 1 653 409,00 | 188 380,00 | 0 | 0,00 | 253,0 | 912 778,00 | 0,0 | 0,00 | 427,0 | 552 251,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 2 351 850,00 | 2 351 850,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2019 год по МО: город - курорт Пятигорск | 296 432 167,38 | 83 739 625,62 | 0,00 | 0,00 | 31 216,00 | 111 414 411,84 | 8 194,00 | 19 067 438,00 | 48 185,00 | 77 754 813,72 | 1 791,30 | 4 455 878,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск | 487 941 501,12 | 109 606 345,20 | 0,00 | 0,00 | 60 537,10 | 201 004 894,16 | 11 579,50 | 25 583 060,12 | 84 300,10 | 139 541 683,04 | 5 689,30 | 12 205 518,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Таблица 2.2. |
| --- |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления |
| № п/п по МО | Адрес МКД | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе: |
|  |  |  | водоотведение | горячего водоснабжения | в том числе | холодного водоснабжения | газоснабжение | теплоснабжение | электроснабжение |  | ПУ горячего водоснабжения | ПУ холодного водоснабжения | ПУ газоснабжения | ПУ теплоснабжения | ПУ электроснабжения |
|  |  |  |  |  | инженерные сети | водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 89, лит. В,В1,Д | 216 856,48 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 52,0 | 147 784,00 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 69 072,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 | 394 255,68 | 42,0 | 94 731,58 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 81 792,88 | 40,0 | 113 680,00 | 0,0 | 0,00 | 82,0 | 104 051,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | 357 676,56 | 18,0 | 38 680,40 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25,0 | 53 780,86 | 50,0 | 142 100,00 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 123 115,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39, лит. А,А1,А2,Б | 391 777,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 69,0 | 196 098,00 | 0,0 | 0,00 | 127,0 | 195 679,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 205 515,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 113 680,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 91 835,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 | 158 523,56 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,0 | 158 523,56 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 338 887,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 75,0 | 213 150,00 | 0,0 | 0,00 | 88,0 | 125 737,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 | 186 656,36 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 45,0 | 127 890,00 | 0,0 | 0,00 | 37,0 | 58 766,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 26 | 194 198,78 | 9,0 | 21 431,16 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,0 | 35 016,50 | 30,0 | 85 260,00 | 0,0 | 0,00 | 33,0 | 52 491,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30 | 504 077,02 | 40,0 | 79 939,10 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36,0 | 68 272,44 | 82,0 | 233 044,00 | 0,0 | 0,00 | 92,0 | 122 821,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В | 324 551,58 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 255 780,00 | 0,0 | 0,00 | 55,0 | 68 771,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 176 664,12 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 45,0 | 127 890,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 48 774,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е | 105 737,82 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 7,0 | 19 894,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 85 843,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 | 211 386,06 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 50,0 | 142 100,00 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 69 286,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 | 242 242,16 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 170 520,00 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 71 722,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 5 | 282 167,92 | 28,0 | 58 254,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18,0 | 37 167,64 | 45,0 | 127 890,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 58 856,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А,Б,В | 375 852,98 | 18,0 | 38 606,06 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35,0 | 66 721,92 | 60,0 | 170 520,00 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 100 005,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 | 55 668,14 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 55 668,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д | 133 574,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 47,0 | 133 574,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 | 611 079,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 50,0 | 142 100,00 | 320,0 | 468 979,20 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 50, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А,Б | 223 931,44 | 7,0 | 9 804,48 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,0 | 15 186,96 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 | 388 331,32 | 16,0 | 29 746,62 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16,0 | 32 046,44 | 85,0 | 241 570,00 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 84 968,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 24, лит. а | 270 488,32 | 64,0 | 116 615,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 42 630,00 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 111 243,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А | 253 349,94 | 35,0 | 66 710,12 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 38 770,08 | 26,0 | 73 892,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 73 977,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А,Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 | 269 537,04 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 70 597,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А,Б,В | 446 492,20 | 28,0 | 56 202,22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36,0 | 70 145,10 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 97,0 | 121 204,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 | 325 833,36 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 227 360,00 | 0,0 | 0,00 | 88,0 | 98 473,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 490 727,80 | 48,0 | 86 687,52 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 89 964,38 | 78,0 | 221 676,00 | 0,0 | 0,00 | 74,0 | 92 399,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 | 316 456,20 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 117 516,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 | 1 249 302,18 | 56,0 | 99 003,18 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60,0 | 112 363,14 | 92,0 | 261 464,00 | 332,0 | 628 775,98 | 134,0 | 147 695,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 | 359 823,42 | 24,0 | 41 452,22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27,0 | 52 675,20 | 55,0 | 156 310,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 109 386,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 56 372,80 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 56 372,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 247 254,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 87,0 | 247 254,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55 | 393 257,38 | 12,0 | 20 832,90 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,0 | 29 278,16 | 80,0 | 227 360,00 | 0,0 | 0,00 | 76,0 | 115 786,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 | 329 346,02 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 67,0 | 190 414,00 | 0,0 | 0,00 | 85,0 | 138 932,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. Б | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 | 382 211,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 227 360,00 | 0,0 | 0,00 | 118,0 | 154 851,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | 529 898,72 | 18,0 | 44 272,42 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 90 207,46 | 90,0 | 255 780,00 | 0,0 | 0,00 | 95,0 | 139 638,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | 439 870,38 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 278 516,00 | 0,0 | 0,00 | 103,0 | 161 354,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А | 278 672,60 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 79 732,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В | 441 516,40 | 16,0 | 30 043,98 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46,0 | 82 839,54 | 81,0 | 230 202,00 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 98 430,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 525 969,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 131,0 | 372 302,00 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 153 667,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 39 788,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 14,0 | 39 788,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 | 266 301,64 | 24,0 | 40 911,78 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38,0 | 70 064,86 | 30,0 | 85 260,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 70 065,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 | 313 923,92 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 198 940,00 | 0,0 | 0,00 | 110,0 | 114 983,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 2017 год по МО: город - курорт Пятигорск | 14 306 005,28 | 503,00 | 973 924,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 1 184 817,12 | 2 546,00 | 7 235 732,00 | 652,00 | 1 097 755,18 | 3 075,00 | 3 813 776,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а | 473 904,00 | 48,0 | 123 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 113 664,00 | 48,0 | 144 000,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 93 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 | 188 400,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 72 000,00 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 116 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12 | 83 640,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 72 000,00 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 11 640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 | 1 109 295,10 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,0 | 236 800,00 | 105,0 | 315 000,00 | 235,2 | 557 495,10 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 148 | 336 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 112,0 | 336 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 | 381 192,00 | 48,0 | 123 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 48,0 | 144 000,00 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 114 072,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 | 427 383,00 | 15,0 | 38 475,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 92,0 | 276 000,00 | 0,0 | 0,00 | 97,0 | 112 908,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 | 797 142,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 33,0 | 99 000,00 | 271,0 | 642 270,00 | 48,0 | 55 872,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 | 3 644 853,00 | 225,0 | 577 125,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 225,0 | 532 800,00 | 126,0 | 378 000,00 | 860,0 | 2 038 200,00 | 102,0 | 118 728,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 | 450 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 150,0 | 450 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 | 240 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 240 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а | 374 709,00 | 19,0 | 48 735,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24,0 | 56 832,00 | 15,0 | 45 000,00 | 71,0 | 168 270,00 | 48,0 | 55 872,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105 | 120 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 120 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 | 579 000,00 | 200,0 | 513 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 22,0 | 66 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 | 336 876,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 210 000,00 | 0,0 | 0,00 | 109,0 | 126 876,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 | 334 065,00 | 9,0 | 23 085,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,0 | 28 416,00 | 55,0 | 165 000,00 | 0,0 | 0,00 | 101,0 | 117 564,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 | 63 624,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 45 000,00 | 0,0 | 0,00 | 16,0 | 18 624,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 | 426 007,20 | 48,0 | 123 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,4 | 48 307,20 | 48,0 | 144 000,00 | 0,0 | 0,00 | 95,0 | 110 580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 | 114 072,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 114 072,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 | 275 892,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 52,0 | 156 000,00 | 0,0 | 0,00 | 103,0 | 119 892,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 | 225 564,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 36,0 | 108 000,00 | 0,0 | 0,00 | 101,0 | 117 564,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 | 213 120,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 120 000,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 93 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 142 380,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 30,0 | 90 000,00 | 0,0 | 0,00 | 45,0 | 52 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 | 223 596,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 40,0 | 120 000,00 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 103 596,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 2018 год по МО: город - курорт Пятигорск | 11 560 714,30 | 612,00 | 1 569 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,40 | 1 016 819,20 | 1 305,00 | 3 915 000,00 | 1 437,23 | 3 406 235,10 | 1 420,00 | 1 652 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 71 | 1 066 574,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,0 | 203 648,00 | 100,0 | 300 000,00 | 211,0 | 500 070,00 | 54,0 | 62 856,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 | 150 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 50,0 | 150 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 1 236 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 412,0 | 1 236 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 567 240,00 | 96,0 | 246 240,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 107,0 | 321 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 | 302 320,00 | 8,0 | 20 520,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,0 | 23 680,00 | 55,0 | 165 000,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 93 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 | 480 639,00 | 51,0 | 130 815,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51,0 | 120 768,00 | 36,0 | 108 000,00 | 0,0 | 0,00 | 104,0 | 121 056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 1 100 225,00 | 45,0 | 115 425,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,0 | 118 400,00 | 250,0 | 750 000,00 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 116 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 549 552,00 | 32,0 | 82 080,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,0 | 71 040,00 | 98,0 | 294 000,00 | 0,0 | 0,00 | 88,0 | 102 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 308 580,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 66,0 | 198 000,00 | 0,0 | 0,00 | 95,0 | 110 580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 21 | 409 416,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 100,0 | 300 000,00 | 0,0 | 0,00 | 94,0 | 109 416,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 | 648 060,00 | 60,0 | 153 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 32,0 | 96 000,00 | 168,0 | 398 160,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 114 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 114 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55В | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 3 | 252 510,00 | 54,0 | 138 510,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 38,0 | 114 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 | 511 021,00 | 51,0 | 130 815,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 94 720,00 | 23,0 | 69 000,00 | 55,0 | 130 350,00 | 74,0 | 86 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 | 495 072,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 127,0 | 381 000,00 | 0,0 | 0,00 | 98,0 | 114 072,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 807 023,00 | 95,0 | 243 675,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,0 | 203 648,00 | 52,0 | 156 000,00 | 0,0 | 0,00 | 175,0 | 203 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 825 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 275,0 | 825 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 718 352,00 | 40,0 | 102 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,0 | 118 400,00 | 120,0 | 360 000,00 | 0,0 | 0,00 | 118,0 | 137 352,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 357 062,00 | 18,0 | 46 170,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 47 360,00 | 44,0 | 132 000,00 | 0,0 | 0,00 | 113,0 | 131 532,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 160 368,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 10,0 | 30 000,00 | 0,0 | 0,00 | 112,0 | 130 368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 273 120,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 60,0 | 180 000,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 93 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 134 628,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 45 000,00 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 89 628,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 225 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 75,0 | 225 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 58 | 131 136,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 15,0 | 45 000,00 | 0,0 | 0,00 | 74,0 | 86 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 | 81 936,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 18,0 | 54 000,00 | 0,0 | 0,00 | 24,0 | 27 936,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 168 962,00 | 6,0 | 15 390,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,0 | 18 944,00 | 15,0 | 45 000,00 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 89 628,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 479 628,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 130,0 | 390 000,00 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 89 628,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 450 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 150,0 | 450 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1 628 190,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 158,0 | 474 000,00 | 487,0 | 1 154 190,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 310 104,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 70,0 | 210 000,00 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 100 104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 907 325,00 | 65,0 | 166 725,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,0 | 153 920,00 | 28,0 | 84 000,00 | 190,0 | 450 300,00 | 45,0 | 52 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 1 119 216,00 | 48,0 | 123 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,0 | 113 664,00 | 48,0 | 144 000,00 | 288,0 | 682 560,00 | 48,0 | 55 872,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 2 289 063,00 | 135,0 | 346 275,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 135,0 | 319 680,00 | 75,0 | 225 000,00 | 530,0 | 1 256 100,00 | 122,0 | 142 008,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 1 554 785,00 | 97,0 | 248 805,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 92,0 | 217 856,00 | 68,0 | 204 000,00 | 348,0 | 824 760,00 | 51,0 | 59 364,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 860 520,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 217,0 | 651 000,00 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 209 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 860 520,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 217,0 | 651 000,00 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 209 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 661 140,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 168,0 | 504 000,00 | 0,0 | 0,00 | 135,0 | 157 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 1 378 672,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82,0 | 194 176,00 | 80,0 | 240 000,00 | 372,0 | 881 640,00 | 54,0 | 62 856,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 425 760,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 107,0 | 321 000,00 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 104 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 929 144,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119,0 | 281 792,00 | 53,0 | 159 000,00 | 126,0 | 298 620,00 | 163,0 | 189 732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 908 564,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,0 | 161 024,00 | 58,0 | 174 000,00 | 242,0 | 573 540,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | 980 054,28 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 174 545,28 | 36,0 | 108 000,00 | 278,1 | 659 097,00 | 33,0 | 38 412,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 | 1 219 770,00 | 258,0 | 661 770,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 186,0 | 558 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 408 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 136,0 | 408 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 2 149 723,10 | 0,0 | 0,00 | 349 398,40 | 147,6 | 349 398,40 | 0 | 0,00 | 147,6 | 349 398,40 | 33,0 | 99 000,00 | 556,2 | 1 318 170,30 | 29,0 | 33 756,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 | 612 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 204,0 | 612 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 1 009 022,28 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 174 545,28 | 41,0 | 123 000,00 | 278,1 | 659 097,00 | 45,0 | 52 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 1 009 022,28 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 174 545,28 | 41,0 | 123 000,00 | 278,1 | 659 097,00 | 45,0 | 52 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 1 834 560,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 147,0 | 441 000,00 | 588,0 | 1 393 560,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 4 659 659,00 | 417,0 | 1 069 605,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 401,0 | 949 568,00 | 231,0 | 693 000,00 | 751,0 | 1 779 870,00 | 144,0 | 167 616,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 1 837 136,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 212,0 | 502 016,00 | 111,0 | 333 000,00 | 386,0 | 914 820,00 | 75,0 | 87 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 3 477 414,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 372,0 | 880 896,00 | 208,0 | 624 000,00 | 765,0 | 1 813 050,00 | 137,0 | 159 468,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 217 840,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 94 720,00 | 10,0 | 30 000,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 93 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 1 958 328,70 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,6 | 349 398,40 | 62,0 | 186 000,00 | 556,2 | 1 318 170,30 | 90,0 | 104 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 182 760,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 26,0 | 78 000,00 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 104 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 174 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 58,0 | 174 000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 | 596 420,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,0 | 189 440,00 | 55,0 | 165 000,00 | 80,0 | 189 600,00 | 45,0 | 52 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а | 104 760,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 90,0 | 104 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 437 664,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45,0 | 106 560,00 | 77,0 | 231 000,00 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 100 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 206 664,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45,0 | 106 560,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 100 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 387 676,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 94 720,00 | 67,0 | 201 000,00 | 0,0 | 0,00 | 79,0 | 91 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 360 760,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,0 | 94 720,00 | 46,0 | 138 000,00 | 0,0 | 0,00 | 110,0 | 128 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 524 414,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,0 | 47 360,00 | 46,0 | 138 000,00 | 91,0 | 215 670,00 | 106,0 | 123 384,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 382 302,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,0 | 71 040,00 | 36,0 | 108 000,00 | 45,0 | 106 650,00 | 83,0 | 96 612,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 | 783 984,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,0 | 71 040,00 | 98,0 | 294 000,00 | 164,0 | 388 680,00 | 26,0 | 30 264,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 | 783 982,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31,0 | 73 408,00 | 98,0 | 294 000,00 | 163,0 | 386 310,00 | 26,0 | 30 264,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 | 840 210,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 96,0 | 288 000,00 | 233,0 | 552 210,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 992 436,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 102,0 | 241 536,00 | 40,0 | 120 000,00 | 222,0 | 526 140,00 | 90,0 | 104 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 970 562,28 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,7 | 174 545,28 | 34,0 | 102 000,00 | 278,1 | 659 097,00 | 30,0 | 34 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 572 520,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 121,0 | 363 000,00 | 0,0 | 0,00 | 180,0 | 209 520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 2 124 156,70 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,6 | 349 398,40 | 68,0 | 204 000,00 | 556,2 | 1 318 170,30 | 217,0 | 252 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 | 155 136,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 23,0 | 69 000,00 | 0,0 | 0,00 | 74,0 | 86 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 1 512 600,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 128,0 | 384 000,00 | 432,0 | 1 023 840,00 | 90,0 | 104 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 1 870 110,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 68,0 | 204 000,00 | 703,0 | 1 666 110,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 2 986 740,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 258,0 | 610 944,00 | 172,0 | 516 000,00 | 714,0 | 1 692 180,00 | 144,0 | 167 616,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 989 036,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,0 | 601 472,00 | 90,0 | 270 000,00 | 0,0 | 0,00 | 101,0 | 117 564,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 103 596,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 89,0 | 103 596,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 5 937 930,00 | 0,0 | 0,00 | 1 449 216 | 612,0 | 1 449 216 | 0 | 0,00 | 612,0 | 1 449 216,00 | 290,0 | 870 000,00 | 799,0 | 1 893 630,00 | 237,0 | 275 868,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 2 540 754,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 303,0 | 717 504,00 | 0,0 | 0,00 | 703,0 | 1 666 110,00 | 135,0 | 157 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1 148 480,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 485,0 | 1 148 480,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 913 356,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 235,0 | 705 000,00 | 0,0 | 0,00 | 179,0 | 208 356,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 1 435 120,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,0 | 592 000,00 | 250,0 | 750 000,00 | 0,0 | 0,00 | 80,0 | 93 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 915 720,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 195 000,00 | 282,0 | 668 340,00 | 45,0 | 52 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 1 029 480,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 195 000,00 | 330,0 | 782 100,00 | 45,0 | 52 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 1 027 110,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 65,0 | 195 000,00 | 329,0 | 779 730,00 | 45,0 | 52 380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 188 380,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26,5 | 62 752,00 | 12,0 | 36 000,00 | 0,0 | 0,00 | 77,0 | 89 628,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 2 351 850,00 | 120,0 | 307 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 156,0 | 468 000,00 | 665,0 | 1 576 050,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 2019 год по МО: город - курорт Пятигорск | 83 739 625,62 | 1 696,00 | 4 350 240,00 | 1 798 614,40 | 759,55 | 1 798 614,40 | 0,00 | 0,00 | 5 453,99 | 12 915 048,32 | 7 889,00 | 23 667 000,00 | 14 242,97 | 33 755 838,90 | 6 231,00 | 7 252 884,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск | 109 606 345,20 | 2 811,00 | 6 893 944,98 | 1 798 614,40 | 759,55 | 1 798 614,40 | 0,00 | 0,00 | 6 494,39 | 15 116 684,64 | 11 740,00 | 34 817 732,00 | 16 332,20 | 38 259 829,18 | 10 726,00 | 12 719 540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Таблица 3. |
| --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2017 | город - курорт Пятигорск | 27 977,02 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 047 022,34 | 124 047 022,34 |
| 2018 |  | 16 180,59 | 596 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 462 311,40 | 67 462 311,40 |
| 2019 |  | 95 096,18 | 3 147 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 432 167,38 | 296 432 167,38 |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск | 139 253,79 | 4999 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 487 941 501,12 | 487 941 501,12 |

Заместитель главы

администрации города Пятигорска,

управляющий делами

администрации города Пятигорска                                                                                                                                С.П. Фоменко