5370 15.11.2019

О утверждении плана мероприятий по строительству подъездной автомобильной дороги от пересечения ул. Маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул. Липовая к многоквартирному жилому дому по адресу: пер. Малиновского, 13 города-курорта Пятигорска

В соответствии с программой «Дорожное хозяйство и транспортная система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 29 декабря 2018г.№624-п, подпрограммой «Строитель-ство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановле-нием администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537 иУставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по строительству подъездной автомобильной дороги от пересечения ул. Маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул. Липовая к многоквартирному жилому дому по адресу пер. Малиновского 13 в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края в соответствии с приложением к настоящему постановлению

2. Установить расходное обязательство администрации города Пятигорска по строительству подъездной автомобильной дороги, предусмотренное планом мероприятий на 2019 год, 1 703,62 тыс. руб., в том числе за счет средств дорожного фонда Ставропольского края 0,00тыс. руб.,за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска1 703,62 тыс. руб.;на 2020 год, 26 214,13тыс. руб., в том числе за счет средств дорожного фонда Ставропольского края 25 951,99тыс. руб.,за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 262,14 тыс. руб.

3. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска А.В.Скрипник

Приложение

к постановлению администрации

города Пятигорска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по строительству подъездной автомобильной дороги от пересечения ул. Маршала Баграмяна,

ул. Рябиновая и ул. Липовая к многоквартирному жилому дому по адресу: пер. Малиновского 13 в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта строительства | Сроки производства работ (начало- ввод) | План мероприятий по строительству подъездной автомобильной дороги от пересечения ул. Маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул. Липовая к многоквартирному жилому дому по адресу: пер. Малиновского 13 в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края | | | | | | | | | |
| Ввод мощностей | | Всего в  2019-2020 гг.  ( тыс. руб) | Оплачено на  01.01.2020г. ( тыс. руб) | Стоимость планируемого строительства  ( тыс. руб)2019 г. | | | Стоимость планируемого строительства  ( тыс. руб) 2020 г. | | |
| ширина, м | длина,м | Всего | В том числе за счет средств | | Всего | В том числе за счет средств | |
| Дорожного фонда Ставропольского края | Дорожного фонда муниципального образования города-курорта | Дорожного фонда Ставропольского края | Дорожного фонда муниципального образования города-курорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ул. Маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул. Липовая к многоквартирному жилому дому по адресу: пер. Малиновского 13 | 2019 г. | 6 | 666 | 27 917,75 | 1 703 ,62 | 1 703 ,62 | 0 | 1 703 ,62 | 26 214,13 | 25 951,99 | 262,14 |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющий делами

администрации города Пятигорска С.П.Фоменко