|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение 3 к постановлению администрации города Пятигорска  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Приложение 5  к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно - коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» |

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | | | | | | |
| I. Цель 1 «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска» | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» | | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; участник - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» | 2018 | 2025 | Индикатор 1 , указанный в [Приложении 1](#P1147) Программы |
| Задача 1 «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска» | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участник - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» | 2018 | 2025 | [Показатель 1.1](#P1192), указанный в Приложении 1 к Программе |
| Задача 2 Подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска» | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска» | | Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорск | 2019 | 2020 | Показатели 1.2, 1.3, 1.4 указанные в Приложении 1 к Программе |
| 1.3 | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорск | 2020 | 2025 | Показатели 1.2, 1.3, 1.4, указанные в Приложении 1 к Программе |
| Задача 3 Подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | | Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2018 | 2025 | Показатель 1.5, указанный в Приложении 1 к Программе |
| 1.5. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий иных категорий граждан» | | Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2019 | 2019 | Показатели 1.6 - 1.8, указанные в Приложении 1 к Программе |
| 1.6. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» | | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участник - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | 2018 | 2025 | [Показатель 1.1](#P1192) - 1.9, указанные в Приложении 1 к Программе |
| II. Цель 2 «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | |
| 2. | | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска» | 2018 | 2025 | Индикатор 2, указанный в Приложении 1 Программы |
| Задача 1 Подпрограммы 2 «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска» | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» | | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска» | 2018 | 2025 | [Показатель 2.1](#P1247), указанный в Приложении 1 к Программе |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха» | | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» | 2020 | 2025 | [Показатель 2.2](#P1257), указанный в Приложении 1 к Программе |
| 2.3. | Основное мероприятие «Реконструкция и строительство ливневой канализации в г.Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная» | | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» | 2021 | 2025 | [Показатель 2.3](#P1257), указанный в Приложении 1 к Программе |
| Задача 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» | | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2025 | [Показатель 2.4](#P1257), указанный в Приложении 1 к Программе |
| 3.1. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» | | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска» | 2018 | 2025 | Индикатор 1 , 2, указаны в [Приложении 1](#P1147) Программы |
| 3.2. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска» | 2018 | 2025 | [Показатели 1.1](#P1192) , [2.1](#P1247), указаны в Приложении 1 к Программе |
| 3.3. | Основное мероприятие «Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участники: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»; Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий г. Пятигорска» | 2018 | 2025 | [Показатель 1.1](#P1192), указан в Приложении 1 к Программе |

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющий делами  администрации города Пятигорска | С.В.Копылова |