**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0121300035319000255**

(ИКЗ: 193263281100726320100101671394299244)

г. Пятигорск 25 ноября 2019 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника Демирчяна Самсона Грачиковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Энергоснаб», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Ермолова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава и протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме №210 АЭФ (01213000353192000255) от 12.11.2019г., с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**
   1. Заказчик передает (поручает), а Подрядчик принимает на себя обязательства, с использованием своих материалов: **выполнение работ по благоустройству парка "Емануелевский" в г. Пятигорске** (далее - «Объект»), место выполнения работы – г. Пятигорск, парк "Емануелевский", в соответствии с утвержденной сметной документацией и в сроки, определенные настоящим контрактом, согласно техническому заданию (Приложение 1 к настоящему контракту).
   2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
2. **ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. Заказчик обязуется:
      1. Передать Подрядчику в установленном порядке утвержденную сметную документацию.
      2. Предоставлять Подрядчику по его запросу иную техническую документацию.
      3. Своевременно предоставлять Подрядчику необходимые для производства работ площади, помещения, сооружения.
      4. Заблаговременно сообщать Подрядчику сведения об обстоятельствах способных оказать влияние на безопасность или качество выполняемых работ.
      5. Своевременно принимать работы произведенные Подрядчиком по настоящему контракту.
      6. Производить своевременную оплату выполненных работ.
   2. Подрядчик обязуется:
      1. Выполнять работы в соответствии со строительными нормами и правилами, с надлежащим качеством и в срок согласно графику выполнения работ (приложение 2) и графику производства работ, предусмотренному п.2.2.2. настоящего Контракта.
      2. Передать Заказчику в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта график производства работ по трудозатратам.
      3. Обеспечивать производство строительных работ необходимыми строительными материалами, транспортом и приспособлениями, а рабочий персонал – инструментами и спецодеждой.
      4. Подрядчик обязан организовать безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (в действующей редакции), гарантировать соблюдение сотрудниками подрядчика трудовой дисциплины, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудового распорядка и существующего пропускного режима на объекте Заказчика, соблюдение правил санитарии и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий. Сдавать Заказчику все произведенное по контракту.
      5. Товары (материалы) предоставляемые для выполнения работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия. Товар (материал) должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать государственным стандартам (ГОСТам), отраслевым стандартам (ОСТам), техническим условиям (ТУ), иным документам, устанавливающим требования к качеству данного Товара.
      6. Заблаговременно сообщать Заказчику об обстоятельствах, способных повлиять на качество работ или способных изменить срок окончания работ.
      7. Допускать представителя Заказчика для контроля за качеством производимых работ.
      8. Разъяснять Заказчику порядок эксплуатации результата работ.
      9. Вести необходимую техническую и бухгалтерскую документацию.
      10. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики) в объеме 90 процентов от цены контракта (данное условие не применяется в случае, если контракт заключается с подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией).
      11. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную подрядчиком.

* + 1. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика представлять заказчику документы, указанные в пункте 2.2.11. настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.
    2. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком.

* + 1. Оплачивать поставленные субподрядчиком выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
    2. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 2.2.11. - 2.2.13. настоящего контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в контракте.

* + 1. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

1. **ЦЕНА РАБОТ**
   1. Настоящий контракт является возмездным.
   2. Цена работ по настоящему контракту определена расчетом (приложение 3 к настоящему Контракту), который является неотъемлемой частью настоящего контракта и составляет **83 724 006 (Восемьдесят три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи шесть) рублей (НДС не облагается).**
   3. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением обязательств по контракту, в том числе стоимость товаров, материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, затраты на транспортировку и разгрузку всех товаров и материалов, используемых для выполнения работ, все иные транспортные расходы Подрядчика, в том числе расходы по вывозу строительного мусора, все налоги и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате за счет Подрядчика, а также все иные сборы и обязательные платежи.
   4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, (Далее по тексту ФЗ-44): 1) пунктом 1 части 1 статьи 95 ФЗ-44: а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы; 2) пунктом 6 части 1 статьи 95 ФЗ-44: в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренного контрактом.
   5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2. **ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Оплата производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска без авансирования за фактически выполненные работы не более чем в течение тридцати дней с даты подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
   2. Расчеты между заказчиком и подрядчиком за непредвиденные работы и затраты производятся за фактически выполненные непредвиденные работы и затраты на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в пределах сметных норм на эти виды работ и цены контракта.
   3. Оплата производится в денежной форме, путем перечисления денежных средств на счет

Подрядчика. Оплата считается совершенной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
   2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
   3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

* 1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
  2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет 837 240,06 (восемьсот тридцать семь тысяч двести сорок) руб. 06 коп.

* 1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет 837 240,06 (восемьсот тридцать семь тысяч двести сорок) руб. 06 коп.

* 1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

* 1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
  2. В соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом, что составляет 4 186 200,30 (четыре миллиона сто восемьдесят шесть тысяч двести) руб. 30 коп.
  3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
  4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
  5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по контракту своих обязательств по уплате неустойки Заказчик начисляет на основании требований об уплате неустойки задолженность Подрядчика и осуществляет ее оплату за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику в связи с приемкой результатов выполненной работы. Оплата контракта осуществляется путем выплаты Подрядчику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), которая перечисляется в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
  6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

1. **ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**
   1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, в состав которой входят представители обеих сторон, о чем составляется соответствующий акт. При этом Подрядчик в недельный срок передает Заказчику необходимую исполнительную документацию (акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на применяемые конструкции, исполнительные чертежи и т. д.), по описи должны быть представлены сертификаты соответствия и санитарно-экологической безопасности, технические паспорта на используемые товары (материалы).
   2. Подрядчик в срок до 25 числа каждого месяца передает Заказчику Акты выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней осуществить приемку выполненных работ, подписать представленные документы и передать их Подрядчику, либо дать мотивированный отказ от их подписания.
   3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их исполнения.
   4. Гарантия качества на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания Заказчиком соответствующих Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2. Гарантия качества распространяется на все составляющие выполненных работ.
   5. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с ФЗ-44 в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
   6. Если в период гарантийной эксплуатации результатов работ, установленный выше, обнаружатся недостатки (дефекты) выполненных работ, допущенные по вине Подрядчика, то последний обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения недостатков (дефектов) выполненных работ.
   7. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта, фиксирующего недостатки (дефекты) выполненных работ, Заказчик составляет односторонний Акт.
   8. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязанностей по устранению недостатков (дефектов) выполненных работ, Заказчик вправе устранить такие недостатки (дефекты) своими силами или с помощью третьих лиц и потребовать возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков (дефектов) выполненных работ своими силами или с помощью третьих лиц.
   9. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае проведения экспертизы выполненных работ Заказчиком своими силами срок приемки результатов работ не может составлять более 5 дней со дня, когда заказчик приступил к ее приемке. Результаты экспертизы оформляются отметкой о проведении экспертизы на акте о приемке выполненных работ.

В случае проведения экспертизы выполненных работ путем привлечения экспертов, экспертных организаций, срок приемки выполненных работ не может составлять более 5 дней со дня получения заказчиком заключения эксперта, экспертной организации, подтверждающего качественное выполнение работ в соответствии с условиями контракта.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать действующему законодательству Российской Федерации (далее - заключение).

* 1. Гарантия качества на товары (материалы), используемые для выполнения работ, должна быть не менее гарантии, установленной производителями таких товаров (материалов).

1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**
   1. ­­­­­­­­­­­­В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 8 372 400,60 (восемь миллионов триста семьдесят две тысячи четыреста) рублей 60 коп. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае, если при проведении аукциона цена контракта будет снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 ФЗ-44.
   2. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями ФЗ-44 участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в размере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 837 240,06 (восемьсот тридцать семь тысяч двести сорок) рублей, 06 коп. Предоставление обеспечения гарантийных обязательств осуществляется в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов).
   3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (обязательства в части исполнения качества и сроков выполнения работ);

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

* 1. В случае предоставления обеспечения контракта, гарантийных обязательств в форме передачи денежных средств денежные средства перечисляются на депозитный счет Заказчика. В случае предоставления обеспечения контракта, гарантийных обязательств в форме перечисления денежных средств Заказчику Подрядчик перечисляет денежные средства по следующим реквизитам:

ИНН 2632811007, КПП 263201001

Отделение Ставрополь г. Ставрополь УФК по

Ставропольскому краю

355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 286

БИК 040702001

Лицевой счет 05213D08810

Расчетный счет 40302810707023000229.

* 1. Денежные средства возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания окончательного акта приемки выполненных работ при отсутствии претензий со стороны Заказчика.
  2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик направляет в банк перечень документов, установленный Правительством Российской Федерации, одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
  3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 ФЗ-44.
  4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
  5. Банковское сопровождение контракта не установлено.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ**
   1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 октября 2020 г., а в части исполнения обязательств по оплате и ответственности за невыполнение обязательств по Контракту — до их полного исполнения.
   2. Начало производства работ: **с 01 января 2020 года.**
   3. Окончание работ по контракту: **не позднее 30 сентября 2020 года.**
2. **ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**
   1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороной от исполнения контракта в случае существенного нарушения условий контракта в соответствии с гражданским законодательством.
   2. Допускается изменение условий контракта заказчиком установленное частью 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, (Далее по тексту ФЗ-44): 1) пунктом 1 части 1 статьи 95 ФЗ-44: а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта; б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы; 2) пунктом 6 части 1 статьи 95 ФЗ-44: в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренного контрактом.
3. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**
   1. В случае возникновения споров и (или) разногласий между Сторонами в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего контракта, Стороны принимают меры для разрешения их с использованием досудебного претензионного порядка.
   2. В случае невозможности урегулирования споров и (или) разногласий с использованием досудебного претензионного порядка, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ставропольского края.
4. **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемыми частями.

11.2.При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1. **ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

12.1 Заказчик: **МКУ «УКС»:** 357500, г. Пятигорск пл. Ленина, 2, ИНН 2632811007, КПП 263201001, р/с 40204810403490001033 в Отделение Ставрополь г. Ставрополь УФК по Ставропольскому краю (МКУ «УКС» л/сч 03213D08810) БИК 040702001.

12.2 Подрядчик: **ООО «Энергоснаб»:** 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, ул. Иглина, д.2а, строение 1 - офис 1, тел. 8(8793)986306, ИНН 2632106100, КПП 263201001, ОКПО 05195273, р/с 40702810260100016705 Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, к/сч 30101810907020000615, БИК 040702615, e-mail: [energosnab707@mail.ru](mailto:energosnab707@mail.ru),

*Приложение №1: Техническое задание*

*Приложение №2: Календарный график работ*

*Приложение №3: Расчет цены*

**Заказчик: Подрядчик:**

Начальник МКУ «УКС» Директор ООО «Энергоснаб»

**Подписан с применением ЭЦП Подписан с применением ЭЦП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.sberbank-ast.ru/images/icons/24x24/document_certificate.png Информация о владельце сертификата:  Владелец сертификата: Демирчян Самсон Грачикович Организация: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Город: Пятигорск Страна: RU  Дата подписи: 25.11.2019 16:16 |  | http://www.sberbank-ast.ru/images/icons/24x24/document_certificate.png  Информация о владельце сертификата:  Владелец сертификата: Ермолов Виталий Владимирович  Организация: ООО "ЭНЕРГОСНАБ"  Департамент:  Город: Пятигорск  Страна: RU  Дата подписи: 20.11.2019 13:11 |

Приложение 1

к Контракту

№ 0121300035319000255 от «25» ноября 2019 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на **выполнение работ по благоустройству парка "Емануелевский" в г. Пятигорске**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Благоустройство** | | | |
| ***Демонтаж*** | | | |
|  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 1123 |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 48,3 |
|  | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 90 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона (подпорные стенки) | м3 | 170 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона (бетонные лестницы, постаменты, бетон. площадки) | м3 | 219,88 |
|  | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 4р (под мощение плиткой) | м3 | 714,5 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 298 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | 692,6085 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами | т | 2077,8255 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (полигон ТБО) | т | 2770,434 |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | м2 | 652 |
|  | Очистка поверхностей тротуарной плитки | м2 | 2570 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м | 236 |
| ***Мощение*** | | | |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | м3 | 525 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 6045 |
|  | Устройство оснований толщиной 5 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 6045 |
|  | Распределение порошкообразных добавок: фрезами | т | 83,46 |
|  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 90 шт. | м2 | 6045 |
|  | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. | 10 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | т | 1 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | т | 1 |
| *Площадка из плитки* | | | |
|  | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 600 |
|  | Устройство бетонной подготовки | м3 | 30 |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,86 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 600 |
|  | Устройство оснований толщиной 5 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 600 |
|  | Распределение порошкообразных добавок: фрезами | т | 8,28 |
|  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | м2 | 600 |
| *Бордюры* | | | |
|  | Разработка траншей экскаватором, группа грунтов: 2 | м3 | 320,775 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 106,925 |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | м3 | 106,925 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (полигон ТБО) | т | 187,11875 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (БР100.20.8) | м3 | 205,296 |
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР100.20.8) | м | 4277 |
|  | Резка бордюров | м | 73 |
|  | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м | м | 354 |
|  | Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами (камень б/у) | м3 | 130 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 м | м3 | 855,4 |
| ***Подпорные стены*** | | | |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 323,7 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 200 |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 123,7 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза | т | 197,92 |
|  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | шт. | 2158 |
|  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,574891 |
|  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 80,925 |
|  | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | м3 | 107,1 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 273,5 |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (парапетная крышка) | м2 | 765 |
|  | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 765 |
|  | Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 6 | м2 | 547 |
|  | Резка камня 20 мм: на отрезном станке(обрезка с 2-х сторон) | м | 1823,4 |
|  | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4(облицовка травертином) | м2 | 218 |
|  | Резка камня 30 мм: на отрезном станке(обрезка с 2-х сторон) | м | 726,6 |
| *Ремонт ступеней из базальта* | | | |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям для облицовки ступеней | м2 | 60 |
|  | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 60 |
|  | Облицовка ступеней и подступенников плитами из базальта | м2 | 60 |
| *Ремонт ступеней из машукского камня* | | | |
|  | Демонтаж лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких | м | 175,6 |
|  | Резка камня с 4-х сторон: на отрезном станке (обрезка ступеней ) | м | 702,4 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 25,38 |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | м3 | 25,38 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (полигон ТБО) | т | 44,415 |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 150 |
|  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 15 |
|  | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | т | 0,077662 |
|  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | шт. | 702,4 |
|  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,187119 |
|  | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких (камень старый после обработки) | м | 175,6 |
|  | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов (ступени старый после обработки) | м | 30 |
| *Прочие работы (очистка и окраска фонарей и скамеек)* | | | |
|  | Очистка поверхности щетками | м2 | 42,9 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | м2 | 42,9 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | м2 | 42,9 |
| *Перекладка дорожек из тротуарной плитки и природного камня* | | | |
|  | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 500 |
|  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 100 |
|  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 150 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза | т | 280 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 500 |
|  | Устройство оснований толщиной 5 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 500 |
|  | Распределение порошкообразных добавок: фрезами | т | 6,9 |
|  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 90 шт.(плитка старая) | м2 | 500 |
| *Ремонт ратонды* | | | |
|  | Очистка поверхности щетками (стены и потолок) | м2 | 107 |
|  | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | м2 | 107 |
|  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 15 |
|  | Устройство обрешетки сплошной из фанеры | м2 | 32 |
|  | Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства | м2 | 32 |
| **Уличное освещение** | | | |
| ***Наружное освещение*** | | | |
|  | Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 0,583308 |
|  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона (бетон от стоек) | м3 | 2,304 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 | м3 | 48,315 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 4 | м3 | 434,835 |
|  | Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 4р | м3 | 483,15 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | 212,645 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами | т | 637,936 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза | т | 1611,54255 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных профилей мелких | т | 0,583308 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | т | 0,583308 |
|  | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | м | 3221 |
|  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | шт. | 115 |
|  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (кожух) | т | 0,943 |
|  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (опора) | т | 12,88 |
|  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 1,15 |
|  | Изготовление дополнительного цоколя для возможности обслуживания фонарного столба и для монтажа заделок концевых. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0,3795 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 | м3 | 7,7625 |
|  | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | м | 3221 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 | м3 | 483,15 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (грунт из благоустройство) | м3 | 326,85 |
|  | Монтаж: Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт. | 115 |
|  | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 1380 |
|  | Монтаж: Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 230 |
|  | Монтаж: Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А | шт. | 1 |
|  | Монтаж держателя предохранителя, количество точек крепления 2 | шт. | 3 |
|  | Монтаж: Предохранитель | шт. | 3 |
|  | Монтаж: Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А | шт. | 1 |
|  | Монтаж: Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
| **МАФ** | | | |
|  | Устройство фундаментов-столбов: бетонных для установки урн, скамеек, маршрутных указателей | м3 | 4,896 |
|  | Установка МАФ | т | 6,3461 |
|  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 80 мм диаметром: 20 мм | шт. | 940 |
|  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,1739 |
|  | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | т | 0,1062 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня для установки скульптур | м3 | 0,3 |
|  | Устройство фундаментов-столбов: бетонных для установки скульптур | м3 | 1,8 |
|  | Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (4 анкера весом 1,5 кг на 1 скульптуру) | т | 0,018 |
| **Озеленение** | | | |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | м2 | 39988 |
|  | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | шт. | 277 |
|  | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | шт. | 256 |
|  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см | шт. | 48 |
|  | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | шт. | 152 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров | т | 235,487 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза | т | 235,487 |
| *живая изгородь (лабиринт 235 п.м.)* | | | |
|  | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте | м | 235 |
|  | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений | м | 235 |
| *газон* | | | |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 1797 |
|  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | м2 | 7191 |
|  | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | м2 | 8988 |

**Заказчик: Подрядчик:**

Начальник МКУ «УКС» Директор ООО «Энергоснаб»

**Подписан с применением ЭЦП Подписан с применением ЭЦП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.sberbank-ast.ru/images/icons/24x24/document_certificate.png Информация о владельце сертификата:  Владелец сертификата: Демирчян Самсон Грачикович Организация: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Город: Пятигорск Страна: RU  Дата подписи: 25.11.2019 16:16 |  | http://www.sberbank-ast.ru/images/icons/24x24/document_certificate.png  Информация о владельце сертификата:  Владелец сертификата: Ермолов Виталий Владимирович  Организация: ООО "ЭНЕРГОСНАБ"  Департамент:  Город: Пятигорск  Страна: RU  Дата подписи: 20.11.2019 13:11 |

Приложение 2

к Контракту

№ 0121300035319000255 от « 25 » ноября 2019 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТ**

на **выполнение работ по благоустройству парка "Емануелевский" в г. Пятигорске**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | 2020 год | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| выполнение работ по благоустройству парка "Емануелевский" в г. Пятигорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Заказчик: Подрядчик:**

Начальник МКУ «УКС» Директор ООО «Энергоснаб»

**Подписан с применением ЭЦП Подписан с применением ЭЦП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.sberbank-ast.ru/images/icons/24x24/document_certificate.png Информация о владельце сертификата:  Владелец сертификата: Демирчян Самсон Грачикович Организация: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Город: Пятигорск Страна: RU  Дата подписи: 25.11.2019 16:16 |  | http://www.sberbank-ast.ru/images/icons/24x24/document_certificate.png  Информация о владельце сертификата:  Владелец сертификата: Ермолов Виталий Владимирович  Организация: ООО "ЭНЕРГОСНАБ"  Департамент:  Город: Пятигорск  Страна: RU  Дата подписи: 20.11.2019 13:11 |

Приложение 3

к Контракту

№ 0121300035319000255 от « 25 » ноября 2019г.

**РАСЧЕТ цены контракта**

на **выполнение работ по благоустройству парка "Емануелевский" в г. Пятигорске**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | | Непредвиден-ные затраты 2% | К=0,2 (компен-сация при УСН) | Всего по смете |
| строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели, инвентаря | прочих | всего |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Локальные сметные расчеты** | | | | | | | | | |  |
| 1 | 02-01 | 02-01 Благоустройство | 40 197 252 |  |  |  | 40 197 252 | 803 945 | 8 200 239 | 49 201 436 |
| 2 | 02-02 | 02-02 Уличное освещение | 9 675 726 | 422 908 |  |  | 10 098 634 | 201 973 | 2 060 121 | 12 360 728 |
| 3 | 07-01 | 07-01 МАФ | 12 876 294 |  |  |  | 12 876 294 | 257 526 | 2 626 764 | 15 760 584 |
| 4 | 07-02 | Озеленение | 5 229 786 |  |  |  | 5 229 786 | 104 596 | 1 066 876 | 6 401 258 |
|  | **Итого** | | 67 979 058 | 422 908 | - | - | 68 401 966 | 1 368 040 | 13 954 000 | **83 724 006** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Заказчик: Подрядчик:**

Начальник МКУ «УКС» Директор ООО «Энергоснаб»

**Подписан с применением ЭЦП Подписан с применением ЭЦП**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://www.sberbank-ast.ru/images/icons/24x24/document_certificate.png Информация о владельце сертификата:  Владелец сертификата: Демирчян Самсон Грачикович Организация: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Город: Пятигорск Страна: RU  Дата подписи: 25.11.2019 16:16 |  | http://www.sberbank-ast.ru/images/icons/24x24/document_certificate.png  Информация о владельце сертификата:  Владелец сертификата: Ермолов Виталий Владимирович  Организация: ООО "ЭНЕРГОСНАБ"  Департамент:  Город: Пятигорск  Страна: RU  Дата подписи: 20.11.2019 13:11 |