**ОТЧЕТ**

**об итогах реализации**

**инициативного проекта**

**«Ремонт уличного освещения по улицам генерала Конинского, генерала Во-ронцова с № 33, пер. Воздушный, пер. Чистый, пер. Интернациональный в микрорайоне западный города-курорта Пятигорска Ставропольского края»**

21 ноября 2024 г.

**На территории** **улиц генерала Конинского, генерала Воронцова с № 33, пер. Воздушный, пер. Чистый, пер. Интернациональный в микрорайоне западный города-курорта Пятигорска Ставропольского края реализован инициативный проект «Ремонт уличного освещения по улицам генерала Конинского, генерала Воронцова с № 33, пер. Воздушный, пер. Чистый, пер. Интернациональный в микрорайоне западный города-курорта Пятигорска Ставропольского края» Общий объем финансирования составляет 321 689,15 тысяч рублей, из них: субсидии из местного бюджета 194689,15** **рублей; инициативные платежи граждан – 127000,00** **рублей. Инициативный проект, завершен.**

**ОТЧЕТ**

**об итогах реализации инициативного проекта**

**на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края**

1. Наименование инициативного проекта:

«Ремонт уличного освещения по улицам генерала Конинского, генерала Воронцова с № 33, пер. Воздушный, пер. Чистый, пер. Интернациональный в микрорайоне западный города-курорта Пятигорска Ставропольского края»

2. Место реализации инициативного проекта: улицы генерала Конинского, генерала Воронцова с № 33, пер. Воздушный, пер. Чистый, пер. Интернациональный в микрорайоне западный города-курорта Пятигорска Ставропольского края.

3. Инициативный проект выполнен в целях устройства уличного освещения.

4. Дата начала реализации инициативного проекта:

09.10.2024 г.

5. Дата окончания реализации инициативного проекта:

20.11.2024 г.

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| 1 | Средства местного бюджета | 194689,15 | 194689,15 |  |  |
| 2 | Инициативные платежи физических лиц | 127000,00 | 127000,00 |  |  |
| Всего: | | 321689,15 | 321689,15 |  |  |

6.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

-

6.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

-

7. Содержательное описание инициативного проекта:

1) Выполнены работы по устройству уличного освещения в границах улиц, указанных в инициативном проекте.

7.1. Сведения об итогах реализации инициативного проекта:

1) Работы по реализации инициативного проекта завершены в установленные сроки.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска – начальник

Муниципального учреждения «Управление

городского хозяйства, транспорта и связи

администрации города Пятигорска» И.А.Андриянов

**Фотографии**

