ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» в 2020 году

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3536.

Реализация Программы в 2020 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» на 2020 год, утвержденным приказом МУ «УАСиЖКХ администрации города Пятигорска» от 30.12.2019г. № 152.

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2020 г. было запланировано 224 250,24 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 221 233,75 тыс. руб., что составляет 98,65% к бюджетной росписи, в том числе: 2 803,52 тыс. руб. - за счет средств бюджета Ставропольского края; 218 430,23 тыс. руб.- за счет средств бюджета города. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

2. По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 220 389,31 тыс. руб. или 98,64% от сводной бюджетной росписи на 31.12.2020г. 223 405,79 тыс. руб.

2.1. По основному мероприятию 1 «Обращение с отходами производства и потребления»кассовое исполнение составило 969,40 тыс. руб., что составляет 85,75 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию 1 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- охрана полигона ТБО по ул. Маршала Жукова (12 месяцев);

- выполнение химического анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод;

- поставка блок-контейнера;

- проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова».

2.2. По основному мероприятию 2 *«Охрана водных ресурсов»* кассовое исполнение составило 99,02 тыс. руб., что составляет 99,02 % от уточненного годового плана.

По основному мероприятию 2 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- выполнение работ по ремонту берегоукрепления береговой зоны и откосов Южной дамбы Новопятигорского озера вдоль р. Подкумок;

- выполнение работ по очистке русла реки Бештаугорская балка в районе пересечения ул. Саманная и пер. Цементный.

2.3. По основному мероприятию 3 *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* кассовое исполнение составило 80 149,14 тыс. руб., что составляет 99,95 % от уточненного годового плана 80 184,31 тыс. руб.

По основному мероприятию 3 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- противопожарные мероприятия в городских лесах,

- выполнено лесопатологическое обследование,

- ремонт малых архитектурных форм 48 шт.,

- обрезка и формирование крон кустарников,

- вырезка порослей деревьев,

- омоложение живых изгородей,

- прополка цветников, кустарников, роз,

- стрижка каймы вокруг ковровых цветников,

- полив зеленых насаждений,

- удаление дикой поросли,

- штыковка почвы,

- расчистка площадей от кустарников и мелколесья и др.,

- выполнены работы по кошению газонов 5 511 073,00 м²,

- выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев – 7 742,51 м³,

- выполнены работы по переработке древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы в объеме 5 192,00 м³,

- выполнены работы по компенсационному озеленению - высажено 1450

кустарников роз, 50 кленов краснолистных,

- устройство насыпных клумб и рабаток,

- формирование крон кустарников,

- прополка,

- обрезка кустов роз,

- стрижка живых изгородей.

2.4. По основному мероприятию 4 *«*Улучшение экологии окружающей среды»кассовое исполнение составило 139 090,00 тыс. руб., что составляет 99,67 % от уточненного годового плана 139 540,25 тыс. руб.

По основному мероприятию 4 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы по санитарной очистке 4 713 124,10 м² территории города ручным и механизированным способом;

- сформировано 3 998,45 тонн запаса песчано-солевой смеси и 315 043,09 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку;

- проведена акарицидная обработка 553 271,00 м² территории города химическим способом;

- ликвидировано 3 257 м³ несанкционированных свалок на территории города;

- приобретен хозяйственный инвентарь для проведения общегородского субботника;

- проведен субботник на Новопятигорском озере 17.10.2020 года. Проведены работы по покосу сорной растительности, очистка дорожек, очистка лесопарковой зоны от сухостоя и древесных отходов;

- проводились мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в количестве 448 собак (мероприятия предусматривают отлов, транспортировку, проведение ветеринарных процедур, содержание безнадзорных животных);

- проводилась замена мусорных пакетов для обслуживания стационарных урн 327 750,00 ед.;

- проводились мероприятия по подбору павших животных 7 838,80 кг.

2.5. По основному мероприятию 5 «Обустройство мест массового отдыха»,мероприятия не проводились в связи с тем, что были перенесены в программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры».

2.6. По основному мероприятию 6 «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» кассовое исполнение составило 81,74 тыс. руб., что составляет 81,74 % от уточненного годового плана 100,00 тыс. руб.

По основному мероприятию 6 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- выполнение работ по ремонту ливневой канализации от места сброса ул. Бештаугорское шоссе до места выпуска дождевых, ливневых вод в районе ул. Широкая (2,50 м³.).

Достигнуты следующие значения индикаторов Программы:

доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,57% (при запланированном значении не >0,57);

доля площади территории обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,36 %, (при запланированном значении не >0,45);

доля вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологические мероприятия по ликвидации карантинных растений по отношению к общей численности населения города-курорта Пятигорска 0 %, что соответствует запланированному значению.

Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 1:

- доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок 100%;

- количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов 0 ед., при запланированном показателе 0 ед.;

- количество проведенных экологических акций 1 ед., что превышает запланированный 0 ед.;

- выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой - 100%;

- выполнение химического анализа сточных и природных вод – 4 ед., что соответствует запланированному значению;

- количество проведенных субботников – 1 ед., при запланированном показателе 1 ед.;

- количество высаженных деревьев и кустарников – 1 500 шт. саженцев, при запланированных 656 шт.

3. По подпрограмме 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 844, 44 тыс. руб., что составляет 100 % от уточненного годового плана 844, 44 тыс. руб.

3.1. По основному мероприятию 1 подпрограммы 2 «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» кассовое исполнение составило 844, 44 тыс. руб., что составляет 100 % от уточненного годового плана 844, 44 тыс. руб.

По основному мероприятию 1 подпрограммы 2 проведены следующие мероприятия:

- химическим способом ликвидированы карантинные растения (амброзия) площадью 356 666,00 м²;

- отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории.

Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 2:

- количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений 0 ед., что соответствует запланированному значению.

- количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом 0 тыс. шт., что соответствует запланированному значению.

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительных значений 3 индикатора достижения цели Программы, 9 показателей решения задач Программы.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2020 год приведена в Приложении 4 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2020 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2020 год приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2020 год приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Заместитель главы администрации города

Пятигорска-начальник управления О.В.Бельчиков