ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» в 2019 году

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3536. В 2018 году постановлением администрации города № 5079 от 21.12.2018 г.

Реализация Программы в 2019 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» на 2019 год, утвержденным приказом МУ «УАСиЖКХ администрации города Пятигорска» от 01.02.2019г. № 27.

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2019 г. было запланировано 220 991,34 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 220 177,85 тыс. руб., что составляет 99,63% к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета Ставропольского края - 37 063,30 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города - 183 114,54 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

2. По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 218 861,32 тыс. руб. или 99,62% от сводной бюджетной росписи на 31.12.2019г. 219 674,81 тыс. руб.

2.1. По основному мероприятию 1 «Обращение с отходами производства и потребления»кассовое исполнение составило 1 746,36 тыс. руб., что составляет 96,67% от уточненного годового плана.

По основному мероприятию 1 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- охрана полигона ТБО по ул. Маршала Жукова (12 месяцев);

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности на полигоне ТБО;

- размещение информационных материалов в средствах массовой информации,

- выполнение химического анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод.

2.2. По основному мероприятию 2 *«Охрана водных ресурсов»* кассовое исполнение составило 113,60 тыс. руб., что составляет 87,02% от уточненного годового плана.

По основному мероприятию 2 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы по берегоукреплению реки Подкумок в районе дамбы Новопятигорского озера.

- заключен контракт по страхованию гражданской ответственности владельца опасного огбъекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

2.3. По основному мероприятию 3 *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* кассовое исполнение составило 74 370,56 тыс. руб., что составляет 98,8 % от уточненного годового плана 74 385,54 тыс. руб.

По основному мероприятию 3 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы по озеленению на территории города 15 324,20 м² объектов (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы),

- противопожарные мероприятия в городских лесах;

- вырезка сухих ветвей деревьев лиственных и хвойных пород,

- обрезка и формирование крон кустарников,

- вырезка порослей деревьев,

- омоложение живых изгородей,

- прополка цветников, кустарников, роз,

- стрижка каймы вокруг ковровых цветников,

- полив зеленых насаждений,

- удаление дикой поросли,

- штыковка почвы,

- расчистка площадей от кустарников и мелколесья и др.,

- выполнены работы по кошению газонов 5 450 591,00 м2.,

- выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев – 7 212,09 м3.,

- выполнены работы по озеленению (переработка древесных остатков до фракции щепы) в объеме 2 360,00 м3,

- устройство насыпных клумб и рабаток,

- подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли,

- формирование крон кустарников,

- прополка,

- обрезка кустов роз,

- стрижка живых изгородей,

- стрижка каймы вокруг ковровых цветников и др.

2.4. По основному мероприятию 4 *«*Улучшение экологии окружающей среды»кассовое исполнение составило 137 734,12 тыс. руб., что составляет 99,88% от уточненного годового плана 137 899,50 тыс. руб.

По основному мероприятию 4 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы по санитарной очистке 8 898 856,00 м2 территории города ручным и механизированным способом;

- сформировано 4 927,86 тонн запаса песчано-солевой смеси и 479 307,15 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку;

- проведена акарицидная обработка 582 665,00 м2 территории города химическим способом;

- ликвидировано 5 118,00 м3 несанкционированных свалок на территории города;

- приобретен хозяйственный инвентарь для проведения 3 общегородских субботников;

- организованы и проведены субботники по благоустройству. Проведены общегородские субботники 20.04.2019 г., 19.10.2019г. по генеральной очистке города от опавшей листвы. Убрано 715 м3 мусора, ликвидированы 203 стихийные свалки. Выполнено 69 рейсов автотранспорта;

- проведен субботник на Новопятигорском озере 01.06.2019 г. - подготовка к купальному сезону. Проведены работы по покосу сорной растительности, очистка дорожек, очистка лесопарковой зоны от сухостоя и древесных отходов;

- мероприятия по замене мусорных пакетов для обслуживания стационарных урн;

- в газете «Пятигорская правда» 13.07.2019г. размещена информация о проведении в Комсомольском парке и парке Победы экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с участием жителей города-курорта Пятигорска (участников акций);

- проводились мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в количестве 205 собак (мероприятия предусматривают отлов, транспортировку, проведения ветеринарных процедур, содержание безнадзорных животных);

- установлено на территории города 19 контейнерных площадок по созданию мест накопления ТКО;

- установлено на территории города 38 мусорных контейнеров;

- проводились мероприятия по подбору павших животных 7 735,00 кг.

2.5. По основному мероприятию 5 «Обустройство мест массового отдыха»кассовое исполнение составило 4 813,57 тыс. руб., что составляет 89,75% от уточненного годового плана 5 362,86 тыс. руб.

По основному мероприятию 5 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- ремонт и содержание 11 городских фонтанов.

2.6. По основному мероприятию 6 «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» кассовое исполнение составило 83,11 тыс. руб., что составляет 83,11 % от уточненного годового плана 100,00 тыс. руб.

По основному мероприятию 6 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- проведение мероприятий по расчистке русла реки Грязнушка (528м³.), пер. Крутой.

Достигнуты следующие значения индикаторов Программы:

Доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,6% (при запланированном значении не >0,9);

Доля площади территории обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,47%, (при запланированном значении не >0,58);

Доля вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологические мероприятия по ликвидации карантинных растений по отношению к общей численности населения города-курорта Пятигорска 10,86% (при запланированном значении 0,03%).

Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 1:

- Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок 100%;

- Количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов 38 ед., при запланированном показателе 0 ед.;

- Количество проведенных экологических акций 5, что превышает запланированный показатель на 1 ед.;

- Выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой - 100%;

- Количество проб для получения достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха 4, что соответствует запланированному значению;

- Количество проведенных субботников 3, что превышает запланированный показатель на 1 ед.;

- Количество высаженных деревьев и кустарников - 737, при запланированных 655.

3. По подпрограмме 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 1 316,53 тыс. руб., что составляет 99,99% от уточненного годового плана 1 316,54 тыс. руб.

3.1. По основному мероприятию 1 подпрограммы 2 «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» кассовое исполнение составило 1316,53 тыс.руб., что составляет 99,99 % от уточненного годового плана 1316,54 тыс.руб.

По основному мероприятию 1 подпрограммы 2 проведены следующие мероприятия:

- химическим способом ликвидированы карантинные растения (амброзия) площадью 461 196,00 м2;

- организовано проведение экологических акций по ликвидации карантинных растений (с корнем) ручным способом 631, 55 тыс. шт.

- в Парке Победы 27 июля 2019г. и в Комсомольском парке 20 июля 2019г. проведены летние городские акции «Стоп-амброзия» с участием местных жителей. Уничтожено местными жителями сорной растительности 631, 55 тыс. шт. корешков амброзии с корнем;

- отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории.

Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 2:

Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений 2, что соответствует запланированному значению;

Количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом 631, 550 тыс. шт., при запланированном значении показателя 621, 00 тыс. шт.

Начальник управления М.В.Леонова