ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» в 2021 году

 1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3536. В 2021 году в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 09.03.2021 № 711, от 09.11.2021 № 4245.

 Реализация Программы в 2021 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» на 2021 год, МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» от 22.12.2020г. № 106 (в редакции от 23.12.2021г. № 130).

 На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2021 г. было запланировано 235 218,21 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 234 589,75 тыс. руб., что составляет 99,73% к бюджетной росписи, в том числе: 3 710,47 тыс. руб. - за счет средств бюджета Ставропольского края; 230 879,28 тыс. руб.- за счет средств бюджета города. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

 2. По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 233 319,75 тыс. руб. или 99,73% от сводной бюджетной росписи на 31.12.2021г. 233 948,21 тыс. руб.

 2.1. По основному мероприятию *«Обращение с отходами производства и потребления»* кассовое исполнение составило 4 587,97 тыс. руб., что составляет 96,98 % от уточненного годового плана 4 730,84 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Обращение с отходами производства и потребления»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

 - охрана полигона ТБО по ул. Маршала Жукова (12 месяцев);

 - проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова»;

 - ликвидация несанкционированной свалки отходов на земельном участке в районе дома № 14 по ул. Ермолова (микрорайон «Западный»);

 - оказание информационных услуг в части деятельности по обращению с отходами, в том числе организация работ по отнесению отходов к определенному классу опасности;

 - ликвидировано 3 184 м³ несанкционированных свалок на территории города.

 2.2. По основному мероприятию *«Охрана водных ресурсов»* кассовое исполнение составило 890,42 тыс. руб., что составляет 97,65 % от уточненного годового плана 911, 83 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Охрана водных ресурсов»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

 - выполнение химического анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод осуществляется один раз в квартал на 12 объектах;

 - выполнение работ по разработке и утверждению декларации безопасности гидротехнического сооружения, страхование расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС, страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (ГТС Новопятигорское озеро);

 - выполнение работ по расчистке русла реки Грязнушка под мостом на перекрестке ул. Островского и пер. Крутого.

 2.3. По основному мероприятию *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* кассовое исполнение составило 80 935,94 тыс. руб., что составляет 99,46 % от уточненного годового плана 81 369,24 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

 - ПСД по объекту «Восстановительные работы по благоустройству з/уч. по ул. Нины Попцовой»;

- противопожарные мероприятия в городских лесах,

 - ремонт малых архитектурных форм 1 256 шт.,

 - обрезка и формирование крон кустарников,

 - вырезка порослей деревьев,

 - омоложение живых изгородей,

 - прополка цветников, кустарников, роз,

 - стрижка каймы вокруг ковровых цветников,

 - полив зеленых насаждений,

 - удаление дикой поросли,

 - штыковка почвы,

 - расчистка площадей от кустарников и мелколесья,

 - выполнены работы по кошению газонов 6 090 993,00 м²,

 - выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев – 6 149,25 м³,

 - выполнены работы по переработке древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы в объеме 3 341,00 м³,

 - устройство насыпных клумб и рабаток,

 - формирование крон кустарников,

 - прополка,

 - обрезка кустов роз,

 - стрижка живых изгородей,

 - высажено 958 343 шт. цветов на площади 14 608,30 м² и тюльпанов 95 480 штук луковиц,

 - выполнены работы по оформлению цветников декоративной щепой – 4 641,90 м²,

 - выполнены работы по ремонту лавочек и металлических урн (скверы, парки, улицы и др.). Установлены: - «Дуга 6», вазон «Цвеона 6»-7шт. в районе фонтана по ул. Бернардации, - две скамьи в сквере у фонтана «Деды», - одна скамья на пр. 40 лет Октября/ ул. Кавказская, форма «Арка-сердце» (арка цветочная), вазон для цветов - в районе ЗАГСа по ул. Бернардации; скамья садово-парковая - в районе ЗАГСа по ул. Бернардации.

 2.4. По основному мероприятию *«Улучшение экологии окружающей среды»* кассовое исполнение составило 145 330,50 тыс. руб., что составляет 99,99 % от уточненного годового плана 145 342,23 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Улучшение экологии окружающей среды»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

 - выполнены работы по санитарной очистке 4 713 124,10 м² территории города ручным и механизированным способом;

 - сформировано 5 780,621 тонн запаса песчано-солевой смеси и 504 428,00 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку;

 - проведена акарицидная обработка 872 754,00 м² территории города химическим способом;

 - мероприятия по санитарной очистке территорий (обращение с ТКО) 5 584,00 м³;

 - приобретен хозяйственный инвентарь для проведения общегородского субботника;

 - проведены субботники 24.04.2021г., 29.05.2021г., 23.10.2021г. Проведены работы по покосу сорной растительности, очистка дорожек, очистка лесопарковой зоны от сухостоя и древесных отходов;

 - проводились мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в количестве 338 собак (мероприятия предусматривают отлов, транспортировку, проведение ветеринарных процедур, содержание безнадзорных животных);

 - санитарная очистка территории города механизированным способом – 1 489 558,00 м²;

 - проводилась замена мусорных пакетов для обслуживания стационарных урн 327 331,00 ед.;

- проводились мероприятия по подбору павших животных 7 827,00 кг;

- проведены 4 экологические акции:

02.04.2021г. в Парке Победы жителями города Пятигорска и депутатами высажено 49 деревьев. На бульваре Гагарина 25 деревьев и 6 кустарников. На проспекте Кирова до ул. Дзержинского 15 каштанов. На пл. Ленина 10 деревьев, 400 кустарников. В сквере Лермонтова Отделом по делам молодёжи 17 деревьев, 1 кустарник. В сквере Толстого 42 ёлки. В сквере Ю.А. Гагарина 13 деревьев.

09.04.2021г. по ул. Пастухова жителями микрорайона «Центр» высажено 20 кустарников и 24 дерева. В микрорайоне «Новопятигорск-Скачки» высажено 35 деревьев. В пос. Горячеводском Казачьей общиной и школами микрорайона высажено 34 дерева и 6 кустарников. В микрорайоне «Бештау-Горапост» высажено 32 дерева. В пос. «Свободы» высажено 34 дерева. В комсомольском парке 55 деревьев. В ст. Константиновская 32 дерева.

12.04.2021г. в сквере Ю.А. Гагарина посажено дерево «Мира» летчиком-космонавтом Олегом Скрипочка с Главой города Пятигорска.

13.04.2021г. на восточном склоне вершины горы Машук высажены 20 молодых крымских сосен в акции участвовали представители администрации города, санаторно-курортного управления, депутаты и журналисты.

 2.5. По основному мероприятию *«Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций»* кассовое исполнение составило 96,52 тыс. руб., что составляет 96,52 % от уточненного годового плана 100,00 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

 - выполнение работ по очистке водоотводящего канала от сифонного водосброса до дренажного коллектора Новопятигорского озера в р. Подкумок (346,00 м³).

 В рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 96 шт.

Достигнуты следующие значения индикаторов Программы:

доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,90 % (при запланированном значении не менее 0,74%);

доля площади территории обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,52 %, (при запланированном значении не менее 0,46%).

Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 1:

 - доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок 100%, что соответствует запланированному значению;

 - количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 96, что соответствует запланированному значению;

 - количество проведенных экологических акций 4 ед., что соответствует запланированному значению;

 - выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой - 100%;

 - выполнение химического анализа сточных и природных вод – 4 ед., что соответствует запланированному значению;

 - количество проведенных субботников – 3 ед., при запланированном показателе 2 ед.;

- количество высаженных деревьев и кустарников – 1 389 шт. саженцев, при запланированных 657 шт.

 3. По подпрограмме 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 1 270,00 тыс. руб., что составляет 100 % от уточненного годового плана 1 270,00 тыс. руб.

 3.1. По основному мероприятию подпрограммы 2 *«Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)»* кассовое исполнение составило 1 270,00 тыс. руб., что составляет 100 % от уточненного годового плана 1 270,00 тыс. руб.

По основному мероприятию *«Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)»* подпрограммы 2 проведены следующие мероприятия:

 - химическим способом ликвидированы карантинные растения (амброзия) площадью 508 000,00 м²;

 - отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории.

Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 2:

- количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений 0 ед., что соответствует запланированному значению.

- количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом 0 тыс. шт., что соответствует запланированному значению.

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительных значений 2 индикаторов достижения цели Программы, 7 показателей решения задач Программы.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2021 год приведена в Приложении 4 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2021 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2021 год приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2021 год приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Заместитель главы администрации города

Пятигорска-начальник управления И.А.Андриянов