ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2022 год

 1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537. В 2022 году постановлениями администрации города Пятигорска от 15.03.2022 г. № 717 и от 21.10.2022 г. № 4034 были внесены изменения.

 Реализация Программы в 2022 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2022 год, утвержденный приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» от 23.12.2021г. № 131 (в редакции от 27.12.2022г. № 83).

 На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2022г. было запланировано 730 107,02 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета составили 652 815,23 тыс. рублей, за счет средств бюджета города 77 291,79 тыс. рублей Кассовое исполнение на отчетную дату составило 477 027,57 тыс. рублей, что составляет 65,33 % к бюджетной росписи.

Достигнуты следующие значения индикаторов достижения целей Программы:

- доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 5,3 % (план 5,95 %);

- доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения 14,00 % (план 10,22 %);

- доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске - 100%, что соответствует запланированному значению;

- доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску- 100% что соответствует запланированному значению.

 По подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» в рамках основного мероприятия *«Развитие улично-дорожной сети общего пользования»* кассовый расход составил 313 661,08 тыс. рублей или 63,89 % от уточненного годового плана 490 927,97 тыс. рублей.

 По подпрограмме 1 заключены контракты на проведение следующих мероприятий:

 - выполнение работ по реконструкции ул. Подстанционной в пос. Энергетик города-курорта Пятигорска с устройством пешеходного тротуара и велодорожки (1,66 км);

 - выполнение работ по строительству автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею «Россия - моя история» (0,11 км);

 - выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Строительство транспортной развязки ул. Ермолова - ул. Беговая и ул. Ипподромная г. Пятигорска»;

 - выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы с Предгорным районом, автомобильной дороги Пятигорск - Лермонтов, ул. Беговая»;

 - выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске».

 Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 1:

- протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы 11,8 км, вместо запланированных 2,75 км.;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 1,76 км (план - 0 км).

 - доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии 35,0 %, (план 36,0%).

По подпрограмме 1 предусмотрено 5 контрольных событий, 3 из которых, выполнены в установленные сроки, 2 контрольных события не достигнуто.

 По подпрограмме 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе- курорте Пятигорске» в рамках основного мероприятия *«Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения»*  кассовый расход составил 139 924,83 тыс. рублей или 65,43 % от уточненного годового плана 213 824,73 тыс. рублей.

 По подпрограмме 2 проведены следующие мероприятия:

 - проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта дорог, улиц – 3 шт;

 - ремонт и содержание автомобильных дорог (улиц) местного значения. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города Пятигорска - 22 106,00 м²;

 - ремонт и содержание автомобильных дорог (улиц) местного значения. Ремонт покрытия тротуаров города Пятигорска по наказам избирателей (Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. 40 лет Октября города-курорта Пятигорска); - 3 297,00 м²;

 - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт тоннеля по пр. Калинина) - 1 000,00 м. погонных;

 - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5 356,00 м. погонных.

Достигнуто следующее значение показателя решения задач подпрограммы 2:

 - площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы – 281,4 м² (план 242,96 м²).

 По подпрограмме 2 предусмотрено и выполнено 3 контрольных события.

 По подпрограмме 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» на реализацию основного мероприятия *«Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»* предусмотрено 6 930,83 тыс. рублей, кассовый расход составил 6 930,79 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного плана.

Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 3:

- количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание) - 69 ед. (план – 41 ед.);

- сокращение потребности строительства ливневых коллекторов – 1, что соответствует запланированному значению.

 По подпрограмме 3 проведены следующие мероприятия:

- ремонт и содержание магистральных ливневых канализаций (общий объем работ составил 55,00 м погонных);

- реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей (выполнение работ по ремонту системы ливневой канализации на участке от здания №115 по ул. Широкая, до перекрестка ул. Широкая и ул. Адмиральского в г. Пятигорске).

По подпрограмме 3 предусмотрено и выполнено 2 контрольных события.

 По подпрограмме 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» на реализацию основного мероприятия *«Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»* предусмотрено 2 529,00 тыс. рублей, кассовый расход составил 2 529,00 тыс. рублей или 100 % от уточненного годового плана.

Достигнуто следующее значение показателя решения задач Подпрограммы 4:

- количество технических планов (паспортов) автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно - 48 ед. (план – 6 ед.).

По подпрограмме 4 проведены следующие мероприятия:

 - разработка технических паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения – 48 шт.;

- Разработка паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, расположенных на территории города-курорта Пятигорска – 8 шт.;

- диагностика автомобильных дорог протяженностью по объектам улично-дорожной сети – 8 шт.

 По подпрограмме 4 предусмотрено и выполнено 1 контрольное событие.

 По подпрограмме 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход произведен в сумме 13 981,86 тыс. рублей или 87,96 % от уточненного годового плана 15 894,49 тыс. рублей.

Достигнуты следующие значение показателей решения задач Подпрограммы 5:

 - показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий – 5,1 % (план - 11,03 %);

- количество человек, прошедших теоретические и практические занятия и мероприятия в центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе учреждения доп. образования – 5 7000 чел. (план – не менее 3000 чел.).

 По подпрограмме 5 в рамках основного мероприятия *«Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»* проведены следующие мероприятия:

Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети, в том числе:

 - выполнены работы по содержанию 29 светофорных объектов;

 - выполнены работы по установке дорожных знаков в количестве 320 шт.;

- выполнены работы по ремонту и содержанию дорожных знаков 30 шт.;

 - выполнены работы по ремонту, устройству, восстановлению ограждений 4 275,00 м погонных;

 - выполнены работы по монтажу информационных световых секций 32 шт.;

 - выполнены работы по нанесению дорожной разметки 10 526,00 м погонных;

- выполнены работы по нанесению осевой разметки 122,80 км;

 - выполнены работы в рамках программы повышения исполнения судебных актов по установке светофорных объектов типа Т7 в городе Пятигорске по адресам: ул. Дунаевского в районе МБОУ СОШ № 1; ул. Февральская, 283 в районе МБОУ СОШ № 3; ул. Университетская,6 в районе МБОУ СОШ № 6; ул. Козлова/ул. Малыгина в районе МБОУ СОШ № 9; пос. Горячеводский, ул. Ленина, 25 в районе МБОУ СОШ №19; ул. 8-я линия, 54 в районе МБОУ СОШ № 23; ул. Краснознаменная, 32 в районе МБОУ СОШ № 27; ул. Козлова, 37 в районе МБДОУ детский сад № 8 «Теремок»; ул. Пальмиро Тольятти, 40 в районе МБДОУ детский сад № 23 «Светлячок»; ул. 1-я Набережная, 26 в районе МБДОУ детский сад № 34 «Родничок»; ул. Первомайская, 143а в районе МБДОУ № 36 «Красная гвоздика»; пос. Горячеводский, ул. Эльбрусская,86 в районе МБДОУ детский сад № 48 «Вишенка», ул. Советская в районе СОШ № 21; ул. Сельская в районе СОШ № 29, ул. Пастухова СОШ № 2; ул. Матвеева СОШ № 18; ст. Константиновская, ул. Шоссейная ДОУ № 50.

 По подпрограмме 5 в рамках основного мероприятия *«Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения»* проведены следующие мероприятия:

 В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» г. Пятигорске на базе школы № 23 проводились теоретические и практические занятия в учебном классе, на авто площадке, выездные занятия с учащимися школ, с воспитанниками дошкольных учреждений, занятия по фигурному вождению с отрядами ЮИД. Также на базе городского специализированного центра по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма (далее - ГСЦ ПДДТТ) проходят занятия для профильного класса «Юная смена ГИБДД» МБОУ СОШ №23, открытого в 2022 году.

На протяжении 2022 года проводились совместные занятия с отделом ГИБДД ОМВ России по г. Пятигорску, а также с мотосообществом КМВ для учеников на тему: «Безопасность участников дорожного движения. Дорожные ловушки», «Правила безопасного поведения пассажиров», «Будь заметней на дороге». Проведены викторины и игровые программы с учащимися: «Знатоки правил дорожного движения», «Дорожная наука», «Знаки дорожного движения», «Дорожный лабиринт».

В 2022 году были организованы и проведены широкомасштабные социальные городские акции совместно с МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» и ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску: «Безопасный Новый год», «Стань заметней! Засветись!», «Сохрани жизнь юному пешеходу». В акциях приняли участие все общеобразовательные организации г. Пятигорска.

В ноябре проводился муниципальный этап краевого конкурса агитбригад родительских комитетов общеобразовательных организаций Ставропольского края «На дороге не зевай, правила дорожного движения соблюдай!».

Для дошкольных учреждений г. Пятигорска в декабре проводился семей-ный конкурс книжек-малышек «Детям знать положено правила дорожные».

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» организуется участие обучающихся СОШ г. Пятигорска во Всероссийской онлайн-Олимпиаде, а также во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога-детям» было организовано участие обучающихся СОШ г. Пятигорска.

В апреле проводился муниципальный этап смотра-конкурса отрядов ЮИД школ г. Пятигорска «Законы дорог уважай!». Конкурс проводится по 5 номинациям. Команда-победитель отряд ЮИД «Светофор» из МБОУ СОШ №24, представляла г. Пятигорск в г. Ставрополь. Заняла 3-е место.

К различным пропагандистским мероприятиям были подготовлены и распространены памятки для родителей на разные темы: «Правила перевозки детей в автомобиле»; «Безопасность детей – обязанность взрослых! Светоотражатели сохранят жизнь!», «Безопасный путь в школу», «Памятки для родителей-водителей. Правила перевозки детей в автомобиле», «Памятки для родителей по безопасному участию детей в дорожном движении».

Ежегодно, в октябре и в мае в соответствии с планом работы организуется проведение тестирования по правилам дорожного движения обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ города Пятигорска.

В течение года также организовано проведение муниципального этапа краевой Олимпиады по правилам дорожного движения для обучающихся общеобразовательных организаций г. Пятигорска.

В мероприятиях ГСЦ ПДДТТ в период с января 2022 г. по декабрь 2022 г. было задействовано: детей – 3732; педагогов – 134; родителей – 1834.

По подпрограмме 5 предусмотрено и выполнено 4 контрольных события.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2022 год приведена в Приложении 4 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2022 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2022 год приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2022 год приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Заместитель Главы администрации города

Пятигорска - начальник МУ «Управление

городского хозяйства, транспорта и связи

администрации города Пятигорска» И.А.Андриянов