ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 28.08.2014 года №3083

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28 июня 2013г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением  Правительства  Ставропольского  края от 16.04.2014г. №166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложению  к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска						        Л.Н. Травнев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | города Пятигорска |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 28.08.2014г. № 3083 |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |
| Таблица 1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Ставропольского края | за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пер. Баксанский, д. 4 | 1892 | 1892 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 187,20 | 187,20 | 0,00 | 12 | 1 101 582,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 582,31 | 5 884,52 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 2 | г. Пятигорск, пер. Новый, д. 3А | 1911 | 1911 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 113,00 | 113,00 | 83,40 | 4 | 887 178,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 178,06 | 7 851,13 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 49А | 1902 | 1902 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 341,50 | 341,50 | 299,00 | 16 | 814 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 778,00 | 2 385,88 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 54Б | 1887 | 1887 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 214,50 | 214,50 | 190,40 | 13 | 994 630,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 630,68 | 4 636,97 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 64 | 1881 | 1881 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 372,20 | 361,40 | 361,40 | 14 | 1 725 063,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 063,78 | 4 634,78 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 | 1896 | 1896 | Смешанные | 1 | 1 | 302,80 | 262,90 | 262,90 | 16 | 867 326,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 326,06 | 2 864,35 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47Б | 1880 | 1880 | Смешанные | 1 | 0 | 141,10 | 141,10 | 106,30 | 8 | 583 876,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 876,86 | 4 138,04 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Б | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 134,50 | 134,50 | 134,50 | 8 | 455 019,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 019,72 | 3 383,05 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Д | 1900 | 1900 | Смешанные | 1 | 0 | 120,70 | 120,70 | 120,70 | 4 | 714 144,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 144,35 | 5 916,69 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 2А | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 7 | 1 000 447,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 447,62 | 4 434,61 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23А | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 135,50 | 135,50 | 135,50 | 6 | 1 699 693,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 693,43 | 12 543,86 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23В | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 119,50 | 119,50 | 119,50 | 5 | 774 391,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 391,57 | 6 480,26 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 194,80 | 194,80 | 147,20 | 19 | 1 025 062,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 062,58 | 5 262,13 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63А | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 142,90 | 142,90 | 111,00 | 9 | 694 611,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 611,72 | 4 860,82 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 206,50 | 206,50 | 206,50 | 9 | 1 025 737,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 737,58 | 4 967,25 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 | 1904 | 1904 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 336,00 | 327,50 | 327,50 | 15 | 1 130 720,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 720,16 | 3 365,24 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 | 1894 | 1894 | Смешанные | 1 | 0 | 381,00 | 329,20 |  | 22 | 2 229 458,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 458,13 | 5 851,60 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 321,80 | 321,80 | 321,80 | 27 | 1 380 541,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 541,08 | 4 290,06 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А | 1909 | 1909 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 195,10 | 195,10 | 147,10 | 12 | 890 902,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 902,04 | 4 566,39 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 | 1890 | 1890 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 246,90 | 234,90 | 234,90 | 11 | 962 936,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 936,58 | 3 900,11 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 | 1904 | 1904 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 407,00 | 358,00 | 358,00 | 18 | 1 098 156,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 156,14 | 2 698,17 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В | 1900 | 1900 | Смешанные | 1 | 0 | 168,90 | 168,90 | 168,90 | 5 | 1 362 541,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 541,76 | 8 067,15 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 66А | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 187,60 | 187,60 | 148,10 | 6 | 774 055,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 055,42 | 4 126,09 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 | 1882 | 1882 | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 617,90 | 581,90 | 385,30 | 12 | 928 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 655,00 | 1 502,92 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22А | 1903 | 1903 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 134,70 | 134,70 | 134,70 | 5 | 697 943,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 943,84 | 5 181,47 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22Б | 1892 | 1892 | Смешанные | 1 | 0 | 154,40 | 154,40 | 154,40 | 5 | 1 089 564,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 564,24 | 7 056,76 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В | 1896 | 1896 | Смешанные | 1 | 0 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 6 | 540 607,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 607,94 | 3 260,60 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20 | 1892 | 1892 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 287,40 | 164,40 | 164,40 | 21 | 385 518,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 518,41 | 1 341,40 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 1912 | 1912 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 758,45 | 664,85 | 523,85 | 20 | 216 256,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 256,18 | 285,13 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 140А | 1907 | 1907 | Смешанные | 1 | 0 | 159,90 | 159,90 | 159,90 | 7 | 897 404,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 404,56 | 5 612,29 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 7В | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 7 | 1 178 600,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 600,68 | 7 177,84 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35А | 1859 | 1859 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 236,20 | 236,20 | 180,40 | 12 | 877 461,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 461,77 | 3 714,91 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61А | 1859 | 1859 | Смешанные | 1 | 0 | 108,80 | 108,80 | 108,80 | 11 | 1 419 588,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 588,86 | 13 047,69 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А | 1909 | 1909 | Кирпичные, каменные | 2 | 0 | 278,00 | 278,00 | 194,60 | 12 | 1 349 204,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 204,11 | 4 853,25 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А | 1902 | 1902 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 189,80 | 189,80 | 189,80 | 11 | 925 270,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 270,95 | 4 874,98 | 8 211,00 | 31.12.2015 |
| Итого за 2015 год: | ― | ― | ― | ― | ― | 8 452,15 | 8 027,55 | 6 736,35 | 395 | 34 698 932,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 698 932,17 | ― | ― | ― |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 | 1899 | 1899 | Смешанные | 2 | 1 | 546,26 | 534,26 | 534,26 | 22 | 1 508 471,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 471,47 | 2 761,45 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 37 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 | 1865 | 1865 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 322,80 | 301,40 | 301,40 | 11 | 131 533,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 533,63 | 407,48 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 38 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 57 | 1884 | 1884 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 140,80 | 130,80 | 130,80 | 6 | 438 358,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 358,86 | 3 113,34 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 39 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 84 | 1901 | 1901 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 289,00 | 276,00 | 276,00 | 23 | 1 465 353,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 353,38 | 5 070,43 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 16 | 1897 | 1897 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 270,40 | 181,70 | 181,70 | 8 | 949 591,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 591,42 | 3 511,80 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 41 | 1906 | 1906 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 315,40 | 309,10 | 309,10 | 15 | 383 805,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 805,23 | 1 216,88 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 45 | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 456,20 | 407,60 | 407,60 | 24 | 1 323 407,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 407,08 | 2 900,94 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 1905 | 1905 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 411,30 | 375,90 | 375,90 | 21 | 120 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 243,31 | 292,35 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 4 | 1860 | 1860 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 238,40 | 226,40 | 226,40 | 16 | 1 091 412,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 412,72 | 4 578,07 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 13 | 1901 | 1901 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 262,90 | 238,90 | 238,90 | 15 | 1 081 111,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 111,82 | 4 112,25 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | 1893 | 1893 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 283,40 | 249,20 | 249,20 | 12 | 677 483,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 483,84 | 2 390,56 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 5 | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 190,50 | 111,60 | 111,60 | 4 | 415 726,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 726,01 | 2 182,29 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 64 | 1910 | 1910 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 190,50 | 164,80 | 164,80 | 4 | 832 597,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 597,70 | 4 370,59 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 756,40 | 543,50 | 543,50 | 26 | 1 869 170,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 170,03 | 2 471,14 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 18 | 1890 | 1890 | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 229,20 | 122,70 | 122,70 | 2 | 756 219,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 219,08 | 3 299,39 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 | 1907 | 1907 | Смешанные | 2 | 1 | 419,70 | 374,50 | 374,50 | 23 | 1 395 922,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 922,29 | 3 326,00 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 | 1903 | 1903 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 187,60 | 171,80 | 171,80 | 9 | 800 490,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 490,12 | 4 267,00 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 | 1874 | 1874 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 330,30 | 322,50 | 322,50 | 23 | 206 050,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 050,31 | 623,83 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 | 1896 | 1896 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 173,40 | 173,40 | 173,40 | 7 | 495 935,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 935,18 | 2 860,06 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 | 1887 | 1887 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 597,40 | 504,80 | 504,80 | 23 | 1 296 809,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 809,87 | 2 170,76 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 1904 | 1904 | Смешанные | 2 | 1 | 418,90 | 384,80 | 275,40 | 15 | 1 134 800,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 800,63 | 2 709,00 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 | 1903 | 1903 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 193,70 | 165,60 | 165,60 | 10 | 634 519,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 519,01 | 3 275,78 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 | 1902 | 1902 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 340,80 | 216,50 | 178,80 | 12 | 3 687 414,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 687 414,87 | 10 819,88 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 | 1895 | 1895 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 490,20 | 365,60 | 365,60 | 25 | 2 395 209,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 209,48 | 4 886,19 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 | 1902 | 1902 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 268,60 | 256,60 | 256,60 | 10 | 708 724,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 724,31 | 2 638,59 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 4 | 1891 | 1891 | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 264,50 | 240,50 | 240,50 | 13 | 596 562,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 562,12 | 2 255,43 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 | 1906 | 1906 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 288,70 | 275,20 | 275,20 | 19 | 736 818,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 818,48 | 2 552,19 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 1892 | 1892 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 219,50 | 209,10 | 209,10 | 8 | 1 889 626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 626,10 | 8 608,77 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 | 1887 | 1887 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 622,40 | 618,50 | 618,50 | 27 | 2 733 049,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 049,82 | 4 391,15 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 1900 | 1900 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 497,50 | 404,90 | 404,90 | 25 | 80 072,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 072,48 | 160,95 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 54 | 1898 | 1898 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 265,90 | 255,20 | 255,20 | 8 | 646 262,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 262,12 | 2 430,47 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 74 | 1889 | 1889 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 285,00 | 272,10 | 272,10 | 15 | 760 716,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 716,67 | 2 669,18 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 | 1907 | 1907 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 260,30 | 230,10 | 206,20 | 18 | 970 036,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 036,41 | 3 726,61 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 | 1905 | 1905 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 310,30 | 305,00 | 305,00 | 21 | 586 786,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 786,52 | 1 891,03 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 | 1879 | 1879 | Смешанные | 2 | 1 | 282,10 | 269,30 | 162,90 | 5 | 669 232,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 232,12 | 2 372,32 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 28 | 1891 | 1891 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 268,60 | 218,40 | 179,90 | 15 | 1 503 937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 937,80 | 5 599,17 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 72 | г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 | 1912 | 1912 | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 217,03 | 213,60 | 174,80 | 15 | 860 058,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 058,42 | 3 962,85 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 | 1901 | 1901 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 327,30 | 288,70 | 235,50 | 8 | 897 547,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 547,63 | 2 742,28 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 | 1894 | 1894 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 288,10 | 245,10 | 150,40 | 17 | 255 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 199,00 | 885,80 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| 75 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 26 | 1881 | 1881 | Кирпичные, каменные | 1 | 1 | 210,40 | 204,40 | 154,20 | 9 | 614 169,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 169,56 | 2 919,06 | 8 211,00 | 31.12.2016 |
| Итого за 2016 год: | ― | ― | ― | ― | ― | 12 931,69 | 11 360,06 | 10 807,26 | 589 | 39 600 436,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600 436,90 | ― | ― | ― |
| Итого по МО город-курорт Пятигорск: |  |  |  | 21 383,84 | 19 387,61 | 17 543,61 | 984 | 74 299 369,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 299 369,07 | ― | ― | ― |

| Таблица 2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, по видам ремонта |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | дпугие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| город-курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пер. Баксанский, д. 4 | 1 101 582,31 | 141 980,69 | 0 | 0,00 | 353,00 | 785 654,45 | 23,00 | 19 553,91 | 90,00 | 125 401,50 | 21,00 | 28 991,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Пятигорск, пер. Новый, д. 3А | 887 178,06 | 0,00 | 0 | 0,00 | 193,20 | 429 995,58 | 146,00 | 124 124,82 | 199,50 | 277 973,32 | 39,90 | 55 084,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 49А | 814 778,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 232,00 | 516 350,80 | 0,00 | 0,00 | 179,60 | 250 245,66 | 34,90 | 48 181,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 54Б | 994 630,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 192,60 | 428 660,19 | 0,00 | 0,00 | 392,60 | 547 029,21 | 13,72 | 18 941,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 64 | 1 725 063,78 | 293 714,84 | 0 | 0,00 | 359,00 | 799 008,35 | 28,00 | 23 804,76 | 409,00 | 569 880,15 | 28,00 | 38 655,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 | 867 326,06 | 55 163,17 | 0 | 0,00 | 328,60 | 731 348,59 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 80 814,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 47Б | 583 876,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 158,20 | 352 097,83 | 0,00 | 0,00 | 128,20 | 178 627,47 | 38,50 | 53 151,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Б | 455 019,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74,00 | 164 698,10 | 0,00 | 0,00 | 193,50 | 269 613,22 | 15,00 | 20 708,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 22/24Д | 714 144,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 170,60 | 379 695,89 | 0,00 | 0,00 | 200,30 | 279 088,00 | 40,10 | 55 360,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 2А | 1 000 447,62 | 0,00 | 0 | 0,00 | 222,00 | 494 094,30 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 447 265,35 | 42,80 | 59 087,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23А | 1 699 693,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 216,60 | 482 075,79 | 0,00 | 0,00 | 839,10 | 1 169 159,98 | 35,10 | 48 457,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23В | 774 391,57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 195,70 | 435 559,70 | 0,00 | 0,00 | 219,20 | 305 422,32 | 24,20 | 33 409,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А | 1 025 062,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 293,00 | 652 115,45 | 0,00 | 0,00 | 231,20 | 322 142,52 | 36,80 | 50 804,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63А | 694 611,72 | 0,00 | 0 | 0,00 | 173,20 | 385 482,58 | 0,00 | 0,00 | 185,20 | 258 048,42 | 37,00 | 51 080,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 | 1 025 737,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 242,00 | 538 607,30 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 443 642,64 | 31,50 | 43 487,64 | 0,00 | 342 552,41 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 | 1 130 720,16 | 74 642,56 | 0 | 0,00 | 288,00 | 640 987,20 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 401 284,80 | 10,00 | 13 805,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 | 2 229 458,13 | 229 157,17 | 0 | 0,00 | 556,00 | 1 237 461,40 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 685 528,20 | 56,00 | 77 311,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А | 1 380 541,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 289,70 | 644 770,80 | 0,00 | 0,00 | 480,40 | 669 365,34 | 48,10 | 66 404,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А | 890 902,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 174,50 | 388 375,92 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 451 445,40 | 37,00 | 51 080,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 | 962 936,58 | 167 489,20 | 0 | 0,00 | 191,00 | 240 025,88 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 348 337,50 | 150,00 | 207 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 | 1 098 156,14 | 170 638,92 | 0 | 0,00 | 278,00 | 618 730,70 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 250 803,00 | 42,00 | 57 983,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В | 1 362 541,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 333,20 | 741 586,58 | 16,10 | 13 687,74 | 363,80 | 506 900,73 | 72,70 | 100 366,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 66А | 774 055,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 122,00 | 271 529,30 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 451 445,40 | 37,00 | 51 080,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 | 928 655,00 | 210 609,37 | 0 | 0,00 | 249,00 | 312 913,32 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 369 237,75 | 26,00 | 35 894,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22А | 697 943,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 173,80 | 386 817,97 | 0,00 | 0,00 | 190,20 | 265 015,17 | 33,40 | 46 110,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22Б | 1 089 564,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,70 | 491 200,96 | 54,40 | 46 249,25 | 358,40 | 499 376,64 | 38,20 | 52 737,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22В | 540 607,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,50 | 328 283,38 | 0,00 | 0,00 | 118,30 | 164 833,30 | 34,40 | 47 491,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20 | 385 518,41 | 109 257,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 9 351,87 | 144,00 | 200 642,40 | 48,00 | 66 266,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 216 256,18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 56 111,22 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 160 144,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 140А | 897 404,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 158,00 | 351 652,70 | 0,00 | 0,00 | 346,70 | 483 074,44 | 45,40 | 62 677,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 7В | 1 178 600,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 329,70 | 733 796,80 | 9,20 | 7 821,56 | 261,80 | 364 779,03 | 52,30 | 72 203,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35А | 877 461,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 154,30 | 343 417,80 | 0,00 | 0,00 | 348,80 | 486 000,48 | 34,80 | 48 043,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61А | 1 419 588,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356,20 | 792 776,52 | 0,00 | 0,00 | 326,80 | 455 346,78 | 124,20 | 171 465,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А | 1 349 204,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,10 | 601 148,06 | 0,00 | 0,00 | 491,10 | 684 274,18 | 46,20 | 63 781,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А | 925 270,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 187,70 | 417 754,50 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 423 578,40 | 60,80 | 83 938,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за 2015 год: | 34 698 932,17 | 1 452 653,18 | 0 | 0,00 | 7 883,10 | 17 118 674,69 | 353,70 | 300 705,13 | 9 822,10 | 13 685 623,00 | 1 551,02 | 2 141 276,17 | 0,00 | 342 552,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 | 1 508 471,47 | 262 290,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,80 | 1 032 193,68 | 155,00 | 213 986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 | 131 533,63 | 75 799,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 55 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 57 | 438 358,86 | 59 114,81 | 0 | 0,00 | 71,00 | 158 021,15 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 186 708,90 | 25,00 | 34 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 84 | 1 465 353,38 | 75 488,36 | 0 | 0,00 | 376,00 | 836 844,40 | 0,00 | 0,00 | 396,90 | 553 020,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 16 | 949 591,42 | 102 187,03 | 0 | 0,00 | 133,00 | 296 011,45 | 82,70 | 70 309,06 | 309,80 | 431 659,83 | 35,80 | 49 424,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 41 | 383 805,23 | 318 918,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 64 886,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 45 | 1 323 407,08 | 173 181,59 | 0 | 0,00 | 265,00 | 589 797,25 | 0,00 | 0,00 | 382,40 | 532 817,04 | 20,00 | 27 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 | 120 243,31 | 120 243,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 4 | 1 091 412,72 | 69 190,12 | 0 | 0,00 | 284,00 | 632 084,60 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 390 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 13 | 1 081 111,82 | 128 781,59 | 0 | 0,00 | 370,00 | 823 490,50 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 48 767,25 | 58,00 | 80 072,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 | 677 483,84 | 79 270,84 | 0 | 0,00 | 250,00 | 556 412,50 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 41 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 5 | 415 726,01 | 140 232,26 | 0 | 0,00 | 105,00 | 233 693,25 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 41 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 64 | 832 597,70 | 54 661,10 | 0 | 0,00 | 255,00 | 567 540,75 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 210 395,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1 869 170,03 | 138 414,45 | 0 | 0,00 | 498,80 | 1 110 154,22 | 55,00 | 46 759,35 | 287,00 | 399 891,45 | 126,00 | 173 950,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 18 | 756 219,08 | 77 395,83 | 0 | 0,00 | 305,00 | 678 823,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 | 1 395 922,29 | 176 585,19 | 0 | 0,00 | 296,00 | 658 792,40 | 0,00 | 0,00 | 402,30 | 560 544,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 | 800 490,12 | 151 771,07 | 0 | 0,00 | 232,00 | 516 350,80 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 132 368,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 | 206 050,31 | 150 316,31 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 55 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 | 495 935,18 | 66 384,73 | 0 | 0,00 | 193,00 | 429 550,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 | 1 296 809,87 | 208 152,13 | 0 | 0,00 | 378,00 | 475 025,04 | 29,00 | 24 654,93 | 391,00 | 544 799,85 | 32,00 | 44 177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 | 1 134 800,63 | 191 125,03 | 0 | 0,00 | 424,00 | 943 675,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 | 634 519,01 | 125 946,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 508 572,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 | 3 687 414,87 | 101 408,10 | 0 | 0,00 | 901,20 | 2 005 755,78 | 186,90 | 158 896,77 | 901,20 | 1 255 687,02 | 120,00 | 165 667,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 | 2 395 209,48 | 131 475,69 | 0 | 0,00 | 620,00 | 1 379 903,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 | 781 669,35 | 74,00 | 102 161,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 | 708 724,31 | 114 912,98 | 0 | 0,00 | 370,00 | 464 971,60 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 48 767,25 | 58,00 | 80 072,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 4 | 596 562,12 | 175 023,92 | 0 | 0,00 | 231,50 | 290 921,42 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 91 961,10 | 28,00 | 38 655,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 | 736 818,48 | 77 944,61 | 0 | 0,00 | 245,00 | 545 284,25 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 41 800,50 | 52,00 | 71 789,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 1 889 626,10 | 18 174,80 | 0 | 0,00 | 364,00 | 810 136,60 | 0,00 | 0,00 | 761,70 | 1 061 314,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 | 2 733 049,82 | 307 274,59 | 0 | 0,00 | 590,00 | 1 313 133,50 | 0,00 | 0,00 | 705,40 | 982 869,09 | 94,00 | 129 772,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 | 80 072,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 80 072,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 54 | 646 262,12 | 70 680,10 | 0 | 0,00 | 217,00 | 482 966,05 | 0,00 | 0,00 | 66,47 | 92 615,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 74 | 760 716,67 | 69 026,37 | 0 | 0,00 | 292,00 | 649 889,80 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 41 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 | 970 036,41 | 74 478,81 | 0 | 0,00 | 249,00 | 554 186,85 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 341 370,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 | 586 786,52 | 126 563,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,30 | 460 223,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 | 669 232,12 | 70 347,19 | 0 | 0,00 | 144,00 | 320 493,60 | 0,00 | 0,00 | 199,80 | 278 391,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 28 | 1 503 937,80 | 65 069,32 | 0 | 0,00 | 425,00 | 945 901,25 | 0,00 | 0,00 | 353,80 | 492 967,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 | 860 058,42 | 108 514,27 | 0 | 0,00 | 158,00 | 351 652,70 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 399 891,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 | 897 547,63 | 43 106,63 | 0 | 0,00 | 290,00 | 645 438,50 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 209 002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 | 255 199,00 | 50 376,55 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 204 822,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 26 | 614 169,56 | 127 343,36 | 0 | 0,00 | 153,00 | 340 524,45 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 146 301,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за 2016 год: | 39 600 436,90 | 4 677 171,85 | 0 | 0,00 | 9 685,50 | 20 607 426,96 | 353,60 | 300 620,11 | 9 084,87 | 12 658 403,61 | 982,80 | 1 356 814,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО город-курорт Пятигорск: | 74 299 369,07 | 6 129 825,03 | 0 | 0,00 | 17 568,60 | 37 726 101,65 | 707,30 | 601 325,24 | 18 906,97 | 26 344 026,61 | 2 533,82 | 3 498 090,54 | 0,00 | 342 552,41 | 0,00 | 0,00 |

| Таблица 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв. м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город-курорт Пятигорск | 8 452,15 | 395 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 698 932,17 | 34 698 932,17 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | город-курорт Пятигорск | 12 931,69 | 589 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600 436,90 | 39 600 436,90 |
| Итого по МО город-курорт Пятигорск: |  | 21 383,84 | 984 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | - | - | - | 74 299 369,07 | 74 299 369,07 |

Заместитель главы администрации города,

управляющий делами администрации города                                 								С.Ю. Перцев