136                                                                                                          24.01.2020

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 23.07.2019 № 3517

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28.06.2013 № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», постановлением Правительства Ставропольского края от 16.04.2014 № 166-п «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 28 июня 2019 года №285-п «Об установлении на территории Ставропольского края размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2020 год»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 23.07.2019 № 3517, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска						       А.В.Скрипник

|  | Приложение к постановлению администрации города Пятигорска от _________________ №________ |
| --- | --- |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2020-2022 годы

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонт (указывается ро или сп. сч.) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Сведения об объекте культурного наследия (ОКН) |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб | руб | руб | руб | руб | руб/кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 528,60 | 507,00 | 507,00 | 24 | нет | нет | нет | 100 322,00 |  |  |  | 100 322,00 | 197,87 | 31.12.2020 |
| 2 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А, Б, В | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 544,60 | 534,10 | 407,80 | 44 | нет | нет | нет | 23 980,00 |  |  |  | 23 980,00 | 44,90 | 31.12.2020 |
| 3 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | ро | 1891 |  | Смешанные | 2 | 2 | 251,50 | 227,50 | 227,50 | 16 | нет | нет | нет | 472 124,00 |  |  |  | 472 124,00 | 2 075,27 | 31.12.2020 |
| 4 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | ро | 1892 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 441,00 | 431,00 | 431,00 | 8 | нет | нет | нет | 130 400,00 |  |  |  | 130 400,00 | 302,55 | 31.12.2020 |
| 5 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 486,20 | 469,60 | 422,30 | 39 | нет | нет | нет | 100 322,00 |  |  |  | 100 322,00 | 213,63 | 31.12.2020 |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 850,70 | 819,80 | 599,60 | 52 | нет | нет | нет | 458 400,60 |  |  |  | 458 400,60 | 559,16 | 31.12.2020 |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А, В | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 712,20 | 637,60 | 601,80 | 18 | нет | нет | нет | 19 184,00 |  |  |  | 19 184,00 | 30,09 | 31.12.2020 |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 669,00 | 437,80 | 437,80 | 36 | нет | нет | нет | 3 386 922,00 |  |  |  | 3 386 922,00 | 7 736,23 | 31.12.2020 |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А, Б, В | ро | 1904 |  | Прочие | 2 | 0 | 485,00 | 256,20 | 256,20 | 17 | нет | нет | нет | 311 780,00 |  |  |  | 311 780,00 | 1 216,94 | 31.12.2020 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 161,00 | 953,80 | 911,80 | 35 | нет | нет | нет | 6 931 304,00 |  |  |  | 6 931 304,00 | 7 267,04 | 31.12.2020 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 | ро | 1964 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 909,70 | 2 258,78 | 2 258,78 | 96 | нет | нет | нет | 15 679 580,00 |  |  |  | 15 679 580,00 | 6 941,61 | 31.12.2020 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | ро | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 847,51 | 777,90 | 665,20 | 24 | нет | нет | нет | 337 800,00 |  |  |  | 337 800,00 | 434,25 | 31.12.2020 |
| 13 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 748,80 | 697,80 | 583,50 | 15 | нет | нет | нет | 4 088 712,60 |  |  |  | 4 088 712,60 | 5 859,43 | 31.12.2020 |
| 14 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | ро | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 1 430,80 | 1 088,70 | 1 024,00 | 42 | нет | нет | нет | 5 736 220,00 |  |  |  | 5 736 220,00 | 5 268,87 | 31.12.2020 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | ро | 1959 |  | Смешанные | 3 | 1 | 483,90 | 449,10 | 449,10 | 32 | нет | нет | нет | 203 840,00 |  |  |  | 203 840,00 | 453,89 | 31.12.2020 |
| 16 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 408,70 | 378,60 | 318,60 | 13 | нет | нет | нет | 7 839 041,85 |  |  |  | 7 839 041,85 | 20 705,34 | 31.12.2020 |
| 17 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 587,99 | 532,28 | 461,28 | 31 | нет | нет | нет | 3 796 141,88 |  |  |  | 3 796 141,88 | 7 131,85 | 31.12.2020 |
| 18 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 585,71 | 549,11 | 470,11 | 26 | нет | нет | нет | 2 190 114,54 |  |  |  | 2 190 114,54 | 3 988,48 | 31.12.2020 |
| 19 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | ро | 1959 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1 270,50 | 1 130,70 | 940,40 | 29 | нет | нет | нет | 2 793 327,60 |  |  |  | 2 793 327,60 | 2 470,44 | 31.12.2020 |
| 20 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 71 | ро | 1952 |  | Прочие | 2 | 2 | 618,30 | 586,60 | 586,60 | 21 | нет | нет | нет | 3 643 053,00 |  |  |  | 3 643 053,00 | 6 210,46 | 31.12.2020 |
| 21 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 308,20 | 2 022,00 | 1 341,00 | 42 | нет | нет | нет | 12 918 278,60 |  |  |  | 12 918 278,60 | 6 388,86 | 31.12.2020 |
| 22 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | ро | 1955 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 179,64 | 1 094,84 | 722,70 | 22 | нет | нет | нет | 5 039 117,60 |  |  |  | 5 039 117,60 | 4 602,61 | 31.12.2020 |
| 23 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 118,75 | 1 775,77 | 1 175,10 | 37 | нет | нет | нет | 11 969 941,00 |  |  |  | 11 969 941,00 | 6 740,70 | 31.12.2020 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | ро | 1953 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 5 | 4 110,47 | 3 798,47 | 3 234,47 | 109 | нет | нет | нет | 2 451 429,40 |  |  |  | 2 451 429,40 | 645,37 | 31.12.2020 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | ро | 1938 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 710,20 | 1 525,60 | 1 525,60 | 69 | нет | нет | нет | 1 497 404,00 |  |  |  | 1 497 404,00 | 981,52 | 31.12.2020 |
| 26 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 711,50 | 1 532,00 | 1 465,50 | 54 | нет | нет | нет | 4 893 472,00 |  |  |  | 4 893 472,00 | 3 194,17 | 31.12.2020 |
| 27 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | ро | 1960 |  | Прочие | 2 | 1 | 413,40 | 370,80 | 370,80 | 14 | нет | нет | нет | 2 431 676,00 |  |  |  | 2 431 676,00 | 6 557,92 | 31.12.2020 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | ро | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 510,20 | 453,30 | 453,30 | 26 | нет | нет | нет | 1 725 000,80 |  |  |  | 1 725 000,80 | 3 805,43 | 31.12.2020 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | ро | 1958 |  | Смешанные | 2 | 1 | 505,50 | 450,30 | 450,30 | 22 | нет | нет | нет | 1 461 060,00 |  |  |  | 1 461 060,00 | 3 244,64 | 31.12.2020 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | ро | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 379,00 | 350,60 | 350,60 | 17 | нет | нет | нет | 1 354 185,00 |  |  |  | 1 354 185,00 | 3 862,48 | 31.12.2020 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 826,90 | 619,00 | 187,90 | 52 | нет | нет | нет | 2 629 171,00 |  |  |  | 2 629 171,00 | 4 247,45 | 31.12.2020 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 781,91 | 539,81 | 11,41 | 60 | нет | нет | нет | 2 465 468,00 |  |  |  | 2 465 468,00 | 4 567,29 | 31.12.2020 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | ро | 1920 |  | Прочие | 2 | 2 | 410,40 | 386,40 | 386,40 | 18 | нет | нет | нет | 2 672 997,00 |  |  |  | 2 672 997,00 | 6 917,69 | 31.12.2020 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 473,17 | 318,60 | 318,60 | 14 | нет | нет | нет | 1 839 468,00 |  |  |  | 1 839 468,00 | 5 773,60 | 31.12.2020 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 363,20 | 339,20 | 339,20 | 22 | нет | нет | нет | 1 963 464,60 |  |  |  | 1 963 464,60 | 5 788,52 | 31.12.2020 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | ро | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 411,00 | 409,00 | 356,50 | 12 | нет | нет | нет | 2 774 281,30 |  |  |  | 2 774 281,30 | 6 783,08 | 31.12.2020 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 823,50 | 604,20 | 402,90 | 24 | нет | нет | нет | 4 278 286,20 |  |  |  | 4 278 286,20 | 7 080,91 | 31.12.2020 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | ро | 1962 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 494,28 | 2 332,78 | 2 246,28 | 81 | нет | нет | нет | 6 607 948,00 |  |  |  | 6 607 948,00 | 2 832,65 | 31.12.2020 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 365,38 | 3 118,98 | 3 118,98 | 132 | нет | нет | нет | 4 029 928,84 |  |  |  | 4 029 928,84 | 1 292,07 | 31.12.2020 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 638,52 | 590,36 | 590,36 | 18 | нет | нет | нет | 7 640 600,07 |  |  |  | 7 640 600,07 | 12 942,27 | 31.12.2020 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 560,70 | 491,30 | 491,30 | 20 | нет | нет | нет | 4 225 509,00 |  |  |  | 4 225 509,00 | 8 600,67 | 31.12.2020 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 138,47 | 1 114,05 | 953,95 | 16 | нет | нет | нет | 5 606 742,00 |  |  |  | 5 606 742,00 | 5 032,76 | 31.12.2020 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | ро | 1953 |  | Блочные | 3 | 2 | 2 068,00 | 1 906,70 | 1 739,90 | 41 | нет | нет | нет | 4 210 631,00 |  |  |  | 4 210 631,00 | 2 208,33 | 31.12.2020 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 926,20 | 1 694,90 | 1 239,30 | 40 | нет | нет | нет | 13 481 557,00 |  |  |  | 13 481 557,00 | 7 954,19 | 31.12.2020 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 818,00 | 803,70 | 803,70 | 35 | нет | нет | нет | 1 003 042,00 |  |  |  | 1 003 042,00 | 1 248,03 | 31.12.2020 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | ро | 1912 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 758,45 | 664,85 | 523,85 | 20 | нет | нет | нет | 96 824,00 |  |  |  | 96 824,00 | 145,63 | 31.12.2020 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 5 | 2 | 2 376,28 | 1 742,48 | 1 742,48 | 132 | нет | нет | нет | 7 012 475,00 |  |  |  | 7 012 475,00 | 4 024,42 | 31.12.2020 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 203,46 | 1 469,12 | 1 416,92 | 53 | нет | нет | нет | 1 413 768,00 |  |  |  | 1 413 768,00 | 962,32 | 31.12.2020 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 2 332,39 | 1 847,76 | 1 508,86 | 108 | нет | нет | нет | 12 552 915,60 |  |  |  | 12 552 915,60 | 6 793,59 | 31.12.2020 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | ро | 1958 |  | Прочие | 2 | 1 | 408,30 | 396,30 | 396,30 | 16 | нет | нет | нет | 2 577 428,00 |  |  |  | 2 577 428,00 | 6 503,73 | 31.12.2020 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | ро | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 591,85 | 536,12 | 536,12 | 26 | нет | нет | нет | 3 274 874,00 |  |  |  | 3 274 874,00 | 6 108,47 | 31.12.2020 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 586,90 | 531,20 | 531,20 | 25 | нет | нет | нет | 3 663 770,00 |  |  |  | 3 663 770,00 | 6 897,16 | 31.12.2020 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7 | ро | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 592,50 | 550,40 | 550,40 | 14 | нет | нет | нет | 5 063 247,20 |  |  |  | 5 063 247,20 | 9 199,21 | 31.12.2020 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | ро | 1958 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 617,70 | 545,70 | 490,50 | 23 | нет | нет | нет | 5 410 649,60 |  |  |  | 5 410 649,60 | 9 915,06 | 31.12.2020 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | ро | 1934 |  | Прочие | 3 | 2 | 1 036,50 | 750,50 | 705,30 | 53 | нет | нет | нет | 3 103 127,00 |  |  |  | 3 103 127,00 | 4 134,75 | 31.12.2020 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | ро | 1936 |  | Прочие | 5 | 7 | 5 321,00 | 4 442,20 | 3 916,60 | 100 | да | нет | нет | 700 700,00 |  |  |  | 700 700,00 | 157,74 | 31.12.2020 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | ро | 1958 |  | Прочие | 2 | 1 | 287,50 | 263,90 | 216,10 | 12 | нет | нет | нет | 1 491 084,00 |  |  |  | 1 491 084,00 | 5 650,19 | 31.12.2020 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 976,60 | 620,80 | 239,00 | 41 | нет | нет | нет | 8 549 964,00 |  |  |  | 8 549 964,00 | 13 772,49 | 31.12.2020 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 1 252,61 | 1 212,60 | 1 212,60 | 66 | нет | нет | нет | 8 304 722,00 |  |  |  | 8 304 722,00 | 6 848,69 | 31.12.2020 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 702,50 | 643,60 | 643,60 | 24 | нет | нет | нет | 2 170 324,00 |  |  |  | 2 170 324,00 | 3 372,16 | 31.12.2020 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | ро | 1917 |  | Смешанные | 1 | 0 | 345,40 | 345,40 | 345,40 | 17 | нет | нет | нет | 152 880,00 |  |  |  | 152 880,00 | 442,62 | 31.12.2020 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 259,30 | 201,10 | 201,10 | 15 | нет | нет | нет | 1 416 310,00 |  |  |  | 1 416 310,00 | 7 042,81 | 31.12.2020 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 373,90 | 364,40 | 364,40 | 15 | нет | нет | нет | 1 762 500,00 |  |  |  | 1 762 500,00 | 4 836,72 | 31.12.2020 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 184,80 | 160,10 | 147,00 | 7 | нет | нет | нет | 2 030 378,00 |  |  |  | 2 030 378,00 | 12 681,94 | 31.12.2020 |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | ро | 1946 |  | Прочие | 1 | 1 | 315,60 | 309,60 | 309,60 | 8 | нет | нет | нет | 1 972 480,00 |  |  |  | 1 972 480,00 | 6 371,06 | 31.12.2020 |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 369,80 | 227,50 | 227,50 | 16 | да | нет | нет | 4 410 664,00 |  |  |  | 4 410 664,00 | 19 387,53 | 31.12.2020 |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | ро | 1953 |  | Блочные | 3 | 4 | 1 987,10 | 1 836,40 | 1 807,60 | 42 | нет | нет | нет | 2 294 733,00 |  |  |  | 2 294 733,00 | 1 249,58 | 31.12.2020 |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | ро | 1939 |  | Прочие | 3 | 1 | 746,00 | 703,90 | 703,90 | 26 | нет | нет | нет | 4 861 579,00 |  |  |  | 4 861 579,00 | 6 906,63 | 31.12.2020 |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | ро | 1938 |  | Прочие | 2 | 2 | 542,40 | 477,30 | 477,30 | 10 | нет | нет | нет | 1 651 758,00 |  |  |  | 1 651 758,00 | 3 460,63 | 31.12.2020 |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | ро | 1953 |  | Прочие | 4 | 3 | 828,50 | 747,04 | 352,80 | 23 | нет | нет | нет | 9 532 297,00 |  |  |  | 9 532 297,00 | 12 760,09 | 31.12.2020 |
| 71 | г. Пятигорск, ул. 1-ая Набережная, д. 32, корп. 3 | ро | 1989 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 843,40 | 6 058,30 | 5 700,60 | 108 | нет | нет | нет | 7 429 572,00 |  |  |  | 7 429 572,00 | 1 226,35 | 31.12.2020 |
| 72 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 8 | ро | 1987 |  | Панельные | 16 | 1 | 4 715,60 | 4 293,60 | 4 293,60 | 115 | нет | нет | нет | 8 515 244,00 |  |  |  | 8 515 244,00 | 1 983,24 | 31.12.2020 |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 3 | сп.сч | 1986 |  | Панельные | 16 | 1 | 4 621,50 | 3 971,50 | 3 440,50 | 143 | нет | нет | нет | 8 515 244,00 |  |  |  | 8 515 244,00 | 2 144,09 | 31.12.2020 |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 30 | сп.сч | 1988 |  | Панельные | 9 | 2 | 4 788,10 | 4 221,10 | 4 037,70 | 180 | нет | нет | нет | 4 953 048,00 |  |  |  | 4 953 048,00 | 1 173,40 | 31.12.2020 |
| 75 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 64 | ро | 1986 |  | Панельные | 9 | 4 | 8 744,90 | 7 602,80 | 6 196,20 | 317 | нет | нет | нет | 9 906 096,00 |  |  |  | 9 906 096,00 | 1 302,95 | 31.12.2020 |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78 | сп.сч | 1987 |  | Панельные | 9 | 4 | 9 936,47 | 8 653,47 | 8 376,47 | 332 | нет | нет | нет | 9 906 096,00 |  |  |  | 9 906 096,00 | 1 144,75 | 31.12.2020 |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 1 | сп.сч | 1986 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 820,40 | 5 963,30 | 4 974,40 | 216 | нет | нет | нет | 7 429 572,00 |  |  |  | 7 429 572,00 | 1 245,88 | 31.12.2020 |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 2 | сп.сч | 1986 |  | Панельные | 9 | 3 | 7 112,20 | 5 923,40 | 4 934,50 | 210 | нет | нет | нет | 7 429 572,00 |  |  |  | 7 429 572,00 | 1 254,27 | 31.12.2020 |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, корп. 1 | ро | 1988 |  | Панельные | 9 | 3 | 7 251,60 | 6 138,40 | 6 138,40 | 280 | нет | нет | нет | 7 429 572,00 |  |  |  | 7 429 572,00 | 1 210,34 | 31.12.2020 |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9 | ро | 2006 |  | Кирпичные | 6 | 2 | 3 218,00 | 2 080,40 | 2 080,40 | 24 | нет | нет | нет | 2 476 524,00 |  |  |  | 2 476 524,00 | 1 190,41 | 31.12.2020 |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 44 | сп.сч | 1986 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 543,20 | 5 661,20 | 5 450,30 | 208 | нет | нет | нет | 7 429 572,00 |  |  |  | 7 429 572,00 | 1 312,37 | 31.12.2020 |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20/26 | сп.сч | 1988 |  | Панельные | 9 | 2 | 3 603,80 | 2 015,30 | 2 015,30 | 193 | нет | нет | нет | 4 953 048,00 |  |  |  | 4 953 048,00 | 2 457,72 | 31.12.2020 |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 18 | ро | 1985 |  | Панельные | 9 | 4 | 7 123,90 | 6 981,40 | 6 689,40 | 208 | нет | нет | нет | 9 906 096,00 |  |  |  | 9 906 096,00 | 1 418,93 | 31.12.2020 |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 63 | ро | 1986 |  | Панельные | 9 | 2 | 6 483,40 | 4 182,80 | 4 182,80 | 170 | нет | нет | нет | 4 953 048,00 |  |  |  | 4 953 048,00 | 1 184,15 | 31.12.2020 |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 79 | сп.сч | 1987 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 625,90 | 6 302,60 | 6 302,60 | 208 | нет | нет | нет | 7 429 572,00 |  |  |  | 7 429 572,00 | 1 178,81 | 31.12.2020 |
|  | Итого за 2020 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 168 497,91 | 144 006,47 | 131 216,02 | 5 419,00 |  |  |  | 373 546 555,88 |  |  |  | 373 546 555,88 |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | ро | 1917 |  | Смешанные | 1 | 1 | 355,32 | 340,70 | 340,70 | 25 | нет | нет | нет | 4 282 190,00 |  |  |  | 4 282 190,00 | 12 568,80 | 31.12.2021 |
| 87 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12 | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 1 | 0 | 476,40 | 290,50 | 290,50 | 21 | нет | нет | нет | 4 641 432,00 |  |  |  | 4 641 432,00 | 15 977,39 | 31.12.2021 |
| 88 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | ро | 1917 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 395,50 | 380,00 | 380,00 | 13 | нет | нет | нет | 213 792,00 |  |  |  | 213 792,00 | 562,61 | 31.12.2021 |
| 89 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | ро | 1917 |  | Кирпичные | 1 | 0 | 889,00 | 889,00 | 889,00 | 11 | нет | нет | нет | 6 833 462,00 |  |  |  | 6 833 462,00 | 7 686,68 | 31.12.2021 |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 0 | 163,80 | 163,80 | 163,80 | 11 | нет | нет | нет | 1 647 519,00 |  |  |  | 1 647 519,00 | 10 058,11 | 31.12.2021 |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | ро | 1917 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 698,00 | 615,60 | 615,60 | 26 | нет | нет | нет | 4 949 660,00 |  |  |  | 4 949 660,00 | 8 040,38 | 31.12.2021 |
| 92 | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 27, корп. 7 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 637,60 | 458,60 | 458,60 | 28 | нет | нет | нет | 122 304,00 |  |  |  | 122 304,00 | 266,69 | 31.12.2021 |
| 93 | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 27, корп. 8 | ро | 1946 |  | Прочие | 3 | 1 | 474,00 | 456,00 | 456,00 | 26 | нет | нет | нет | 234 416,00 |  |  |  | 234 416,00 | 514,07 | 31.12.2021 |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | ро | 1917 |  | Смешанные | 2 | 1 | 362,30 | 357,10 | 357,10 | 21 | нет | нет | нет | 137 323,20 |  |  |  | 137 323,20 | 384,55 | 31.12.2021 |
| 95 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 7-я Линия, д. 98 | ро | 1967 |  | Смешанные | 2 | 2 | 857,50 | 602,70 | 602,70 | 14 | нет | нет | нет | 1 331 876,00 |  |  |  | 1 331 876,00 | 2 209,85 | 31.12.2021 |
| 96 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 5 | ро | 1971 |  | Прочие | 3 | 3 | 1 557,30 | 1 492,21 | 1 452,41 | 86 | нет | нет | нет | 81 536,00 |  |  |  | 81 536,00 | 54,64 | 31.12.2021 |
| 97 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 40 | ро | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 700,60 | 366,70 | 264,90 | 14 | нет | нет | нет | 381 452,00 |  |  |  | 381 452,00 | 1 040,23 | 31.12.2021 |
| 98 | п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 49 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 635,23 | 622,73 | 545,13 | 18 | нет | нет | нет | 147 784,00 |  |  |  | 147 784,00 | 237,32 | 31.12.2021 |
| 99 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | ро | 1959 |  | Прочие | 2 | 1 | 523,80 | 472,30 | 393,80 | 18 | нет | нет | нет | 2 926 834,12 |  |  |  | 2 926 834,12 | 6 196,98 | 31.12.2021 |
| 100 | п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 379,63 | 338,63 | 300,33 | 17 | нет | нет | нет | 369 612,00 |  |  |  | 369 612,00 | 1 091,49 | 31.12.2021 |
| 101 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 381,90 | 340,90 | 340,90 | 14 | нет | нет | нет | 180 160,00 |  |  |  | 180 160,00 | 528,48 | 31.12.2021 |
| 102 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 544,35 | 503,70 | 503,70 | 25 | нет | нет | нет | 177 818,00 |  |  |  | 177 818,00 | 353,02 | 31.12.2021 |
| 103 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 377,00 | 336,00 | 336,00 | 17 | нет | нет | нет | 180 160,00 |  |  |  | 180 160,00 | 536,19 | 31.12.2021 |
| 104 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 372,40 | 331,40 | 331,40 | 18 | нет | нет | нет | 185 968,00 |  |  |  | 185 968,00 | 561,16 | 31.12.2021 |
| 105 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Юбилейная, д. 21 | ро | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 1 412,40 | 953,20 | 724,30 | 44 | нет | нет | нет | 127 400,00 |  |  |  | 127 400,00 | 133,66 | 31.12.2021 |
| 106 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 10 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1 273,30 | 942,30 | 942,30 | 48 | нет | нет | нет | 7 612 252,00 |  |  |  | 7 612 252,00 | 8 078,37 | 31.12.2021 |
| 107 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2 | ро | 1972 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 431,80 | 407,80 | 407,80 | 16 | нет | нет | нет | 1 523 566,00 |  |  |  | 1 523 566,00 | 3 736,06 | 31.12.2021 |
| 108 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 2 | ро | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 429,50 | 396,70 | 396,70 | 27 | нет | нет | нет | 3 922 101,40 |  |  |  | 3 922 101,40 | 9 886,82 | 31.12.2021 |
| 109 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 24 | ро | 1973 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 365,80 | 900,80 | 900,80 | 31 | нет | нет | нет | 198 744,00 |  |  |  | 198 744,00 | 220,63 | 31.12.2021 |
| 110 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 26 | сп.сч | 1974 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 078,20 | 875,70 | 875,70 | 39 | нет | нет | нет | 129 948,00 |  |  |  | 129 948,00 | 148,39 | 31.12.2021 |
| 111 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 40 | ро | 1972 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 001,70 | 905,70 | 905,70 | 42 | нет | нет | нет | 198 744,00 |  |  |  | 198 744,00 | 219,44 | 31.12.2021 |
| 112 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 457,50 | 414,20 | 414,20 | 26 | нет | нет | нет | 338 100,00 |  |  |  | 338 100,00 | 816,27 | 31.12.2021 |
| 113 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 6 | ро | 1975 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 350,20 | 305,50 | 305,50 | 13 | нет | нет | нет | 404 930,00 |  |  |  | 404 930,00 | 1 325,47 | 31.12.2021 |
| 114 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 748,90 | 683,70 | 683,70 | 31 | нет | нет | нет | 239 216,00 |  |  |  | 239 216,00 | 349,88 | 31.12.2021 |
| 115 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 5 028,50 | 4 115,02 | 1 105,71 | 227 | нет | нет | нет | 20 049 911,00 |  |  |  | 20 049 911,00 | 4 872,37 | 31.12.2021 |
| 116 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 12 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 023,87 | 949,73 | 949,73 | 44 | нет | нет | нет | 127 400,00 |  |  |  | 127 400,00 | 134,14 | 31.12.2021 |
| 117 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 14 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 042,61 | 945,91 | 712,11 | 30 | нет | нет | нет | 101 920,00 |  |  |  | 101 920,00 | 107,75 | 31.12.2021 |
| 118 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 091,91 | 954,80 | 954,80 | 38 | нет | нет | нет | 304 676,00 |  |  |  | 304 676,00 | 319,10 | 31.12.2021 |
| 119 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 020,20 | 850,00 | 850,00 | 51 | нет | нет | нет | 89 180,00 |  |  |  | 89 180,00 | 104,92 | 31.12.2021 |
| 120 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 | ро | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 028,52 | 952,91 | 909,31 | 32 | нет | нет | нет | 127 400,00 |  |  |  | 127 400,00 | 133,70 | 31.12.2021 |
| 121 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | ро | 1964 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 588,30 | 2 438,20 | 2 438,20 | 84 | нет | нет | нет | 3 700 286,06 |  |  |  | 3 700 286,06 | 1 517,63 | 31.12.2021 |
| 122 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | сп.сч | 1955 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 815,00 | 2 233,30 | 2 233,30 | 80 | нет | нет | нет | 2 325 921,20 |  |  |  | 2 325 921,20 | 1 041,47 | 31.12.2021 |
| 123 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 29 | ро | 1976 |  | Панельные | 5 | 5 | 2 889,58 | 2 719,00 | 2 650,02 | 130 | нет | нет | нет | 4 365 760,00 |  |  |  | 4 365 760,00 | 1 605,65 | 31.12.2021 |
| 124 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а | ро | 1971 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 1 835,90 | 1 664,30 | 1 664,30 | 85 | нет | нет | нет | 12 739 296,14 |  |  |  | 12 739 296,14 | 7 654,45 | 31.12.2021 |
| 125 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | сп.сч | 1965 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 971,00 | 2 377,50 | 1 957,50 | 104 | нет | нет | нет | 3 786 211,40 |  |  |  | 3 786 211,40 | 1 592,52 | 31.12.2021 |
| 126 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 023,52 | 949,37 | 835,17 | 39 | нет | нет | нет | 173 264,00 |  |  |  | 173 264,00 | 182,50 | 31.12.2021 |
| 127 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 43а | сп.сч | 1964 |  | Панельные | 4 | 3 | 3 673,98 | 2 398,08 | 2 398,08 | 88 | нет | нет | нет | 738 920,00 |  |  |  | 738 920,00 | 308,13 | 31.12.2021 |
| 128 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 45а | сп.сч | 1963 |  | Панельные | 4 | 3 | 3 400,00 | 2 120,24 | 2 120,24 | 69 | нет | нет | нет | 789 880,00 |  |  |  | 789 880,00 | 372,54 | 31.12.2021 |
| 129 | г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 2 | сп.сч | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 3 356,51 | 2 856,82 | 2 856,82 | 210 | нет | нет | нет | 382 200,00 |  |  |  | 382 200,00 | 133,79 | 31.12.2021 |
| 130 | г. Пятигорск, ул. 22 км. Лермонтовский разъезд, д. 1 | ро | 1971 |  | Прочие | 2 | 1 | 1 036,38 | 762,20 | 422,62 | 28 | нет | нет | нет | 6 762 824,70 |  |  |  | 6 762 824,70 | 8 872,77 | 31.12.2021 |
| 131 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | ро | 1973 |  | Панельные | 7 | 3 | 3 182,05 | 2 908,65 | 2 407,05 | 83 | нет | нет | нет | 4 131 880,00 |  |  |  | 4 131 880,00 | 1 420,55 | 31.12.2021 |
| 132 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12 | ро | 1974 |  | Панельные | 7 | 3 | 2 855,54 | 2 401,60 | 2 401,60 | 93 | нет | нет | нет | 2 514 210,00 |  |  |  | 2 514 210,00 | 1 046,89 | 31.12.2021 |
| 133 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | ро | 1969 |  | Панельные | 3 | 1 | 658,19 | 620,99 | 620,99 | 29 | нет | нет | нет | 159 982,00 |  |  |  | 159 982,00 | 257,62 | 31.12.2021 |
| 134 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 14 | ро | 1971 |  | Панельные | 5 | 3 | 2 519,70 | 2 329,20 | 2 329,20 | 120 | нет | нет | нет | 2 701 314,00 |  |  |  | 2 701 314,00 | 1 159,76 | 31.12.2021 |
| 135 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | ро | 1992 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 389,60 | 375,20 | 375,20 | 22 | нет | нет | нет | 4 809 581,00 |  |  |  | 4 809 581,00 | 12 818,71 | 31.12.2021 |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 | ро | 1967 |  | Кирпичные, каменные | 5 | 6 | 5 080,10 | 4 652,10 | 4 652,10 | 158 | нет | нет | нет | 5 959 664,00 |  |  |  | 5 959 664,00 | 1 281,07 | 31.12.2021 |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | ро | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 5 | 3 671,57 | 3 421,44 | 3 341,44 | 104 | нет | нет | нет | 5 769 040,00 |  |  |  | 5 769 040,00 | 1 686,14 | 31.12.2021 |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | ро | 1975 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 1 835,79 | 1 710,72 | 1 670,72 | 52 | нет | нет | нет | 2 884 520,00 |  |  |  | 2 884 520,00 | 1 686,14 | 31.12.2021 |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 23 | ро | 1967 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 405,19 | 2 273,39 | 1 575,79 | 71 | нет | нет | нет | 529 984,00 |  |  |  | 529 984,00 | 233,12 | 31.12.2021 |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28 | ро | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 278,40 | 1 163,50 | 1 051,20 | 42 | нет | нет | нет | 374 556,00 |  |  |  | 374 556,00 | 321,92 | 31.12.2021 |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | ро | 1973 |  |  | 5 | 2 | 1 609,09 | 1 474,09 | 1 430,49 | 59 | нет | нет | нет | 1 590 384,00 |  |  |  | 1 590 384,00 | 1 078,89 | 31.12.2021 |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 37 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 010,54 | 2 754,64 | 2 496,84 | 106 | нет | нет | нет | 8 704 221,40 |  |  |  | 8 704 221,40 | 3 159,84 | 31.12.2021 |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 5 | 3 375,08 | 2 951,80 | 2 253,20 | 136 | нет | нет | нет | 3 379 280,00 |  |  |  | 3 379 280,00 | 1 144,82 | 31.12.2021 |
| 144 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 945,60 | 1 850,70 | 1 249,90 | 44 | нет | нет | нет | 2 652 752,00 |  |  |  | 2 652 752,00 | 1 433,38 | 31.12.2021 |
| 145 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 729,93 | 3 460,83 | 3 102,13 | 145 | нет | нет | нет | 5 682 262,00 |  |  |  | 5 682 262,00 | 1 641,88 | 31.12.2021 |
| 146 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 | сп.сч | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 4 774,40 | 4 465,60 | 3 875,10 | 144 | нет | нет | нет | 7 973 044,00 |  |  |  | 7 973 044,00 | 1 785,44 | 31.12.2021 |
| 147 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 91а | сп.сч | 1964 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1 959,27 | 1 839,30 | 1 749,00 | 53 | нет | нет | нет | 11 010 497,00 |  |  |  | 11 010 497,00 | 5 986,24 | 31.12.2021 |
| 148 | г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 13 | сп.сч | 1978 |  | Панельные | 5 | 6 | 6 782,30 | 4 357,00 | 4 357,00 | 177 | нет | нет | нет | 6 218 780,20 |  |  |  | 6 218 780,20 | 1 427,31 | 31.12.2021 |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 1 | ро | 1977 |  | Панельные | 8 | 2 | 5 041,60 | 3 982,50 | 3 982,50 | 272 | нет | нет | нет | 3 993 604,40 |  |  |  | 3 993 604,40 | 1 002,79 | 31.12.2021 |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 31 | сп.сч | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 789,10 | 4 759,30 | 3 489,90 | 211 | нет | нет | нет | 4 911 480,00 |  |  |  | 4 911 480,00 | 1 031,98 | 31.12.2021 |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 47 | ро | 1966 |  | Панельные | 2 | 1 | 510,90 | 435,90 | 435,90 | 14 | нет | нет | нет | 1 081 080,00 |  |  |  | 1 081 080,00 | 2 480,11 | 31.12.2021 |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 51 | ро | 1975 |  | Панельные | 5 | 1 | 1 085,30 | 1 048,10 | 1 048,10 | 48 | нет | нет | нет | 908 234,00 |  |  |  | 908 234,00 | 866,55 | 31.12.2021 |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | сп.сч | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 540,20 | 3 237,80 | 2 059,82 | 132 | нет | нет | нет | 5 508 895,80 |  |  |  | 5 508 895,80 | 1 701,43 | 31.12.2021 |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 2 | ро | 1975 |  | Панельные | 8 | 2 | 5 408,00 | 4 101,30 | 3 556,90 | 283 | нет | нет | нет | 7 744 302,00 |  |  |  | 7 744 302,00 | 1 888,26 | 31.12.2021 |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 1 | сп.сч | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5 212,88 | 4 855,71 | 4 855,71 | 186 | нет | нет | нет | 8 494 822,00 |  |  |  | 8 494 822,00 | 1 749,45 | 31.12.2021 |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 2 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2 623,80 | 1 984,70 | 1 941,60 | 71 | нет | нет | нет | 647 192,00 |  |  |  | 647 192,00 | 326,09 | 31.12.2021 |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2, корп. 2 | ро | 1974 |  | Панельные | 12 | 1 | 2 764,08 | 2 471,68 | 2 471,68 | 79 | нет | нет | нет | 1 284 001,20 |  |  |  | 1 284 001,20 | 519,49 | 31.12.2021 |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 3 | сп.сч | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 300,13 | 4 953,10 | 4 528,50 | 199 | нет | нет | нет | 17 643 614,00 |  |  |  | 17 643 614,00 | 3 562,14 | 31.12.2021 |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 4/1а | сп.сч | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 2 318,30 | 2 065,30 | 1 890,60 | 114 | нет | нет | нет | 1 551 564,00 |  |  |  | 1 551 564,00 | 751,25 | 31.12.2021 |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | сп.сч | 1967 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 399,44 | 3 297,74 | 2 442,44 | 118 | нет | нет | нет | 4 387 810,00 |  |  |  | 4 387 810,00 | 1 330,55 | 31.12.2021 |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3 | сп.сч | 1968 |  | Панельные | 5 | 6 | 6 208,00 | 4 509,97 | 3 549,97 | 190 | нет | нет | нет | 815 360,00 |  |  |  | 815 360,00 | 180,79 | 31.12.2021 |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 1 | ро | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 1 996,20 | 1 681,40 | 1 433,70 | 76 | нет | нет | нет | 3 352 280,00 |  |  |  | 3 352 280,00 | 1 993,74 | 31.12.2021 |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | ро | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 210,89 | 4 831,29 | 4 732,59 | 205 | нет | нет | нет | 18 415 862,00 |  |  |  | 18 415 862,00 | 3 811,79 | 31.12.2021 |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 9 | ро | 1967 |  | Панельные | 5 | 6 | 6 373,00 | 5 139,00 | 5 139,00 | 232 | нет | нет | нет | 11 940 554,80 |  |  |  | 11 940 554,80 | 2 323,52 | 31.12.2021 |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 45 | ро | 1976 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 378,04 | 4 007,24 | 4 007,24 | 194 | нет | нет | нет | 4 814 030,00 |  |  |  | 4 814 030,00 | 1 201,33 | 31.12.2021 |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | сп.сч | 1974 |  | Панельные | 5 | 10 | 2 461,50 | 1 755,60 | 1 755,60 | 237 | нет | нет | нет | 1 925 612,00 |  |  |  | 1 925 612,00 | 1 096,84 | 31.12.2021 |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 37 | ро | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 165,20 | 1 026,80 | 1 026,80 | 49 | нет | нет | нет | 1 532 550,00 |  |  |  | 1 532 550,00 | 1 492,55 | 31.12.2021 |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 51 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 925,40 | 839,60 | 839,60 | 48 | нет | нет | нет | 7 234 646,00 |  |  |  | 7 234 646,00 | 8 616,78 | 31.12.2021 |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | ро | 1973 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 526,30 | 3 329,50 | 3 329,50 | 176 | нет | нет | нет | 7 102 156,00 |  |  |  | 7 102 156,00 | 2 133,10 | 31.12.2021 |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | сп.сч | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 058,55 | 4 688,95 | 4 688,95 | 224 | нет | нет | нет | 7 102 156,00 |  |  |  | 7 102 156,00 | 1 514,66 | 31.12.2021 |
| 171 | г. Пятигорск, пр-кт. Горького, д. 5а | ро | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 938,00 | 705,00 | 598,30 | 25 | нет | нет | нет | 140 180,00 |  |  |  | 140 180,00 | 198,84 | 31.12.2021 |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40а | ро | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2 032,40 | 1 868,00 | 1 706,50 | 46 | нет | нет | нет | 2 882 643,00 |  |  |  | 2 882 643,00 | 1 543,17 | 31.12.2021 |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 20 | ро | 1972 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 647,60 | 587,60 | 377,00 | 20 | нет | нет | нет | 787 354,00 |  |  |  | 787 354,00 | 1 339,95 | 31.12.2021 |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6 | ро | 1960 |  | Прочие | 1 | 0 | 300,50 | 212,10 | 195,70 | 15 | нет | нет | нет | 1 913 940,00 |  |  |  | 1 913 940,00 | 9 023,76 | 31.12.2021 |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 867,70 | 561,40 | 303,40 | 20 | нет | нет | нет | 4 028 682,00 |  |  |  | 4 028 682,00 | 7 176,13 | 31.12.2021 |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | ро | 1964 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 761,70 | 560,10 | 510,30 | 22 | нет | нет | нет | 317 958,00 |  |  |  | 317 958,00 | 567,68 | 31.12.2021 |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10б | ро | 1967 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 598,20 | 563,40 | 563,40 | 29 | нет | нет | нет | 6 783 988,00 |  |  |  | 6 783 988,00 | 12 041,16 | 31.12.2021 |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10в | ро | 1967 |  | Кирпичные | 1 | 6 | 268,90 | 265,90 | 185,70 | 18 | нет | нет | нет | 2 499 420,00 |  |  |  | 2 499 420,00 | 9 399,85 | 31.12.2021 |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14А | ро | 1974 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4 689,75 | 4 009,15 | 4 009,15 | 186 | нет | нет | нет | 5 613 120,00 |  |  |  | 5 613 120,00 | 1 400,08 | 31.12.2021 |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 66, лит. а | сп.сч | 1970 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 496,60 | 1 083,50 | 970,50 | 55 | нет | нет | нет | 3 418 172,00 |  |  |  | 3 418 172,00 | 3 154,75 | 31.12.2021 |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б | ро | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 1 417,90 | 1 325,20 | 1 064,70 | 99 | нет | нет | нет | 7 303 769,23 |  |  |  | 7 303 769,23 | 5 511,45 | 31.12.2021 |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 3 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 476,30 | 427,10 | 367,10 | 24 | нет | нет | нет | 2 793 215,88 |  |  |  | 2 793 215,88 | 6 539,96 | 31.12.2021 |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 4 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 459,10 | 409,00 | 349,00 | 25 | нет | нет | нет | 4 733 885,77 |  |  |  | 4 733 885,77 | 11 574,29 | 31.12.2021 |
| 184 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 1 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2 286,60 | 1 408,21 | 1 349,41 | 55 | нет | нет | нет | 561 579,20 |  |  |  | 561 579,20 | 398,79 | 31.12.2021 |
| 185 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 412,91 | 2 267,95 | 2 079,32 | 80 | нет | нет | нет | 132 496,00 |  |  |  | 132 496,00 | 58,42 | 31.12.2021 |
| 186 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 3 154,00 | 2 232,70 | 2 099,70 | 75 | нет | нет | нет | 360 884,00 |  |  |  | 360 884,00 | 161,64 | 31.12.2021 |
| 187 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 620,90 | 2 118,72 | 1 439,72 | 104 | нет | нет | нет | 1 877 876,00 |  |  |  | 1 877 876,00 | 886,33 | 31.12.2021 |
| 188 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2 568,98 | 1 383,20 | 773,70 | 64 | нет | нет | нет | 560 560,00 |  |  |  | 560 560,00 | 405,26 | 31.12.2021 |
| 189 | г. Пятигорск, ул. им. С.Г.Иглина, д. 1 | ро | 1971 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 272,30 | 996,30 | 756,30 | 48 | нет | нет | нет | 584 920,00 |  |  |  | 584 920,00 | 587,09 | 31.12.2021 |
| 190 | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 353,66 | 2 205,86 | 2 205,86 | 92 | нет | нет | нет | 4 366 124,00 |  |  |  | 4 366 124,00 | 1 979,33 | 31.12.2021 |
| 191 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 108 | ро | 1958 |  | Кирпичные | 4 | 5 | 1 861,90 | 1 668,10 | 1 222,90 | 49 | нет | нет | нет | 520 308,60 |  |  |  | 520 308,60 | 311,92 | 31.12.2021 |
| 192 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 152 | ро | 1971 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 390,43 | 2 172,43 | 2 172,43 | 109 | нет | нет | нет | 3 195 192,00 |  |  |  | 3 195 192,00 | 1 470,79 | 31.12.2021 |
| 193 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 9 505,50 | 9 187,10 | 9 070,90 | 121 | нет | нет | нет | 8 157 920,00 |  |  |  | 8 157 920,00 | 887,98 | 31.12.2021 |
| 194 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 20 | ро | 1971 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5 955,20 | 5 437,10 | 4 674,90 | 183 | нет | нет | нет | 18 355 316,00 |  |  |  | 18 355 316,00 | 3 375,94 | 31.12.2021 |
| 195 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 24 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 079,43 | 1 955,13 | 1 850,43 | 84 | нет | нет | нет | 8 024 144,25 |  |  |  | 8 024 144,25 | 4 104,15 | 31.12.2021 |
| 196 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 823,72 | 749,72 | 726,22 | 35 | нет | нет | нет | 1 859 899,42 |  |  |  | 1 859 899,42 | 2 480,79 | 31.12.2021 |
| 197 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 1 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 992,30 | 927,70 | 832,28 | 36 | нет | нет | нет | 1 609 366,30 |  |  |  | 1 609 366,30 | 1 734,79 | 31.12.2021 |
| 198 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 3 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 841,14 | 756,79 | 756,79 | 24 | нет | нет | нет | 6 614 854,80 |  |  |  | 6 614 854,80 | 8 740,67 | 31.12.2021 |
| 199 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 | ро | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 946,20 | 3 709,20 | 2 421,30 | 129 | нет | нет | нет | 6 334 269,20 |  |  |  | 6 334 269,20 | 1 707,72 | 31.12.2021 |
| 200 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 836,70 | 750,30 | 720,30 | 34 | нет | нет | нет | 265 328,00 |  |  |  | 265 328,00 | 353,63 | 31.12.2021 |
| 201 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6а | ро | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 1 361,80 | 1 271,80 | 1 211,20 | 63 | нет | нет | нет | 216 580,00 |  |  |  | 216 580,00 | 170,29 | 31.12.2021 |
| 202 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 73 | сп.сч | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 5 | 2 225,08 | 2 054,40 | 2 024,20 | 61 | нет | нет | нет | 3 232 143,88 |  |  |  | 3 232 143,88 | 1 573,28 | 31.12.2021 |
| 203 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 61 | ро | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2 170,85 | 1 836,75 | 1 649,65 | 53 | нет | нет | нет | 13 643 514,00 |  |  |  | 13 643 514,00 | 7 428,07 | 31.12.2021 |
| 204 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 64 | ро | 1881 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 372,20 | 361,40 | 361,40 | 14 | нет | нет | нет | 1 582 494,00 |  |  |  | 1 582 494,00 | 4 378,79 | 31.12.2021 |
| 205 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 66 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 776,78 | 704,78 | 557,19 | 42 | нет | нет | нет | 1 638 937,00 |  |  |  | 1 638 937,00 | 2 325,46 | 31.12.2021 |
| 206 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 79 | сп.сч | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 703,84 | 612,64 | 612,64 | 20 | нет | нет | нет | 497 784,00 |  |  |  | 497 784,00 | 812,52 | 31.12.2021 |
| 207 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | ро | 1965 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 1 930,27 | 1 795,27 | 1 660,27 | 57 | нет | нет | нет | 2 926 944,60 |  |  |  | 2 926 944,60 | 1 630,36 | 31.12.2021 |
| 208 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 26 | ро | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1 282,10 | 1 208,70 | 737,40 | 24 | нет | нет | нет | 2 763 292,20 |  |  |  | 2 763 292,20 | 2 286,17 | 31.12.2021 |
| 209 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 36а, лит. А | ро | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 708,60 | 529,20 | 501,90 | 29 | нет | нет | нет | 4 589 822,00 |  |  |  | 4 589 822,00 | 8 673,13 | 31.12.2021 |
| 210 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а | ро | 1971 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 409,96 | 2 265,48 | 1 843,58 | 84 | нет | нет | нет | 17 324 951,60 |  |  |  | 17 324 951,60 | 7 647,36 | 31.12.2021 |
| 211 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | ро | 1960 |  | Смешанные | 2 | 1 | 149,80 | 132,30 | 132,30 | 14 | нет | нет | нет | 1 763 623,60 |  |  |  | 1 763 623,60 | 13 330,49 | 31.12.2021 |
| 212 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 1 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 952,00 | 610,80 | 610,80 | 18 | нет | нет | нет | 73 892,00 |  |  |  | 73 892,00 | 120,98 | 31.12.2021 |
| 213 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1 | ро | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 471,50 | 414,80 | 414,80 | 12 | нет | нет | нет | 2 796 036,80 |  |  |  | 2 796 036,80 | 6 740,69 | 31.12.2021 |
| 214 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 | ро | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 784,00 | 654,30 | 654,30 | 12 | нет | нет | нет | 2 167 161,00 |  |  |  | 2 167 161,00 | 3 312,18 | 31.12.2021 |
| 215 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 2 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 1 669,72 | 1 559,42 | 1 559,42 | 44 | нет | нет | нет | 3 807 526,80 |  |  |  | 3 807 526,80 | 2 441,63 | 31.12.2021 |
| 216 | г. Пятигорск, ул.Пушкинская, д. 15а | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 590,30 | 531,90 | 490,60 | 22 | нет | нет | нет | 4 571 945,00 |  |  |  | 4 571 945,00 | 8 595,50 | 31.12.2021 |
| 217 | г. Пятигорск, ул.Пушкинская, д. 5 | ро | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 594,70 | 538,57 | 538,57 | 12 | нет | нет | нет | 4 667 497,80 |  |  |  | 4 667 497,80 | 8 666,46 | 31.12.2021 |
| 218 | г. Пятигорск, ул. Ю. Фучика, д. 3 | ро | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 2 129,11 | 1 716,07 | 1 716,07 | 94 | нет | нет | нет | 4 208 536,00 |  |  |  | 4 208 536,00 | 2 452,43 | 31.12.2021 |
|  | Итого за 2021 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 269 654,99 | 230 747,32 | 208 412,23 | 9 656,00 |  |  |  | 469 917 122,15 |  |  |  | 469 917 122,15 |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | ро | 1917 |  | Прочие | 1 | 0 | 317,40 | 315,40 | 315,40 | 11 | нет | нет | нет | 1 367 538,00 |  |  |  | 1 367 538,00 | 4 335,88 | 31.12.2022 |
| 220 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | ро | 1956 |  | Смешанные | 2 | 2 | 461,60 | 414,40 | 356,50 | 23 | нет | нет | нет | 309 540,00 |  |  |  | 309 540,00 | 746,96 | 31.12.2022 |
| 221 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | ро | 1954 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 540,90 | 480,00 | 480,00 | 15 | нет | нет | нет | 270 144,00 |  |  |  | 270 144,00 | 562,80 | 31.12.2022 |
| 222 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | ро | 1917 |  | Прочие | 2 | 1 | 719,50 | 415,50 | 359,80 | 18 | нет | нет | нет | 7 024 970,00 |  |  |  | 7 024 970,00 | 16 907,27 | 31.12.2022 |
| 223 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | ро | 1920 |  | Прочие | 2 | 2 | 410,40 | 386,40 | 386,40 | 18 | нет | нет | нет | 163 000,00 |  |  |  | 163 000,00 | 421,84 | 31.12.2022 |
| 224 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | ро | 1955 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 1 179,64 | 1 094,84 | 1 071,94 | 22 | нет | нет | нет | 1 101 258,00 |  |  |  | 1 101 258,00 | 1 005,86 | 31.12.2022 |
| 225 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | ро | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 2 203,46 | 2 190,70 | 2 138,50 | 53 | нет | нет | нет | 2 005 659,00 |  |  |  | 2 005 659,00 | 915,53 | 31.12.2022 |
| 226 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | ро | 1959 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 1 | 586,90 | 531,20 | 531,20 | 25 | нет | нет | нет | 652 000,00 |  |  |  | 652 000,00 | 1 227,41 | 31.12.2022 |
| 227 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | ро | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1 221,47 | 1 102,17 | 1 102,17 | 69 | нет | нет | нет | 648 114,00 |  |  |  | 648 114,00 | 588,03 | 31.12.2022 |
| 228 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | ро | 1990 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 894,04 | 815,70 | 691,10 | 28 | нет | нет | нет | 411 416,00 |  |  |  | 411 416,00 | 504,37 | 31.12.2022 |
| 229 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | ро | 1953 |  | Смешанные | 3 | 2 | 1 035,84 | 952,24 | 711,94 | 19 | нет | нет | нет | 346 528,00 |  |  |  | 346 528,00 | 363,91 | 31.12.2022 |
| 230 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44а | ро | 1975 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 715,05 | 2 352,45 | 2 352,45 | 73 | нет | нет | нет | 4 502 190,00 |  |  |  | 4 502 190,00 | 1 913,83 | 31.12.2022 |
| 231 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45 | сп.сч | 1960 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 952,29 | 2 694,39 | 2 550,19 | 74 | нет | нет | нет | 1 279 525,80 |  |  |  | 1 279 525,80 | 474,89 | 31.12.2022 |
| 232 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 54 | ро | 1958 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 292,80 | 1 160,80 | 856,90 | 26 | нет | нет | нет | 863 053,80 |  |  |  | 863 053,80 | 743,50 | 31.12.2022 |
| 233 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 90 | ро | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 2 731,98 | 2 462,48 | 2 334,08 | 105 | нет | нет | нет | 16 534 572,60 |  |  |  | 16 534 572,60 | 6 714,60 | 31.12.2022 |
| 234 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 11А | ро | 1960 |  | Смешанные | 4 | 3 | 2 087,70 | 1 788,00 | 1 745,00 | 64 | нет | нет | нет | 13 158 724,80 |  |  |  | 13 158 724,80 | 7 359,47 | 31.12.2022 |
| 235 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 5 | ро | 1956 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 833,00 | 716,40 | 716,40 | 16 | нет | нет | нет | 157 976,00 |  |  |  | 157 976,00 | 220,51 | 31.12.2022 |
| 236 | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 18 | ро | 1974 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 642,20 | 3 029,80 | 3 029,80 | 109 | нет | нет | нет | 3 182 327,20 |  |  |  | 3 182 327,20 | 1 050,34 | 31.12.2022 |
| 237 | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | ро | 1974 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 999,29 | 917,09 | 917,09 | 46 | нет | нет | нет | 2 367 255,40 |  |  |  | 2 367 255,40 | 2 581,27 | 31.12.2022 |
| 238 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 3 | 1 703,53 | 1 513,23 | 1 365,03 | 59 | нет | нет | нет | 846 316,00 |  |  |  | 846 316,00 | 559,28 | 31.12.2022 |
| 239 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | ро | 1990 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 1 702,80 | 1 517,70 | 1 517,70 | 64 | нет | нет | нет | 2 562 447,00 |  |  |  | 2 562 447,00 | 1 688,38 | 31.12.2022 |
| 240 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 4 | ро | 1964 |  | Смешанные | 2 | 1 | 591,80 | 391,80 | 391,80 | 18 | нет | нет | нет | 4 372 451,00 |  |  |  | 4 372 451,00 | 11 159,91 | 31.12.2022 |
| 241 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6 | ро | 1963 |  | Прочие | 3 | 1 | 622,10 | 564,20 | 564,20 | 35 | нет | нет | нет | 764 808,80 |  |  |  | 764 808,80 | 1 355,56 | 31.12.2022 |
| 242 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 35 | ро | 1972 |  | Панельные | 12 | 1 | 2 999,90 | 2 447,90 | 2 447,90 | 115 | нет | нет | нет | 267 540,00 |  |  |  | 267 540,00 | 109,29 | 31.12.2022 |
| 243 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 37 | сп.сч | 1972 |  | Панельные | 12 | 1 | 2 586,60 | 2 425,60 | 2 425,60 | 82 | нет | нет | нет | 264 992,00 |  |  |  | 264 992,00 | 109,25 | 31.12.2022 |
| 244 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 12 | сп.сч | 1970 |  | Кирпичные | 6 | 4 | 4 663,00 | 2 774,00 | 2 774,00 | 90 | нет | нет | нет | 1 783 600,00 |  |  |  | 1 783 600,00 | 642,97 | 31.12.2022 |
| 245 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 11 | ро | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 913,83 | 2 724,71 | 2 724,71 | 116 | нет | нет | нет | 5 164 510,00 |  |  |  | 5 164 510,00 | 1 895,43 | 31.12.2022 |
| 246 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 10 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 1 200,72 | 1 095,07 | 1 095,07 | 63 | нет | нет | нет | 1 795 375,98 |  |  |  | 1 795 375,98 | 1 639,51 | 31.12.2022 |
| 247 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 7 | сп.сч | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 480,10 | 785,80 | 646,40 | 30 | нет | нет | нет | 2 451 934,20 |  |  |  | 2 451 934,20 | 3 120,30 | 31.12.2022 |
| 248 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | сп.сч | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 3 | 2 | 970,80 | 886,80 | 739,70 | 46 | нет | нет | нет | 6 344 819,80 |  |  |  | 6 344 819,80 | 7 154,74 | 31.12.2022 |
| 249 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 18 | ро | 1976 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 448,75 | 2 191,95 | 2 074,95 | 55 | нет | нет | нет | 3 551 078,00 |  |  |  | 3 551 078,00 | 1 620,05 | 31.12.2022 |
| 250 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2 030,43 | 1 908,43 | 1 780,13 | 61 | нет | нет | нет | 3 009 883,40 |  |  |  | 3 009 883,40 | 1 577,15 | 31.12.2022 |
| 251 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 3 | ро | 1957 |  | Прочие | 2 | 1 | 728,10 | 548,86 | 548,86 | 16 | нет | нет | нет | 323 018,00 |  |  |  | 323 018,00 | 588,53 | 31.12.2022 |
| 252 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 603,80 | 552,98 | 522,98 | 21 | нет | нет | нет | 183 626,00 |  |  |  | 183 626,00 | 332,07 | 31.12.2022 |
| 253 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 60 | сп.сч | 1961 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 915,02 | 2 329,00 | 2 241,25 | 125 | нет | нет | нет | 356 720,00 |  |  |  | 356 720,00 | 153,16 | 31.12.2022 |
| 254 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 | сп.сч | 1963 |  | Панельные | 4 | 3 | 3 457,20 | 2 036,30 | 1 970,60 | 79 | нет | нет | нет | 1 146 600,00 |  |  |  | 1 146 600,00 | 563,08 | 31.12.2022 |
| 255 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 | ро | 1962 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 161,60 | 2 893,40 | 2 579,30 | 93 | нет | нет | нет | 12 022 064,00 |  |  |  | 12 022 064,00 | 4 155,00 | 31.12.2022 |
| 256 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 | сп.сч | 1963 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 119,12 | 2 916,12 | 2 916,12 | 114 | нет | нет | нет | 4 084 962,00 |  |  |  | 4 084 962,00 | 1 400,82 | 31.12.2022 |
| 257 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 2 | сп.сч | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1 817,00 | 1 450,06 | 1 147,06 | 60 | нет | нет | нет | 331 240,00 |  |  |  | 331 240,00 | 228,43 | 31.12.2022 |
| 258 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 3 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 115,11 | 1 969,25 | 1 969,25 | 94 | нет | нет | нет | 157 976,00 |  |  |  | 157 976,00 | 80,22 | 31.12.2022 |
| 259 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 950,71 | 2 757,71 | 2 709,51 | 97 | нет | нет | нет | 4 284 422,00 |  |  |  | 4 284 422,00 | 1 553,62 | 31.12.2022 |
| 260 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 4 705,00 | 3 954,60 | 3 312,30 | 89 | нет | нет | нет | 3 941 678,00 |  |  |  | 3 941 678,00 | 996,73 | 31.12.2022 |
| 261 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 1 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 359,52 | 2 209,72 | 2 166,02 | 84 | нет | нет | нет | 1 694 798,00 |  |  |  | 1 694 798,00 | 766,97 | 31.12.2022 |
| 262 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 146,90 | 2 920,99 | 2 786,59 | 140 | нет | нет | нет | 2 051 140,00 |  |  |  | 2 051 140,00 | 702,21 | 31.12.2022 |
| 263 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 856,33 | 2 667,22 | 2 667,22 | 105 | нет | нет | нет | 4 399 328,00 |  |  |  | 4 399 328,00 | 1 649,41 | 31.12.2022 |
| 264 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 365,38 | 3 118,98 | 3 118,98 | 132 | нет | нет | нет | 356 720,00 |  |  |  | 356 720,00 | 114,37 | 31.12.2022 |
| 265 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 1 | сп.сч | 1967 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 709,85 | 2 535,85 | 2 479,05 | 101 | нет | нет | нет | 135 044,00 |  |  |  | 135 044,00 | 53,25 | 31.12.2022 |
| 266 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 3 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 903,90 | 2 717,45 | 2 717,45 | 116 | нет | нет | нет | 318 500,00 |  |  |  | 318 500,00 | 117,21 | 31.12.2022 |
| 267 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 80 | ро | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 638,48 | 2 460,48 | 2 460,48 | 76 | нет | нет | нет | 4 397 218,00 |  |  |  | 4 397 218,00 | 1 787,14 | 31.12.2022 |
| 268 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 995,10 | 2 804,10 | 2 612,50 | 123 | нет | нет | нет | 10 547 855,40 |  |  |  | 10 547 855,40 | 3 761,58 | 31.12.2022 |
| 269 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 3 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 870,38 | 2 686,38 | 2 686,38 | 95 | нет | нет | нет | 267 540,00 |  |  |  | 267 540,00 | 99,59 | 31.12.2022 |
| 270 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 1 | сп.сч | 1970 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 756,52 | 3 507,02 | 3 507,02 | 149 | нет | нет | нет | 384 748,00 |  |  |  | 384 748,00 | 109,71 | 31.12.2022 |
| 271 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 86 | сп.сч | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5 866,90 | 5 507,20 | 5 507,20 | 163 | нет | нет | нет | 529 984,00 |  |  |  | 529 984,00 | 96,23 | 31.12.2022 |
| 272 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | ро | 1970 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 140,90 | 2 631,40 | 2 551,40 | 106 | нет | нет | нет | 4 217 840,00 |  |  |  | 4 217 840,00 | 1 602,89 | 31.12.2022 |
| 273 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 3 | сп.сч | 1974 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 474,60 | 2 707,10 | 2 439,73 | 114 | нет | нет | нет | 3 274 320,00 |  |  |  | 3 274 320,00 | 1 209,53 | 31.12.2022 |
| 274 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | ро | 1973 |  | Панельные | 5 | 3 | 3 472,80 | 3 265,00 | 2 963,80 | 123 | нет | нет | нет | 5 200 810,00 |  |  |  | 5 200 810,00 | 1 592,90 | 31.12.2022 |
| 275 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 1 | ро | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 473,40 | 4 973,40 | 4 650,70 | 202 | нет | нет | нет | 1 289 116,00 |  |  |  | 1 289 116,00 | 259,20 | 31.12.2022 |
| 276 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 2 | сп.сч | 1969 |  | Панельные | 5 | 2 | 1 692,00 | 1 317,40 | 1 084,71 | 52 | нет | нет | нет | 2 607 672,00 |  |  |  | 2 607 672,00 | 1 979,41 | 31.12.2022 |
| 277 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | ро | 1969 |  | Панельные | 5 | 2 | 2 309,50 | 2 059,50 | 1 883,60 | 73 | нет | нет | нет | 8 553 258,00 |  |  |  | 8 553 258,00 | 4 153,08 | 31.12.2022 |
| 278 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 1 | ро | 1969 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 499,80 | 4 999,80 | 4 804,67 | 164 | нет | нет | нет | 16 258 174,00 |  |  |  | 16 258 174,00 | 3 251,76 | 31.12.2022 |
| 279 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67, корп. 1 | сп.сч | 1974 |  | Панельные | 6 | 8 | 5 984,00 | 5 384,00 | 5 384,00 | 342 | нет | нет | нет | 10 449 230,00 |  |  |  | 10 449 230,00 | 1 940,79 | 31.12.2022 |
| 280 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | ро | 1969 |  | Смешанные | 5 | 4 | 3 026,20 | 2 626,20 | 2 626,20 | 107 | нет | нет | нет | 4 234 140,00 |  |  |  | 4 234 140,00 | 1 612,27 | 31.12.2022 |
| 281 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 2 434,17 | 2 263,47 | 2 164,17 | 83 | нет | нет | нет | 4 533 648,00 |  |  |  | 4 533 648,00 | 2 002,96 | 31.12.2022 |
| 282 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 25 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 598,30 | 562,20 | 562,20 | 22 | нет | нет | нет | 1 017 612,00 |  |  |  | 1 017 612,00 | 1 810,05 | 31.12.2022 |
| 283 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1 000,82 | 934,00 | 933,10 | 32 | нет | нет | нет | 1 609 507,00 |  |  |  | 1 609 507,00 | 1 723,24 | 31.12.2022 |
| 284 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А | ро | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 093,20 | 1 004,10 | 1 004,10 | 62 | нет | нет | нет | 8 625 472,97 |  |  |  | 8 625 472,97 | 8 590,25 | 31.12.2022 |
| 285 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | ро | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 720,02 | 653,12 | 653,12 | 16 | нет | нет | нет | 2 897 796,00 |  |  |  | 2 897 796,00 | 4 436,85 | 31.12.2022 |
| 286 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 988,50 | 917,70 | 917,70 | 32 | нет | нет | нет | 4 437 054,00 |  |  |  | 4 437 054,00 | 4 834,97 | 31.12.2022 |
| 287 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | ро | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 323,59 | 2 460,00 | 2 460,00 | 165 | нет | нет | нет | 5 266 500,00 |  |  |  | 5 266 500,00 | 2 140,85 | 31.12.2022 |
| 288 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | ро | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 512,30 | 342,20 | 172,10 | 12 | нет | нет | нет | 191 100,00 |  |  |  | 191 100,00 | 558,45 | 31.12.2022 |
| 289 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 72 | ро | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 698,00 | 471,30 | 417,20 | 12 | нет | нет | нет | 1 836 552,40 |  |  |  | 1 836 552,40 | 3 896,78 | 31.12.2022 |
| 290 | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 5 | ро | 1976 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 290,70 | 1 170,40 | 1 107,20 | 56 | нет | нет | нет | 1 672 242,00 |  |  |  | 1 672 242,00 | 1 428,78 | 31.12.2022 |
| 291 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 1 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 829,82 | 757,62 | 721,22 | 32 | нет | нет | нет | 2 130 859,40 |  |  |  | 2 130 859,40 | 2 812,57 | 31.12.2022 |
| 292 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | ро | 1969 |  | Панельные | 5 | 2 | 5 248,41 | 4 150,00 | 3 816,10 | 247 | нет | нет | нет | 841 940,00 |  |  |  | 841 940,00 | 202,88 | 31.12.2022 |
| 293 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2 | ро | 1967 |  | Панельные | 5 | 2 | 5 141,68 | 4 001,78 | 3 091,96 | 168 | нет | нет | нет | 6 488 852,00 |  |  |  | 6 488 852,00 | 1 621,49 | 31.12.2022 |
| 294 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 | ро | 1968 |  | Панельные | 5 | 2 | 4 603,82 | 3 886,92 | 3 886,92 | 206 | нет | нет | нет | 14 460 689,29 |  |  |  | 14 460 689,29 | 3 720,35 | 31.12.2022 |
| 295 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 15 | сп.сч | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5 054,30 | 3 866,60 | 3 866,60 | 155 | нет | нет | нет | 21 822 271,00 |  |  |  | 21 822 271,00 | 5 643,79 | 31.12.2022 |
| 296 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | ро | 1969 |  | Панельные | 12 | 1 | 2 940,30 | 2 483,10 | 2 483,10 | 97 | нет | нет | нет | 1 847 914,00 |  |  |  | 1 847 914,00 | 744,20 | 31.12.2022 |
| 297 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ро | 1961 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 941,00 | 2 123,60 | 2 123,60 | 102 | нет | нет | нет | 2 209 359,00 |  |  |  | 2 209 359,00 | 1 040,38 | 31.12.2022 |
| 298 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | ро | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 111,49 | 1 968,03 | 1 968,03 | 63 | нет | нет | нет | 264 992,00 |  |  |  | 264 992,00 | 134,65 | 31.12.2022 |
| 299 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | ро | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 3 778,20 | 2 727,30 | 2 218,90 | 55 | нет | нет | нет | 422 036,00 |  |  |  | 422 036,00 | 154,74 | 31.12.2022 |
| 300 | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | сп.сч | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3 514,50 | 3 311,70 | 3 045,20 | 181 | нет | нет | нет | 3 410 750,00 |  |  |  | 3 410 750,00 | 1 029,91 | 31.12.2022 |
| 301 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | ро | 1973 |  | Панельные | 8 | 2 | 6 471,60 | 5 619,60 | 5 456,20 | 237 | нет | нет | нет | 5 752 668,40 |  |  |  | 5 752 668,40 | 1 023,68 | 31.12.2022 |
| 302 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 2 | ро | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 715,40 | 4 215,20 | 4 215,20 | 189 | нет | нет | нет | 3 944 776,00 |  |  |  | 3 944 776,00 | 935,85 | 31.12.2022 |
| 303 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2 | ро | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 282,40 | 4 797,20 | 4 797,20 | 287 | нет | нет | нет | 13 710 378,00 |  |  |  | 13 710 378,00 | 2 858,00 | 31.12.2022 |
| 304 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 1 | сп.сч | 1972 |  | Панельные | 5 | 4 | 4 051,40 | 3 093,60 | 3 093,60 | 126 | нет | нет | нет | 937 394,00 |  |  |  | 937 394,00 | 303,01 | 31.12.2022 |
| 305 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 8А | сп.сч | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | 3 938,20 | 3 231,90 | 3 231,90 | 140 | нет | нет | нет | 2 007 482,00 |  |  |  | 2 007 482,00 | 621,15 | 31.12.2022 |
| 306 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 85 | ро | 1959 |  | Прочие | 2 | 1 | 398,50 | 380,80 | 380,80 | 10 | нет | нет | нет | 1 924 572,00 |  |  |  | 1 924 572,00 | 5 054,02 | 31.12.2022 |
| 307 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 16 | ро | 1974 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 513,40 | 3 289,60 | 3 289,60 | 161 | нет | нет | нет | 14 948 782,00 |  |  |  | 14 948 782,00 | 4 544,26 | 31.12.2022 |
| 308 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 4 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 503,10 | 2 260,50 | 2 260,50 | 101 | нет | нет | нет | 917 280,00 |  |  |  | 917 280,00 | 405,79 | 31.12.2022 |
| 309 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5 | ро | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 737,60 | 664,40 | 664,40 | 29 | нет | нет | нет | 7 473 472,80 |  |  |  | 7 473 472,80 | 11 248,45 | 31.12.2022 |
| 310 | г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 338,60 | 323,60 | 323,60 | 19 | нет | нет | нет | 330 465,00 |  |  |  | 330 465,00 | 1 021,21 | 31.12.2022 |
| 311 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 11 | ро | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 1 | 550,20 | 486,20 | 486,20 | 27 | нет | нет | нет | 5 081 731,00 |  |  |  | 5 081 731,00 | 10 451,94 | 31.12.2022 |
| 312 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 13А | ро | 1959 |  | Прочие | 3 | 1 | 608,50 | 543,50 | 458,10 | 22 | нет | нет | нет | 5 081 389,90 |  |  |  | 5 081 389,90 | 9 349,38 | 31.12.2022 |
| 313 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | ро | 1972 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4 354,52 | 3 948,92 | 3 948,92 | 146 | нет | нет | нет | 7 102 156,00 |  |  |  | 7 102 156,00 | 1 798,51 | 31.12.2022 |
| 314 | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | сп.сч | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 500,40 | 3 329,20 | 3 329,20 | 146 | нет | нет | нет | 10 657 300,00 |  |  |  | 10 657 300,00 | 3 201,16 | 31.12.2022 |
| 315 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 1 | ро | 1978 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1 716,60 | 1 578,60 | 1 578,60 | 174 | нет | нет | нет | 2 272 708,00 |  |  |  | 2 272 708,00 | 1 439,70 | 31.12.2022 |
| 316 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 3 | ро | 1972 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 195,70 | 892,50 | 892,50 | 48 | нет | нет | нет | 4 818 512,00 |  |  |  | 4 818 512,00 | 5 398,89 | 31.12.2022 |
| 317 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38 | ро | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 736,40 | 358,40 | 315,20 | 25 | нет | нет | нет | 1 209 301,40 |  |  |  | 1 209 301,40 | 3 374,17 | 31.12.2022 |
| 318 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38а | ро | 1976 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 1 738,83 | 1 420,53 | 1 060,83 | 135 | нет | нет | нет | 3 435 290,00 |  |  |  | 3 435 290,00 | 2 418,32 | 31.12.2022 |
| 319 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 58 | ро | 1971 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 233,60 | 4 850,00 | 4 850,00 | 216 | нет | нет | нет | 15 194 380,00 |  |  |  | 15 194 380,00 | 3 132,86 | 31.12.2022 |
| 320 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 59 | ро | 1970 |  | Панельные | 5 | 2 | 4 588,90 | 3 752,30 | 3 752,30 | 280 | нет | нет | нет | 17 407 524,82 |  |  |  | 17 407 524,82 | 4 639,16 | 31.12.2022 |
| 321 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | сп.сч | 1970 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 060,44 | 4 751,94 | 4 751,94 | 209 | нет | нет | нет | 8 484 836,00 |  |  |  | 8 484 836,00 | 1 785,55 | 31.12.2022 |
| 322 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 | ро | 1976 |  | Панельные | 5 | 2 | 4 240,46 | 3 528,66 | 3 528,66 | 178 | нет | нет | нет | 4 909 122,00 |  |  |  | 4 909 122,00 | 1 391,21 | 31.12.2022 |
| 323 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 63 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 1 | 854,00 | 773,00 | 773,00 | 39 | нет | нет | нет | 217 220,00 |  |  |  | 217 220,00 | 281,01 | 31.12.2022 |
| 324 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 2 | сп.сч | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 324,50 | 4 789,50 | 4 789,50 | 227 | нет | нет | нет | 7 075 708,00 |  |  |  | 7 075 708,00 | 1 477,34 | 31.12.2022 |
| 325 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 1 | ро | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 137,40 | 4 780,10 | 4 780,10 | 203 | нет | нет | нет | 6 067 876,00 |  |  |  | 6 067 876,00 | 1 269,40 | 31.12.2022 |
| 326 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | ро | 1953 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 1 074,00 | 933,00 | 490,00 | 19 | нет | нет | нет | 1 791 995,00 |  |  |  | 1 791 995,00 | 1 920,68 | 31.12.2022 |
| 327 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2а | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 1 540,80 | 483,50 | 483,50 | 30 | нет | нет | нет | 4 484 382,00 |  |  |  | 4 484 382,00 | 9 274,83 | 31.12.2022 |
| 328 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2Б | ро | 1961 |  | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 2 596,00 | 1 012,60 | 818,60 | 40 | нет | нет | нет | 7 218 443,60 |  |  |  | 7 218 443,60 | 7 128,62 | 31.12.2022 |
| 329 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34 | ро | 1971 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 2 842,60 | 2 671,90 | 2 632,90 | 96 | нет | нет | нет | 4 693 386,00 |  |  |  | 4 693 386,00 | 1 756,57 | 31.12.2022 |
| 330 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 6 | 3 | 4 469,00 | 2 872,30 | 2 732,60 | 75 | нет | нет | нет | 467 582,00 |  |  |  | 467 582,00 | 162,79 | 31.12.2022 |
| 331 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 3 419,70 | 2 494,60 | 2 494,60 | 144 | нет | нет | нет | 1 492 580,00 |  |  |  | 1 492 580,00 | 598,32 | 31.12.2022 |
| 332 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 6 | 2 | 4 766,40 | 2 537,70 | 2 385,00 | 81 | нет | нет | нет | 576 940,00 |  |  |  | 576 940,00 | 227,35 | 31.12.2022 |
| 333 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 | сп.сч | 1968 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4 598,50 | 4 589,50 | 3 795,73 | 170 | нет | нет | нет | 1 146 600,00 |  |  |  | 1 146 600,00 | 249,83 | 31.12.2022 |
| 334 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 15 | ро | 1964 |  | Панельные | 4 | 3 | 2 485,29 | 2 336,97 | 2 336,97 | 90 | нет | нет | нет | 616 616,00 |  |  |  | 616 616,00 | 263,85 | 31.12.2022 |
| 335 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 6 | 2 | 4 623,60 | 2 381,70 | 2 381,70 | 108 | нет | нет | нет | 3 696 205,70 |  |  |  | 3 696 205,70 | 1 551,92 | 31.12.2022 |
| 336 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 3 | 2 643,29 | 2 463,59 | 2 463,59 | 95 | нет | нет | нет | 4 399 328,00 |  |  |  | 4 399 328,00 | 1 785,74 | 31.12.2022 |
| 337 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 21 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 2 809,84 | 2 630,89 | 2 471,69 | 88 | нет | нет | нет | 4 195 222,00 |  |  |  | 4 195 222,00 | 1 594,60 | 31.12.2022 |
| 338 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 23 | ро | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2 503,00 | 1 983,40 | 1 723,40 | 96 | нет | нет | нет | 2 491 800,00 |  |  |  | 2 491 800,00 | 1 256,33 | 31.12.2022 |
| 339 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | ро | 1966 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 285,50 | 4 748,10 | 4 748,10 | 214 | нет | нет | нет | 6 833 506,00 |  |  |  | 6 833 506,00 | 1 439,21 | 31.12.2022 |
| 340 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | сп.сч | 1966 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 968,70 | 4 759,20 | 4 759,20 | 196 | нет | нет | нет | 6 960 490,00 |  |  |  | 6 960 490,00 | 1 462,53 | 31.12.2022 |
| 341 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 | ро | 1965 |  | Панельные | 5 | 6 | 5 307,50 | 4 977,50 | 4 977,50 | 164 | нет | нет | нет | 8 500 630,00 |  |  |  | 8 500 630,00 | 1 707,81 | 31.12.2022 |
| 342 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 5 | ро | 1965 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 598,46 | 1 485,86 | 1 485,86 | 63 | нет | нет | нет | 193 648,00 |  |  |  | 193 648,00 | 130,33 | 31.12.2022 |
| 343 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | ро | 1967 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 727,09 | 3 580,39 | 3 475,09 | 131 | нет | нет | нет | 4 980 804,00 |  |  |  | 4 980 804,00 | 1 391,13 | 31.12.2022 |
| 344 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | ро | 1967 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 718,80 | 3 432,76 | 3 432,76 | 158 | нет | нет | нет | 8 117 714,00 |  |  |  | 8 117 714,00 | 2 364,78 | 31.12.2022 |
| 345 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | сп.сч | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 574,24 | 3 378,20 | 3 378,20 | 224 | нет | нет | нет | 4 065 727,60 |  |  |  | 4 065 727,60 | 1 203,52 | 31.12.2022 |
| 346 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 6 | 2 | 4 678,10 | 2 407,80 | 2 246,80 | 102 | нет | нет | нет | 3 663 605,70 |  |  |  | 3 663 605,70 | 1 521,56 | 31.12.2022 |
| 347 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | ро | 1968 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 2 693,64 | 2 498,21 | 2 498,21 | 84 | нет | нет | нет | 4 093 080,00 |  |  |  | 4 093 080,00 | 1 638,41 | 31.12.2022 |
| 348 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 1 | ро | 1966 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4 509,20 | 3 882,52 | 3 882,52 | 157 | нет | нет | нет | 1 103 284,00 |  |  |  | 1 103 284,00 | 284,17 | 31.12.2022 |
| 349 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | ро | 1970 |  | Кирпичные | 12 | 1 | 2 922,96 | 2 452,56 | 2 452,56 | 163 | нет | нет | нет | 1 256 928,00 |  |  |  | 1 256 928,00 | 512,50 | 31.12.2022 |
| 350 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | ро | 1963 |  | Кирпичные | 6 | 3 | 4 613,20 | 2 919,20 | 2 919,20 | 84 | нет | нет | нет | 584 172,00 |  |  |  | 584 172,00 | 200,11 | 31.12.2022 |
| 351 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 1 | ро | 1973 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1 381,06 | 1 024,71 | 720,23 | 72 | нет | нет | нет | 5 161 913,00 |  |  |  | 5 161 913,00 | 5 037,44 | 31.12.2022 |
| 352 | г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Солдатский, д. 2 | ро | 1961 |  | Прочие | 1 | 1 | 500,00 | 385,00 | 311,00 | 20 | нет | нет | нет | 5 510 888,00 |  |  |  | 5 510 888,00 | 14 313,99 | 31.12.2022 |
|  | Итого за 2022 год по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 363 319,18 | 308 593,17 | 297 327,06 | 13 139,00 |  |  |  | 532 772 233,16 |  |  |  | 532 772 233,16 |  |  |
|  | Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  | 801 472,08 | 683 346,96 | 636 955,31 | 28 214,00 |  |  |  | 1 376 235 911,19 |  |  |  | 1 376 235 911,19 |  |  |

Таблица 2.1.

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта

| № п/п по МО | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | дпугие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | 100 322,00 | 100 322,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А, Б, В | 23 980,00 | 23 980,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | 472 124,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 106,00 | 472 124,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 130 400,00 | 130 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | 100 322,00 | 100 322,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | 458 400,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 162,90 | 458 400,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А, В | 19 184,00 | 19 184,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 3 386 922,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 714,00 | 3 080 196,00 | 109,00 | 306 726,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А, Б, В | 311 780,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70,00 | 311 780,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 6 931 304,00 | 2 161 220,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 206,00 | 579 684,00 | 1 200,00 | 4 190 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 | 15 679 580,00 | 3 292 138,00 | 0 | 0,00 | 829,00 | 3 231 442,00 | 752,00 | 2 116 128,00 | 2 016,00 | 7 039 872,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 337 800,00 | 337 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 4 088 712,60 | 1 461 792,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 131,50 | 370 041,00 | 646,30 | 2 256 879,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 5 736 220,00 | 779 884,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24,00 | 67 536,00 | 1 400,00 | 4 888 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 203 840,00 | 203 840,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 7 839 041,85 | 2 425 933,77 | 0 | 0,00 | 607,30 | 2 619 892,20 | 0 | 0,00 | 799,89 | 2 793 215,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 3 796 141,88 | 1 074 643,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 163,00 | 458 682,00 | 648,00 | 2 262 816,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 2 190 114,54 | 793 419,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 399,97 | 1 396 695,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 2 793 327,60 | 2 052 120,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 263,40 | 741 207,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 71 | 3 643 053,00 | 1 063 011,00 | 0 | 0,00 | 495,00 | 2 135 430,00 | 158,00 | 444 612,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 12 918 278,60 | 4 905 842,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 91,10 | 256 355,40 | 2 221,10 | 7 756 081,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 5 039 117,60 | 913 454,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 79,00 | 222 306,00 | 1 117,80 | 3 903 357,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 11 969 941,00 | 3 604 585,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,00 | 759 780,00 | 2 178,00 | 7 605 576,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 2 451 429,40 | 1 049 776,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 498,10 | 1 401 653,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 1 497 404,00 | 551 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336,00 | 945 504,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 4 893 472,00 | 552 916,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 243,00 | 4 340 556,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 2 431 676,00 | 317 444,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 214,00 | 602 196,00 | 433,00 | 1 512 036,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 1 725 000,80 | 304 106,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 406,90 | 1 420 894,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 1 461 060,00 | 107 910,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 387,50 | 1 353 150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 1 354 185,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 307,50 | 865 305,00 | 140,00 | 488 880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 2 629 171,00 | 376 831,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 645,00 | 2 252 340,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 2 465 468,00 | 213 128,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 645,00 | 2 252 340,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 2 672 997,00 | 887 805,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 1 571 400,00 | 48,00 | 213 792,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 1 839 468,00 | 414 732,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 408,00 | 1 424 736,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 1 963 464,60 | 292 053,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24,00 | 67 536,00 | 459,30 | 1 603 875,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 2 774 281,30 | 880 051,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 111,00 | 312 354,00 | 453,00 | 1 581 876,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 4 278 286,20 | 168 168,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 201,30 | 566 458,20 | 900,00 | 3 142 800,00 | 90,00 | 400 860,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 6 607 948,00 | 601 708,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 720,00 | 6 006 240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 4 029 928,84 | 652 000,00 | 0 | 0,00 | 866,58 | 3 377 928,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 7 640 600,07 | 1 586 810,07 | 0 | 0,00 | 607,00 | 2 618 598,00 | 228,00 | 641 592,00 | 800,00 | 2 793 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 4 225 509,00 | 1 668 897,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 316,00 | 889 224,00 | 378,00 | 1 319 976,00 | 78,00 | 347 412,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 5 606 742,00 | 1 956 708,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 215,00 | 605 010,00 | 872,00 | 3 045 024,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 4 210 631,00 | 2 178 923,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 722,00 | 2 031 708,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 13 481 557,00 | 3 565 588,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 483,50 | 1 360 569,00 | 2 450,00 | 8 555 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 003 042,00 | 1 003 042,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 96 824,00 | 96 824,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 7 012 475,00 | 6 339 929,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 239,00 | 672 546,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1 413 768,00 | 946 644,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 166,00 | 467 124,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 12 552 915,60 | 4 132 942,00 | 0 | 0,00 | 575,00 | 2 241 350,00 | 247,40 | 696 183,60 | 1 570,00 | 5 482 440,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 2 577 428,00 | 1 236 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 384,00 | 1 340 928,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 3 274 874,00 | 1 043 516,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 67,00 | 188 538,00 | 585,00 | 2 042 820,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 3 663 770,00 | 1 107 110,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 128,00 | 360 192,00 | 629,00 | 2 196 468,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7 | 5 063 247,20 | 892 394,00 | 0 | 0,00 | 333,00 | 1 436 562,00 | 132,8 | 373 699,20 | 676,00 | 2 360 592,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 5 410 649,60 | 1 177 607,00 | 0 | 0,00 | 333,00 | 1 436 562,00 | 154,90 | 435 888,60 | 676,00 | 2 360 592,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 3 103 127,00 | 615 079,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 703 500,00 | 409,00 | 1 428 228,00 | 80,00 | 356 320,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 700 700,00 | 700 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 1 491 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 427,00 | 1 491 084,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 8 549 964,00 | 542 020,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 203,00 | 571 242,00 | 1 960,00 | 6 844 320,00 | 133,00 | 592 382,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 8 304 722,00 | 296 302,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 6 984 000,00 | 230,00 | 1 024 420,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 2 170 324,00 | 208 040,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 465,00 | 1 623 780,00 | 76,00 | 338 504,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 152 880,00 | 152 880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 1 416 310,00 | 38 220,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1 222 200,00 | 35,00 | 155 890,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 1 762 500,00 | 191 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 1 571 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 2 030 378,00 | 74 858,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 560,00 | 1 955 520,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 1 972 480,00 | 331 240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470,00 | 1 641 240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 4 410 664,00 | 178 360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 212,00 | 4 232 304,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 2 294 733,00 | 2 294 733,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 4 861 579,00 | 958 369,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 311,00 | 875 154,00 | 760,00 | 2 653 920,00 | 84,00 | 374 136,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 1 651 758,00 | 1 198 704,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 161,00 | 453 054,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 9 532 297,00 | 1 904 805,00 | 0 | 0,00 | 1 450,00 | 6 255 300,00 | 380,00 | 1 069 320,00 | 0 | 0,00 | 68,00 | 302 872,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71 | г. Пятигорск, ул. 1-ая Набережная, д. 32, корп. 3 | 7 429 572,00 | 0,00 | 3 | 7 429 572,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 72 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 8 | 8 515 244,00 | 0,00 | 2 | 8 515 244,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 3 | 8 515 244,00 | 0,00 | 2 | 8 515 244,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 30 | 4 953 048,00 | 0,00 | 2 | 4 953 048,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 64 | 9 906 096,00 | 0,00 | 4 | 9 906 096,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78 | 9 906 096,00 | 0,00 | 4 | 9 906 096,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 1 | 7 429 572,00 | 0,00 | 3 | 7 429 572,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 2 | 7 429 572,00 | 0,00 | 3 | 7 429 572,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, корп. 1 | 7 429 572,00 | 0,00 | 3 | 7 429 572,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9 | 2 476 524,00 | 0,00 | 1 | 2 476 524,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 44 | 7 429 572,00 | 0,00 | 3 | 7 429 572,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20/26 | 4 953 048,00 | 0,00 | 2 | 4 953 048,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 18 | 9 906 096,00 | 0,00 | 4 | 9 906 096,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 63 | 4 953 048,00 | 0,00 | 2 | 4 953 048,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 79 | 7 429 572,00 | 0,00 | 3 | 7 429 572,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | Итого за 2020 год по МО: город - курорт Пятигорск | 373 546 555,88 | 71 433 263,32 | 41 | 108 661 876,00 | 6 809,88 | 28 433 261,04 | 8 506,40 | 23 937 009,60 | 39 000,76 | 136 190 653,92 | 1 098,00 | 4 890 492,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 4 282 190,00 | 176 600,00 | 0 | 0,00 | 655,00 | 2 825 670,00 | 0 | 0,00 | 290,00 | 1 012 680,00 | 60,00 | 267 240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 87 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12 | 4 641 432,00 | 77 452,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 2 157 000,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2 095 200,00 | 70,00 | 311 780,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 88 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 213 792,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,00 | 213 792,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 89 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 6 833 462,00 | 321 500,00 | 0 | 0,00 | 786,00 | 3 390 804,00 | 0 | 0,00 | 691,00 | 2 412 972,00 | 159,00 | 708 186,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | 1 647 519,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 99,50 | 429 243,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 977 760,00 | 54,00 | 240 516,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 4 949 660,00 | 120 620,00 | 0 | 0,00 | 624,00 | 2 691 936,00 | 0 | 0,00 | 612,00 | 2 137 104,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92 | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 27, корп. 7 | 122 304,00 | 122 304,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93 | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 27, корп. 8 | 234 416,00 | 234 416,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 137 323,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,80 | 137 323,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 95 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 7-я Линия, д. 98 | 1 331 876,00 | 154 680,00 | 0 | 0,00 | 302,00 | 1 177 196,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 96 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 5 | 81 536,00 | 81 536,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 97 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 40 | 381 452,00 | 381 452,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 98 | п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 49 | 147 784,00 | 147 784,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 99 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 2 926 834,12 | 287 962,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 39,50 | 111 153,00 | 723,86 | 2 527 719,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 100 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 369 612,00 | 369 612,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 101 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | 180 160,00 | 180 160,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 102 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 177 818,00 | 177 818,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 103 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | 180 160,00 | 180 160,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 104 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 185 968,00 | 185 968,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 105 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Юбилейная, д. 21 | 127 400,00 | 127 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 106 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 10 | 7 612 252,00 | 2 463 220,00 | 0 | 0,00 | 512,00 | 2 208 768,00 | 0 | 0,00 | 842,00 | 2 940 264,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 107 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2 | 1 523 566,00 | 248 920,00 | 0 | 0,00 | 327,00 | 1 274 646,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 108 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 2 | 3 922 101,40 | 850 477,00 | 0 | 0,00 | 322,60 | 1 391 696,40 | 82,00 | 230 748,00 | 415,00 | 1 449 180,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 109 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 24 | 198 744,00 | 198 744,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 110 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 26 | 129 948,00 | 129 948,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 40 | 198 744,00 | 198 744,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 112 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 | 338 100,00 | 338 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 113 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 6 | 404 930,00 | 404 930,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 114 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | 239 216,00 | 239 216,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 115 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 | 20 049 911,00 | 5 806 993,00 | 0 | 0,00 | 1 219,00 | 4 751 662,00 | 0 | 0,00 | 2 718,00 | 9 491 256,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 116 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 12 | 127 400,00 | 127 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 117 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 14 | 101 920,00 | 101 920,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 118 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | 304 676,00 | 304 676,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 119 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2 | 89 180,00 | 89 180,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 120 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 | 127 400,00 | 127 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 121 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | 3 700 286,06 | 428 032,00 | 0 | 0,00 | 839,47 | 3 272 254,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 122 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 2 325 921,20 | 2 325 921,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 123 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 29 | 4 365 760,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 120,00 | 4 365 760,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 124 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а | 12 739 296,14 | 3 959 514,74 | 0 | 0,00 | 775,10 | 3 343 781,40 | 120,00 | 337 680,00 | 1 460,00 | 5 098 320,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 125 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | 3 786 211,40 | 538 008,00 | 0 | 0,00 | 833,30 | 3 248 203,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 | 173 264,00 | 173 264,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 127 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 43а | 738 920,00 | 738 920,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 128 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 45а | 789 880,00 | 789 880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 129 | г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 2 | 382 200,00 | 382 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 130 | г. Пятигорск, ул. 22 км. Лермонтовский разъезд, д. 1 | 6 762 824,70 | 1 742 358,00 | 0 | 0,00 | 395,35 | 1 705 539,90 | 262,20 | 737 830,80 | 738,00 | 2 577 096,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 131 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | 4 131 880,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 060,00 | 4 131 880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 132 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12 | 2 514 210,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 645,00 | 2 514 210,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 133 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 159 982,00 | 159 982,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 134 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 14 | 2 701 314,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 693,00 | 2 701 314,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 135 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | 4 809 581,00 | 1 563 755,00 | 0 | 0,00 | 325,00 | 1 402 050,00 | 0 | 0,00 | 528,00 | 1 843 776,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 | 5 959 664,00 | 1 239 186,00 | 0 | 0,00 | 1 211,00 | 4 720 478,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | 5 769 040,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 480,00 | 5 769 040,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | 2 884 520,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740,00 | 2 884 520,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 23 | 529 984,00 | 529 984,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28 | 374 556,00 | 374 556,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 1 590 384,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 408,00 | 1 590 384,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 37 | 8 704 221,40 | 1 166 262,00 | 0 | 0,00 | 823,00 | 3 208 054,00 | 0 | 0,00 | 1 239,95 | 4 329 905,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | 3 379 280,00 | 962 520,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2 416 760,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 144 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | 2 652 752,00 | 516 648,00 | 0 | 0,00 | 548,00 | 2 136 104,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 145 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | 5 682 262,00 | 1 320 400,00 | 0 | 0,00 | 1 119,00 | 4 361 862,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 146 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 | 7 973 044,00 | 2 371 618,00 | 0 | 0,00 | 1 437,00 | 5 601 426,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 147 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 91а | 11 010 497,00 | 3 613 493,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 2 221 860,00 | 0 | 0,00 | 1 482,00 | 5 175 144,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 148 | г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 13 | 6 218 780,20 | 1 210 240,00 | 0 | 0,00 | 1 284,90 | 5 008 540,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 1 | 3 993 604,40 | 1 425 602,00 | 0 | 0,00 | 658,80 | 2 568 002,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 31 | 4 911 480,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 260,00 | 4 911 480,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 47 | 1 081 080,00 | 140 628,00 | 0 | 0,00 | 218,00 | 940 452,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 51 | 908 234,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 233,00 | 908 234,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 5 508 895,80 | 955 642,00 | 0 | 0,00 | 1 168,10 | 4 553 253,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 2 | 7 744 302,00 | 4 524 554,00 | 0 | 0,00 | 826,00 | 3 219 748,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 1 | 8 494 822,00 | 1 392 666,00 | 0 | 0,00 | 1 822,00 | 7 102 156,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 2 | 647 192,00 | 647 192,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2, корп. 2 | 1 284 001,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 329,40 | 1 284 001,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 3 | 17 643 614,00 | 1 155 908,00 | 0 | 0,00 | 1 209,00 | 4 712 682,00 | 0 | 0,00 | 3 372,00 | 11 775 024,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 4/1а | 1 551 564,00 | 313 404,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 440,00 | 1 238 160,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | 4 387 810,00 | 1 035 530,00 | 0 | 0,00 | 860,00 | 3 352 280,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3 | 815 360,00 | 815 360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 1 | 3 352 280,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 860,00 | 3 352 280,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | 18 415 862,00 | 1 166 100,00 | 0 | 0,00 | 1 469,00 | 5 726 162,00 | 0 | 0,00 | 3 300,00 | 11 523 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 9 | 11 940 554,80 | 438 256,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 293,90 | 11 502 298,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 45 | 4 814 030,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 235,00 | 4 814 030,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | 1 925 612,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 494,00 | 1 925 612,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 37 | 1 532 550,00 | 1 532 550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 51 | 7 234 646,00 | 1 741 688,00 | 0 | 0,00 | 525,00 | 2 264 850,00 | 142,00 | 399 588,00 | 810,00 | 2 828 520,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 7 102 156,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 822,00 | 7 102 156,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 7 102 156,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 822,00 | 7 102 156,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 171 | г. Пятигорск, пр-кт. Горького, д. 5а | 140 180,00 | 140 180,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40а | 2 882 643,00 | 2 131 305,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 267,00 | 751 338,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 20 | 787 354,00 | 159 776,00 | 0 | 0,00 | 161,00 | 627 578,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6 | 1 913 940,00 | 483 366,00 | 0 | 0,00 | 245,00 | 1 056 930,00 | 0 | 0,00 | 107,00 | 373 644,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 | 4 028 682,00 | 571 926,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 258,00 | 726 012,00 | 782,00 | 2 730 744,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 317 958,00 | 317 958,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10б | 6 783 988,00 | 1 943 362,00 | 0 | 0,00 | 341,00 | 1 471 074,00 | 160,00 | 450 240,00 | 836,00 | 2 919 312,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10в | 2 499 420,00 | 1 273 428,00 | 0 | 0,00 | 268,00 | 1 156 152,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | 69 840,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14А | 5 613 120,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 440,00 | 5 613 120,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 66, лит. а | 3 418 172,00 | 424 508,00 | 0 | 0,00 | 768,00 | 2 993 664,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б | 7 303 769,23 | 950 973,97 | 0 | 0,00 | 745,95 | 2 907 713,10 | 100,00 | 281 400,00 | 905,98 | 3 163 682,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 3 | 2 793 215,88 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 799,89 | 2 793 215,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 4 | 4 733 885,77 | 1 940 634,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 799,90 | 2 793 250,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 184 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 1 | 561 579,20 | 561 579,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 185 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2 | 132 496,00 | 132 496,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 186 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 360 884,00 | 360 884,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 187 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 | 1 877 876,00 | 1 877 876,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 188 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9 | 560 560,00 | 560 560,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 189 | г. Пятигорск, ул. им. С.Г.Иглина, д. 1 | 584 920,00 | 584 920,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 190 | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | 4 366 124,00 | 1 707 688,00 | 0 | 0,00 | 682,00 | 2 658 436,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 191 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 108 | 520 308,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 184,90 | 520 308,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 192 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 152 | 3 195 192,00 | 3 195 192,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 193 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 | 8 157 920,00 | 985 600,00 | 0 | 0,00 | 1 840,00 | 7 172 320,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 194 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 20 | 18 355 316,00 | 1 174 250,00 | 0 | 0,00 | 1 317,00 | 5 133 666,00 | 0 | 0,00 | 3 450,00 | 12 047 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 195 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 24 | 8 024 144,25 | 2 694 832,97 | 0 | 0,00 | 607,30 | 2 367 255,40 | 60,00 | 168 840,00 | 799,89 | 2 793 215,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 196 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 | 1 859 899,42 | 1 183 048,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240,53 | 676 851,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 197 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 1 | 1 609 366,30 | 1 340 770,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 95,45 | 268 596,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 198 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 3 | 6 614 854,80 | 1 740 728,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1 559 200,00 | 262,20 | 737 830,80 | 738,00 | 2 577 096,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 199 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 | 6 334 269,20 | 1 846 112,00 | 0 | 0,00 | 1 151,40 | 4 488 157,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 200 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6 | 265 328,00 | 180 908,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | 84 420,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 201 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6а | 216 580,00 | 216 580,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 202 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 73 | 3 232 143,88 | 270 088,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60,00 | 168 840,00 | 799,89 | 2 793 215,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 203 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 61 | 13 643 514,00 | 3 604 476,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 217,00 | 610 638,00 | 2 700,00 | 9 428 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 204 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 64 | 1 582 494,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 359,00 | 1 548 726,00 | 12,00 | 33 768,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 205 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 66 | 1 638 937,00 | 1 638 937,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 206 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 79 | 497 784,00 | 186 004,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70,00 | 311 780,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 207 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | 2 926 944,60 | 776 418,00 | 0 | 0,00 | 551,70 | 2 150 526,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 208 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 26 | 2 763 292,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 708,90 | 2 763 292,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 209 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 36а, лит. А | 4 589 822,00 | 918 948,00 | 0 | 0,00 | 374,00 | 1 457 852,00 | 161,00 | 453 054,00 | 504,00 | 1 759 968,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 210 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а | 17 324 951,60 | 6 207 224,00 | 0 | 0,00 | 840,00 | 3 274 320,00 | 511,40 | 1 439 079,60 | 1 834,00 | 6 404 328,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 211 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | 1 763 623,60 | 214 690,00 | 0 | 0,00 | 132,40 | 571 173,60 | 0 | 0,00 | 280,00 | 977 760,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 212 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 1 | 73 892,00 | 73 892,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 213 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1 | 2 796 036,80 | 317 486,00 | 0 | 0,00 | 265,00 | 1 143 210,00 | 0 | 0,00 | 382,40 | 1 335 340,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 214 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 | 2 167 161,00 | 1 655 013,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 182,00 | 512 148,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 215 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 2 | 3 807 526,80 | 2 740 458,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 379,20 | 1 067 068,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 15а | 4 571 945,00 | 1 074 899,00 | 0 | 0,00 | 329,00 | 1 419 306,00 | 0 | 0,00 | 595,00 | 2 077 740,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 217 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 5 | 4 667 497,80 | 972 909,00 | 0 | 0,00 | 333,00 | 1 436 562,00 | 80,20 | 225 682,80 | 582,00 | 2 032 344,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 218 | г. Пятигорск, ул. Ю. Фучика, д. 3 | 4 208 536,00 | 4 067 836,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 140 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | Итого за 2021 год по МО: город - курорт Пятигорск | 469 917 122,15 | 113 749 834,05 | 0 | 0,00 | 52 945 | 209 712 412 | 4 445 | 12 509 299 | 40 312 | 140 768 317 | 461 | 2 053 294 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | 1 367 538,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 317,00 | 1 367 538,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 220 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 309 540,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 110,00 | 309 540,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 221 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | 270 144,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 96,00 | 270 144,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 222 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 7 024 970,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3 451 200,00 | 0 | 0,00 | 915,00 | 3 195 180,00 | 85,00 | 378 590,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 223 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 224 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 1 101 258,00 | 1 101 258,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 225 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 2 005 659,00 | 2 005 659,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 226 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 652 000,00 | 652 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 227 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 648 114,00 | 648 114,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 228 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 411 416,00 | 411 416,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 229 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 346 528,00 | 346 528,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 230 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44а | 4 502 190,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 155,00 | 4 502 190,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45 | 1 279 525,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 454,70 | 1 279 525,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 232 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 54 | 863 053,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 306,70 | 863 053,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 233 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 90 | 16 534 572,60 | 5 604 648,00 | 0 | 0,00 | 840,00 | 3 274 320,00 | 548,90 | 1 544 604,60 | 1 750,00 | 6 111 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 234 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 11А | 13 158 724,80 | 2 755 130,00 | 0 | 0,00 | 886,60 | 3 455 966,80 | 682,00 | 1 919 148,00 | 1 440,00 | 5 028 480,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 235 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 5 | 157 976,00 | 157 976,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 236 | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 18 | 3 182 327,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 816,40 | 3 182 327,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237 | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 2 367 255,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 607,30 | 2 367 255,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 846 316,00 | 846 316,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 239 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | 2 562 447,00 | 436 088,00 | 0 | 0,00 | 545,50 | 2 126 359,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 240 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 4 | 4 372 451,00 | 859 361,00 | 0 | 0,00 | 525,00 | 2 046 450,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 1 466 640,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 241 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6 | 764 808,80 | 226 772,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 191,20 | 538 036,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 242 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 35 | 267 540,00 | 267 540,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 37 | 264 992,00 | 264 992,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 244 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 12 | 1 783 600,00 | 1 783 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 245 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 11 | 5 164 510,00 | 2 046 110,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3 118 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 10 | 1 795 375,98 | 1 563 024,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82,57 | 232 351,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 247 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 7 | 2 451 934,20 | 204 604,40 | 0 | 0,00 | 475,90 | 1 855 058,20 | 139,40 | 392 271,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 248 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 6 344 819,80 | 1 833 604,00 | 0 | 0,00 | 429,00 | 1 672 242,00 | 142,70 | 401 557,80 | 698,00 | 2 437 416,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 18 | 3 551 078,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 911,00 | 3 551 078,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 250 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | 3 009 883,40 | 642 628,00 | 0 | 0,00 | 607,30 | 2 367 255,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 251 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 3 | 323 018,00 | 323 018,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 252 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 183 626,00 | 183 626,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 253 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 60 | 356 720,00 | 356 720,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 254 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 | 1 146 600,00 | 1 146 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 255 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 | 12 022 064,00 | 4 185 222,00 | 0 | 0,00 | 767,00 | 2 989 766,00 | 180,00 | 506 520,00 | 1 243,00 | 4 340 556,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 256 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 | 4 084 962,00 | 4 084 962,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 257 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 2 | 331 240,00 | 331 240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 258 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 3 | 157 976,00 | 157 976,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 259 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | 4 284 422,00 | 733 344,00 | 0 | 0,00 | 911,00 | 3 551 078,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 260 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74 | 3 941 678,00 | 745 318,00 | 0 | 0,00 | 820,00 | 3 196 360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 261 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 1 | 1 694 798,00 | 127 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 557,00 | 1 567 398,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 262 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76 | 2 051 140,00 | 2 051 140,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 263 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | 4 399 328,00 | 848 250,00 | 0 | 0,00 | 911,00 | 3 551 078,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 264 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 356 720,00 | 356 720,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 265 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 1 | 135 044,00 | 135 044,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 266 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 3 | 318 500,00 | 318 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 267 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 80 | 4 397 218,00 | 889 018,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 3 508 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 268 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | 10 547 855,40 | 703 014,00 | 0 | 0,00 | 696,30 | 2 714 177,40 | 0 | 0,00 | 2 042,00 | 7 130 664,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 269 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 3 | 267 540,00 | 267 540,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 270 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 1 | 384 748,00 | 384 748,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 271 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 86 | 529 984,00 | 529 984,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 272 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | 4 217 840,00 | 943 520,00 | 0 | 0,00 | 840,00 | 3 274 320,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 273 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 3 | 3 274 320,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 840,00 | 3 274 320,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 274 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | 5 200 810,00 | 874 030,00 | 0 | 0,00 | 1 110,00 | 4 326 780,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 275 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 1 | 1 289 116,00 | 1 289 116,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 276 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 2 | 2 607 672,00 | 331 240,00 | 0 | 0,00 | 584,00 | 2 276 432,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 277 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | 8 553 258,00 | 652 108,00 | 0 | 0,00 | 599,00 | 2 334 902,00 | 0 | 0,00 | 1 594,00 | 5 566 248,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 278 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 1 | 16 258 174,00 | 559 906,00 | 0 | 0,00 | 1 260,00 | 4 911 480,00 | 0 | 0,00 | 3 089,00 | 10 786 788,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 279 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67, корп. 1 | 10 449 230,00 | 1 795 670,00 | 0 | 0,00 | 2 220,00 | 8 653 560,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 280 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | 4 234 140,00 | 959 820,00 | 0 | 0,00 | 840,00 | 3 274 320,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 281 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 | 4 533 648,00 | 1 582 862,00 | 0 | 0,00 | 757,00 | 2 950 786,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 282 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 25 | 1 017 612,00 | 1 017 612,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 283 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27 | 1 609 507,00 | 1 340 770,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 95,50 | 268 737,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 284 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А | 8 625 472,97 | 2 824 194,97 | 0 | 0,00 | 607,00 | 2 366 086,00 | 228,00 | 641 592,00 | 800,00 | 2 793 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 285 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | 2 897 796,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 212,00 | 596 568,00 | 659,00 | 2 301 228,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 286 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 | 4 437 054,00 | 2 029 836,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 163,00 | 458 682,00 | 558,00 | 1 948 536,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 287 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 5 266 500,00 | 928 026,00 | 0 | 0,00 | 1 113,00 | 4 338 474,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 288 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 191 100,00 | 191 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 289 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 72 | 1 836 552,40 | 429 552,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 1 407 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 290 | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 5 | 1 672 242,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 429,00 | 1 672 242,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 291 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 2 130 859,40 | 1 345 472,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 279,10 | 785 387,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 292 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 841 940,00 | 841 940,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 293 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2 | 6 488 852,00 | 4 994 618,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 531,00 | 1 494 234,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 294 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 | 14 460 689,29 | 6 041 186,97 | 0 | 0,00 | 778,00 | 3 032 644,00 | 200,00 | 562 800,00 | 1 381,46 | 4 824 058,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 295 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 21 822 271,00 | 11 346 271,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 10 476 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 296 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 1 847 914,00 | 721 392,00 | 0 | 0,00 | 289,00 | 1 126 522,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 297 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 2 209 359,00 | 2 209 359,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 298 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 264 992,00 | 264 992,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 299 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 422 036,00 | 422 036,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 300 | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 3 410 750,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 875,00 | 3 410 750,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 301 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 5 752 668,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 475,80 | 5 752 668,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 302 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 2 | 3 944 776,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 012,00 | 3 944 776,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 303 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2 | 13 710 378,00 | 1 312 048,00 | 0 | 0,00 | 1 217,00 | 4 743 866,00 | 0 | 0,00 | 2 192,00 | 7 654 464,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 304 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 1 | 937 394,00 | 937 394,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 305 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 8А | 2 007 482,00 | 2 007 482,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 306 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 85 | 1 924 572,00 | 276 348,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 472,00 | 1 648 224,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 307 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 16 | 14 948 782,00 | 1 015 764,00 | 0 | 0,00 | 1 333,00 | 5 196 034,00 | 0 | 0,00 | 2 502,00 | 8 736 984,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 308 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 4 | 917 280,00 | 917 280,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 309 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5 | 7 473 472,80 | 1 656 222,00 | 0 | 0,00 | 445,00 | 1 919 730,00 | 371,20 | 1 044 556,80 | 817,00 | 2 852 964,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 310 | г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 | 330 465,00 | 330 465,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 311 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 11 | 5 081 731,00 | 737 872,00 | 0 | 0,00 | 262,50 | 1 023 225,00 | 227,00 | 638 778,00 | 768,00 | 2 681 856,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 312 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 13А | 5 081 389,90 | 737 872,00 | 0 | 0,00 | 329,55 | 1 284 585,90 | 134,00 | 377 076,00 | 768,00 | 2 681 856,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 313 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 7 102 156,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 822,00 | 7 102 156,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 314 | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | 10 657 300,00 | 1 009 750,00 | 0 | 0,00 | 2 475,00 | 9 647 550,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 315 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 1 | 2 272 708,00 | 635 548,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 1 637 160,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 316 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 3 | 4 818 512,00 | 1 895 012,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 2 923 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 317 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38 | 1 209 301,40 | 159 570,00 | 0 | 0,00 | 269,30 | 1 049 731,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 318 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38а | 3 435 290,00 | 1 096 490,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2 338 800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 319 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 58 | 15 194 380,00 | 2 099 380,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 750,00 | 13 095 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 320 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 59 | 17 407 524,82 | 6 206 799,50 | 0 | 0,00 | 1 491,50 | 5 813 867,00 | 200,00 | 562 800,00 | 1 381,46 | 4 824 058,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 321 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | 8 484 836,00 | 1 382 680,00 | 0 | 0,00 | 1 822,00 | 7 102 156,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 | 4 909 122,00 | 1 206 022,00 | 0 | 0,00 | 950,00 | 3 703 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 323 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 63 | 217 220,00 | 217 220,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 324 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 2 | 7 075 708,00 | 1 330 056,00 | 0 | 0,00 | 1 474,00 | 5 745 652,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 325 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 1 | 6 067 876,00 | 1 156 396,00 | 0 | 0,00 | 1 260,00 | 4 911 480,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 326 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1 791 995,00 | 1 791 995,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 327 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2а | 4 484 382,00 | 550 498,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1 364 300,00 | 248,00 | 697 872,00 | 536,00 | 1 871 712,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 328 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2Б | 7 218 443,60 | 1 741 707,00 | 0 | 0,00 | 286,70 | 1 117 556,60 | 194,00 | 545 916,00 | 1 092,00 | 3 813 264,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 329 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34 | 4 693 386,00 | 690 140,00 | 0 | 0,00 | 1 027,00 | 4 003 246,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 330 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 467 582,00 | 467 582,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 331 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 492 580,00 | 1 492 580,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 332 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | 576 940,00 | 576 940,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 333 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 | 1 146 600,00 | 1 146 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 334 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 15 | 616 616,00 | 616 616,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 335 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17 | 3 696 205,70 | 3 442 945,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 90,00 | 253 260,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 336 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | 4 399 328,00 | 848 250,00 | 0 | 0,00 | 911,00 | 3 551 078,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 337 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 21 | 4 195 222,00 | 1 283 416,00 | 0 | 0,00 | 747,00 | 2 911 806,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 338 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 23 | 2 491 800,00 | 558 392,00 | 0 | 0,00 | 496,00 | 1 933 408,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 339 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | 6 833 506,00 | 1 115 140,00 | 0 | 0,00 | 1 467,00 | 5 718 366,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 340 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | 6 960 490,00 | 2 084 092,00 | 0 | 0,00 | 1 251,00 | 4 876 398,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 341 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 | 8 500 630,00 | 1 398 474,00 | 0 | 0,00 | 1 822,00 | 7 102 156,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 342 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 5 | 193 648,00 | 193 648,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 343 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | 4 980 804,00 | 1 289 398,00 | 0 | 0,00 | 947,00 | 3 691 406,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 344 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | 8 117 714,00 | 1 015 558,00 | 0 | 0,00 | 1 822,00 | 7 102 156,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 345 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | 4 065 727,60 | 1 430 679,60 | 0 | 0,00 | 676,00 | 2 635 048,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 346 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7 | 3 663 605,70 | 3 410 345,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 90,00 | 253 260,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 347 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | 4 093 080,00 | 740 800,00 | 0 | 0,00 | 860,00 | 3 352 280,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 348 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 1 | 1 103 284,00 | 1 103 284,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 349 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 256 928,00 | 1 256 928,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 350 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 584 172,00 | 584 172,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 351 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 1 | 5 161 913,00 | 2 976 425,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1 403 280,00 | 0 | 0,00 | 224,00 | 782 208,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 352 | г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Солдатский, д. 2 | 5 510 888,00 | 1 624 700,00 | 0 | 0,00 | 590,00 | 2 545 260,00 | 0 | 0,00 | 384,00 | 1 340 928,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | Итого за 2022 год по МО: город - курорт Пятигорск | 532 772 233,16 | 153 371 359,24 | 0 | 0,00 | 60 883,65 | 238 219 699,70 | 7 253,97 | 20 412 671,58 | 34 475,92 | 120 389 912,64 | 85,00 | 378 590,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | Итого по МО: город - курорт Пятигорск | 1 376 235 911,19 | 338 554 456,61 | 41 | 108 661 876,00 | 120 638,70 | 476 365 372,60 | 20 205,75 | 56 858 980,50 | 113 788,34 | 397 348 883,28 | 1 644,00 | 7 322 376,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Таблица 2.2.

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления

| № п/п по МО | Адрес МКД | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоотведение |  | горячего водоснабжения | в том числе |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабжение |  | теплоснабжение |  | электроснабжение |  |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  |  | ПУ газоснабжения |  |  | ПУ теплоснабжения |  |  | ПУ электроснабжения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | инженерные сети |  | водоподогреватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | руб. | ед. | руб. |  | ед. | руб. |  | ед. | руб. |  | ед. | руб. |  | ед. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  | 24 | 25 |  | 26 | 27 |  | 28 | 29 |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 | 100 322,00 | 18,00 | 52 362,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | 47 960,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 2 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А, Б, В | 23 980,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,00 | 23 980,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 3 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 4 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 | 130 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,00 | 130 400,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 5 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 | 100 322,00 | 18 | 52 362,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | 47 960,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 6 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 7 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А, В | 19 184,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,00 | 19 184,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 8 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 9 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А, Б, В | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 10 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 18 | 2 161 220,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 150,00 | 359 700,00 | 80,00 | 203 840,00 | 560,00 | 1 597 680,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 11 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 | 3 292 138,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 671 440,00 | 96,00 | 244 608,00 | 730,00 | 2 082 690,00 | 180,00 | 293 400,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 12 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 | 337 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75,00 | 191 100,00 | 0 | 0,00 | 90,00 | 146 700,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 13 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 | 1 461 792,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 82,00 | 196 636,00 | 80,00 | 203 840,00 | 372,00 | 1 061 316,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 14 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 | 779 884,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119,00 | 285 362,00 | 53,00 | 135 044,00 | 126,00 | 359 478,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 15 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 | 203 840,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,00 | 203 840,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 16 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 | 2 425 933,77 | 0 | 0,00 | 353 944,80 | 147,60 | 353 944,80 | 0 | 0,00 | 147,55 | 353 824,90 | 33,00 | 84 084,00 | 556,19 | 1 586 810,07 | 29,00 | 47 270,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 17 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а | 1 074 643,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,71 | 176 756,58 | 41,00 | 104 468,00 | 278,10 | 793 419,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 18 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 | 793 419,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 278,10 | 793 419,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 19 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а | 2 052 120,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,00 | 374 556,00 | 588,00 | 1 677 564,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 20 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 71 | 1 063 011,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,00 | 206 228,00 | 100,00 | 254 800,00 | 211,00 | 601 983,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 21 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а | 4 905 842,00 | 417,00 | 1 213 053,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 401,00 | 961 598,00 | 231,00 | 588 588,00 | 751,00 | 2 142 603,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 22 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 913 454,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 212,00 | 508 376,00 | 111,00 | 282 828,00 | 0 | 0,00 | 75,00 | 122 250,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 23 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 | 3 604 585,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 372,00 | 892 056,00 | 208,00 | 529 984,00 | 765,00 | 2 182 545,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 24 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 | 1 049 776,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 412,00 | 1 049 776,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 25 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 | 551 900,00 | 96,00 | 279 264,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 107,00 | 272 636,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 26 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 8 | 552 916,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 217,00 | 552 916,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 27 | г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 | 317 444,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 58,00 | 139 084,00 | 70,00 | 178 360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 28 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 | 304 106,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45,00 | 107 910,00 | 77,00 | 196 196,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 29 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 | 107 910,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45,00 | 107 910,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 30 | г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 31 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 5 | 376 831,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46,00 | 117 208,00 | 91,00 | 259 623,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 32 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3 | 213 128,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,00 | 95 920,00 | 46,00 | 117 208,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 33 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 887 805,00 | 45,00 | 130 905,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 119 900,00 | 250,00 | 637 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 34 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 | 414 732,00 | 32,00 | 93 088,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | 71 940,00 | 98,00 | 249 704,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 35 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 | 292 053,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | 71 940,00 | 36,00 | 91 728,00 | 45,00 | 128 385,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 36 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 | 880 051,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34,00 | 86 632,00 | 278,10 | 793 419,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 37 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 | 168 168,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 66,00 | 168 168,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 38 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 68 | 601 708,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 121,00 | 308 308,00 | 0 | 0,00 | 180,00 | 293 400,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 39 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 652 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 652 000,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 40 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 | 1 586 810,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 556,19 | 1 586 810,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 41 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 | 1 668 897,00 | 97,00 | 282 173,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 92,00 | 220 616,00 | 68,00 | 173 264,00 | 348,00 | 992 844,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 42 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а | 1 956 708,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 166,00 | 398 068,00 | 128,00 | 326 144,00 | 432,00 | 1 232 496,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 43 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 2 178 923,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,00 | 173 264,00 | 703,00 | 2 005 659,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 44 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 | 3 565 588,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 719 400,00 | 172,00 | 438 256,00 | 844,00 | 2 407 932,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 45 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 1 003 042,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,00 | 609 092,00 | 90,00 | 229 320,00 | 0 | 0,00 | 101,00 | 164 630,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 46 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 | 96 824,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38,00 | 96 824,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 47 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 3 | 6 339 929,00 | 0 | 0,00 | 1 467 576,00 | 612,00 | 1 467 576,00 | 0 | 0,00 | 612,00 | 1 467 576,00 | 290,00 | 738 920,00 | 799,00 | 2 279 547,00 | 237,00 | 386 310,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 48 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 946 644,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 303,00 | 726 594,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 135,00 | 220 050,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 49 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 4 132 942,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 485,00 | 1 163 030,00 | 290,00 | 738 920,00 | 674,00 | 1 922 922,00 | 189,00 | 308 070,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 50 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 | 1 236 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 599 500,00 | 250,00 | 637 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 51 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 | 1 043 516,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,00 | 165 620,00 | 282,00 | 804 546,00 | 45,00 | 73 350,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 52 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 1 107 110,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,00 | 165 620,00 | 330,00 | 941 490,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 53 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7 | 892 394,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 52,00 | 116 272,00 | 25,00 | 63 700,00 | 224,00 | 639 072,00 | 45,00 | 73 350,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 54 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 9 | 1 177 607,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,00 | 165 620,00 | 329,00 | 938 637,00 | 45,00 | 73 350,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 55 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 13 | 615 079,00 | 95,00 | 276 355,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,00 | 206 228,00 | 52,00 | 132 496,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 56 | г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 | 700 700,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 275,00 | 700 700,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 57 | г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 58 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 | 542 020,00 | 40,00 | 116 360,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 119 900,00 | 120,00 | 305 760,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 59 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 | 296 302,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44,00 | 112 112,00 | 0 | 0,00 | 113,00 | 184 190,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 60 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 | 208 040,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10,00 | 25 480,00 | 0 | 0,00 | 112,00 | 182 560,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 61 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 | 152 880,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60,00 | 152 880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 62 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 | 38 220,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,00 | 38 220,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 63 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 | 191 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75,00 | 191 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 64 | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 | 74 858,00 | 6,00 | 17 454,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8,00 | 19 184,00 | 15,00 | 38 220,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 65 | г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 | 331 240,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130,00 | 331 240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 66 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 | 178 360,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70,00 | 178 360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 67 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 33 | 2 294 733,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 156,00 | 397 488,00 | 665,00 | 1 897 245,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 68 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 | 958 369,00 | 65,00 | 189 085,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,00 | 155 870,00 | 28,00 | 71 344,00 | 190,00 | 542 070,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 69 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 | 1 198 704,00 | 48,00 | 139 632,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,00 | 115 104,00 | 48,00 | 122 304,00 | 288,00 | 821 664,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 70 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 | 1 904 805,00 | 135,00 | 392 715,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 530,00 | 1 512 090,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 71 | г. Пятигорск, ул. 1-ая Набережная, д. 32, корп. 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 72 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 73 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 74 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 75 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 76 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 77 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 78 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 79 | г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, корп. 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 80 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 81 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 44 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 82 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20/26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 83 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 84 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 85 | г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 79 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | Итого за 2020 год по МО: город - курорт Пятигорск | 71 433 263,32 | 1 112,00 | 3 234 808,00 | 1 821 520,80 | 759,60 | 1 821 520,80 | 0,00 | 0,00 | 5 050,26 | 12 102 099,48 | 5 627,00 | 14 337 596,00 | 12 823,68 | 36 585 959,04 | 2 056,00 | 3 351 280,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А | 176 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45,00 | 114 660,00 | 0 | 0,00 | 38,00 | 61 940,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 87 | г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12 | 77 452,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24,00 | 61 152,00 | 0 | 0,00 | 10,00 | 16 300,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 88 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 89 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 | 321 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75,00 | 191 100,00 | 0 | 0,00 | 80,00 | 130 400,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 90 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 91 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 | 120 620,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74,00 | 120 620,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 92 | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 27, корп. 7 | 122 304,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48,00 | 122 304,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 93 | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 27, корп. 8 | 234 416,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 92,00 | 234 416,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 94 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 95 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 7-я Линия, д. 98 | 154 680,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | 76 440,00 | 0 | 0,00 | 48,00 | 78 240,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 96 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., д. 5 | 81 536,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32,00 | 81 536,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 97 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 40 | 381 452,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119,00 | 303 212,00 | 0 | 0,00 | 48,00 | 78 240,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 98 | п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 49 | 147 784,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 58,00 | 147 784,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 99 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, пр-кт. Советской Армии, д. 114 | 287 962,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17,00 | 40 766,00 | 42,00 | 107 016,00 | 0 | 0,00 | 86,00 | 140 180,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 100 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 | 369 612,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 99,00 | 252 252,00 | 0 | 0,00 | 72,00 | 117 360,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 101 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 | 180 160,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,00 | 101 920,00 | 0 | 0,00 | 48,00 | 78 240,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 102 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 | 177 818,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41,00 | 104 468,00 | 0 | 0,00 | 45,00 | 73 350,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 103 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 | 180 160,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,00 | 101 920,00 | 0 | 0,00 | 48,00 | 78 240,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 104 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 | 185 968,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41,00 | 104 468,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 81 500,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 105 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Юбилейная, д. 21 | 127 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 127 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 106 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 10 | 2 463 220,00 | 0 | 0,00 | 479 600,00 | 200,00 | 479 600,00 | 0 | 0,00 | 200,00 | 479 600,00 | 120,00 | 305 760,00 | 420,00 | 1 198 260,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 107 | г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2 | 248 920,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35,00 | 89 180,00 | 0 | 0,00 | 98,00 | 159 740,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 108 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 2 | 850 477,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 119,00 | 285 362,00 | 38,00 | 96 824,00 | 147,00 | 419 391,00 | 30,00 | 48 900,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 109 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 24 | 198 744,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 78,00 | 198 744,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 110 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 26 | 129 948,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 51,00 | 129 948,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 111 | г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 40 | 198 744,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 78,00 | 198 744,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 112 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 | 338 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70,00 | 178 360,00 | 0 | 0,00 | 98,00 | 159 740,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 113 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 6 | 404 930,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70,00 | 178 360,00 | 0 | 0,00 | 139,00 | 226 570,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 114 | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 | 239 216,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12,00 | 30 576,00 | 0 | 0,00 | 128,00 | 208 640,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 115 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 | 5 806 993,00 | 482,00 | 1 402 138,00 | 577 918,00 | 241,00 | 577 918,00 | 0 | 0,00 | 241,00 | 577 918,00 | 99,00 | 252 252,00 | 839,00 | 2 393 667,00 | 370,00 | 603 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 116 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 12 | 127 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 127 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 117 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 14 | 101 920,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,00 | 101 920,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 118 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 16 | 304 676,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 62,00 | 157 976,00 | 0 | 0,00 | 90,00 | 146 700,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 119 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2 | 89 180,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35,00 | 89 180,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 120 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 | 127 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 127 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 121 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 | 428 032,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49,00 | 124 852,00 | 0 | 0,00 | 186,00 | 303 180,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 122 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 27 | 2 325 921,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 156,20 | 397 997,60 | 571,20 | 1 629 633,60 | 183,00 | 298 290,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 123 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 124 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а | 3 959 514,74 | 0 | 0,00 | 522 764,00 | 218,00 | 522 764,00 | 0 | 0,00 | 218,00 | 522 764,00 | 110,00 | 280 280,00 | 834,58 | 2 381 056,74 | 155,00 | 252 650,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 125 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 31 | 538 008,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 96,00 | 244 608,00 | 0 | 0,00 | 180,00 | 293 400,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 126 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 | 173 264,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,00 | 173 264,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 127 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 43а | 738 920,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 290,00 | 738 920,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 128 | г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 45а | 789 880,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 310,00 | 789 880,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 129 | г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 2 | 382 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 150,00 | 382 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 130 | г. Пятигорск, ул. 22 км. Лермонтовский разъезд, д. 1 | 1 742 358,00 | 0 | 0,00 | 119 900,00 | 50,00 | 119 900,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 119 900,00 | 106,00 | 270 088,00 | 380,00 | 1 084 140,00 | 91,00 | 148 330,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 131 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 132 | г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 133 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 | 159 982,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34,00 | 86 632,00 | 0 | 0,00 | 45,00 | 73 350,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 134 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 135 | г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 | 1 563 755,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 119 900,00 | 70,00 | 178 360,00 | 415,00 | 1 183 995,00 | 50,00 | 81 500,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 136 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 | 1 239 186,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 162,00 | 412 776,00 | 0 | 0,00 | 507,00 | 826 410,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 137 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 138 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 19, лит. А' | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 139 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 23 | 529 984,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 208,00 | 529 984,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 140 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28 | 374 556,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,00 | 374 556,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 141 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 142 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 37 | 1 166 262,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 269,00 | 685 412,00 | 0 | 0,00 | 295,00 | 480 850,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 143 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 | 962 520,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 95,00 | 242 060,00 | 0 | 0,00 | 442,00 | 720 460,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 144 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 | 516 648,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 126,00 | 321 048,00 | 0 | 0,00 | 120,00 | 195 600,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 145 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 51 | 1 320 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,00 | 687 960,00 | 0 | 0,00 | 388,00 | 632 440,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 146 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 85 | 2 371 618,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 696,00 | 1 773 408,00 | 0 | 0,00 | 367,00 | 598 210,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 147 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 91а | 3 613 493,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 177,00 | 424 446,00 | 412,00 | 1 049 776,00 | 607,00 | 1 731 771,00 | 250,00 | 407 500,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 148 | г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 13 | 1 210 240,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 150,00 | 382 200,00 | 0 | 0,00 | 508,00 | 828 040,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 149 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 1 | 1 425 602,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 239,00 | 608 972,00 | 0 | 0,00 | 501,00 | 816 630,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 150 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 151 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 47 | 140 628,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36,00 | 91 728,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | 48 900,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 152 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 153 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 | 955 642,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 139,00 | 354 172,00 | 0 | 0,00 | 369,00 | 601 470,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 154 | г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 2 | 4 524 554,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 163,00 | 415 324,00 | 0 | 0,00 | 2 521,00 | 4 109 230,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 155 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 1 | 1 392 666,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 212,00 | 540 176,00 | 0 | 0,00 | 523,00 | 852 490,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 156 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 2 | 647 192,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 254,00 | 647 192,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 157 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2, корп. 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 158 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 3 | 1 155 908,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 121,00 | 308 308,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 847 600,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 159 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 4/1а | 313 404,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 123,00 | 313 404,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 160 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 5 | 1 035 530,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 155,00 | 394 940,00 | 0 | 0,00 | 393,00 | 640 590,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 161 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3 | 815 360,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 815 360,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 162 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 163 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 | 1 166 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 125,00 | 318 500,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 847 600,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 164 | г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 9 | 438 256,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 172,00 | 438 256,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 165 | г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 166 | г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 167 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 37 | 1 532 550,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 120,00 | 305 760,00 | 430,00 | 1 226 790,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 168 | г. Пятигорск, ул. Власова, д. 51 | 1 741 688,00 | 123,00 | 357 807,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 123,00 | 294 954,00 | 35,00 | 89 180,00 | 299,00 | 853 047,00 | 90,00 | 146 700,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 169 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 170 | г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 171 | г. Пятигорск, пр-кт. Горького, д. 5а | 140 180,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,00 | 140 180,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 172 | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 40а | 2 131 305,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 168,00 | 428 064,00 | 597,00 | 1 703 241,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 173 | г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 20 | 159 776,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32,00 | 81 536,00 | 0 | 0,00 | 48,00 | 78 240,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 174 | г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6 | 483 366,00 | 12,00 | 34 908,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15,00 | 35 970,00 | 48,00 | 122 304,00 | 88,00 | 251 064,00 | 24,00 | 39 120,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 175 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 | 571 926,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21,00 | 53 508,00 | 156,00 | 445 068,00 | 45,00 | 73 350,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 176 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А | 317 958,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 96,00 | 244 608,00 | 0 | 0,00 | 45,00 | 73 350,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 177 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10б | 1 943 362,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 94,00 | 225 412,00 | 100,00 | 254 800,00 | 450,00 | 1 283 850,00 | 110,00 | 179 300,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 178 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10в | 1 273 428,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 119 900,00 | 25,00 | 63 700,00 | 346,00 | 987 138,00 | 63,00 | 102 690,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 179 | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 180 | г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 66, лит. а | 424 508,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86,00 | 219 128,00 | 0 | 0,00 | 126,00 | 205 380,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 181 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б | 950 973,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 202,49 | 577 703,97 | 229,00 | 373 270,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 182 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 183 | г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 4 | 1 940 634,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,55 | 353 824,90 | 0 | 0,00 | 556,19 | 1 586 810,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 184 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 1 | 561 579,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,40 | 561 579,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 185 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2 | 132 496,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 52,00 | 132 496,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 186 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 3 | 360 884,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38,00 | 96 824,00 | 0 | 0,00 | 162,00 | 264 060,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 187 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 | 1 877 876,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 737,00 | 1 877 876,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 188 | г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9 | 560 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 220,00 | 560 560,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 189 | г. Пятигорск, ул. им. С.Г.Иглина, д. 1 | 584 920,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 140,00 | 356 720,00 | 0 | 0,00 | 140,00 | 228 200,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 190 | г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 | 1 707 688,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 596,00 | 1 518 608,00 | 0 | 0,00 | 116,00 | 189 080,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 191 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 108 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 192 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 152 | 3 195 192,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 254,00 | 3 195 192,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 193 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 | 985 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 145,00 | 369 460,00 | 0 | 0,00 | 378,00 | 616 140,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 194 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 20 | 1 174 250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 125,00 | 318 500,00 | 0 | 0,00 | 525,00 | 855 750,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 195 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 24 | 2 694 832,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,55 | 353 824,90 | 106,00 | 270 088,00 | 556,19 | 1 586 810,07 | 297,00 | 484 110,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 196 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 | 1 183 048,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 106,00 | 270 088,00 | 320,00 | 912 960,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 197 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 1 | 1 340 770,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 94,00 | 239 512,00 | 386,00 | 1 101 258,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 198 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 3 | 1 740 728,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 239 800,00 | 106,00 | 270 088,00 | 380,00 | 1 084 140,00 | 90,00 | 146 700,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 199 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 | 1 846 112,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 484,00 | 1 233 232,00 | 0 | 0,00 | 376,00 | 612 880,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 200 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6 | 180 908,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 71,00 | 180 908,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 201 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6а | 216 580,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 85,00 | 216 580,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 202 | г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 73 | 270 088,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 106,00 | 270 088,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 203 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 61 | 3 604 476,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 174,00 | 443 352,00 | 1 108,00 | 3 161 124,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 204 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 205 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 66 | 1 638 937,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136,00 | 346 528,00 | 453,00 | 1 292 409,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 206 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 79 | 186 004,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 73,00 | 186 004,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 207 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а | 776 418,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116,00 | 295 568,00 | 0 | 0,00 | 295,00 | 480 850,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 208 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 209 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 36а, лит. А | 918 948,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 114,00 | 273 372,00 | 0 | 0,00 | 192,00 | 547 776,00 | 60,00 | 97 800,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 210 | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а | 6 207 224,00 | 0 | 0,00 | 1 079 100,00 | 450,00 | 1 079 100,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 839 300,00 | 330,00 | 840 840,00 | 1 068,00 | 3 047 004,00 | 246,00 | 400 980,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 211 | г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 | 214 690,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 35,00 | 89 180,00 | 0 | 0,00 | 77,00 | 125 510,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 212 | г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 1 | 73 892,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29,00 | 73 892,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 213 | г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1 | 317 486,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41,00 | 98 318,00 | 31,00 | 78 988,00 | 0 | 0,00 | 86,00 | 140 180,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 214 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 | 1 655 013,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 102,00 | 259 896,00 | 489,00 | 1 395 117,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 215 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 2 | 2 740 458,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 224,00 | 537 152,00 | 175,00 | 445 900,00 | 532,00 | 1 517 796,00 | 147,00 | 239 610,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 216 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 15а | 1 074 899,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65,00 | 165 620,00 | 293,00 | 835 929,00 | 45,00 | 73 350,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 217 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 5 | 972 909,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 72,00 | 183 456,00 | 251,00 | 716 103,00 | 45,00 | 73 350,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 218 | г. Пятигорск, ул. Ю. Фучика, д. 3 | 4 067 836,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 615,00 | 1 474 770,00 | 232,00 | 591 136,00 | 580,00 | 1 654 740,00 | 213,00 | 347 190,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | Итого за 2021 год по МО: город - курорт Пятигорск | 113 749 834,05 | 617,00 | 1 794 853,00 | 2 779 282,00 | 1 159,00 | 2 779 282,00 | 0,00 | 0,00 | 3 093,10 | 7 417 253,80 | 14 783,60 | 37 668 612,80 | 13 946,65 | 39 789 792,45 | 14 908,00 | 24 300 040,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город - курорт Пятигорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 220 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 221 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 222 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 223 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 | 163 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | 163 000,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 224 | г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 51а | 1 101 258,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 386,00 | 1 101 258,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 225 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 2 005 659,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 703,00 | 2 005 659,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 226 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 | 652 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400 | 652 000,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 227 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 | 648 114,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 168,00 | 428 064,00 | 0 | 0,00 | 135,00 | 220 050,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 228 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а | 411 416,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 107,00 | 272 636,00 | 0 | 0,00 | 90,00 | 138 780,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 229 | г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 62 | 346 528,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 136,00 | 346 528,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 230 | г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44а | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 231 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 232 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 233 | г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 90 | 5 604 648,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 506,00 | 1 213 388,00 | 280,00 | 713 440,00 | 1 080,00 | 3 081 240,00 | 366,00 | 596 580,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 234 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 11А | 2 755 130,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 165,00 | 395 670,00 | 108,00 | 275 184,00 | 642,00 | 1 831 626,00 | 155,00 | 252 650,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 235 | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 5 | 157 976,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 62,00 | 157 976,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 236 | г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 237 | г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 238 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 4 | 846 316,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 217,00 | 552 916,00 | 0 | 0,00 | 180,00 | 293 400,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 239 | г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 6 | 436 088,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 56,00 | 142 688,00 | 0 | 0,00 | 180,00 | 293 400,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 240 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 4 | 859 361,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 71,00 | 170 258,00 | 15,00 | 38 220,00 | 211,00 | 601 983,00 | 30,00 | 48 900,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 241 | г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6 | 226 772,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 89,00 | 226 772,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 242 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 35 | 267 540,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 105,00 | 267 540,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 243 | г. Пятигорск, ул. Мира, д. 37 | 264 992,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 104,00 | 264 992,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 244 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 12 | 1 783 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 1 783 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 245 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 11 | 2 046 110,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 590,00 | 1 503 320,00 | 0 | 0,00 | 333,00 | 542 790,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 246 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 10 | 1 563 024,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 282,00 | 718 536,00 | 296,00 | 844 488,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 247 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 7 | 204 604,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80,30 | 204 604,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 248 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 | 1 833 604,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 122,00 | 292 556,00 | 68,00 | 173 264,00 | 428,00 | 1 221 084,00 | 90,00 | 146 700,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 249 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 250 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 | 642 628,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 91,00 | 231 868,00 | 0 | 0,00 | 252,00 | 410 760,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 251 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 3 | 323 018,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 66,00 | 168 168,00 | 0 | 0,00 | 95,00 | 154 850,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 252 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 | 183 626,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42,00 | 107 016,00 | 0 | 0,00 | 47,00 | 76 610,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 253 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 60 | 356 720,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 140,00 | 356 720,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 254 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 | 1 146 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 1 146 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 255 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 | 4 185 222,00 | 0 | 0,00 | 805 728,00 | 336,00 | 805 728,00 | 0 | 0,00 | 336,00 | 805 728,00 | 60,00 | 152 880,00 | 672,00 | 1 917 216,00 | 309,00 | 503 670,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 256 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 | 4 084 962,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 114,00 | 290 472,00 | 1 330,00 | 3 794 490,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 257 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 2 | 331 240,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130,00 | 331 240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 258 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 3 | 157 976,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 62,00 | 157 976,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 259 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 | 733 344,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 133,00 | 338 884,00 | 0 | 0,00 | 242,00 | 394 460,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 260 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74 | 745 318,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 91,00 | 231 868,00 | 0 | 0,00 | 315,00 | 513 450,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 261 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 1 | 127 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 127 400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 262 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76 | 2 051 140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 805,00 | 2 051 140,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 263 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 | 848 250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 125,00 | 318 500,00 | 0 | 0,00 | 325,00 | 529 750,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 264 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 | 356 720,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 140,00 | 356 720,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 265 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 1 | 135 044,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 53,00 | 135 044,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 266 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 3 | 318 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 125,00 | 318 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 267 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 80 | 889 018,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 141,00 | 359 268,00 | 0 | 0,00 | 325,00 | 529 750,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 268 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 | 703 014,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68,00 | 173 264,00 | 0 | 0,00 | 325,00 | 529 750,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 269 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 3 | 267 540,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 105,00 | 267 540,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 270 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 1 | 384 748,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 151,00 | 384 748,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 271 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 86 | 529 984,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 208,00 | 529 984,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 272 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 1 | 943 520,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 140,00 | 356 720,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 586 800,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 273 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 274 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 | 874 030,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130,00 | 331 240,00 | 0 | 0,00 | 333,00 | 542 790,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 275 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 1 | 1 289 116,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 172,00 | 438 256,00 | 0 | 0,00 | 522,00 | 850 860,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 276 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 92, корп. 2 | 331 240,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130,00 | 331 240,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 277 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 | 652 108,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 96,00 | 244 608,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 407 500,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 278 | г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 1 | 559 906,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 182,00 | 463 736,00 | 0 | 0,00 | 59,00 | 96 170,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 279 | г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67, корп. 1 | 1 795 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200,00 | 509 600,00 | 0 | 0,00 | 789,00 | 1 286 070,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 280 | г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 | 959 820,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 140,00 | 356 720,00 | 0 | 0,00 | 370,00 | 603 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 281 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 | 1 582 862,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 389,00 | 991 172,00 | 0 | 0,00 | 363,00 | 591 690,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 282 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 25 | 1 017 612,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 162,00 | 412 776,00 | 212,00 | 604 836,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 283 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27 | 1 340 770,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 94,00 | 239 512,00 | 386,00 | 1 101 258,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 284 | г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А | 2 824 194,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,55 | 353 824,90 | 270,00 | 687 960,00 | 556,19 | 1 586 810,07 | 120,00 | 195 600,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 285 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 286 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 | 2 029 836,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 153,00 | 366 894,00 | 112,00 | 285 376,00 | 432,00 | 1 232 496,00 | 89,00 | 145 070,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 287 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 928 026,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 132,00 | 336 336,00 | 0 | 0,00 | 363,00 | 591 690,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 288 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а | 191 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75,00 | 191 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 289 | г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 72 | 429 552,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 49,00 | 124 852,00 | 106,80 | 304 700,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 290 | г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 291 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 1 345 472,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 116,00 | 295 568,00 | 368,00 | 1 049 904,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 292 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 | 841 940,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40,00 | 101 920,00 | 0 | 0,00 | 454,00 | 740 020,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 293 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2 | 4 994 618,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 127 400,00 | 1 706,00 | 4 867 218,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 294 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 | 6 041 186,97 | 0 | 0,00 | 1 937 584,00 | 808,00 | 1 937 584,00 | 0 | 0,00 | 808,00 | 1 937 584,00 | 168,00 | 428 064,00 | 399,49 | 1 139 744,97 | 367,00 | 598 210,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 295 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 11 346 271,00 | 525,00 | 1 527 225,00 | 544 346,00 | 227,00 | 544 346,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 1 438 800,00 | 500,00 | 1 274 000,00 | 2 300,00 | 6 561 900,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 296 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 721 392,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 104,00 | 264 992,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 456 400,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 297 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 2 209 359,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 278,00 | 666 644,00 | 160,00 | 407 680,00 | 295,00 | 841 635,00 | 180,00 | 293 400,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 298 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 264 992,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 104,00 | 264 992,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 299 | г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 422 036,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 62,00 | 157 976,00 | 0 | 0,00 | 162,00 | 264 060,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 300 | г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 301 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 302 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 303 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2 | 1 312 048,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 181,00 | 461 188,00 | 0 | 0,00 | 522,00 | 850 860,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 304 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 1 | 937 394,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 128,00 | 326 144,00 | 0 | 0,00 | 375,00 | 611 250,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 305 | г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 8А | 2 007 482,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 484,00 | 1 233 232,00 | 0 | 0,00 | 475,00 | 774 250,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 306 | г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 85 | 276 348,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 56,00 | 142 688,00 | 0 | 0,00 | 82,00 | 133 660,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 307 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 16 | 1 015 764,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 153,00 | 389 844,00 | 0 | 0,00 | 384,00 | 625 920,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 308 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 4 | 917 280,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 917 280,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 309 | г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5 | 1 656 222,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 94,00 | 225 412,00 | 90,00 | 229 320,00 | 360,00 | 1 027 080,00 | 107,00 | 174 410,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 310 | г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 | 330 465,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75,00 | 191 100,00 | 0 | 0,00 | 85,50 | 139 365,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 311 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 11 | 737 872,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44,00 | 105 512,00 | 38,00 | 96 824,00 | 162,00 | 462 186,00 | 45,00 | 73 350,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 312 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 13А | 737 872,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44,00 | 105 512,00 | 38,00 | 96 824,00 | 162,00 | 462 186,00 | 45,00 | 73 350,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 313 | г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 314 | г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 38 | 1 009 750,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 150,00 | 382 200,00 | 0 | 0,00 | 385,00 | 627 550,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 315 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 1 | 635 548,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46,00 | 117 208,00 | 0 | 0,00 | 318,00 | 518 340,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 316 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 3 | 1 895 012,00 | 0 | 0,00 | 407 660,00 | 170,00 | 407 660,00 | 0 | 0,00 | 154,00 | 369 292,00 | 45,00 | 114 660,00 | 270,00 | 770 310,00 | 143,00 | 233 090,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 317 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38 | 159 570,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | 76 440,00 | 0 | 0,00 | 51,00 | 83 130,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 318 | г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38а | 1 096 490,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 713 440,00 | 0 | 0,00 | 235,00 | 383 050,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 319 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 58 | 2 099 380,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 490,00 | 1 248 520,00 | 0 | 0,00 | 522,00 | 850 860,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 320 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 59 | 6 206 799,50 | 0 | 0,00 | 1 937 584,00 | 808,00 | 1 937 584,00 | 0 | 0,00 | 808,00 | 1 937 584,00 | 201,00 | 512 148,00 | 399,50 | 1 139 773,50 | 417,00 | 679 710,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 321 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 | 1 382 680,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 210,00 | 535 080,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 847 600,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 322 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 | 1 206 022,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 204,00 | 519 792,00 | 0 | 0,00 | 421,00 | 686 230,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 323 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 63 | 217 220,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | 50 960,00 | 0 | 0,00 | 102,00 | 166 260,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 324 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 2 | 1 330 056,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522,00 | 1 330 056,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 325 | г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 1 | 1 156 396,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 102,00 | 259 896,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 896 500,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 326 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 | 1 791 995,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 158,00 | 402 584,00 | 487,00 | 1 389 411,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 327 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2а | 550 498,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46,00 | 110 308,00 | 80,00 | 203 840,00 | 0 | 0,00 | 145,00 | 236 350,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 328 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 2Б | 1 741 707,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 149,00 | 357 302,00 | 31,00 | 78 988,00 | 389,00 | 1 109 817,00 | 120,00 | 195 600,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 329 | г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34 | 690 140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 125,00 | 318 500,00 | 0 | 0,00 | 228,00 | 371 640,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 330 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 | 467 582,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 69,00 | 175 812,00 | 0 | 0,00 | 179,00 | 291 770,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 331 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 | 1 492 580,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280,00 | 713 440,00 | 0 | 0,00 | 478,00 | 779 140,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 332 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 | 576 940,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 110,00 | 280 280,00 | 0 | 0,00 | 182,00 | 296 660,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 333 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 | 1 146 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450,00 | 1 146 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 334 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 15 | 616 616,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 242,00 | 616 616,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 335 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17 | 3 442 945,70 | 0 | 0,00 | 232 725,90 | 97,05 | 232 725,90 | 0 | 0,00 | 97,00 | 232 606,00 | 110,00 | 280 280,00 | 834,60 | 2 381 113,80 | 194,00 | 316 220,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 336 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 | 848 250,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 125,00 | 318 500,00 | 0 | 0,00 | 325,00 | 529 750,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 337 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 21 | 1 283 416,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 267,00 | 680 316,00 | 0 | 0,00 | 370,00 | 603 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 338 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 23 | 558 392,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 104,00 | 264 992,00 | 0 | 0,00 | 180,00 | 293 400,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 339 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 | 1 115 140,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 105,00 | 267 540,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 847 600,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 340 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 | 2 084 092,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 484,00 | 1 233 232,00 | 0 | 0,00 | 522,00 | 850 860,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 341 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 1 | 1 398 474,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 213,00 | 542 724,00 | 0 | 0,00 | 525,00 | 855 750,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 342 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 5 | 193 648,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 76,00 | 193 648,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 343 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 | 1 289 398,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 151,00 | 384 748,00 | 0 | 0,00 | 555,00 | 904 650,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 344 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 | 1 015 558,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 151,00 | 384 748,00 | 0 | 0,00 | 387,00 | 630 810,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 345 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 | 1 430 679,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 315,20 | 803 129,60 | 0 | 0,00 | 385,00 | 627 550,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 346 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7 | 3 410 345,70 | 0 | 0,00 | 232 725,90 | 97,05 | 232 725,90 | 0 | 0,00 | 97,00 | 232 606,00 | 110,00 | 280 280,00 | 834,60 | 2 381 113,80 | 174,00 | 283 620,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 347 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 | 740 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 150,00 | 382 200,00 | 0 | 0,00 | 220,00 | 358 600,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 348 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 1 | 1 103 284,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 433,00 | 1 103 284,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 349 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 2 | 1 256 928,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 176,00 | 448 448,00 | 0 | 0,00 | 496,00 | 808 480,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 350 | г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 | 584 172,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 109,00 | 277 732,00 | 0 | 0,00 | 188,00 | 306 440,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 351 | г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 1 | 2 976 425,00 | 0 | 0,00 | 719 400,00 | 300,00 | 719 400,00 | 0 | 0,00 | 300,00 | 719 400,00 | 150,00 | 382 200,00 | 325,00 | 927 225,00 | 140,00 | 228 200,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 352 | г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Солдатский, д. 2 | 1 624 700,00 | 120,00 | 349 080,00 | 299 750,00 | 125,00 | 299 750,00 | 0 | 0,00 | 125,00 | 299 750,00 | 250,00 | 637 000,00 | 0 | 0,00 | 24,00 | 39 120,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | Итого за 2022 год по МО: город - курорт Пятигорск | 153 371 359,24 | 645,00 | 1 876 305,00 | 7 117 503,80 | 2 968,10 | 7 117 503,80 | 0,00 | 0,00 | 5 144,55 | 12 336 630,90 | 19 221,50 | 48 976 382,00 | 16 733,18 | 47 739 762,54 | 21 676,50 | 35 324 775,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | Итого по МО: город - курорт Пятигорск | 338 554 456,61 | 2 374,00 | 6 905 966,00 | 11 718 306,60 | 4 886,70 | 11 718 306,60 | 0,00 | 0,00 | 13 287,91 | 31 855 984,18 | 39 632,10 | 100 982 590,80 | 43 503,51 | 124 115 514,03 | 38 640,50 | 62 976 095,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |

Таблица 3.

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2020 | город - курорт Пятигорск | 168497,91 | 5419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373546555,88 | 373546555,88 |
| 2021 | город - курорт Пятигорск | 269654,99 | 9656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469917122,15 | 469917122,15 |
| 2022 | город - курорт Пятигорск | 363319,18 | 13139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532772233,16 | 532772233,16 |
| Итого по МО: город - курорт Пятигорск |  | 801472,08 | 28214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1376235911,19 | 1376235911,19 |

Заместитель главы 
     администрации города Пятигорска,
     управляющий делами 
     администрации города Пятигорска                                                                                                                          С.П. Фоменко