29.05.2023									№ 1777

О подготовке муниципального образования города-курорта Пятигорска к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, мероприятия по подготовке систем жизнеобеспечения жилищного фонда, коммунальных предприятий, иных организаций и учреждений города-курорта Пятигорска, ответственных за подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»:

2.1. Осуществлять контроль исполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения жилищного фонда, коммунальных предприятий, иных организаций и учреждений города-курорта Пятигорска к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Особое внимание уделять выполнению работ по подготовке котельных и замене ветхих трубопроводов систем теплоснабжения и водоснабжения жилых домов. Оценку качества подготовки к осенне-зимнему периоду проводить в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. 
№ 103.

2.2. Обеспечить предприятия, организации, учреждения, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья бланками паспортов готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

3. Рекомендовать руководителям эксплуатирующих организаций, управляющих компаний, учреждений города-курорта Пятигорска независимо от форм собственности, председателям жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья:

3.1. Устранить выявленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

3.2. Провести промывку внутренних систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения;

3.3. Разработать эксплуатационные режимы, а также мероприятия по их внедрению;

3.4. Провести работы по восстановлению и ремонту запорной арматуры и тепловой изоляции в пределах зоны ответственности;

3.5. Выполнить утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

3.6. Провести работы по приведению внутренних систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, согласно правил технической эксплуатации;

3.7. Проверить наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов;

3.8. Проверить наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала. При необходимости их актуализировать;

3.9. Проверить отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

3.10. Проверить наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

3.11. Погасить задолженность за поставленную тепловую энергию;

3.12. Обеспечить наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад, а также обеспечить необходимое количество материально-технических ресурсов для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

3.13. Провести испытания оборудования теплопотребляющих установок и трубопроводов на плотность и прочность;

3.14. Выполнить работы, согласно предписаний выданных теплоснабжающей организацией;

3.15. Провести аттестацию и обучение ответственных лиц по обслуживанию систем теплопотребления;

3.16. Обеспечить наличие круглосуточного аварийного обслуживания.

3.17. Обеспечить наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

4. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

4.1. Подготовить соглашение об управлении системой теплоснабжения в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4.2. Обеспечить готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

4.3. Обеспечить соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4.4. Обеспечить наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4.5. Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно;

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

4.6. Провести наладку принадлежащих тепловых сетей;

4.7. Организовать контроль режимов потребления тепловой энергии;

4.8. Проверить обеспечение качества теплоносителей;

4.9. Обеспечить организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

4.10. Обеспечить проверку качества выполнения работ на принадлежащих им тепловых сетях, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве и ремонте, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4.11. Обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения и надежное теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

а) проведение работ согласно утвержденных планов ремонта;

б) соблюдение водно-химического режима;

в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска;

ж) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

з) проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

и) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки.

4.12. Обеспечить наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

4.13. Обеспечить отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, органа уполномоченного на осуществление государственного надзора;

4.14. Проверить и, при необходимости, восстановить работоспособность автоматических регуляторов;

4.15. Обеспечить выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок;

4.16. Обеспечить в отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

5. Рекомендовать руководителям эксплуатирующих организаций, управляющих компаний, учреждений города-курорта Пятигорска независимо от форм собственности, председателям жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья в срок до 09.09.2023 г. получить в Муниципальном учреждении «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» бланки и оформить паспорта готовности на жилые дома, инженерные сети, объекты и сооружения к работе в осенне-зимний период.

6. Предприятиям и организациям независимо от форм собственности:

6.1. Производить ремонт и замену ветхих тепловых и водопроводных вводов в жилые дома и объекты социального назначения согласно предписаниям теплоснабжающих предприятий и ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Кавминводоканал» ПТП Пятигорское;

6.2. Заключить договоры со специализированными организациями на посыпку песчаной смесью в зимнее время закрепленных дорог и тротуаров, прилегающих территорий;

6.3. Установить, что врезка вводов инженерных коммуникаций с 
20 сентября 2023 года производится по согласованию с ресурсоснабжающими организациями.

7. Предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, структурным подразделениям администрации города Пятигорска, задействованным в мероприятиях по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, еженедельно (по вторникам) представлять информацию о ходе подготовки своих объектов к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, сводную информацию по итогам работы за прошедший месяц ежемесячно представлять до 30 числа с июня по ноябрь 2023 года в Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (электронный адрес: upr_jkh_5gorsk@mail.ru).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска – начальника муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянова И.А.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

Глава города Пятигорска                                                                  Д.Ю.Ворошилов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Пятигорска

от 29.05.2023 № 1777

ПЛАНЫ ГРАФИКИ

подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, мероприятия по подготовке систем жизнеобеспечения жилищного фонда, коммунальных предприятий, иных организаций и учреждений города-курорта Пятигорска, ответственных за подготовку объектов к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

ООО «Пятигорсктеплосервис»

| № | Наименование мероприятий | Ед. измер. | План на весь период | Срок исполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка котельных общества к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов в соответствии с графиком остановки котельных | Котельная | 76 | 01.10.2023 | ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 2 | Подготовка ЦТП | шт. | 4 | 01.10.2023 | ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 3 | Подготовка ИТП | шт. | 5 | 01.10.2023 | ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 4 | Капитальный ремонт котлов в соответствии с планом капитального ремонта на 2023 г. | шт. | 4 | 01.10.2023 | ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 5 | Ревизия и ремонт сооружений, трубопроводов и арматуры тепловых сетей | км | 84,31 | 01.10.2023 | ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 6 | Замена ветхих трубопроводов тепловых сетей от котельных. | м | 1500 | 01.10.2023 | ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 7 | Промывка и опрессовка внутренних систем теплоиспользующих объектов | - | - | По предоставлению потребителей 01.10.2023 |
| 8 | Прием систем теплопотребления предприятий города по паспортам готовности к отопительному периоду | - | - | По представлению потребителей 01.10.2023 |

ООО «Объединение котельных курорта»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Необходимые материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (оборудование подлежащее техническому обслуживанию и ремонту) |  |  |  |
| Котельная гора Казачка |
| 1. | Ремонт насосного оборудования | По графику ППР | Начальник участка Кравченко И.А. | Подшипники - 8шт Сталь круглая – 3 м Бронза – 2кг Техпластина-10 кг Болт – 10кг Гайка – 3кг Набивка сальниковая – 10кг сальниковая–10 кг |
| 2. | ТО, ТР фильтров № 1,2,3 | 01.06.2023 | Начальник участка Кравченко И.А. | Запорная арматура  - 4 шт  - 2 шт  - 2 шт Техпластина – 10 шт Болт – 8кг Гайка – 3кг |
| 3. | ТО, ТР, ГИ, подогревателя ГВС № 1, 2 | 01.06.2023 | Начальник участка Кравченко И.А. | Термометр – 8шт. Кран шаровой 8шт. Бабышка - 8шт. |
| 4. | ТО, ГИ, ТР котла ДКВР (водогрейный) 10 № 2 | 01.07.2023 | Начальник участка Кравченко И.А. | Тех пластина 10 кг Паронит 10 кг |
| 5. | Ремонт технологических труб и арматуры в котельной | 01.06.2023 15.06.2023 | Начальник участка Кравченко И.А. | Труба мм–20 м Запорная арматура (50–2 шт. Отводы-2 шт. |
| 6. | ТО, ТР газового оборудования котельной | По графику тех. обслуживания | Начальник участка Кравченко И.А. | По договору технического обслуживания |
| 7. | Ремонт вентилятора | 01.06.2023 | Начальник участка Кравченко И.А. | Рабочее колесо – 1шт. Уголок (32 – 10м. Швеллер – 5 м. |
| 8. | Измерение сопротивления заземляющих устройств | 01.06.2023 | Лицо ответственное за электрохозяйство Сергеев В.Н. | По договору подряда |
| 9. | Испытание изоляции электрооборудования | 01.06.2023 | Лицо ответственное за электрохозяйство Сергеев В.Н. | - |
| Теплотрассы |
| Профилактический сезонный ремонт запорной арматуры в ТК | Май | Начальник участка №2 Доценко В.Г. |  |  |
| Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей | май | Начальник участка №2 Доценко В.Г. |  |  |
| Служба КИПиА Обособленное подразделение г. Пятигорск |
| 1 | Текущий ремонт электросилового оборудования | По графику ППР | Лицо ответственное за электрохозяйство Сергеев В.Н. | - |
| 2 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов | По графику ППР | Лицо ответственное за электрохозяйство Сергеев В.Н. | - |
| 3 | Текущий ремонт комплектных систем автоматизации котельных | 01.07.2023 01.09.2023 | Лицо ответственное за электрохозяйство Сергеев В.Н. | По договору подряда |
| 4 | Подготовка к поверке. Поверка средств измерений | 01.07.2023 01.09.2023 | Лицо ответственное за электрохозяйство Сергеев В.Н. | По договору подряда |
| 5 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | 01.07.2023 01.09.2023 | Лицо ответственное за электрохозяйство Сергеев В.Н. | По договору подряда |
| 6 | Испытание изоляции электрооборудования | 01.10.2023 | Лицо ответственное за электрохозяйство Сергеев В.Н. | По договору подряда |

ООО «Энергетик»

Котельная «Машук»

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План на весь период | Срок исполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ёмкости запаса воды 10 куб. м. | шт. | 1 | 01.07.2023 31.08.2023 | ООО «Энергетик» |
| 2 | Ревизия насосов-9шт, котельной и ЦТП, ревизия вентиляторов и дымососов-4шт | шт. | 9 4 | 09.06.2023 09.07.2023 | ООО «Энергетик» |
| 3 | Ревизия задвижек тепломагистрали, котельной, ЦТП | шт. | 53 | 15.06 .2023 15.09.2023 | ООО «Энергетик» |
| 4 | Гидравлические испытания тепловой сети с вводами | шт. | 1 | 10.08.2023 12.08.2023 | ООО «Энергетик» |
| 5 | Очистка тепловых камер от ила и загрязнений | шт. | 24 | 01.08.2023 31.08.2023 | ООО «Энергетик» |
| 6 | Поверка и ремонт КИП и А | шт. | 44 | 01.07.2023 31.07.2023 | ЦСМ |
| 7 | Текущий ремонт котлов КВГМ-10 №1 и №2 футеровка, обмуровка. | шт. | 2 | 01.08.2023 10.08.2023 | ООО «Энергетик» |
| 8 | Ремонт теплоизоляции надземной тепловой сети диаметр 219-- 600п.м. Замена подземной теплосети диметр – 57 по улице Подстанционная дом №6 | м.п. трассы | 630 10 | 15.06.2023 25.09.2023 | ООО «Энергетик» |
| 9 | Теплотехнические испытания котлов . | шт. | 2 | 10.08.2023 15.08.2023 | ООО «Энергетик» |
| 10 | Замена тепловой подземной сети диаметр 89 – 20 п.м. ул. Подстанционная 16 | п.м. | 20 | 20.09.2023 22.09.2023 | ООО «Энергетик» |
| 11 | Обучение персонала котельной по эксплуатации котельного оборудования и тепловых энергоустановок | чел. | 14 | 01.06.2023 30.08.2023 | КТО |

ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн»

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План на весь период | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание и ремонт водогрейных котлов | шт. | 3 | 01.06.2023 30.08.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Тех. обслуживание и ремонт парового котла | шт. | 1 | 01.06.2023 30.08.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Техническое обслуживание и ремонт автоматики безопасности котлов | шт. | 4 | 01.06.2023 15.08.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Проверка дымоходов и вент каналов | шт. | 1 | 01.08.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Техническое обслуживание и ремонт насосов котельной | шт. | 5 | 01.06.2023 15.09.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры | шт. | 5 | 01.06.2023 15.09.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Ревизия и ремонт измерительных приборов в котельной и насосной | шт. | 40 | 01.06.2023 15.09.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Проверка работы химподготовки и клапана уровня в питательном баке | шт. | 1 | 01.06.2023 15.09.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Техобслуживание, химическая промывка внутренних каналов теплообменников | шт. | 2 | 01.06.2023 15.09.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Техническое обслуживание газовых вентиляционных горелок | шт. | 4 | 01.06.2023 15.09.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Проведение технического освидетельствования водогрейных и паровых котлов | шт. | 1 | 01.08.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Промывка и проведение гидравлического испытания тепловых сетей, испытания оборудования сетей, ИТП на прочность и плотность | сист. | 1 | 01.07.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Восстановление изоляции на тепловых сетях | м. | По необходимости | 01.08.2023 | Персонал КС |
|  | Ремонт рабочего трубопровода после опресовки | м. | По необходимости | 01.08.2023 | Начальник КС |
|  | Пробный пуск отопления | - | 1 | 01.08.2023 | Персонал КС |
|  | Проведение режимно-наладочных работ с составлением режимных карт | шт. | 1 | 01.08.2023 | ИП Коротков Д.В. |
|  | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону | шт. | 1 | 01.08.2023 | Начальник КС |
|  | Замена и установка расширительного бака вышедшего из строя | шт. | 1 | 01.07.2023 15.09.2023 | Начальник КС |
|  | Замена и установка циркуляционных насосов вышедших из строя | шт. | 2 | 01.07.2023 15.09.2023 | Начальник КС |
|  | Замена и установка резервного котла, взамен вышедшего из строя | шт. | 1 | 01.07.2023 15.09.2023 | Начальник КС |
|  | Ревизия электродвигателей насосной | шт. | 3 | еженедельно | Начальник ЭС |
|  | Испытания электрооборудования и замеры сопротивления изоляции | изм. | 1602 | 01.07.2023 06.07.2023 | Начальник ЭС |
|  | Ревизия уличного освещения | шт. | 12 | еженедельно | Начальник ЭС |
|  | Проведение ревизии электрощитов | шт. | 5 | еженедельно | Начальник ЭС |
| 25 | Проведение осмотров заземляющих устройств согласно графика | шт. | 14 | Два раза в год | Начальник ЭС |
|  | Приобретение автошины (летние) 205/70 R 15C | шт. | 4 | ноябрь | Ответственный за БДД |
|  | Антифриз « Х- FREEZE» классик (зеленый) | л | 100 | ноябрь | Ответственный за БДД |
|  | Антифриз « Х- FREEZE» классик (красный) | л | 100 | ноябрь | Ответственный за БДД |
|  | Приобретение жидкости для смывания стекол в зимний период(незамерзайка) | л | 100 | ноябрь | Ответственный за БДД |

Водопроводно-канализационное хозяйство

филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Кавминводоканал»

ПТП Пятигорское

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | План на весь период | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  | СЕТИ ВОДОПРОВОДА |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка водопроводных сетей | км | 1010,452 | 30.09.2023 | «Водоканал» РЭУ водоснабжения |
| 2 | Замена ветхих сетей водопровода | км | 1,3 | 30.09.2023 | - |
|  | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка канализационных сетей | км | 367,146 | 10.09.2023 | «Водоканал» РЭУ водоотведения и ОС |
| 4 | Замена ветхих канализационных сетей | км | 0,05 | 30.09.2023 | - |
|  | НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ |  |  |  |  |
| 5 | 1. Насосная станция «Бештау» |  |  |  | Станция водоподготовки |
|  | Ревизия оборудования | ед. | 32 | 30.09.2023 | - |
|  | Подготовка систем отопления | ед. | 1 | 30.09.2023 | - |
|  | Подготовка зон строгого режима | шт. | 1 | 30.09.2023 | - |
| 6 | 2. Насосная станция «Привольное» |  |  |  |  |
|  | Ревизия оборудования | шт. | 6 | 30.09.2023 | - |
| 7 | 3. Насосная станция «Лермонтовская» |  |  |  |  |
|  | Ревизия системы отопления | ед. | 1 | 30.09.2023 | - |
|  | Ревизия оборудования | ед. | 37 | 30.09.2023 | - |
| 8 | 4. Насосная станция «Провальская» |  |  |  |  |
|  | Подготовка зон строгого режима | зон | 1 | 30.09.2023 | - |
|  | Ревизия оборудования | ед. | 25 | 30.09.2023 | - |
| 9 | 5. Насосная станция «Северная» |  |  |  |  |
|  | Ревизия оборудования | ед. | 20 | 30.09.2023 | - |
|  | Подготовка системы отопления | ед. | 1 | 30.09.2023 | - |
| 10 | 6. Насосная станция «Свободненская» |  |  |  |  |
|  | Ревизия оборудования | ед. | 15 | 30.09.2023 | - |
| 11 | Насосная станция «Константиновская» |  |  |  |  |
|  | Ревизия оборудования | ед. | 10 | 30.09.2023 | - |
| 12 | ОСК «Привольное» |  |  |  |  |
|  | Ревизия КУ-200 | ед. | 1 | 30.09.2023 | - |
| 13 | Источник «Юца» |  |  |  |  |
|  | Подготовка зон строгого режима | шт. | 1 | 30.09.2023 | - |
|  | Подготовка системы отопления | ед. | 1 | 30.09.2023 | - |
|  | Ревизия оборудования | ед. | 5 | 30.09.2023 | - |
|  | Обеспечение хлором | т | 1 | постоянно | - |
| 14 | Фильтровальная станция «Юца» |  |  |  |  |
|  | Подготовка зон строгого режима | шт. | 1 | 30.09.2023 | -II- |
|  | Подготовка системы отопления | ед. | 1 | 30.09.2023 | -II- |
|  | Ревизия оборудования | ед. | 63 | 30.09.2023 | -II- |
|  | ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка автотранспорта и землеройной техники, в том числе: | ед. | 55 |  | Транспортный цех |
|  | - легковые автомашины | ед. | 15 | 01.07.2023 | - |
|  | - экскаваторы | ед. | 12 | 01.07.2023 | - |
|  | - грузовые и специальные машины | ед. | 28 | 01.07.2023 | - |

АО «Пятигорскгоргаз»

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм | План на весь период | Срок исполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое диагностирование стальных подземных газопроводов | км | 10,632 | 01.10.2023 | АО «Пятигорскгоргаз» |
| 2 | Техническое диагностирование пунктов редуцирования газа | ед | 10 | 01.10.2023 | АО «Пяти-горскгоргаз» |
| 3 | Обследование газопроводов приборным методом | км | 115,749 | 01.10.2023 | АО «Пяти-горскгоргаз» |
| 4 | Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции | км | 115,749 | 01.10.2023 | АО «Пяти-горскгоргаз» |
| 5 | Текущий ремонт установок защиты | шт | 142 | 01.10.2023 | АО «Пяти-горскгоргаз» |
| 6 | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов | ед. | 2236 | 15.10.2023 | АО «Пяти-горскгоргаз» |
| 7 | Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ | ед. | 58 | 01.09.2023 | АО «Пяти-горскгоргаз» |
| 8 | Текущий ремонт ШРП | ед. | 262 | 01.09.2023 | АО «Пяти-горскгоргаз» |
| 9 | Проверка наличия и удаление конденсата из кондесанто-сборников и гидрозатворов | ед. | 66 | 01.05.2023 | АО «Пяти-горскгоргаз» |
| 10 | Ремонт коверов | ед. | 110 | 15.09.2023 | АО «Пяти-горскгоргаз» |
| 11 | Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон | ед. | 449 | 01.10.2023 | АО «Пяти-горскгоргаз» |
| 12 | Покраска газопроводов | км | 10,550 | 01.09.2023 | АО «Пяти-горскгоргаз» |
| 13 | Планируемые объемы финансовых средств, итого: | - | - | - | - |

АО «Пятигорскэнерго»

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План | Срок исполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт эл. оборудования электросетей, в том числе: - воздушных линий, - кабельных линий, - подготовка оборудования РП и ТП, - трансформаторов | км км шт. шт. | 40 28 199 320 | 25.09.2023 | Главный инженер Шарапов А.Н. |
| 2 | Обрезка деревьев на трассах ВЛ- 0,4-35 кВ | км | 18,2 | 25.09.2023 | Начальник сл. ВЛЭП С.Д. Бац сл. УО А.А. Погорелов |
| 3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ул. Чкалова, 12-14 от ТП-178 | шт. | 0,13 | 25.09.2023 | Начальник сл. ВЛЭП С.Д. Бац |
| 4 | Модернизация участка ВЛ-0,4 кВ пр. Оранжерейный, 44-56 от ТП-375 | км | 0,13 | 25.09.2023 | Начальник сл. ВЛЭП С.Д. Бац |
| 5 | Модернизация ВЛ-10 кВ от ТП-192, ТП-477 | км. | 0,15 | 25.09.2023 | Начальник сл. ВЛЭП С.Д. Бац |
| 6 | Замена трансформатора в ТП-124 в связи с большим сроком эксплуатации (1966 г.) | шт. | 1 | 25.09.2023 | Начальник сл. Подстанций А.В. Куликов |
| 7 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-4-ТП-196 | км. | 0,97 | 30.09.2023 | Начальник сл. КЛ. О.В.Полежаев |
| 8 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ТП-80-ТП-196 | км. | 0,36 | 30.09.2023 | Начальник сл. КЛ. О.В.Полежаев |
| 9 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-80-ТП-196 | км. | 0,348 | 30.09.2023 | Начальник сл. КЛ. О.В.Полежаев |
| 10 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-4-ТП-196 | км. | 0,193 | 30.09.2023 | Начальник сл. КЛ. О.В.Полежаев |
| 11 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-4-ТП-196 | км. | 5 | 30.09.2023 | Начальник сл. Подстанций А.В. Куликов |
|  | Итого: |  |  |  |  |

МУП «Спецавтохозяйство»

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План на весь период | Срок исполн. | Исполни тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить уборочную технику: Машины для обработки проезжей части ПГР противогололед- ными реагентами а) комбинированные б) комбинированные для обработки жидкими реагентами - погрузчик фронтальный МКСМ-800 для погрузки снега - погрузчик фронтальный TL-155 для погрузки ПСС - бульдозер ДТ-75 - трактор Т-30 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 16 12 10 2 1 1 1 1 | 15.09.2023 | Смирнов А.А Горбулинс кий А.А. |
| 2 | Обеспечить в течении зимы неснижаемый запас песко-соляной смеси | т.м3 | 1,0 | постоян но | Смирнов А.Л. |
| 3 | Разработать и согласовать графики посыпки улиц города | - | - | 20.10.2023 | Смирнов А.Л. |
| 4 | Разработать и согласовать графики очистки улиц от снега | - | - | 20.10.2023 | Смирнов А.Л. |
| 5 | Закупить: - резиновые ножи к плугу -диск щеточный 120х550 | комплект комплект | 20,0 27,0 | 29.09.2023 | Назаров В.Н. |
| 6 | Провести техническое обслуживание хим.насоса и системы трубопровода узла жидких реагентов | - | - | 02.10.2023 | Назаров В.Н. |
| 7 | Провести утепление цехов, мастерских и административных зданий | - | - | 01.09.2023 | Назаров В.Н. Горбулинский А.А. |
| 8 | Провести плановый ремонт системы теплоснабжения предприятия: - промывка, опрессовка, ревизия и замена запорной арматуры, теплоизоляция - проверка КИП | - | - | 140,0 | 16.08.2023 | Назаров В.Н. |
| 9 | Проведение планового ремонта системы электроснабжения предприятия | - | - | 55,0 | 01.09.2023 | Назаров В.Н. |
| 10 | Проведение электролаборатор ных измерений, испытаний электрооборудова ния и эл. сетей | - | - | 30,0 | 21.07.2023 | Назаров В.Н. |
| 11 | Согласование и утверждение Паспорта готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2022-2033 гг. | - | - | - | 01.09.2023 | Назаров В.Н. |

Объекты здравоохранения

ГБУЗ СК «Пятигорская ГССМП»:

| № | Вид работ | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка, опрессовка сетей, устранение неисправностей | с 21.06.2023 по 01.07.2023 | ООО «Теплосеть» |
| 2. | Ревизия и ремонт системы теплоснабжения, замена труб и водозапорной арматуры | с 21.06.2023 по 01.07.2023 | Дегтярев В.В. |
| 3. | (общестроительные работы) остекление и утепление окон, утепление дверных проемов | с 01.06.2023 по 01.07.2023 | Дегтярев В.В. |
| 4. | Проверка контура заземления электрических цепей и электроизоляции | согласно графику Электросети | Электросеть |
| 5. | Устранение неисправностей | с 01.06.2023 по 01.07.2023 | Дегтярев В.В. |
| 6. | Выполнение противопожарных мероприятий | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |  |
| 7. | Подготовка газового оборудования и обслуживающего персонала | с 01.08.2023 по 01.09.2023 | АО «Пятигорскгоргаз» |
| 8. | Завоз соляно-песчаной смеси | с 01.08.2023 по 01.09.2023 | Дегтярев В.В. |
| 9. | Подготовка и сдача паспорта готовности объекта к осенне - зимнему периоду 2023-2024 годов. | 01.09.2023 | Дегтярев В.В. |

ГБУЗ СК «Пятигорская городская детская больница»:

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промывка, опрессовка сетей, устранение неисправностей | 4 здания | 01.08.2023 | Башков А.С. |
|  | Ревизия и ремонт системы теплоснабжения, замена труб и водозапорной арматуры, приборов учета | 6 узлов | 01.06.2023 01.08.2023 | Башков А.С. |
|  | Проверка контура заземления эл. цепей и электроизоляции | 4 здания | 01.09.2023 | Якимов К.А. |
|  | Выполнение противопожарных мероприятий | 7 зданий | 01.06.2023 01.09.2023 | Башков А.С. |
|  | Общестроительные работы | 6 зданий | 01.07.2023 01.08.2023 | Башков А.С. |
|  | Устранение неисправностей | - | 01.07.2023 01.09.2023 | Башков А.С. Якимов К.А. |
|  | Завоз соляно-песчаной смеси | 2м3 | 01.10.2023 | Якимов К.А. |
|  | Подготовка и сдача паспорта готовности объекта к ОЗП 2023-2024 годов | - | 01.09.2023 | Башков А.С. |

ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника № 3»:

| № | Виды работ | Ед.изм. | срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка, опресовка сетей, устранение неисправностей | - | август 2023 | Собственными силами |
| 2. | Ревизия, ремонт систем тепло-водоснабжения, приборов учета, замена труб, водо-запорной арматуры | - | июль-август 2023 | Подрядчик по договору |
| 3. | Ремонт кровель | - | июль-август 2023 | Подрядчик по договору |
| 4. | Проверка контура заземления электрических сетей и электро-изоляции | - | по мере необходимости | Собственными силами |
| 5. | Подготовка газового оборудования и обслуживающего персонала | - | июнь-июль 2023 | Пятигорские электросети |
| 6. | Выполнение противопожарных мероприятий | - | январь-декабрь 2023 | Техническое обслуживание Пятигорск горгаз |
| 7. | Общестроительные работы (остекление, утепление окон, дверных проемов и т.д.) | - | январь-декабрь 2023 | По договору |
| 8. | Устранение неисправностей | - | по мере необходимости | Собственными силами |
| 9. | Завоз соляно-песчаной смеси | - | по мере необходимости | Начальник хозяйственного отдела |
| 10. | Прочие необходимые работы (штукатурка, гипсокартон и др.) | - | не требуется |  |
| 11. | Подготовка и сдача паспорта готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. | - | до 15.09.2023 | Собственными силами |

ГАУЗ СК «Пятигорская городская стоматологическая поликлиника»:

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План на весь период | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка, опрессовка сетей, устранение неисправностей | шт. | 1 | июль - август 2023 | ООО УК «Эк-Рост» ООО УК «ИРБИС» Договор |
| 2. | Ревизия и ремонт системы теплоснабжения, замена труб и запорной арматуры | шт. | 1 | июль - август 2023 | ООО УК «Эк-Рост» ООО УК «ИРБИС» Договор |
| 3. | Ремонт кровель | - | - | - |  |
| 4. | Проверка контура заземления эл. цепей и электроизоляции | шт. | 1 | июнь 2023 | АО «ПЭС» |
| 5. | Подготовка газового оборудования и персонала | - | - | июнь - июль 2023 | АО «Пятигорск горгаз» |
| 6. | Противопожарные мероприятия | - | - | июль - октябрь 2023 | Согласно заключенного договора |
| 7. | Проверка сигнализатора газа по адресу г. Пятигорск ул. Февральская, 59 | - | - | июнь 2023 | ФБУ «Ставропольский ЦСМ» |
| 8. | Подготовка и сдача паспорта готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. | - | - | сентябрь 2023 | начальник хозяйственного отдела Шевченко Т.В. |

ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом»:

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профилактические работы в котельной | 01.06.2023 01.09.2023 | Ященко В.В. |
| 2. | Проверка водяного узла и покраска труб | 01.06.2022 01.09.2022 | Ященко В.В. |
| 3. | Проверка приборов учета газа, воды, электричества | периодически | Ященко В.В. |
| 4. | Испытания и измерения электрооборудования | 01.08.2023 | Ященко В.В. |
| 5. | Промывка и гидравлическое испытание внутренних систем отопления | 01.08.2023 | Ященко В.В. |
| 6. | Проверка знаний операторов котельной к работе в осенне-зимний период | 01.08.2023 01.09.2023 | Ященко В.В. |
| 7. | Оформление и подписание паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов. | 01.09.2023 | Лебедев О.А. |

ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника № 1»:

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение объема необходимых работ | 19.06.2023 | Козуб С.И. |
| 2. | Составление дефектной ведомости | 26.06.2023 | Козуб С.И. |
| 3. | Выделение необходимых финансовых и материальных средств | 05.06.2023 | Ильяшенко Е.Н. Никовский М.Г. |
| 4. | Подготовка и проведение электронных торгов | 28.06.2023 | Аваков Г.Г. Козуб С.И. |
| 5. | Начало работ (промывка и опрессовка системы отопления, частичная замена и профилактика запорной арматуры, ревизия задвижек, прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения, гидравлические испытания) | 28.07.2023 | Козуб С.И. |
| 6. | Проведение лабораторных измерений и испытаний внутренних электропроводок | 28.07.2023 | Козуб С.И. |
| 7. | Оформление необходимой документации | 14.08.2023 | Козуб С.И. |
| 8. | Утверждение паспорта здания, получение разрешения на эксплуатацию здания в отопительный сезон 2022-2023 годов. | 21.08.2023 | Козуб С.И. |

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска:

| № | Наименование объекта, мероприятий, видов работ | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена участка магистрали ввода холодной воды Д-100 на территории учреждения | 25 п/м | 01.06.2023 30.10.2023 | Мойсин А.М. Фролов.Н.А. |
| 2. | Восстановление теплоизоляции наружных теплотрасс | 40 шт. | 01.06.2023 01.09.2023 | Фролов Н.А. |
| 3. | Замена участка теплотрассы в подвальном помещении терапевтического корпуса | 15 п/м | 01.06.2023 01.08.2023 | Мойсин А.М. Фролов.Н.А. |
| 4. | Подготовка пожарных водоемов аварийного запаса воды (ревизия насосов, задвижек) | 2*100м3 | 01.08.2023 | Мойсин А.М. |
| 5. | Промывка и опрессовка систем отопления корпусов | 7 корпусов | 01.08.2023 | Мойсин А.М. Фролов.Н.А. |
| 6. | Ремонт чердачных помещений (восстановление теплоизоляции, ремонт окон, очистка крыш) | 7 | 01.06.2023 01.09.2023 | Фролов.Н.А |
| 7. | Завоз песчано-гравийной смеси | - | 30.10.2023 | Мойсин А.М. |
| 8. | Проведение электрических испытаний электрооборудования корпусов | 7 корпусов | 01.09.2023 | Мойсин А.М. |

ГБУЗ «Городская больница № 2» г. Пятигорска:

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План на весь период | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка, опрессовка сетей, устранение неисправностей | шт. | 1 | 01.08.2023 | Заместитель главного врача по АХЧ Караджаев Е.А. |
| 2. | Проверка контура заземления эл. цепей и электроизоляции | шт. | 1 | 15.08.2023 | Заместитель главного врача по АХЧ Караджаев Е.А. |
| 3. | Общестроительные работы | - | - | 14.10.2023 | Заместитель главного врача по АХЧ Караджаев Е.А. |

ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница № 2»

Поликлиника

| 1. | Поликлиническое отделение проведение промывки, гидравлического испытания внутренней системы отопления | шт. | 1 | июль - август 2023 | Заместитель главного врача по АХЧ Караджаев Е.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проверка контура заземления эл. цепей и электроизоляции | шт. | 1 | июль - август 2023 | Заместитель главного врача по административно - хозяйственным вопросам |

ГКУЗ «Детский краевой психоневрологический санаторий «Ромашка»:

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролабораторная проверка сетей электроснабжения | апрель 2023 | Начальник отдела МТ и ХО Лаборатория: Свидетельство № 410-А.17-0147-20 ИП Тихинький С.А. |
| 2. | Работы по устранению выявленных нарушений при электролабораторной проверке сетей электроснабжения | июнь-июль 2023 | Начальник отдела МТ и ХО своими силами или ООО «Пятигорские электрические сети» |
| 3. | Ревизия, ремонт или замена запорной арматуры системы теплоснабжения | август 2022 | Начальник отдела МТ и ХО ООО «МегаСервис» ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 4. | Гидропневматическая промывка системы отопления | июль-август 2023 | Начальник отдела МТ и ХО ООО «МегаСервис» ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 5. | Опрессовка теплового ввода от границы раздела системы отопления | июль-август 2023 | Начальник отдела МТ и ХО ООО «МегаСервис» ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 6. | Проверка, ремонт и промывка радиаторов отопления, вентилей отопительной системы | июль-август 2023 | Начальник отдела МТ и ХО ООО «МегаСервис» ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 7. | Проверка, ремонт кранов и смесителей линий водоснабжения | ежедневно | Своими силами |
| 8. | ТО ПВХ конструкций, ремонт и утепление окон, оконных проемов, фрамуг и дверей | август-сентябрь 2023 | Своими силами ООО «Босфор» |

ГБУЗ СК «Краевая специализированная психиатрическая больница № 3»:

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ревизия запорной арматуры на границах раздела эксплуатационной ответственности в тепловых узлах, подвальной разводки, стояках отопления | 11.07.2023 29.07.2023 | Заведующий хозяйственной части |
| 2. | Проверка и установка манометров и термометров на вводе в здание и СВВП | согласно контракта | Заведующий хозяйственной части |
| 3. | Восстановление изоляции теплового ввода, трубопроводов подвальной разводки, водонагревательной установки | 11.07.2023 29.07.2023 | Заведующий хозяйственной части |
| 4. | Выполнение промывки теплового ввода, водонагревателей, систем отопления | 20.07.2023 19.08.2023 | Заведующий хозяйственной части |
| 5. | Проведение испытания электрооборудования учреждения и составление технического отчета | 16.08.2023 30.08.2023 | По результатам тендера |
| 6. | Проведение испытания на прочность и плотность установок и систем отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования и вентиляции, подогревателей горячего водоснабжения | 20.07.2023 19.08.2023 | Заведующий хозяйственной части |

ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер»:

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение договора (контракта) энергоснабжения – тепловой энергии в горячей воде, природным газом | 31.05.2023 | Контрактная служба Заведующий хозяйством |
| 2. | Заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию сети газопотребления, газового оборудования (ул. Красная, 4а) | До 31.07.2023 | Контрактная служба Заведующий хозяйством |
| 3. | Проверка состояния и текущий ремонт строительной части зданий и сооружений на объектах филиала: кровель, заполнений оконных и дверных проемов, фасадов, отмосток, систем водоотведения, дымоходов и пр. | 31.08.2023 | Заведующий хозяйством |
| 4. | Выполнение работ по подготовке систем отопления объектов: обслуживание и текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры, ревизия радиаторов отопления и трубопроводов теплоснабжения, чистка фильтров и грязевиков, восстановление антикоррозийного покрытия и пр. | 31.08.2023 | Заведующий хозяйством |
| 5. | Выполнение работ по подготовке систем водоснабжения и водоотведения объектов: текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры, ревизия насосного оборудования, прочистка канализации, проверка состояния колодцев, проверка состояния трубопроводов и пр. | 31.08.2023 | Заведующий хозяйственной части |
| 6. | Проверка сигнализаторов загазованности котельной (ул. Красная, 4а) | 31.08.2023 | Заведующий Хозяйством с привлечением подрядной организации |
| 7. | Обслуживание и подготовка к работе в осенне-зимний период газоиспользующего оборудования (ул. Красная, 4а) | 30.09.2023 | Заведующий Хозяйством с привлечением подрядной организации |
| 8. | Обследование и подготовка к работе в осенне-зимний период теплоснабжающих сетей (промывка и опрессовка системы РНЦ (ул. Заводская, 1) | 30.09.2023 | Заведующий Хозяйством с привлечением подрядной организации |
| 9. | Проведение испытаний электрооборудования | 30.09.2023 | Заведующий Хозяйством с привлечением подрядной организации |
| 10. | Подготовка и сдача паспорта готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. | 15.10.2023 | Заведующий хозяйством |

ГБУЗ СК «СКСПК»:

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение промывки водонагревателя, системы горячего водоснабжения | До 14.09.2023 | Заведующий Хозяйством Дегтярев И.С. |
| 2. | Проведение испытания на прочность и плотность системы отопления, горячего водоснабжения, водонагревателя | До 14.09.2023 | Заведующий Хозяйством Дегтярев И.С. |
| 3. | Выполнение ревизия и ремонт запорной арматуры тепловых узлов | До 14.09.2023 | Заведующий Хозяйством Дегтярев И.С. |
| 4. | Проведение измерения сопротивления изоляции кабельных линий, сопротивления изоляции электропроводки, электрооборудования, заземляющих устройств | До 14.09.2023 | Заведующий Хозяйством Дегтярев И.С. |
| 5. | Проверка и установка манометров в тепловом узле | До 14.09.2023 | Заведующий Хозяйством Дегтярев И.С. |
| 6. | Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения | До 14.09.2023 | Заведующий Хозяйством Дегтярев И.С. |
| 7. | Ремонт и ревизия приборов освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, частичная замена изношенных электросетей, электросветильников | До 14.09.2023 | Заведующий Хозяйством Дегтярев И.С. |
| 8. | Ремонт кровли, частичная замена существующего покрытия | До 14.09.2023 | Заведующий Хозяйством Дегтярев И.С. |
| 9. | Очистка организованных водостоков, ремонт отмосток | До 14.09.2023 | Заведующий Хозяйством Дегтярев И.С. |
| 10. | Изоляция наружных трубопроводов теплоснабжения | До 14.09.2023 | Заведующий Хозяйством Дегтярев И.С. |
| 11. | Ремонт и ревизия уличных приборов освещения | До 14.09.2023 | Заведующий Хозяйством Дегтярев И.С. |
| 12. | Приобретение водоводянного водоподогревателя | До 31.12.2023 |  |

ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный медицинский фтизиопульмологический центр»:

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение весеннего и осеннего осмотра зданий и сооружений учреждения | - | июнь, сентябрь 2023 | Заведующий хозяйством |
| 2. | Проверка состояния тепловых энергоустановок, внутренних и внешних тепловых сетей | - | июль, сентябрь 2023 | Заведующий хозяйством ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 3. | Восстановление теплоизоляции наружных теплотрасс | - | июнь, сентябрь 2023 | Заведующий хозяйством ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 4. | Проверка работоспособности узлов учета тепловой энергии. Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | - | январь, декабрь 2023 | Заведующий хозяйством ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 5. | Проведение дезинсекции и дератизации территорий, зданий, сооружений и помещений учреждения (в том числе помещений ТУ) | - | январь - декабрь 2023 | Заведующий хозяйством |
| 6. | Проверка состояния остекления окон, оконных уплотнителей, лестничных клеток, входных дверей и тамбуров | - | июль, сентябрь 2023 | Заведующий хозяйством |
| 7. | Проведение испытаний и измерений электрооборудования | - | июнь - сентябрь 2023 | Заведующий хозяйством |
| 8. | Выполнение противопожарных мероприятий | - | февраль - декабрь 2023 | Заведующий хозяйством |
| 9. | Проведение промывки и опрессовки системы отопления здания | - | август - октябрь 2023 | Заведующий хозяйством ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 10. | Подготовка и сдача паспорта готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2023-2024годов. | - | август - сентябрь 2023 | Заведующий хозяйством |

Образовательные учреждения

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

| № п/п | Наименование мероприятий | Един. измер | Количество учреждений | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | объект | 68 | 01.06.2023 01.08.2023 |
| 2 | Гидравлические испытания теплового ввода | объект | 17 | 01.06.2023 01.08.2023 |
| 3 | Химическая промывка ПВВП | объект | 17 | 01.06.2023 |
| 4 | Приведение в надлежащее состояние тепловых сетей | объект | 8 | 01.07.2023 |
| 5 | Прочистка стояков канализации | объект | 1 | 15.07.2023 |
|  | Замена трубопроводов и арматуры систем отопления | объект | 1 | 01.06.2023 01.08.2023 |
| 5 | Техническое обслуживание приборов учета энергоресурсов | объект | 22 | 01.07.2023 |
| 6 | Выполнение утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и теплового пункта | объект | 6 | 01.06.2023 01.08.2023 |
| 7 | Приведение в надлежащее состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта, и системы теплоснабжения | объект | 7 | 01.06.2023 01.07.2023 |
| 8 | Проверка наличия и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов, установка и восстановление контрольно-измерительных приборов (термометры, манометры) | объект | 19 | 01.06.2023 01.07.2023 |
| 9 | Разработка паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала | объект | 2 | 01.06.2023 |
| 10 | Проведение работы по погашению задолженности за поставленные: тепловую энергию (мощность), теплоноситель | объект | 1 | 01.06.2023 |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции | объект | 49 | 01.06.2023 01.08.2023 |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | объект | 1 | 01.06.2023 |
| 13 | Разборка и промывка фильтров, грязевиков | объект | 1 | 01.06.2023 |
| 14 | Ревизия запорной арматуры | объект | 1 | 01.06.2023 01.08.2023 |
| 15 | Проведение аттестации и обучения, ответственных лиц по обслуживанию систем теплопотребления и электробезопасности | объект | 54 | 01.06.2023 01.08.2023 |
| 16 | Замена приборов учета в тепловом узле | объект | 1 | 01.06.2023 |
| 17 | Установка циркуляционного насоса в тепловом пункте | объект | 1 | 01.06.2023 |
| 18 | Замена разбитых оконных блоков | объект | 1 | 01.06.2023 |
| 19 | Иные мероприятия (ремонт водопровода, канализационных, тепловых, электрических сетей, крыши, теплоизоляция и т.д) | объект | 1 | 01.07.2023 |
| 20 | Поверка и зарядка огнетушителей | объект | 14 | 01.06.2023 01.07.2023 |
| 21 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре | объект | 8 | 01.06.2023 01.07.2023 |
| 22 | Обучение по пожарно-техническому минимуму | объект | 1 | 01.07.2023 |
| 23 | Покос травы на школьной территории | объект | 1 | 01.07.2023 |
| 24 | ИТОГО |  | - | - |

Учреждения культуры

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»

МБУК «Централизованная библиотечная система»

| №п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | План на весь период | Срок. | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Произвести измерения изоляции электрооборудования в библиотеках ЦБС и оформить протоколы испытаний заземления и изоляции | Библиотека | 11 | II-III кв. | Пятигорские эл. сети |
| 3. | Замена устаревших и технически неисправных люминисцентных светильников на энеросберегающие светодиодные в ЦБ им. Горького | Шт. | - | II-IV кв. | Тех. служба ЦБС |
| 4. | Регулярная чистка светильников для увеличения их КПД в библиотеках ЦБС | Библиотека | 16 | Согласно графика | Тех. служба ЦГБ, сотруд- ники |
| 5. | Обучение, инструктаж и оплата за сдачу экзамена на допуск к работе с электроустановками до 1000 В. | Чел. | 2 | II кв. | ООО «Прогресс» |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Проверка сигнализаторов филиалы № 4 и № 12 | Газ. счет. | 2 | III кв. | Центр стандарт. и метрологии |
| 2. | Проверка дымоходов в филиалах № 4 и № 12 | Дымоход | 2 | III кв. | ИП Круглов |
| 3. | Обучение, инструктаж и оплата за сдачу экзамена в АО «Пятигорскгоргаз» | чел. | 5 | III кв. | __ // __ |
| 4. | ТО газового хозяйства в филиалах № 4, № 12 | Библиотека | 2 | I-IV кв. | АО «Пятигорскгоргаз» |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ |
| 1. | Ремонтные работы по устранению возможных аварий на водопроводе и канализации, ликвидация утечек воды в филиалах ЦБС | - | - | I-IV кв. в случае возникновения | Тех служба ЦБС, ООО «ГРС» |
| 2. | Поверка водомеров, замена водомеров по необходимости | шт. | 5 | I-IV кв. | «Водоканал» |
| 4. | Приобретение пластиковых труб, смесителей и комплектующих для замены неисправного сантехнического и водопроводного оборудования в библиотеках ЦБС. |  |  | II-III кв. | Тех служба ЦБС |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Произвести опрессовку и промывку систем отопления в ЦГБ и библиотеке-филиале № 2, проверку трубопроводов, устранение течей фланцевых соединений и радиаторов. Ревизия вводных задвижек. | Библиотека | 2 | II-III кв. | ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 2. | Поверка приборов учёта и техобслуживание приборов учёта тепловой энергии в ЦГБ. | Библиотека | 1 | I-IV | ООО «ФАКТ» |
| 4. | Ревизия радиаторов отопления ЦБС. | Библиотека | 1 | II-III | Тех служба ЦБС |

МБУДО «Детская школа искусств им. В.И.Сафонова»

| № п/п | Наименова-ние мероприя-тия | Един. измер. | План на весь период | Срок испол-нения | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Проверка заземления | шт. | 1 | июль | АО Пятигорск энерго |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Опресовка и промывка системы отопления | шт. | 1 | июль | ООО Пятигорсктеплосервис |

МБУДО Детская музыкальная школа № 2 им.Н.В.Миргородского

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | План на весь период | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Испытания и измерения электрооборудования | шт. | 2 | Июль-август | АО «Пятигорскэнерго» |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | ТО газового оборудования | шт. | 4 | Апрель-декабрь | АО «Пятигорскгоргаз» |
| 2. | Инструктаж лиц ответственных за газовое хозяйство | шт. | 1 | Август | АО «Пятигорскгоргаз» |
| 3. | Поверка СИ (газоанализаторы) | шт. | 2 | Июль-август | ООО «МСК» |
| 4. | Проверка дымовых каналов | шт. | 1 | Июль-август | Отделение СК СКО ВДПО |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Промывка и опрессовка системы отопления | шт. | 2 | июнь-август | ООО «Пятигорск теплосервис» |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ |
| 1. | Ремонт крыши гаража и сарая на ул. Сельская, 40 | шт. | 1 | Июнь-август | ДМШ № 2 |

МБУДО Детская художественная школа

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | План на весь период | Срок испол-нения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Поверка измерения сопротивления |  |  | Июнь-август | ОАО «Пятигорские электросети» |

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ |
| --- |
| 1. | Подписание паспорта к осенне-зимнему периоду | - | - | Июль- август | «Водоканал» |

| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| --- |
| 1 | Промывка, опрессовка в зданиях |  | 2 | Июнь-август | ООО «Пятигорск теплосервис» |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Косметический ремонт в зданиях покраска и побелка стен |  |  | Июнь-август | Собственными силами |

МБУК КТ «Городской дом культуры № 1 им. А.Д. Дементьева»

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | План на весь период | Срок испол-нения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замер контуров заземления |  |  | июль | ОАО «Пятигорские электросети» |
|  | Замена приборов учета |  |  | август | ОАО «Пятигорские электрические сети» |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Частичная замена вводной трубы водоснабжения, замена разводки водяного узла |  |  | июнь | Водоканал |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Технический осмотр приборов учета тепла |  |  | июль | ООО НПП «Факт» |
| 2 | Подготовка теплового узла, промывка и гидроиспытание системы теплоснабжения |  |  | июль | ООО «Пятигорск теплосе-рвис» |
| 3 | Замена кранов (задвижек) в тепловом узле |  |  | Июль-август | Проведение аукциона |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Ремонт кровли над фойе в зрительный зал, над лестницей на второй этаж в звукооператорскую, спорт зал |  |  | Июль - Август | Проведение аукциона |

МБУК КТ Сельский дом культуры пос. Нижнеподкумский

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. изм. | План на весь период | Срок испол-нения | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Испытание и измерение электрооборудования | шт. 1 | 2 квартал | 3 квартал | Павленко Д.О. |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Утеплить вводную водяную трубу по фасаду здания | шт. 1 | 2 квартал | 3 квартал | - |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Техническое обслуживание узла теплового счетчика | шт. 1 | в течение года | в течение года | Соколов Д.Е. |
| 2. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | шт. 1 | 2 квартал | 3 квартал | Мазурин 5Д.А. |
| 3. | Приемка опрессовка узла учета теплоснабжения | шт. 1 | 3 квартал | 3 квартал | ООО «Пятигорск теплосервис |

МБУК КТ Сельский дом культуры ст. Константиновской

| № п.п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | План на весь период | Срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Испытание электрооборудования | Шт. | - | Июнь -июнь 2023 | Лаборатория ИП Павленко Д.О. |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Монтаж отсутствующих кранов на стояках системы отопления | Шт. | 4 | Июнь 2023 | ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 2 | Промывка и опрессовка отопительной системы | Шт. |  | Июль 2023 | ИП Мазуров Д.А. |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | Замена окон ПВХ 1этаж | 8 Шт. |  | 4кв. | ООО «Союз-СК» |

МБУК КТ «Дом национальных культур»

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замеры электросопротивления | 1 шт. | Июнь-июль | ОАО «Пятигорскэнерго» |
| 2. | Т/О газового оборудования | 1 шт. | Июль | ООО «МСК» |
| 3. | Промывка системы отопления | 1 чел. | Сентябрь | ИП |
| 4. | Инструктаж за газовое хозяйство | 1 чел. | Август | АО «Пятигорскгоргаз» |

Объекты спортивного назначения

МБУ ДСШОР № 1

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка и опресовка системы отопления и ГВС | 01.08.2023 | Подрядная организация |
| 2. | Поверка манометров | 01.08.2023 | Сотрудники школы |
| 3. | Проверка изоляции и заземления электрического оборудования | 01.08.2023 | Подрядная организация |
| 4. | Поверка приборов учета по воде | 01.08.2023 | По договору |
| 5. | Зарядка огнетушителей и перекатка пожарных рукавов | 01.08.2023 | По договору |
| 6. | Испытания лестницы аварийного выхода | 01.08.2023 | По договору |
| 7. | Испытания огнезащитной обработки деревянных конструкций | 01.08.2023 | По договору |

МБУ ДСШОР № 2

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка и опресовка системы отопления | 31.07.2023 | Индивидуальный предприниматель Житняков Алексей Олегович |
| 2. | Лабораторные испытания и измерения внутренних элетропроводок | 31.07.2023 | АО «Пятигорскэнерго» |
| 3. | Проверка (калибровка)средств измерений (СГГ) | 31.07.2023 | ФБУ «Пятигорский ЦСМ» |
| 4. | Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 31.07.2023 | АО «Пятигорскгоргаз» |

МБУ СШ № 3

| № | Наименование мероприятий | Период проведения мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка состояния изоляции электрических сетей и заземления оборудования | Июнь-июль | АО «Пятигорскэнерго» (по контракту) |
|  | Проведение гидравлических испытаний и промывки внутренней системы теплоснабжения | Июнь-июль | ООО УК «УЖФ» в соответствии с графиком, по контракту |
|  | Согласование паспорта готовности объекта к ОЗП в ресурсоснабжающих организациях (водоканал, электросети, теплосети) | Июль-август | МБУ ДО СШ № 3 |

МБУ ДО СШОР № 4

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | лабораторные измерения и испытания внутренних электропроводок здания | 01.06.2023 01.07.2023 | АО «Пятигорскэнерго» |
| 2. | Проведение гидравлических испытаний | 01.06.2023 01.07.2023 | ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 3. | Очистка, дезинфекция и оценка эффективности вентиляционной системы | 01.06.2023 01.08.2023 | Согласно контракта |

МБУ СШОР № 5

| № | Наименование мероприятий | Срок Исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лабораторные измерения и испытания внутренних электропроводок помещений | Июнь-июль | АО «Пятигорскэнерго» (по контракту) |
| 2. | Гидравлические испытания и промывка внутренней системы отопления | Июнь-июль | ООО УК «УЖФ» в соответствии с графиком, по контракту |
| 3. | Согласование паспорта готовности объекта к ОЗП в ресурсоснабжающих организациях (водоканал, электросети, теплосети) | Июль-август | МБУ СШОР № 5 по фектованию |

МБУ ДО СДЮСШОР № 6

| № | Наименование мероприятий | Период проведения мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лабораторные измерения и испытания внутренних электропроводок помещений | Июнь | АО «Пятигорскэнерго» (по контракту) |
| 2. | Промывка и опресовка системы отопления здания | Июль | ООО «Пятигорсктеплосервис» |
| 3. | Проведение работ по поверке (калибровки) средств измерений (СГГ) | Июнь | Филиал ООО «Региональный стандарт» в г. Пятигорске (по контракту) |
| 4. | Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Июль | ИП Круглов А.Н. (по контракту) |

МБУ ДО ДЮСОЦ «Дельфин»

| № | Наименование мероприятий | Ед. изм | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование инженерных коммуникаций | - | 30.06.2023 | Исполнитель по контракту |
| 2. | Проведение ревизии запорной арматуры | - | 30.06.2023 | Исполнитель по контракту |
| 3 | Проведение ревизии циркуляционных насосов и двигателей |  | 31.08.2023 | Исполнитель по контракту |
| 4. | Ревизия теплового узла | - | 30.06.2023 | Исполнитель по контракту |
| 5. | Прозвонка сопротивления электрооборудования | - | 30.07.2023 | АО «Пятигорскэнерго» |
| 6. | Ремонт системы рециркуляции большого бассейна с заменой насоса |  | 30.07.2023 | Исполнитель по контракту |
| 7. | Поверка манометров системы отопления и водоснабжения | 20 шт. | 06.09.2023 | ООО «Пятигорск теплосервис» |
| 8. | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | - | 30.07.2023 | ООО «Пятигорск теплосервис» |
| 9. | Очистка и дезинфекция и оценка эффективности вентиляционной системы | - | 30.07.2023 | Исполнитель по договору |
| 10. | Косметический ремонт помещений | - | 30.08.2023 | Исполнитель по договору |
| 11. | Согласование паспорта готовности | - | 31.08.2023 | МБУ ДО ДЮСОЦ «Дельфин» |

ООО УК «Мир»

| № | Наименование мероприятий | Ед. измер. | План на весь период | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка ж/домов | тыс. м2 | 146,3 | 15.09.2023 | ООО УК «Мир» |
| 2 | Всего единиц | шт. | 72 | 15.09.2023 | ООО УК «Мир» |
| 3 | Испытание водоподогревателя, промывка системы горячего водоснабжения. | шт. | 25 | 15.09.2023 | ООО УК «Мир» |
| 4 | Ремонт кровель | м2 | 180 | 15.09.2023 | ООО УК «Мир» |
| 5 | Замена задвижек | шт. | 22 | 15.09.2023 | ООО УК «Мир» |
| 6 | Ревизия задвижек | дом | 71 | 15.09.2023 | ООО УК «Мир» |
| 7 | Приведение в надлежащее состояние трубопроводов, изоляции, арматуры и СЦО | дом | 10 | 15.09.2023 | ООО УК «Мир» |
| 8 | Выполнение утепления зданий и ЦТП | дом | 9 | 15.09.2023 | ООО УК «Мир» |
| 9 | Промывка СЦО, гидравлические испытания СЦО | дом | 71 | 15.09.2023 | ООО УК «Мир» |
| 10 | Проверка, обслуживание ВРУ | дом | 72 | 15.09.2023 | ООО УК «Мир» |
| 11 | Проверка дымоходов и вент каналов | шт. | 1750 | 15.09.2023 | ООО УК «Мир» |
|  | Итого: | - | - | - | ООО УК «Мир» |

ООО УК «Управление жилищным фондом»

| № | Наименование мероприятий | Ед. измер. | План на весь период | Срок исполн. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка ж/домов | тыс. м2 | 150,7 | 15.09.2023 | ООО УК «УЖФ» |
| 2 | Всего единиц | шт. | 60 | 15.09.2023 | ООО УК «УЖФ» |
| 3 | Испытание водоподо гревателя, промывка системы ГВС | шт. | 19 | 15.09.2023 | ООО УК «УЖФ» |
| 4 | Ремонт кровель | м2 | 430 | 15.09.2023 | ООО УК «УЖФ» |
| 5 | Замена задвижек | шт. | 27 | 15.09.2023 | ООО УК «УЖФ» |
| 6 | Ревизия задвижек | дом | 60 | 15.09.2023 | ООО УК «УЖФ» |
| 7 | Промывка СЦО, гидравли-ческие испытания СЦО | дом | 58 | 15.09.2023 | ООО УК «УЖФ» |
| 8 | Приведение в надлежащее состояние трубопроводов изоляции, арматуры и СЦО | дом | 10 | 15.09.2023 | ООО УК «УЖФ» |
| 9 | Выполнение утепления зданий и ИТП | дом | 8 | 15.09.2023 | ООО УК «УЖФ» |
| 10 | Проверка металлической связи мест общего пользования, обслуживание ВРУ | дом | 60 | 15.09.2023 | ООО УК «УЖФ» |
| 11 | Проверка дымоходов и вент каналов | шт. | 1950 | 15.09.2023 | ООО УК «УЖФ» |

ООО УК «Регион-Гео»

| № п/п | Холодное водоснабжение |
| --- | --- |
| 1. | Прокрутка, смазка шаровых кранов, замена при необходимости | 01.05.2023 01.08.2023 | 1 шт. | ООО УК «Регион-Гео» |
| 2. | Ревизия запорной арматуры без снятия с места, ревизия, замена при необходимости | 01.06.2023 01.08.2023 | 2 шт. | ООО УК «Регион-Гео» |
| 3. | Проверка приборов КИП | 01.10.2023 | 1 шт. | ООО УК «Регион-Гео» |
| Отопление |
| 4. | Прокрутка, смазка шаровых кранов, заслонок, ремонт, замена при необходимости | 01.07.2023 01.08.2023 | 2 шт. | ООО УК «Регион-Гео» |
| 5. | Ревизия контрольно-измерительных приборов, ремонт, замена при необходимости | 01.07.2023 01.08.2023 | 4 шт. | ООО УК «Регион-Гео» |
| 6. | Восстановление изоляционного материала на трубопроводах системы отопления, замена при необходимости | 01.06.2023 01.08.2023 | - п/м | ООО УК «Регион-Гео» |
| 7. | Опрессовка внутренней системы отопления | 01.06.2023 01.08.2023 | - | Специализированная организация |
| 8. | Заполнение внутренней системы отопления | 01.07.2023 01.08.2023 | м3 | ООО УК «Регион-Гео» |
| Канализация |
| 9. | Устранение не плотностей в соединениях фасонных частей канализационных сетей общего пользования. | 01.07.2023 01.08.2023 | 3 шт. | ООО УК «Регион-Гео» |
| 10. | Проверка канализационных вытяжек, ремонт и прочистка при необходимости | 01.01.2023 01.12.2023 | 3 шт. | ООО УК «Регион-Гео» |
| Электрооборудование |
| 11. | Испытание и измерение электрооборудования | 01.06.2023 01.08.2023 | - | Специализированная организация |
| Кровля |
| 12. | Ремонт кровельного покрытия при необходимости | 01.07.2023 01.08.2023 | м2 | Специализированная организация |

ООО УК «Новый город»

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | План на весь период | Всего затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Всего подготовка МКД | шт. тыс. кв.м | 52 91,3 | - |
| 2 | В том числе систем ЦО | шт. | 23 | - |
| 2.1 | Промывка и опрессовка систем ЦО | шт. | 23 | 512,05 |
| 2.2 | Проверка сопротивления изоляции эл. кабеля, электроизмерения | шт. | 23 | 137,21 |
| 3 | Проверка дымоходов МКД пониженной степени капитальности | шт. | 845 | 190,11 |
| 4 | Техническое обслуживание газовых сетей общего пользования МКД | шт. | 49 | 82,85 |

ООО УК «ЭК-Рост»

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | План на весь период | Срок исполнения | Исполни тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка жилых домов | тыс. м2 жил.пл. | 202033 | - | ООО УК «ЭК-Рост» |
| 2 | Всего единиц | шт. | 80 | 01.09.2023 | ООО УК «ЭК-Рост» |
| 3 | Ремонт ТУ | шт. | 10 | 01.09.2023 | ООО УК «ЭК-Рост» |
| 4 | Испытание водоподо гревателя | шт. | 46 | 01.08.2023 | ООО УК «ЭК-Рост» |
| 5 | Ремонт кровель | м2 | 2000 | 01.08.2023 | ООО УК «ЭК-Рост» |
| 6 | Утепление л/клеток | дом | 8 | 01.08.2023 | ООО УК «ЭК-Рост» |
| 7 | Утепление подвалов | дом | 6 | 01.07.2023 | ООО УК «ЭК-Рост» |
| 8 | Утепление чердаков | дом | 5 | 01.06.2023 | ООО УК «ЭК-Рост» |
| 9 | Изоляция трубопроводов | дом | 8 | 01.08.2023 | ООО УК «ЭК-Рост» |
| 10 | Подготовка ТУ | шт. | 46 | 01.09.2023 | ООО УК «ЭК-Рост» |
| 11 | Промывка и испытание СЦО | дом | 80 | 01.10.2023 | ООО УК «ЭК-Рост» |
| 12 | Проверка сопротивления изоляции проводки | дом | 80 | 01.10.2023 | ООО УК «ЭК-Рост» |
| 13 | Обслуживание ВРУ | дом | 80 | 01.10.2023 | ООО УК «ЭК-Рост» |

ООО УК «Черемушки»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение ремонтных работ | Планируемая дата проведения ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Булгаковад. 3 |
|  | Ревизия вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Ремонт дренажных и водоотводящих устройств в подвальном помещении | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ремонт и замена арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия световой и силовой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ревизия электро щитовых и электро двигателей | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ревизия и ремонт насосной станции | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Проведение текущего ремонта холла 1 этажа | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Ремонт цоколя по периметру фасада и фундамента, с частичной заменой плитки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт ворот (рольставни) на въезде в подземный паркинг | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Замена поврежденного остекления в местах общего пользования | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 2 | ул. Булгакова д. 5 |
|  | Ревизия вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Укрепление изоляции фундамента от дренажных вод | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт дренажных и водоотводящих устройств в подвальном помещении | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и замена арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия световой и силовой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ревизия электро щитовых и электро двигателей | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Ревизия и ремонт насосной станции | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Проведение текущего ремонта холла 1 этажа | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Ремонт фундамента и отмостков | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
| 3 | ул. Булгакова д. 7 |
|  | Ремонт ворот подземной парковки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Ревизия и ремонт насосной станции | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Изоляция вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ремонт дренажных и водоотводящих устройств в подвальном помещении | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и замена арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия световой и силовой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Дезинфекция под-вальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ревизия электро щитовых и элек тродвигателей | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 4 | ул. Булгакова д. 15 |
|  | Ревизия вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Утепление дверных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт дверей на этажах | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия световой и силовой электропроводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и покраска детской площадки и скамеек на придомовой территории | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Замена разбитой плитки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ревизия и ремонт насосной станции | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия и ремонт арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Локальный ремонт подъезда | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Дезинфекция под-вальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Изоляция вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 5 | ул. Булгакова д. 19 |
|  | Ревизия вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ревизия световой и силовой электро проводки, установка новых выключателей в МОП | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия и ремонт арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Локальный ремонт подъезда | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Дезинфекция под-вальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия и ремонт насосной станции | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Изоляция вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 6 | ул. Пестова д.17 к.2 |
|  | Ревизия и изоляция вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт дренажных и водоотводящих устройств в подвальном помещении | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и замена арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия световой и силовой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электро щитовых и элек тродвигателей | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Установка насосной станции в 3 подъезде | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 7 | ул. Оранжерейная д.22 к.2 |
|  | Изоляция вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Локальный ремонт подъездов и покраска входных дверей | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт дренажных и водоотводящих устройств в подвальном помещении | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и замена арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Очистка ливневой канализации от мусора | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия световой и силовой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электро щитовых и элек тродвигателей | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия и ремонт привода входных ворот | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 8 | ул. Кирова д. 71 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Утепление дверных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Установка вытяжной вентиляции подвального помещения | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 9 | ул. Университетская д. 36А |
|  | Замена участка трубы, запорной арматуры на системе ХВС | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Изоляция трубопроводов ХВ,ГВ и отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт дренажных и водоотводящих устройств | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка и ремонт бойлерной установки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Локальный ремонт фасада и входных групп в подъездах МКД | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Монтаж линии рециркуляции ГВС с установкой насова | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и замена арматуры на водопроводе ГВС и ХВС | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов в подвальном помещении | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 10 | ул. Университетская д. 34 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и замена арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт входной группы в подъездах МКД | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 11 | ул. Дзержинского д. 57 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Локальный ремонт крыши | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия и ремонт водоотводящей системы | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 13 | ул. Московская д.14 к.7 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Частичный ремонт фасада здания | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Замена поврежденных оконных стекол | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия трубопровода и запорной арматуры на системе ГВС | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и замена арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 14 | ул. 1-ая Бульварная д. 2 |
|  | Утепление чердачных перекрытий и изоляция трубопровода | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Локальный ремонт фасада | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 15 | пер. Малиновскогод. 9 |
|  | Ремонт теплового узла | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Частичная изоляция трубопроводов ХВС и отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Ревизия и ремонт насосов системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 16 | пер. Малиновского д.15 к.1 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
| 17 | ул. Коста Хетагурова д. 55 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А.. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Установка урн у подъездов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка пластинчатого теплообменника | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 18 | просп. Калинина д.2 к.6 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Частичный ремонт кровли | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Ремонт мусоропровода | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Ремонт линии системы центрального отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Ремонт линии ГВС | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 19 | ул. Подстанционная д. 22А |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Частичный ремонт кровли | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и восстановление козырьков подъездов и вентиляционных шахт | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и регулировка автоматики на центральной системе отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 20 | ул. Нежнова д. 71 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ремонт трубопровода и запорной арматуры на системе ГВС | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Утепление теплового узла | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Локальный ремонт крыши | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
| 21 | ул. Булгакова д.17 к.1 |
|  | Ревизия вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт дренажных и водоотводящих устройств в подвальном помещении | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и замена арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия световой и силовой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электро щитовых и элек тродвигателей | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Локальный ремонт кровли | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт насосного оборудования на систему водоснабжения для обеспечения бесперебойной подачи воды | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 22 | ул. Московская д.76 к.2 |
|  | Ревизия вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Ревизия световой и силовой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Ревизия и ремонт арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Промывка и опрессовка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 23 | ул. Подстанционная д. 22Б |
|  | Утепление дверных и оконных проемов, ремонт перил в подъезде | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Ревизия электро щитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ревизия насосов на системе горячего водоснабжения | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 24 | ул. Булгакова д. 2 |
|  | Ревизия вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Ревизия световой и силовой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электро щитовых и электро двигателей | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 25 | пер. Малиновского д. 13А |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ревизия запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электропроводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Локальный ремонт кровли | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
| 26 | ул. Аллея Строителей д.4 к.1 |
|  | Утепление дверных и оконных проемов | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Ревизия электро щитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Промывка пластинчатого теплообенника | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 27 | ул. Огородная д.37А |
|  | Ревизия вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Ревизия запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Промывка центральной системы отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Промывка пластинчатого теплообменника | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия и ремонт насосов на системе отопления водоснабжения | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ремонт и регулировка автоматики на системе центрального отопления | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электропроводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.10.2023 |
| 28 | ул. Булгаковад. 21 |
|  | Ревизия вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Ревизия электро щитовых и световой электро проводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | 01.09.2023 г. |
|  | Локальный ремонт крыши | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 29 | ул. Булгаковад. 17 |
|  | Ревизия вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электропроводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Локальный ремонт крыши | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
| 30 | ул. Булгаковад. 17 |
|  | Ревизия вентиляционных коробов чердачных помещений | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 |
|  | Ревизия запорной арматуры на водопроводе | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Промывка системы канализации | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.08.2023 |
|  | Ревизия электрощитовых и световой электропроводки | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Дезинфекция подвальных помещений (травля блох, мышей) | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |
|  | Установка водяной насосной станции для увеличения давления подачи воды | Главный инженер ООО УК «Черемушки» Богданов А.А. | с 01.06.2023 по 01.07.2023 |

ООО УК «КОМФОРТ СТРОЙ»

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | План | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего подготовка МКД | шт./тыс. кв.м | - | ООО УК «Комфорт строй» |
| 2 | В том числе с ЦО | шт. | 2 | ООО УК «Комфорт строй» |
| 2.1. | Промывка и опрессовка систем ЦО | шт. | 2 | ООО УК «Комфорт строй» |
| 2.2. | Проверка сопротивления изоляции эл. кабеля, электроизмерения | шт. | 2 | ООО УК «Комфорт строй» |
| 3 | Проверка дымоходов МКД пониженной степени капитальности | шт. | 120 | ООО УК «Комфорт строй» |
| 4 | Техническое обслуживание газовых сетей общего пользования МКД | шт. | 2 | ООО УК «Комфорт строй» |

ООО УК «ЖСК 26»

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена и ревизия запорной арматуры | 01.06.2023 01.07.2023 | ООО УК «ЖСК26» |
| 2 | Гидравлические испытания СВВП (ПВВП) | 01.07.2023 01.09.2023 | ООО УК «ЖСК26» |
| 3 | Гидравлические испытания системы центрального отопления | 01.06.2023 01.08.2023 | ООО УК «ЖСК26» |
| 4 | Ремонт СВВП в тепловом узле | 01.06.2023 30.06.2023 | ООО УК «ЖСК26» |
| 5 | Теплоизоляция труб и СВВП в тепловом узле | 01.07.2023 30.09.2023 | ООО УК «ЖСК26» |
| 6 | Промывка системы центрального отопления | 01.06.2023 01.08.2023 | ООО УК «ЖСК26» |

ООО УК «Аркадия»

| № | Адрес | Наименование мероприятий | Состав ремонтной бригады | Ответственный за выполнение необходимых работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Оран жерей ная, д.21, к.1 |
| 2 |  | Проверка состояния дымоходов и вентиляцион ных каналов | 3 чел. ИП Погорелов | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Проверка состояния дымоходов и вентиляцион ных каналов | Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов в подвальном помещении | 2 чел. собств. силами | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов в подвальном помещении | Обслуживание и частичный ремонт (окраска) общедомового газового хозяйства | АО «Пятигорскгоргаз» | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Обслуживание и частичный ремонт (окраска) общедомового газового хозяйства | Ежегодное обслуживание газовых котлов ПГ-4 | АО «Пятигорскгоргаз» | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.10.2023 |
|  | Ежегодное обслуживание газовых котлов ПГ-4 | Приобретение реагентов для осенне-зимнего периода | 1 чел. | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.10.2023 |
|  | ул. Оран жерей ная, д. 21 к. 2 | Очистка и частичный ремонт кровли, желобов и водосточных труб | 2 чел. собств. силами | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
| 3 |  | Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов в подвальном помещении | 2 чел. собств. силами | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Проверка состояния дымоходов и вентиляцион ных каналов | Обслуживание и частичный ремонт (окраска) общедомового газового хозяйства | АО «Пяти горск горгаз» | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов в подвальном помещении | Ежегодное обслуживание газовых котлов ПГ-4 | АО «Пяти горск горгаз» | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.10.2023 |
|  | Обслуживание и частичный ремонт (окраска) общедомового газового хозяйства | Приобретение реагентов для осенне-зимнего периода | 1 чел. | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.10.2023 |
|  | ул. Оран жерей ная, д.21, к.3 | Очистка и частичный ремонт кровли, желобов и водосточных труб | 2 чел. собств. силами | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Приобретение реагентов для осенне-зимнего периода | Проверка состояния дымоходов и вентиляцион ных каналов | 3 чел. ИП Погорелов | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
| 6. |  | Обслуживание и частичный ремонт (окраска) общедомового газового хозяйства | АО «Пяти горск горгаз» | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.07.2023 |
|  | Проверка состояния дымоходов и вентиляцион ных каналов | Ежегодное обслуживание газовых котлов ПГ-4 | АО «Пяти горск горгаз» | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов в подвальном помещении | Приобретение реагентов для осенне-зимнего периода | 1 чел. | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.10.2023 |
|  | ул. Оран жерей ная, д. 22 к. 1 | Очистка и частичный ремонт кровли, желобов и водосточных труб | 2 чел. собств. силами | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.08.2023 |
|  | Ежегодное обслуживание газовых котлов ПГ-4 | Проверка состояния дымоходов и вентиляцион ных каналов | 3 чел. ИП Погорелов | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.10.2023 |
|  | Приобретение реагентов для осенне-зимнего периода | Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов в подвальном помещении | 2 чел. собств. силами | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.06.2023 |
| № 1 |  | Ежегодное обслуживание газовых котлов ПГ-4 | АО «Пяти горск горгаз» | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.10.2023 |
|  | Проверка состояния дымоходов и вентиляцион ных каналов | Приобретение реагентов для осенне-зимнего периода | 1 чел. | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - |
|  | Адрес | Наименование мероприятий | Состав ремонтной бригады | Ответственный за выполнение необходимых работ | Срок выполнения |
|  | ул. Оран жерей ная, д.21, к.1 | Очистка и частичный ремонт кровли, желобов и водосточных труб | 2 чел. собств. силами | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Приобретение реагентов для осенне-зимнего периода | Проверка состояния дымоходов и вентиляцион ных каналов | 3 чел. ИП Погорелов | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
| 2 |  | Обслуживание и частичный ремонт (окраска) общедомового газового хозяйства | АО «Пяти горск горгаз» | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Проверка состояния дымоходов и вентиляцион ных каналов | Ежегодное обслуживание газовых котлов ПГ-4 | АО «Пяти горск горгаз» | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.10.2023 |
|  | Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов в подвальном помещении | Приобретение реагентов для осенне-зимнего периода | 1 чел. | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.10.2023 |
|  | ул. Оран жерей ная, д. 21 к. 2 | Очистка и частичный ремонт кровли, желобов и водосточных труб | 2 чел. собств. силами | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Ежегодное обслуживание газовых котлов ПГ-4 | Проверка состояния дымоходов и вентиляцион ных каналов | 3 чел. ИП Погорелов | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Приобретение реагентов для осенне-зимнего периода | Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов в подвальном помещении | 2 чел. собств. силами | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
| 3 |  | Ежегодное обслуживание газовых котлов ПГ-4 | АО «Пяти горск горгаз» | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.10.2023 |
|  | Проверка состояния дымоходов и вентиляцион ных каналов | Приобретение реагентов для осенне-зимнего периода | 1 чел. | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.10.2023 |
|  | ул. Оран жерей ная, д.21, к.3 | Очистка и частичный ремонт кровли, желобов и водосточных труб | 2 чел. собств. силами | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Обслуживание и частичный ремонт (окраска) общедомового газового хозяйства | Проверка состояния дымоходов и вентиляцион ных каналов | 3 чел. ИП Погорелов | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |
|  | Ежегодное обслуживание газовых котлов ПГ-4 | Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов в подвальном помещении | 2 чел. собств. силами | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.08.2023 |
|  | Приобретение реагентов для осенне-зимнего периода | Обслуживание и частичный ремонт (окраска) общедомового газового хозяйства | АО «Пяти горск горгаз» | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.07.2023 |
|  |  | Ежегодное обслуживание газовых котлов ПГ-4 | АО «Пяти горск горгаз» | Главный инженер ООО УК «Аркадия» Прежепляско А.Н. | 01.09.2023 |

ООО «Технико-Эксплуатационная группа»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | 01.09.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 2. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | 01.09.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 3. | Разработка эксплуатационных режимов, а так же мероприятия по их внедрению | 01.09.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 4. | Приведение в надлежащее состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | 01.06.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 5. | Выполнение утепления зданий (чердаки лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов. | 01.09.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 6. | Приведение в надлежащее состояние трубопроводов, арматуры, и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и системы теплоснабжения | 01.07.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 7. | Проверка наличия и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов, установка и восстановление контрольно – измерительных приборов (термометры, манометры) | 01.09.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 8. | Разработка паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала | 01.09.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 9. | Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | 01.08.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 10. | Проверка плотности оборудования тепловых пунктов | 01.09.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 11. | Проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов в случае отсутствия расчетных шайб и сопел элеваторов их восстановление | 01.09.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 12. | Проведение работы по погашению задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 01.09.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 13. | Подготовка наличия собственных и привлеченных ремонтных бригад, проверка обеспеченности их материально – техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | 01.08.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 14. | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | 01.09.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |
| 15. | Выполнение работ предписанных теплоснабжающей организацией в рамках проведения весеннего осмотра теплопотребляющего оборудования | 01.07.2023 | ООО «Технико-Эксплуатационная группа» |

ООО «РЖК»

| № | Наименование мероприятия | Ед. измер. | План на весь период | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка жилых домов | тыс. м2 жил.пл. | 11647,5 | 10.06.2023 | ООО «РЖК» |
| 2 | Всего единиц | шт. | 2 | 10.09.2023 | ООО «РЖК» |
| 3 | Ремонт ТУ | шт. | 2 | 10.08.2023 | ООО «РЖК» |
| 4 | Испытание водоподо гревателя | шт. | 1 | 10.09.2023 | ООО «РЖК» |
| 5 | Ремонт кровель | м2 | 120 | 10.07.2023 | ООО «РЖК» |
| 6 | Утепление л/клеток | дом | 2 | 10.09.2023 | ООО «РЖК» |
| 7 | Утепление подвалов | дом | 2 | 10.09.2023 | ООО «РЖК» |
| 8 | Утепление чердаков | дом | 1 | 10.09.2023 | ООО «РЖК» |
| 9 | Изоляция трубопроводов | дом | 2 | 10.07.2023 | ООО «РЖК» |
| 10 | Подготовка ТУ | шт. | 2 | 10.09.2023 | ООО «РЖК» |
| 11 | Промывка и испытание СЦО | дом | 2 | 10.09.2023 | ООО «РЖК» |
| 12 | Проверка сопротивления изоляции э/проводки | дом | 2 | 10.08.2023 | ООО «РЖК» |
| 13 | Обслуживание ВРУ | дом | 2 | 10.09.2023 | ООО «РЖК» |
|  | Итого: |  |  |  |  |

ООО УК «Надежда»

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | План | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего подготовка МКД | шт. тыс. кв.м | 77/98,69 | ООО УК «Надежда» |
| 2 | В том числе с ЦО | шт. | 19 | ООО УК «Надежда» |
| 2.1 | Промывка и опрессовка систем ЦО | шт. | 19 | ООО УК «Надежда» |
| 2.2 | Проверка сопротивления изоляции эл. кабеля, электроизмерения | шт. | 19 | ООО УК «Надежда» |
| 3 | Проверка дымоходов МКД пониженной степени капитальности | шт. | 1049 | ООО УК «Надежда» |
| 4 | Техническое обслуживание газовых сетей общего пользования МКД | шт. | 77 | ООО УК «Надежда» |

ООО УК «Элит Комфорт»

| № | Наименование мероприятий | Ед. измер. | План на весь период | Срок исполнения | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровельного покрытия | м2 | 3/750 | До 01.10.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 2 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | м/п | 6 | До 01.08.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 3 | Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещений | м/п | 36 | До 01.10.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 4 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | м/п | 6 | До 01.10.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 5 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления | дом | 34 | До 01.07.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 6 | Ремонт и утепление СВВП | дом | 22 | До 01.10.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 7 | Промывка системы центрального отопления | дом | 34 | До 01.07.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 8 | Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей и вспомогательных помещений | м2 | 10 | До 01.10.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 9 | Заделка продухов в цоколях здания | м2 | 0 | До 01.09.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 10 | Ремонт, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | шт. | 38 | До 01.10.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 11 | Ремонт и установка пружин, доводчиков на входных дверях | шт. | 5 | До 01.08.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 12 | Ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 5 | До 01.10.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 13 | Отчистка кровли от мусора, грязи, листьев | тонн | 4 | До 01.10.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 14 | Набивка сальников на задвижках диаметром до 100 мм | шт. | 250 | До 01.10.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |
| 15 | Замена задвижек диаметром до 100 мм | шт. | 10 | До 01.10.2023 | ИП Байгу шев А.Н. |

ООО УК «Кавказских Минеральных Вод»

| № | Адрес | План работ по инженерным сетям | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Крайнего д. 2 | Ревизия кранов и задвижек | с 17.06.2023 по 04.08.2023 | ООО УК «КМВ» |
|  |  | Промывка и гидравлические испытания СЦО |  |  |
|  |  | Установка кранов и замена запорных кранов |  |  |
|  |  | Приведение в надлежащее состояние тепловой сети |  |  |
|  |  | Проверка наличия и работоспособность приборов учета |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности тепловых регуляторов |  |  |
|  |  | Установка и восстановление контрольно-измерительных приборов |  |  |
|  |  | Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |
|  |  | Проверка плотности оборудования тепловых пунктов |  |  |
| 2 | ул. Подстанционная д. 8 | Проверка плотности оборудования тепловых пунктов | с 07.06.2023 по 24.08.2023 | ООО УК «КМВ» |
|  |  | Ревизия кранов и задвижек |  |  |
|  |  | Промывка и гидравлические испытания СЦО |  |  |
|  |  | Проверка наличия и работоспособность приборов учета |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности тепловых регуляторов |  |  |
|  |  | Установка и восстановление контрольно-измерительных приборов |  |  |
|  |  | Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |
|  |  | Проверка плотности оборудования тепловых пунктов |  |  |

ООО УК «Вектор»

| № | Наименование мероприятий | Дата проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | 01.07.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | 01.06.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | 01.08.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 4 | Приведение в надлежащие состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; | 01.07.2023 01.08.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 5 | Выполнение утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | 01.07.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 6 | Приведение в надлежащие состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | 01.08.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 7. | Проверка наличия и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии, установка и восстановление контрольно-измерительных приборов | 01.10.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 8. | Разработка паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | 01.08.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 9. | Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | 01.06.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 10. | Проверка плотности оборудования тепловых пунктов | 01.06.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 11. | Проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | 01.09.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 12. | Подготовка наличия собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | 01.07.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 13. | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | 01.06.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 14. | Выполнение работ предписанных теплоснабжающей организацией в рамках проведения весеннего осмотра теплопотребляющего оборудования | 01.09.2023 | ООО УК «Вектор» |
| 15. | Проведение аттестации и обучение ответственных лиц по обслуживанию систем теплоснабжения жилых домов. | 01.07.2023 | ООО УК «Вектор» |

ИП Силантиева М.А.

| № | Категория работ | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Пятигорск, пер. Березовый, д. 13 корп. 1 |
| 1 | Техническое обслуживание МКД | Утепление оконных и балконных проемов | 3 квартал 2023 (при необходи мости) |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и балконных дверей |  |
|  |  | Утепление входных дверей в квартиры |  |
|  |  | Утепление чердачных перекрытий |  |
|  |  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  |
|  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей |  |
|  |  | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений |  |
|  |  | Поставка доводчиков на входных дверях |  |
|  |  | Ремонт и укрепление входных дверей |  |
|  |  | Проверка продухов в цоколях здания |  |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 3 квартал 2023 |
|  |  | Проведение испытаний, промывки и наладки системы холодного водоснабжения |  |
| 3 | Содержание дымовентиляцион ных каналов | Обследование и прочистка дымовентиляционных каналов | 3 квартал 2023 |
|  |  | Утепление дымовентиляционных каналов |  |
| 4. | Содержание внутридомовых сетей электроснабжения | Проверка работы противопожарного оборудования | 4 квартал 2023 |
| 5. | Содержание придомовой территории | Закупка концентрата минерального «Галит» и соли | 3 квартал 2023 |
| г. Пятигорск, пер. Березовый, д. 13 корп. 2 |
| 1 | Техническое обслуживание МКД | Утепление оконных и балконных проемов | 3 квартал 2023 (при необходи мости) |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и балконных дверей |  |
|  |  | Утепление входных дверей в квартиры |  |
|  |  | Утепление чердачных перекрытий |  |
|  |  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  |
|  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей |  |
|  |  | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений |  |
|  |  | Поставка доводчиков на входных дверях |  |
|  |  | Ремонт и укрепление входных дверей |  |
|  |  | Проверка продухов в цоколях здания |  |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 3 квартал 2023 |
|  |  | Проведение испытаний, промывки и наладки системы холодного водоснабжения |  |
| 3 | Содержание дымовентиляцион ных каналов | Обследование и прочистка дымовентиляционных каналов | 3 квартал 2023 |
|  |  | Утепление дымовентиляционных каналов |  |
| 4. | Содержание внутридомовых сетей электроснабжения | Проверка работы противопожарного оборудования | 3 квартал 2023 |
| 5. | Содержание придомовой территории | Закупка концентрата минерального «Галит» и соли | 3 квартал 2023 |
| г. Пятигорск, пер. Березовый, д. 13 корп. 3 |
| 1 | Техническое обслуживание МКД | Утепление оконных и балконных проемов | 3 квартал 2023 (при необходи мости) |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и балконных дверей |  |
|  |  | Утепление входных дверей в квартиры |  |
|  |  | Утепление чердачных перекрытий |  |
|  |  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  |
|  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей |  |
|  |  | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений |  |
|  |  | Поставка доводчиков на входных дверях |  |
|  |  | Ремонт и укрепление входных дверей |  |
|  |  | Проверка продухов в цоколях здания |  |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 3 квартал 2023 |
|  |  | Проведение испытаний, промывки и наладки системы холодного водоснабжения |  |
| 3 | Содержание дымовентиляцион ных каналов | Обследование и прочистка дымовентиляционных каналов | 3 квартал 2023 |
|  |  | Утепление дымовентиляционных каналов |  |
| 4. | Содержание внутридомовых сетей электроснабжения | Проверка работы противопожарного оборудования | 3-4 квартал 2023 |
| 5. | Содержание придомовой территории | Закупка концентрата минерального «Галит» и соли | 3 квартал 2023 |
| г. Пятигорск, пер. Березовый, д. 13 корп. 4 |
| 1 | Техническое обслуживание МКД | Утепление оконных и балконных проемов | 3-4 квартал 2023 (при необходи мости) |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и балконных дверей |  |
|  |  | Утепление входных дверей в квартиры |  |
|  |  | Утепление чердачных перекрытий |  |
|  |  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  |
|  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей |  |
|  |  | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений |  |
|  |  | Поставка доводчиков на входных дверях |  |
|  |  | Ремонт и укрепление входных дверей |  |
|  |  | Проверка продухов в цоколях здания |  |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 3-4 квартал 2023 |
|  |  | Проведение испытаний, промывки и наладки системы холодного водоснабжения |  |
| 3 | Содержание дымовентиляцион ных каналов | Обследование и прочистка дымовентиляционных каналов | 3 квартал 2023 |
|  |  | Утепление дымовентиляционных каналов |  |
| 4. | Содержание внутридомовых сетей электроснабжения | Проверка работы противопожарного оборудования | 3 квартал 2023 |
| 5. | Содержание придомовой территории | Закупка концентрата минерального «Галит» и соли | 3 квартал 2023 |
| г. Пятигорск, пер. Березовый, д. 13 корп. 5 |
| 1 | Техническое обслуживание МКД | Утепление оконных и балконных проемов | 3 квартал 2023 (при необходи мости) |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и балконных дверей |  |
|  |  | Утепление входных дверей в квартиры |  |
|  |  | Утепление чердачных перекрытий |  |
|  |  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  |
|  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей |  |
|  |  | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений |  |
|  |  | Поставка доводчиков на входных дверях |  |
|  |  | Ремонт и укрепление входных дверей |  |
|  |  | Проверка продухов в цоколях здания |  |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 3 квартал 2023 |
|  |  | Проведение испытаний, промывки и наладки системы холодного водоснабжения |  |
| 3 | Содержание дымовентиляцион ных каналов | Обследование и прочистка дымовентиляционных каналов | 3 квартал 2023 |
|  |  | Утепление дымовентиляционных каналов |  |
| 4. | Содержание внутридомовых сетей электроснабжения | Проверка работы противопожарного оборудования | 3 квартал 2023 |
| 5. | Содержание придомовой территории | Закупка концентрата минерального «Галит» и соли | 3 квартал 2023 |
| г. Пятигорск, пер. Березовый, д. 13 корп. 6 |
| 1 | Техническое обслуживание МКД | Утепление оконных и балконных проемов | 3-4 квартал 2023 (при необходи мости) |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и балконных дверей |  |
|  |  | Утепление входных дверей в квартиры |  |
|  |  | Утепление чердачных перекрытий |  |
|  |  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  |
|  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей |  |
|  |  | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений |  |
|  |  | Поставка доводчиков на входных дверях |  |
|  |  | Ремонт и укрепление входных дверей |  |
|  |  | Проверка продухов в цоколях здания |  |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 3 квартал 2023 |
|  |  | Проведение испытаний, промывки и наладки системы холодного водоснабжения |  |
| 3 | Содержание дымовентиляцион ных каналов | Обследование и прочистка дымовентиляционных каналов | 3 квартал 2023 |
|  |  | Утепление дымовентиляционных каналов |  |
| 4. | Содержание внутридомовых сетей электроснабжения | Проверка работы противопожарного оборудования | 3 квартал 2023 |
| 5. | Содержание придомовой территории | Закупка концентрата минерального «Галит» и соли | 3 квартал 2023 |
| г. Пятигорск, пер. Березовый, д. 13 корп. 7 |
| 1 | Техническое обслуживание МКД | Утепление оконных и балконных проемов | 3 квартал 2023 (при необходи мости) |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и балконных дверей |  |
|  |  | Утепление входных дверей в квартиры |  |
|  |  | Утепление чердачных перекрытий |  |
|  |  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  |
|  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей |  |
|  |  | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений |  |
|  |  | Поставка доводчиков на входных дверях |  |
|  |  | Ремонт и укрепление входных дверей |  |
|  |  | Проверка продухов в цоколях здания |  |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 3 квартал 2023 |
|  |  | Проведение испытаний, промывки и наладки системы холодного водоснабжения |  |
| 3 | Содержание дымовентиляцион ных каналов | Обследование и прочистка дымовентиляционных каналов | 3 квартал 2023 |
|  |  | Утепление дымовентиляционных каналов |  |
| 4. | Содержание внутридомовых сетей электроснабжения | Проверка работы противопожарного оборудования | 3 квартал 2023 |
| 5. | Содержание придомовой территории | Закупка концентрата минерального «Галит» и соли | 3 квартал 2023 |
| г. Пятигорск, пер. Березовый, д. 13 корп. 8 |
| 1 | Техническое обслуживание МКД | Утепление оконных и балконных проемов | 3-4 квартал 2023 (при необходи мости) |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и балконных дверей |  |
|  |  | Утепление входных дверей в квартиры |  |
|  |  | Утепление чердачных перекрытий |  |
|  |  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  |
|  |  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей |  |
|  |  | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках |  |
|  |  | Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений |  |
|  |  | Поставка доводчиков на входных дверях |  |
|  |  | Ремонт и укрепление входных дверей |  |
|  |  | Проверка продухов в цоколях здания |  |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | 3 квартал 2023 |
|  |  | Проведение испытаний, промывки и наладки системы холодного водоснабжения |  |
| 3 | Содержание дымовентиляцион ных каналов | Обследование и прочистка дымовентиляционных каналов | 3 квартал 2023 |
|  |  | Утепление дымовентиляционных каналов |  |
| 4. | Содержание внутридомовых сетей электроснабжения | Проверка работы противопожарного оборудования | 2-3 квартал 2023 |
| 5. | Содержание придомовой территории | Закупка концентрата минерального «Галит» и соли | 3 квартал 2023 |

ООО УК «Квадратные метры»

| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения работ | Исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт повысительных насосов без снятия с места | 1 шт. | с 01.07.2023 по 31.07.2023 | Специализи рованная организация |
| 2 | Ревизия запорной арматуры без снятия с места | Ду 100 мм 2 шт. | 25.06.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 3 | Прочистка выпусков канализации, колодцев | 12 шт. | с 01.06.2023 по 31.08.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 4 | Опрессовка тепловых узлов | 5 шт. 20 п.м. | с 16.07.2023 по 31.07.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 5 | Поверка приборов учета тепловой энергии | 3 комплекта | с 01.06.2023 по 15.09.2023 | Специализи рованная организация |
| 6 | Ревизия запорной арматуры без снятия с места | Ду 25 мм 20 шт. | с 04.06.2023 по 31.08.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции электрической проводки | - | с 01.07.2023 по 31.08.2023 | Специализи рованная организация |
| 8 | Техническое обслуживание ВРУ | 5 шт. | с 01.06.2023 по 30.06.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 9 | Окраска трубопроводов фасадного газопровода | 45 п.м. | с 01.06.2023 по 01.09.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 10 | Ремонт и обслуживание ГРП, трубопроводов, запорной арматуры | Согласно договора | в течении года | Специализи рованная организация |
| 11 | Покраска ящика и внутренней обвязки оборудования ГРП, забора | 1 шт. 10 м2 | с 01.06.2023 по 25.07.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 12 | Монтаж желобов, водосточных труб, отводов на козырьках перед входными дверями подъездов | 5 шт. | с 15.06.2023 по 15.09.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 13 | Латочный ремонт мягкой кровли | 25 м2 | с 15.06.2023 по 15.09.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 14 | Промазка битумной мастикой швов мягкой кровли | 100 п.м. | с 15.06.2023 по 15.09.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 15 | Устройство ж/б лотков на тротуарных дорожках для отвода дождевых вод | 35 п.м. | с 01.06.2023 по 27.08.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 16 | Протяжка креплений козырьков на вентиляционную шахту | 10 шт. | с 04.06.2023 по 29.04.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 17 | Промазка мастикой швов металлического профиля и примыканий кровли | 20 п.м. | с 01.07.2023 по 31.08.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 18 | Ремонт, покраска плит покрытия подпорной стены | 25 п.м. | с 20.07.2023 по 18.08.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 19 | Восстановление плитки цоколя | 2 м2 | с 18.06.2023 по 29.07.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 20 | Ремонт и закрытие слуховых окон чердачного помещения | 5 шт. | с 01.09.2023 по 15.09.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 21 | Ремонт фасада | 75 м2 | с 01.09.2023 по 15.09.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |
| 22 | Проверка дымоходов и вентканалов | 137 квартир | с 01.06.2023 по 15.09.2023 | ООО УК «Квадратные метры» |

ООО «Союз»

ул. Дунаевского 1 корп.1

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |
| 1 | Гидравлическое испытание системы ГВС | 01.06.2023 01.07.2023 | 100 п/м | При необходимости замена задвижек |
| 2 | Прокрутка, смазка шаровых кранов | 01.06.2023 01.08.2023 | 22 шт | При необходимости замена вентилей, кранов |
| 3 | Устранение не плотностей в соединениях трубопроводов | 01.06.2023 01.09.2023 | 2 шт. | Подтяжка резьбовых соединений, замена |
| 4 | Промывка и опрессовка пластинчатого водоподогревателя ГВС | 01.06.2023 01.07.2023 | 1 шт. | Специализированная организация |
| 5 | Восстановления изоляционного материала на трубопроводах | 01.06.2023 01.08.2023 | 6 п/м. | При необходимости ремонт и замена изоляции |
| 6 | Прокрутка, смазка шаровых кранов | 01.06.2023 01.07.2023 | 3 шт. | При необходимости замена |
| 7 | Ревизия запорной арматуры без снятия с места | 01.06.2023 01.07.2023 | 6 шт. | Ревизия, при необходимости замена |
| Отопление |
| 1 | Прокрутка, смазка шаровых кранов, заслонок | 01.06.2023 01.08.2023 | 8 шт. | При необходимости ремонт, замена |
| 2 | Ревизия контрольно-измерительных приборов | 01.06.2023 01.07.2023 | 18 шт. | При необходимости ремонт, замена |
| 3 | Ревизия термолегулятора | 01.06.2023 01.07.2023 | 1 шт. | При необходимости ремонт, замена |
| 4 | Восстановления изоляционного материала на трубопроводах системы отопления | 01.06.2023 01.08.2023 | 4 п/м | При необходимости замена |
| 5 | Опрессовка внутренней системы отопления | 01.06.2023 01.07.2023 | - | Специализирован ная организация |
| 6 | Заполнения внутренней системы отопления | 01.07.2023 | 3,5 м3 | Штатными силами |
| 7 | Опрессовка и промывка пластинчатого подогревателя | 01.06.2023 01.08.2023 | 1 | Штатными силами |
| Канализация |
| 1 | Устранение не плотностей в соединениях фасонных частей канализационных сетей общего пользования | 01.06.2023 01.08.2023 | 2 шт. | По мере износа замена фасонных частей, штатными силами |
| 2 | Проверка канализационных вытяжек | 01.01.2023 01.12.2023 | 8 шт. | При необходимости ремонт и прочистка |
| Электрооборудование |
| 1 | Испытания и измерения электрооборудования | 01.06.2023 01.08.2023 | - | Специализированная организация |
|  | Кровля |
| 1 | Ремонт кровельного покрытия | 01.06.2023 01.07.2023 | м2 | При необходимости ремонт |

ул. Дунаевского 1 корп.2

| Горячее водоснабжение |
| --- |
| 1 | Гидравлическое испытание системы ГВС | 01.07.2023 01.08.2023 | 100 п/м | При необходимости замена задвижек |
| 2 | Прокрутка, смазка шаровых кранов | 01.07.2023 01.08.2023 | 22 шт. | При необходимости замена вентилей, кранов |
| 3 | Устранение не плотностей в соединениях трубопроводов | 01.06.2023 01.08.2023 | 3 шт. | Подтяжка резьбовых соединений, замена |
| 4 | Промывка и опрессовка пластинчатого водоподогревателя ГВС | 01.07.2023 01.08.2023 | 1 шт. | Специализированная организация |
| 5 | Восстановления изоляционного материала на трубопроводах | 01.06.2023 01.08.2023 | 6 п/м. | При необходимости ремонт и замена изоляции |
| 6 | Прокрутка, смазка шаровых кранов | 01.07.2023 01.07.2023 | 4 шт. | При необходимости замена |
| 7 | Ревизия запорной арматуры без снятия с места | 01.06.2023 01.07.2023 | 6 шт. | Ревизия, при необходимости замена |
| Отопление |
| 1 | Прокрутка, смазка шаровых кранов, заслонок флянцевых | 01.06.2023 01.08.2023 | 8 шт. | При Необходимости ремонт, замена |
| 2 | Ревизия контрольно-измерительных приборов | 01.06.2023 01.07.2023 | 18 шт. | При необходимости ремонт, замена |
| 3 | Ревизия термолегулятора | 01.06.2023 01.07.2023 | 1 шт. | При необходимости ремонт, замена |
| 4 | Восстановления изоляционного материала на трубопроводах системы отопления | 01.06.2023 01.08.2023 | 2 п/м | При необходимости замена |
| 5 | Опрессовка внутренней системы отопления | 01.08.2023 | - | Специализированная организация |
| 6 | Заполнения внутренней системы отопления | 01.08.2023 | 3,5 м3 | Штатными силами |
| 7 | Опрессовка и промывка пластинчатого подогревателя | 01.06.2023 01.08.2023 | 1 | Штатными силами |
| Канализация |
| 1 | Устранение неплотностей в соединениях фасонных частей канализационных сетей общего пользования | 01.06.2023 01.08.2023 | 2 шт. | По мере износа замена фасонных частей, штатными силами |
| 2 | Проверка канализационных вытяжек | 01.07.2023 01.12.2023 | 8 шт. | При необходимости ремонт и прочистка |
| Электрооборудование |
| 1 | Испытания и измерения электрооборудования | 01.06.2023 01.08.2023 | - | Специализированная организация |
| Кровля |
| 1 | Ремонт кровельного покрытия | 01.07.2023 01.08.2023 | м2 | При необходимости ремонт |

ул. Дунаевского 1 корп.3

| Горячее водоснабжение |
| --- |
| 1 | Гидравлическое испытание системы ГВС | 01.06.2023 01.08.2023 | 100 п/м | При необходимости замена задвижек |
| 2 | Прокрутка, смазка шаровых кранов | 01.06.2023 01.07.2023 | 22 шт. | При необходимости замена вентилей, кранов |
| 3 | Устранение не плотностей в соединениях трубопроводов | 01.07.2023 01.08.2023 | 2 шт. | Подтяжка резьбовых соединений, замена |
| 4 | Промывка и опрессовка пластинчатого водоподогревателя ГВС | 01.06.2023 01.08.2023 | 1 шт. | Специализированная организация |
| 5 | Восстановления изоляционного материала на трубопроводах | 01.07.2023 01.08.2023 | 6 п/м. | При необходимости ремонт и замена изоляции |
| 6 | Прокрутка, смазка шаровых кранов | 01.07.2023 01.08.2023 | 4 шт. | При необходимости замена |
| 7 | Ревизия запорной арматуры без снятия с места | 01.06.2023 01.07.2023 | 6 шт. | Ревизия, при необходимости замена |
| Отопление |
| 1 | Прокрутка, смазка шаровых кранов, заслонок флянцевых | 01.06.2023 01.08.2023 | 8 шт. | При Необходимости ремонт, замена |
| 2 | Ревизия контрольно-измерительных приборов | 01.06.2023 01.07.2023 | 18 шт. | При необходимости ремонт, замена |
| 3 | Ревизия термолегулятора | 01.06.2023 01.07.2023 | 1 шт. | При необходимости ремонт, замена |
| 4 | Восстановления изоляционного материала на трубопроводах системы отопления | 01.06.2023 01.08.2023 | 4 п/м | При необходимости замена |
| 5 | Опрессовка внутренней системы отопления | 01.08.2023 | - | Специализированная организация |
| 6 | Заполнения внутренней системы отопления | 01.08.2023 | 3,5 м3 | Штатными силами |
| 7 | Опрессовка и промывка пластинчатого подогревателя | 01.06.2023 01.08.2023 | 1 | Штатными силами |
| Канализация |
| 1 | Устранение неплотностей в соединениях фасонных частей канализационных сетей общего пользования | 01.06.2023 01.08.2023 | 2 шт. | По мере износа замена фасонных частей, штатными силами |
| 2 | Проверка канализационных вытяжек | 01.01.2023 01.12.2023 | 8 шт. | При необходимости ремонт и прочистка |
| Электрооборудование |
| 1 | Испытания и измерения электрооборудования | 01.06.2023 01.08.2023 | - | Специализированная организация |
| Кровля |
| 1 | Ремонт кровельного покрытия | 01.06.2023 01.07.2023 | м2 | При необходимости ремонт |

ул. Первомайская 2 корпус 2

| Горячее водоснабжение |
| --- |
| 1 | Ревизия, ремонт задвижек с набивкой сальников | 01.06.2023 01.07.2023 | - | При необходимости замена задвижек |
| 2 | Прокрутка шаровых кранов, заслонок, смазка | 01.07.2023 01.08.2023 | 54 шт. | При необходимости замена вентелей, кранов |
| 3 | Гидравлические испытания системы ГВС | 01.06.2023 01.08.2023 | 900 п/м | Подтяжка резьбовых соединений, замена уплотнителя |
| 4 | Промывка и опрессовка пластинчатого водоподогревателя системы ГВС | 01.07.2023 01.08.2023 | 3 шт. | Специализированная организация |
| 5 | Восстановление изоляционного материала на трубопроводах | 01.06.2023 01.08.2023 | 5 п/м | При необходимости ремонт и замена изоляции |
| Холодное водоснабжение |
| 1 | Ревизия, ремонт задвижек прокрутка шаровых кранов, смазка | 01.06.2023 01.07.2023 | 17шт. | При необходимости замена |
| 2 | Устранение неплотностей в соединениях трубопроводов | 01.07.2023 01.08.2023 | 4 шт. | При необходимости замена участков трубопровода |
| 3 | Поверка приборов КИПиА | 15.10.2023 | 4 шт. | При необходимости замена |
| Отопление |
| 1 | Прокрутка шаровых кранов, заслонок, смазка | 01.06.2023 01.07.2023 | 54 шт. | При необходимости ремонт, замена |
| 2 | Ревизия контрольно-измерительных приборов | 01.06.2023 01.07.2023 | 42 шт. | При необходимости ремонт, замена |
| 3 | Ревизия терморегулятора | 01.06.2023 01.07.2023 | 6 шт. | При необходимости ремонт, замена |
| 4 | Восстановление изоляционного материала на трубопроводах | 01.06.2023 01.08.2023 | 2 п/м | При необходимости ремонт, замена |
| 5 | Опрессовка внутренней системы отопления | 01.07.2023 01.08.2023 | 1800 п/м | Специализированная организация |
| 6 | Заполнение внутренней системы отопления | 01.08.2023 | 3,5 м3 | Штатными силами. |
| 7 | Опрессовка и промывка пластинчатого водоподогревателя | 01.07.2023 01.08.2023 | 6 шт. | Специализированная организация |
| Канализация |
| 1 | Ревизия и промывка канализационных стояков, выпусков, очистка колодцев | 01.06.2023 01.08.2023 | 36 шт. | По мере возникновения засоров, штатными силами |
| 2 | Устранение и замена коллектора на больший диаметр, канализационных сетей общего пользования | 01.12.2023 | п/м | По мере износа замена фасонных частей, штатными силами |
| 3 | Проверка канализационных вытяжек | 01.06.2023 01.12.2023 | 3 шт. | При необходимости ремонт и прочистка |
| Электрооборудование |
| 1 | Испытания и измерения электрооборудования | 01.07.2023 01.08.2023 | - | Специализированная организация |
|  | Кровля |
| 1 | Ремонт кровельного покрытия | 01.06.2023 01.07.2023 | м2 | При необходимости ремонт |

ул. Юбилейная 21

| Холодное водоснабжение |
| --- |
| 1 | Прокрутка, смазка шаровых кранов | 01.07.2023 01.08.2023 | 8 шт. | При необходимости замена |
| 2 | Ревизия запорной арматуры без снятия с места | 01.06.2023 01.07.2023 | 8 шт. | Ревизия, при необходимости замена |
| Отопление |
| 1 | Прокрутка, смазка шаровых кранов, заслонок флянцевых | 01.06.2023 01.08.2023 | 4 шт. | При необходимости ремонт, замена |
| 2 | Поверка контрольно-измерительных приборов | 01.07.2023 01.09.2023 | 8 шт. | При необходимости ремонт, замена |
| 3 | Восстановления изоляционного материала на трубопроводах системы отопления | 01.07.2023 01.08.2023 | 2 п/м | При необходимости замена |
| 5 | Опрессовка внутренней системы отопления | 01.08.2023 | - | Специализированная организация |
| 6 | Заполнение внутренней системы отопления | 01.08.2023 | 3,5 м3 | Штатными силами |
| Канализация |
| 1 | Устранение неплотностей в соединениях фасонных частей канализационных сетей общего пользования | 01.07.2023 01.08.2023 | 2 шт. | По мере износа замена фасонных частей, штатными силами |
| 2 | Проверка канализационных вытяжек | 01.06.2023 01.12.2023 | 8 шт. | При необходимости ремонт и прочистка |
| Электрооборудование |
| 1 | Испытания и измерения электрооборудования | 01.06.2023 01.08.2023 | - | Специализированная организация |