30.10.2024 № 4704

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 08.11.2013 № 4175)», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537 (далее-Программа), с учетом ранее внесенных изменений постановлениями администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5519, от 21.12.2018 № 5076, от 05.12.2019 № 5867, от 26.10.2020 № 3378,от 03.03.2021 № 604, от 15.03.2022 № 717,от 21.10.2022 № 4034,от 27.03.2023 № 878, от 02.06.2023 № 1800,от 14.11.2023 № 4386, от 15.04.2024 № 1248, от 21.05.2024 № 1674, от 10.06.2024 №2127,следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1.Строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации программы 2018 – 2027 годы»;

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники  финансового обеспечения  Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 8 832 281,61тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 147 662,56 тыс. рублей;  2019 год – 176 837,53 тыс. рублей;  2020 год – 480 282,76 тыс. рублей;  2021 год – 595 447,37 тыс. рублей;  2022 год – 735 783,92 тыс. рублей;  2023 год – 573 893,85 тыс. рублей;  2024 год – 1 671 829,60 тыс. рублей;  2025 год – 4 310 105,32тыс. рублей;  2026 год – 87 280,37тыс. рублей;  2027 год – 53 158,33тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 8 832 281,62 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 147 662,56 тыс. рублей, в том числе:  92 301,14 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2019 год – 176 837,53 тыс. рублей, в том числе:  127 315,76 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2020 год – 480 282,76 тыс. рублей, в том числе:  415 154,47 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2021 год – 595 447,37 тыс. рублей, в том числе:  507 399,23 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2022 год – 735 783,92 тыс. рублей в том числе:  644 243,21 тыс. рублей за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2023 год – 573 893,85 тыс. рублей в том числе:  468 044,86 тыс. рублей за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2024 год – 1 671 829,60 тыс. рублей в том числе:  1 525 390,94 тыс. рублей за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2025 год – 4 310 105,32 тыс. рублей в том числе:  4 227 761,22 тыс. рублей за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2026 год – 87 280,37тыс. рублей;  28 587,13 тыс. рублей за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2027 год – 53 158,33тыс. рублей;  0,00тыс. рублей за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» Программы (далее - подпрограмма 1):

1.2.1.Строку «Сроки реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 1 2018 – 2027 годы»;

1.2.2. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники  финансового обеспечения  подпрограммы 1 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 5 831 683,94тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 18 440,84 тыс. рублей;  2019 год – 77 614,66 тыс. рублей;  2020 год – 52 061,74 тыс. рублей;  2021 год – 128 256,76 тыс. рублей;  2022 год – 490 927,97 тыс. рублей;  2023 год – 254 715,52 тыс. рублей;  2024 год – 1 146 272,76 тыс. рублей;  2025 год – 3 657 858,78 тыс. рублей;  2026 год – 5 534,91 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 5 831 683,94 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 18 440,84 тыс. рублей, в том числе:  13 970,36 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2019 год – 77 614,66 тыс. рублей, в том числе:  74 733,02 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2020 год – 52 061,74 тыс. рублей, в том числе:  49 860,36 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2021 год – 128 256,76 тыс. рублей, в том числе:  126 464,58 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2022 год – 490 927,97 тыс. рублей, в том числе:  486 018,69 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2023 год – 254 715,52 тыс. рублей, в том числе:  244 543,69 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2024 год – 1 146 272,76 тыс. рублей, в том числе:  1 122 120,82 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2025 год – 3 657 858,78 тыс. рублей, в том числе:  3 615 923,01 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2026 год – 5 534,91 тыс. рублей, в том числе:  00,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2027 год – 0,00тыс. рублей;  Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |

1.3. В разделе «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» подпрограммы 1абзац 5изложить в следующей редакции:«-Строительство подъездной дороги к проектируемому приюту для животных в селе Привольное, в том числе ПСД;»;

1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» Программы (далее - подпрограмма 2):

1.4.1. Строку «Сроки реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 2 2018 – 2027 годы»;

1.4.2. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники  финансового обеспечения  Подпрограммы 2 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 2 314 237,28 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 105 116,80 тыс. рублей;  2019 год – 78 105,67 тыс. рублей;  2020 год – 406 810,62 тыс. рублей;  2021 год – 447 008,00 тыс. рублей;  2022 год – 220 227,85 тыс. рублей;  2023 год – 282 507,15 тыс. рублей;  2024 год – 494 374,66тыс. рублей;  2025 год – 168 550,98тыс. рублей;  2026 год – 70 061,34 тыс. рублей;  2027 год – 41 474,21тыс. рублей;  в том числе:  за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 2 314 237,29 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – 105 116,80 тыс. рублей, в том числе:  78 330,78 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2019 год – 78 105,67 тыс. рублей, в том числе:  52 582,74 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2020 год – 406 810,62 тыс. рублей в том числе:  365 294,11 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2021 год – 447 008,00 тыс. рублей, в том числе:  380 934 ,65 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2022 год – 220 227,85 тыс. рублей в том числе:  158 224,52 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2023 год – 282 507,15 тыс. рублей в том числе:  223 501,17 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2024 год – 494 374,66 тыс. рублей в том числе:  403 270,12 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2025 год – 168 550,98 тыс. рублей в том числе:  160 123,43 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2026 год – 70 061,34 тыс. рублей, в том числе:  28 587,13 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2027 год – 41 474,21тыс. рублей, в том числе:  0,00 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |

1.5. В паспорте подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» Программы (далее - подпрограмма 3):

1.5.1.Строку «Сроки реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 3 2018 – 2027 годы»;

1.5.2. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники  финансового обеспечения  Подпрограммы 3 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составит 47 680,20 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 2 866,72 тыс. рублей;  2019 год – 3 600,00 тыс. рублей;  2020 год – 3 600,00 тыс. рублей;  2021 год – 4 113,65 тыс. рублей;  2022 год – 6 838,68 тыс. рублей;  2023 год – 5 438,70 тыс. рублей;  2024 год – 10 422,45 тыс. рублей;  2025 год – 3 600,00 тыс. рублей;  2026 год – 3 600,00 тыс. рублей;  2027 год – 3 600,00 тыс. рублей;  в том числе: |
|  | из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 47 680,20тыс. рублей,  в том числе по годам:  2018 год – 2 866,72 тыс. рублей;  2019 год – 3 600,00 тыс. рублей;  2020 год – 3 600,00 тыс. рублей;  2021 год – 4 113,65 тыс. рублей;  2022 год – 6 838,68 тыс. рублей;  2023 год – 5 438,70 тыс. рублей;  2024 год – 10 422,45 тыс. рублей;  2025 год – 3 600,00 тыс. рублей;  2026 год – 3 600,00 тыс. рублей;  2027 год – 3 600,00 тыс. рублей;  Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |

1.6. В паспорте подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» Программы (далее - подпрограмма 4):

1.6.1. Строку «Сроки реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 4 2018 – 2027 годы»;

1.6.2. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники  финансового обеспечения  подпрограммы 4 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 составит 11 591,09 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 100,00 тыс. рублей;  2019 год – 100,00 тыс. рублей;  2020 год – 98,57 тыс. рублей;  2021 год – 1 926,48 тыс. рублей;  2022 год – 2 543,15 тыс. рублей;  2023 год – 4 463,71 тыс. рублей;  2024 год –2 059,18 тыс. рублей;  2025 год – 100,00 тыс. рублей;  2026 год – 100,00 тыс. рублей;  2027 год – 100,00 тыс. рублей;  в том числе:  из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 11 591,09 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2018 год – 100,00 тыс. рублей;  2019 год – 100,00 тыс. рублей;  2020 год – 98,57 тыс. рублей;  2021 год – 1 926,48 тыс. рублей;  2022 год – 2 543,15 тыс. рублей;  2023 год – 4 463,71 тыс. рублей;  2024 год –2 059,18 тыс. рублей;  2025 год – 100,00 тыс. рублей;  2026 год – 100,00 тыс. рублей;  2027 год – 100,00 тыс. рублей;  Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |

1.7. В паспорте подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» Программы (далее - подпрограмма 5):

1.7.1. Строку «Сроки реализации подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 5 2018 – 2027 годы»;

1.7.2. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники  финансового обеспечения  подпрограммы 5 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 составит 118 999,84 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 9 277,90 тыс. рублей;  2019 год – 7 256,90 тыс. рублей;  2020 год – 11 130,42 тыс. рублей;  2021 год – 13 144,48 тыс. рублей;  2022 год – 15 246,27 тыс. рублей;  2023 год – 23 768,77 тыс. рублей;  2024 год – 18 700,55 тыс. рублей;  2025 год – 4 506,31 тыс. рублей;  2026 год – 7 984,12 тыс. рублей;  2027 год – 7 984,12 тыс. рублей  в том числе:  из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 118 999,84 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2018 год – 9 277,90 тыс. рублей;  2019 год – 7 256,90 тыс. рублей;  2020 год – 11 130,42 тыс. рублей;  2021 год – 13 144,48 тыс. рублей;  2022 год – 15 246,27 тыс. рублей;  2023 год – 23 768,77 тыс. рублей;  2024 год – 18 700,55 тыс. рублей;  2025 год – 4 506,31 тыс. рублей;  2026 год – 7 984,12 тыс. рублей;  2027 год – 7 984,12 тыс. рублей;  Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |

1.8. В паспорте подпрограммы 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» Программы (далее - подпрограмма 6):

1.8.1.Строку «Сроки реализации подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 6 2018 – 2027 годы»;

1.8.2.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники  финансового обеспечения  подпрограммы 6 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 составит 32 600,01 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 11 860,30 тыс. рублей;  2019 год – 10 160,30 тыс. рублей;  2020 год – 6 581,41 тыс. рублей;  2021 год – 998,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 3 000,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  в том числе:  из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 32 600,01 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2018 год – 11 860,30 тыс. рублей;  2019 год – 10 160,30 тыс. рублей;  2020 год – 6 581,41 тыс. рублей;  2021 год – 998,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 3 000,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |

1.9. В паспорте подпрограммы 8 «Безопасные качественные дороги города-курорта Пятигорска» (далее – подпрограмма 8):

1.9.1.Строку «Сроки реализации подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации подпрограммы 8 2018 – 2027 годы»;

1.9.2.Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники  финансового обеспечения  подпрограммы 8 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 8 составит 475 489,25 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год –0,00 тыс. рублей;  2019 год –0,00 тыс. рублей;  2020 год –0,00 тыс. рублей;  2021 год –0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год –0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год –475 489,25 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  в том числе:  из средств бюджета города-курорта Пятигорска – 475 489,25 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год –475 489,25 тыс. рублей;  451 714,78 тыс. рублей – за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год –0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |

1.10. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.11. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.12. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.13. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска – начальника Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянова И.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Пятигорска С.А.Марченко

Глава города Пятигорска Д.Ю.Ворошилов

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25.09.2024 года.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликования в газете «Пятигорская правда».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению администрации  города Пятигорска  от 30.10.2024 № 4704\_  Приложение 1  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА-КУРОРТА

ПЯТИГОРСКА (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММЫ) И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам | | | | | | | | | | | | Источник информации (методика расчета) <\*> |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы  и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - Программа) | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Цель 1 Программы: «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска  и увеличение ее пропускной способности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения | процентов | 5,99 | 5,98 | 5,97 | 5,97 | 5,95 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | | | 09,00 | Рассчитывается по формуле:  Dpd = (pdn / Op) x 100, где:  Dpd - доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения;  pdn - протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;  Op - общая протяженность дорог (улиц) местного значения (443,9 км). [Форма 3-ДГ(мо)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=458306&dst=102370)«Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них за 2022 год» |
| Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 1: «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного  состояния существующей сети автомобильных дорог» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | км | 2,60 | 2,65 | 2,67 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 2,95 | | | 3,00 | Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по [форме № КС-3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100254)) Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы учитывается нарастающим итогом от базового 2016 года (2,5 км) |
| 1.1.2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 8,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | На основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) |
| 1.1.3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - | | | - | На основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) |
| 1.1.4 | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии | процентов | - | - | 36,4 | 36,2 | 36,0 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | | | 9,00 | Рассчитывается по формуле:  QPRn = (PRn / Op) x 100, где:  QPRn - доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии;  PRn - протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики которых находятся в неудовлетворительном состоянии (на основании Акта ежегодного комплексного обследования улично-дорожной сети города - курорта Пятигорска);  Op - общая протяженность дорог (улиц) местного значения (443,9 км) |
| 1.1.5. | протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | пог. км | - | - | - | - | - | 0,4623 | 0,5425 | 0,5425 | 0,6047 | | | 0,6047 | Рассчитывается по формуле:  Пнс = Рис + Рn + Рn+1, где  Пнс - протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;  Рис - протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2023 год;  Рn - протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных в отчетном году (На основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168));  Рn+1 - протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах, улучшивших свое техническое состояние в год (годы), предшествующие отчетному, после 2023 года. |
| II. Цель 2 Программы «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и  улучшение уровня обслуживания пользователей» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения | процентов | 9,65 | 9,79 | 9,94 | 10,08 | 10,22 | 10,24 | 10,26 | 10,28 | 10,30 | | | 10,32 | Рассчитывается по формуле:  Pd = (Pr + Pn + Pn+1) / Op x 100, где  Pd - доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, улучшивших свое техническое состояние;  Pr - протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, улучшивших свое техническое состояние в текущем году;  Pn - протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, улучшивших свое техническое состояние в период с 2014 г. по 2017 г. (39,93 км);  Pn+1 - протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, улучшивших свое техническое состояние в год (годы), предшествующие отчетному, после 2017 года;  Op - общая протяженность дорог (улиц) местного значения (443,9 км). [Форма 3-ДГ(мо)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=458306&dst=102370)«Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них за 2022 год» |
| Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 2: «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | тыс. м2 | 240,16 | 240,76 | 241,36 | 241,56 | 242,96 | 243,16 | 243,26 | 243,26 | 243,26 | | | 243,26 | Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48 (на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) Площадь учитывается нарастающим итогом от базового 2016 года (239,56 тыс. м2) |
| 2.1.2 | Площадь автомобильных дорог местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах | тыс. м2 | - | 6,100 | - | - | - | - | - | - | - | | | - | На основании: акта о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) |
| III. Цель 3 Программы «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | Рассчитывается по формуле:  Kd = (Ks / Km) x 100, где  Kd - доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание);  Ks - количество ливневых канализаций, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание) в текущем году;  Km - общее количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске (41 ед.). Сведения для расчета предоставляются ответственным исполнителем подпрограммы согласно данным ежегодно утверждаемого Титульного списка |
| Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»  (далее - Подпрограмма 3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 3: «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание сетей ливневой канализации» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), в текущем году | единиц | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | 41 | Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание) в текущем году |
| 3.1.2 | Сокращение потребности строительства ливневых коллекторов | процентов | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | | | - | Рассчитывается по формуле:  Sp = (Pkn + N) / Pox 100, где  Sp - сокращение потребности строительства ливневых коллекторов;  Pkn - протяженность построенных ливневых коллекторов в текущем году;  N - протяженность построенных ливневых коллекторов в предшествующие годы реализации подпрограммы;  Po - общая потребность строительства |
| IV. Цель 4 Программы «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности | процентов | 83,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | Рассчитывается по формуле:  Da = (Ks + Kn) / Ppx 100, где  Da - доля автомобильных дорог (улиц), по которым в текущем году осуществлено изготовление технических планов от общей потребности;  Ks - количество технических планов, изготовленных в текущем году;  Kn - количество технических планов, изготовленных в предыдущие годы реализации подпрограммы;  Pp - общее количество технических планов, требуемых к разработке (113 ед.). В период 2013 - 2015 гг. изготовлено 592 ед. технических планов. Форма «Отчетные сведения о результатах реализации программы», утвержденная приказом МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» от 26 мая 2014 г. № 63 на основании отчетных форм: Акта о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) |
| Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» (далее - Подпрограмма 4) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 4: «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Количество технических планов (паспорт) автомобильных дорог общего пользования местного значения | единиц | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | Количество технических планов (паспортов) автомобильных дорог общего пользования местного значения утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48 |
| 4.1.2 | Количество проектов организации дорожного движения | единиц | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | Количество проектов организации дорожного движения определяется по форме утвержденной приказом ответственного исполнителя - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» от 07.07.2017 № 48 |
| V. Цель 5 Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | процентов | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | - | - | - | - | - | | | - | Рассчитывается по формуле:  Ddtp = (Kdtp / Kts) x 100, где  Ddtp - доля дорожно-транспортных происшествий по городу-курорту Пятигорску;  Kdtp - количество дорожно-транспортных происшествий по городу-курорту Пятигорску, зарегистрированных в текущем году;  Kts - общее количество зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску. На основании отчетных сведений ОГИБДД ОВД России по г. Пятигорску и РЭО ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 5) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 5: «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных  происшествий, в том числе с участием детей» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий | процентов | 12,10 | 11,86 | 11,58 | 11,33 | 11,04 | 11,02 | 11,00 | 10,98 | 10,96 | | | 10,95 | Рассчитывается по формуле:  Pdtp = Kg / (Kg + Kp) x 100, где  Kg - число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу-курорту Пятигорску;  Kp - количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу-курорту Пятигорску. На основании отчетных сведений ОГИБДД ОВД России по г. Пятигорску и РЭО ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску |
| 5.1.2 | Количество человек, прошедших теоретические и практические занятия и мероприятия в центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе учреждения дополнительного образования | человек | - | - | - | - | не менее 3000 | не менее 3000 | не менее 3000 | не менее 3000 | не менее 3000 | | | не менее 3000 | Форма отчета о посещаемости и вовлеченности в мероприятия, утвержденная приказом МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»№ 800 от 21.06.2021 |
| VI. Цель 6 Программы «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг  транспортного комплекса» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске | процентов | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | - | - | - | - | - | | | - | Рассчитывается по формуле:  Dva = (Kat / Kpv) x 100, где  Dva - доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске;  Kat - число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам за отчетный год;  Kpv - плановое количество рейсов за отчетный год.  «Отчет об осуществлении регулярных перевозок», [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=194580) Министерства транспорта Российской Федерации от 16 декабря 2015 № 367 |
| 6.2 | Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске | процентов | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | - | - | - | - | - | | | - | Рассчитывается по формуле:  Dvr = (Kкt / Kpvr) x 100, где  Dvr - доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске;  Kкt - число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям за отчетный год;  Kpvr - плановое количество рейсов за отчетный год.  «Отчет об осуществлении регулярных перевозок», [приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=194580) Министерства транспорта Российской Федерации от 16 декабря 2015 № 367 |
| 6.3 | Доля технически исправного подвижного состава городского электрического транспорта, осуществляющего передвижение по рельсовым путям, оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной безопасности от общего количества подвижного состава | процентов | - | 28,4 | 28,4 | 57,5 | - | - | - | - | - | | | - | Рассчитывается по формуле:  Dts = (Kps + Kps1 + Kts + Kts1) / Opsx 100, где  Dts - Доля технически исправного подвижного состава городского электрического транспорта, осуществляющего передвижение по рельсовым путям, оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной безопасности от общего количества подвижного состава;  Kps - количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов в текущем году (отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении результатов предоставления субсидии);  Kps1 - количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов в предшествующие годы реализации программы (отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении результатов предоставления субсидии);  Kts - количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта в текущем году (отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении результатов предоставления субсидии);  Kts1 - количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в предшествующие годы реализации программы (отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении результатов предоставления субсидии);  Ops - общее количество подвижного состава (информация по данным предприятия городского электрического транспорта, при предоставлении оборотной ведомости) |
| 6.4 | Доля протяженности отремонтированной контактной сети, трамвайного пути в общей протяженности контактной сети, трамвайного пути | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | Рассчитывается по формуле:  Doks = (Pks + Ptp) / O x 100, где:  Doks - доля протяженности отремонтированной контактной сети, трамвайного пути в общей протяженности контактной сети, трамвайного пути;  Pks - протяженность отремонтированной контактной сети;  Ptp - протяженность отремонтированного трамвайного пути;  O - общая протяженность контактной сети, трамвайного пути. Информация по данным предприятия городского электрического транспорта по формам, утвержденным администрацией города Пятигорска |
| VII. Цель 7 Программы «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его платежеспособности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Убыток предприятия городского электрического транспорта не должен превышать значение предыдущего года |  | - | <= значения предыдущего года | - | <= значения предыдущего года | - | - | - | - | - | | | - | «Отчет о финансовых результатах», [Приложение 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325040&dst=303) к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н |
| Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 6) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 6: «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам | Количество случаев | 5344 | 5340 | 5335 | 5330 | - | - | - | - | - | | | - | «Отчет об осуществлении регулярных перевозок», [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=194580) Министерства транспорта Российской Федерации от 16 декабря 2015 № 367 |
| 6.1.2 | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям | Количество случаев | 2158 | 2154 | 2150 | 2150 | - | - | - | - | - | | - | | «Отчет об осуществлении регулярных перевозок», [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=194580) Министерства транспорта Российской Федерации от 16 декабря 2015 № 367 |
| 6.1.3 | Количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов | единиц | - | - | - | не менее 5 | - | - | - | - | - | | - | | Информация по данным предприятия городского электрического транспорта по формам, утвержденным администрацией города Пятигорска |
| 6.1.4 | Количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | единиц | - | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - | | - | | План размещения технических средств обеспечения транспортной безопасности транспортных средств предприятия городского электрического транспорта, утвержденный предприятиям |
| 6.1.5 | Протяженность отремонтированной контактной сети, трамвайного пути | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | Информация по данным предприятия городского электрического транспорта по формам, утвержденным администрацией города Пятигорска |
|  | в том числе спецчастей трамвайного пути | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | Информация по данным предприятия городского электрического транспорта по формам, утвержденным администрацией города Пятигорска |
| 6.1.6 | Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) в городе-курорте Пятигорске | да/нет | - | - | - | - | - | - | - | да | - | | | - | Данные по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) в городе-курорте Пятигорске предоставляются отделом транспорта и связи МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» |
| Задача 2 Подпрограммы 6: «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Сумма субсидии на покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | - | <= значения предыдущего года | - | - | - | - | - | - | - | | | - | «Отчет о финансовых результатах», [Приложение 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325040&dst=303) к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н |
| VIII. Цель 8 Программы: «Устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в части обеспечения безопасности и качества автомобильных дорог | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | | | 15 | Рассчитывается по формуле:  Р = (Сфб + Скб) / Сгб, где  Р - объем привлеченных из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в части обеспечения безопасности и качества автомобильных дорог;  Сфб - средства федерального бюджета;  Скб - средства бюджета Ставропольского края;  Сгб - средства бюджета города. |
| Подпрограмма 8 «Безопасные качественные дороги города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 8: «Повышение безопасности участников дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям в отчетном году | км | - | - | - | - | - | - | - | 9,115 | 0,00 | | | 0,00 | На основании: акта о приемке выполненных работ по [форме № КС-2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=26303&dst=100168) |
| 8.1.2. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий к уровню 2024 года, на конец года | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | | | 50 | Рассчитывается по формуле:  КМкдтп = КМотг / КМ2024 x 100%, где  КМкдтп - количество мест концентрации ДТП;  КМотг - количество мест концентрации ДТП в отчетном году;  КМ2024 - количество мест концентрации ДТП в 2024 году (на основании данных ГИБДД Отдела МВД России по г. Пятигорску) |
| 8.2. | доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящейся в нормативном состоянии | проценты | - | - | - | - | - | - | - | 60,54 | 60,54 | | | 60,54 | Рассчитывается по формуле:  Dd = (Pn + Pr + Pr+1) / Po x 100, где  Dd - доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящейся в нормативном состоянии;  Pn - протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, находящейся в нормативном состоянии;  Pr - протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, улучшивших свое техническое состояние в отчетном году;  Pr+1 - протяженность автомобильных дорог (улиц) местного значения, улучшивших свое техническое состояние в год (годы), предшествующие отчетному;  Po - общая протяженность дорог (улиц) местного значения (459,8 км). [Форма 3-ДГ (мо)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=458306&dst=102370)«Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них за 2023 год» |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска,  управляющий делами  администрации города Пятигорска | А.А. Малыгина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению администрации  города Пятигорска  от 30.10.2024 № 4704  Приложение 2  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения | | | | | | | | | |
| по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа всего, в том числе: | | 147662,56 | 176837,53 | 480282,76 | 595447,37 | 73 5783,92 | 573 893,85 | 1 671 829,60 | 4 310 105,32 | 87 280,37 | 53 158,33 |
|  |  | БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 147662,56 | 176837,53 | 480282,76 | 595447,37 | 73 5783,92 | 57 3893,85 | 1 671 829,60 | 4 310 105,32 | 87 280,37 | 53 158,33 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края [<\*>](#P3311) (далее - краевой бюджет) | 92301,14 | 127315,76 | 415154,47 | 507399,23 | 644243,21 | 468044,86 | 1 525 390,94 | 4 227 761,22 | 28 587,13 | 0,00 |
|  | в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» (далее - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска») | 92301,14 | 127315,76 | 415154,47 | 507399,23 | 644243,21 | 468044,86 | 1 525 390,94 | 4 227 761,22 | 28 587,13 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета [<\*\*>](#P3312) | 55361,42 | 49521,77 | 65128,29 | 88048,14 | 91540,71 | 105848,99 | 146 438,66 | 82 344,10 | 58 693,24 | 53 158,33 |
|  | в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 43481,12 | 39341,47 | 57326,88 | 86308,92 | 90793,49 | 103181,21 | 145 691,44 | 81 596,88 | 57 946,02 | 52 411,11 |
|  |  | соисполнителю подпрограммы - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 20,00 | 20,00 | 1220,00 | 741,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 |
|  |  | соисполнителю подпрограммы - администрации города Пятигорска | 11860,30 | 10160,30 | 1581,41 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнителю подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | - | - | 5000,00 | 998,00 | - | 1920,56 | - | - | - | - |
|  |  | НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ города-курорта Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | I. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | |  |
|  | подпрограмма всего: | | 18440,84 | 77614,66 | 52061,74 | 128256,76 | 490927,97 | 254715,52 | 1 146 272,76 | 3 657 858,78 | 5 534,91 | 0,00 |
|  |  | БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 18440,84 | 77614,66 | 52061,74 | 128256,76 | 490927,97 | 254715,52 | 1 146 272,76 | 3 657 858,78 | 5 534,91 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 13970,36 | 74733,02 | 49860,36 | 126464,58 | 486018,69 | 244543,69 | 1 122 120,82 | 3 615 923,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 13970,36 | 74733,02 | 49860,36 | 126464,58 | 486018,69 | 244543,69 | 1 122 120,82 | 3 615 923,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 4470,48 | 2881,64 | 2201,38 | 1792,18 | 4909,28 | 10171,83 | 24 151,94 | 41 935,77 | 5 534,91 | 0,00 |
|  | в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 4470,48 | 2881,64 | 2201,38 | 1792,18 | 4909,28 | 10171,83 | 24 151,94 | 41 935,77 | 5 534,91 | 0,00 |
|  |  | НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ города-курорта Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  | 18440,84 | 77614,66 | 52061,74 | 128256,76 | 490927,97 | 254715,52 | 304 220,28 | 3 657 858,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 18440,84 | 77614,66 | 52061,74 | 128256,76 | 490927,97 | 254715,52 | 304 220,28 | 3 657 858,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета | 13970,36 | 74733,02 | 49860,36 | 126464,58 | 486018,69 | 244543,69 | 294 910,60 | 3 615 923,01 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 13970,36 | 74733,02 | 49860,36 | 126464,58 | 486018,69 | 244543,69 | 294 910,60 | 3 615 923,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 4470,48 | 2881,64 | 2201,38 | 1792,18 | 4909,28 | 10171,83 | 9 309,68 | 41 935,77 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 4470,48 | 2881,64 | 2201,38 | 1792,18 | 4909,28 | 10171,83 | 9 309,68 | 41 935,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  | - | - | - | - | - | - | 842 052,48 | 0,00 | 5 534,91 | 0,00 |
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | 842 052,48 | 0,00 | 5 534,91 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета | - | - | - | - | - | - | 827 210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - | 827 210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - | 14 842,26 | 0,00 | 5 534,91 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | - | - | - | - | - | - | 14 842,26 | 0,00 | 5 534,91 | 0,00 |
| 2. | II. Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| подпрограмма всего: | | 105116,80 | 78105,67 | 406810,62 | 447008,00 | 220227,85 | 282507,15 | 494 374,66 | 168 550,98 | 70 061,34 | 41 474,21 |
|  | БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 105116,80 | 78105,67 | 406810,62 | 447008,00 | 220227,85 | 282507,15 | 494 374,66 | 168 550,98 | 70 061,34 | 41 474,21 |
|  | средства краевого бюджета | 78330,78 | 52582,74 | 365294,11 | 380934,65 | 158224,52 | 223501,17 | 403 270,12 | 160 123,43 | 28 587,13 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 78330,78 | 52582,74 | 365294,11 | 380934,65 | 158224,52 | 223501,17 | 403 270,12 | 160 123,43 | 28 587,13 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 26786,02 | 25522,93 | 41516,51 | 66073,35 | 62003,33 | 59005,98 | 91 104,54 | 8 427,55 | 41 474,21 | 41 474,21 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 26786,02 | 25522,93 | 41516,51 | 66073,35 | 62003,33 | 59005,98 | 91 104,54 | 8 427,55 | 41 474,21 | 41 474,21 |
|  |  | НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ города-курорта Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  | 105116,80 | 78105,67 | 406810,62 | 447008,00 | 220227,85 | 282507,15 | 478 717,47 | 168 550,98 | 70 061,34 | 41 474,21 |
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 105116,80 | 78105,67 | 406810,62 | 447008,00 | 220227,85 | 282507,15 | 478 717,47 | 168 550,98 | 70 061,34 | 41 474,21 |
|  | средства краевого бюджета | 78330,78 | 52582,74 | 365294,11 | 380934,65 | 158224,52 | 223501,17 | 403 270,12 | 160 123,43 | 28 587,13 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 78330,78 | 52582,74 | 365294,11 | 380934,65 | 158224,52 | 223501,17 | 403 270,12 | 160 123,43 | 28 587,13 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 26786,02 | 25522,93 | 41516,51 | 66073,35 | 62003,33 | 59005,98 | 75 447,35 | 8 427,55 | 41 474,21 | 41 474,21 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 26786,02 | 25522,93 | 41516,51 | 66073,35 | 62003,33 | 59005,98 | 75 447,35 | 8 427,55 | 41 474,21 | 41 474,21 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Установка, ремонт и содержание остановок общественного транспорта» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 657,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 15 657,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 15 657,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 657,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 657,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | III. Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| подпрограмма всего: | | 2866,72 | 3600,00 | 3600,00 | 4113,65 | 6838,68 | 5438,70 | 10 422,45 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
|  | БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 2866,72 | 3600,00 | 3600,00 | 4113,65 | 6838,68 | 5438,70 | 10 422,45 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
|  | средства местного бюджета | 2866,72 | 3600,00 | 3600,00 | 4113,65 | 6838,68 | 5438,70 | 10422,45 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 2866,72 | 3600,00 | 3600,00 | 4113,65 | 6838,68 | 5438,70 | 10422,45 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
|  |  | НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ города-курорта Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  | 2866,72 | 3600,00 | 3600,00 | 4113,65 | 6838,68 | 5438,70 | 10422,45 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 2866,72 | 3600,00 | 3600,00 | 4113,65 | 6838,68 | 5438,70 | 10422,45 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
|  | средства местного бюджета | 2866,72 | 3600,00 | 3600,00 | 4113,65 | 6838,68 | 5438,70 | 10422,45 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 2866,72 | 3600,00 | 3600,00 | 4113,65 | 6838,68 | 5438,70 | 10422,45 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |
| 4. | IV. Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» | | | | | | | | | | | |
| подпрограмма всего: | | 100,00 | 100,00 | 98,57 | 1926,48 | 2543,15 | 4463,71 | 2 059,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 100,00 | 100,00 | 98,57 | 1926,48 | 2543,15 | 4463,71 | 2 059,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | средства местного бюджета | 100,00 | 100,00 | 98,57 | 1926,48 | 2543,15 | 4463,71 | 2 059,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнителю подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» | 100,00 | 100,00 | 98,57 | 1926,48 | 2543,15 | 2543,15 | 2 059,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ города-курорта Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  | 100,00 | 100,00 | 98,57 | 1926,48 | 2543,15 | 4463,71 | 2 059,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 100,00 | 100,00 | 98,57 | 1926,48 | 2543,15 | 4463,71 | 2 059,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | средства местного бюджета | 100,00 | 100,00 | 98,57 | 1926,48 | 2543,15 | 4463,71 | 2 059,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнителю подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  |  | 1920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 100,00 | 100,00 | 98,57 | 1926,48 | 2543,15 | 2543,15 | 2 059,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | V. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| подпрограмма всего: | | 9277,90 | 7256,90 | 11130,42 | 13144,48 | 15246,27 | 23768,77 | 18 700,55 | 4 506,31 | 7 984,12 | 7 984,12 |
|  | БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 9277,90 | 7256,90 | 11130,42 | 13144,48 | 15246,27 | 23768,77 | 18 700,55 | 4 506,31 | 7 984,12 | 7 984,12 |
|  | средства местного бюджета | 9277,90 | 7256,90 | 11130,42 | 13144,48 | 15246,27 | 23768,77 | 18 700,55 | 4 506,31 | 7 984,12 | 7 984,12 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 9257,90 | 7236,90 | 9910,42 | 12403,26 | 14499,05 | 23021,55 | 17 953,33 | 3 759,09 | 7 236,90 | 7 236,90 |
|  | соисполнителю подпрограммы - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 20,00 | 20,00 | 1220,00 | 741,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 | 747,22 |
|  |  | НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ города-курорта Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  | 9277,90 | 7256,90 | 9930,42 | 12417,26 | 14519,05 | 23041,55 | 17 973,33 | 3 779,09 | 7 256,90 | 7 256,90 |
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 9277,90 | 7256,90 | 9930,42 | 12417,26 | 14519,05 | 23041,55 | 17 973,33 | 3 779,09 | 7 256,90 | 7 256,90 |
|  | средства местного бюджета | 9277,90 | 7256,90 | 9930,42 | 12417,26 | 14519,05 | 23041,55 | 17 973,33 | 3 779,09 | 7 256,90 | 7 256,90 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 9257,90 | 7236,90 | 9910,42 | 12403,26 | 14499,05 | 23021,55 | 17 953,33 | 3759,09 | 7 236,90 | 7 236,90 |
|  | соисполнителю подпрограммы - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 14,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 5.2 | Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  | - | - | 1200,00 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 |
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | - | - | 1200,00 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 |
|  | средства местного бюджета | - | - | 1200,00 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 |
|  | соисполнителю подпрограммы - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | - | - | 1200,00 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 | 727,22 |
| 6. | VI. Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| подпрограмма всего: | | 11860,30 | 10160,30 | 6581,41 | 998,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 11860,30 | 10160,30 | 6581,41 | 998,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 11860,30 | 10160,30 | 6581,41 | 998,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнителю подпрограммы - администрации города Пятигорска | 11860,30 | 10160,30 | 1581,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнителю подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | - | - | 5000,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ города-курорта Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  | 11860,30 | 10160,30 | 6581,41 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 11860,30 | 10160,30 | 6581,41 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 11860,30 | 10160,30 | 6581,41 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнителю подпрограммы - администрации города Пятигорска | 11860,30 | 10160,30 | 1581,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | соисполнителю подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | - | - | 5000,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения общественным транспортом в городе-курорте Пятигорске» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  | - | - | - | - | - | 3000,00 | - | - | - | - |
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | - | - | - | - | - | 3000,00 | - | - | - | - |
|  | средства местного бюджета | - | - | - | - | - | 3000,00 | - | - | - | - |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» | - | - | - | - | - | 3000,00 | - | - | - | - |
| 8. | VIII. Подпрограмма 8 «Безопасные качественные дороги города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | | | | |
| подпрограмма всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 489,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | БЮДЖЕТ города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 489,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 714,78 | 0,0 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 714,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 774,47 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 774,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ города-курорта Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 489,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 489,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 714,78 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 714,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 774,47 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственному исполнителю - МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 774,47 | 0,00 | 0,00 |
| \* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; | | | | | | | | | | | |
| \*\* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов. | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска,  управляющий делами  администрации города Пятигорска | А.А. Малыгина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к постановлению администрации  города Пятигорска  от 30.10.2024 № 4704  Приложение 3  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |

СВЕДЕНИЯ

О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ

ПРОГРАММЫ, ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм по годам | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель 1 «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2. | Цель 2 «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Цель 3 «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4. | Цель 4 «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5. | Цель 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6. | Цель 6 «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса» | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7. | Цель 7 «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его платежеспособности» | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8. | Цель 8 «Устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 2 «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 3 «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание сетей ливневой канализации» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача 4 «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Задача 5 «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Задача 6 «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7.1. | Задача 7 «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Подпрограмма 8 «Безопасные качественные дороги города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Задача 8: «Повышение безопасности участников дорожного движения» | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска,  управляющий делами  администрации города Пятигорска | А.А. Малыгина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к постановлению администрации  города Пятигорска  от 30.10.2024 № 4704  Приложение 4  к муниципальной программе  города-курорта Пятигорска  «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - Программа) | | | | | |
| I. Цель 1 Программы: «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности» | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участник - МКУ «Управление капитального строительства» | 2018 | 2027 | [Индикатор 1.1](#P1457), указанный в приложении 1 программы |
| Задача 1 Подпрограммы 1: «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог» | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участник - МКУ «Управление капитального строительства» | 2018 | 2027 | [Показатели 1.1.1](#P1479), [1.1.4](#P1518), указанные в приложении 1 к программе |
| 1.2. | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»;  участник - МКУ «Управление капитального строительства» | 2023 | 2027 | [Показатель 1.1.5](#P1537), указанный в приложении 1 к программе |
| II. Цель 2 Программы: «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей» | | | | | |
| 2. | Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2) | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участник - МКУ «Управление капитального строительства» | 2018 | 2027 | [Индикатор 2.1](#P1560), указанный в приложении 1 программы |
| Задача 1 Подпрограммы 2: «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участник - МКУ «Управление капитального строительства» | 2018 | 2027 | [Показатели 2.1.1](#P1583), [2.1.2](#P1596), указанные в приложении 1 к программе |
| 2.2. | Основное мероприятие «Установка, ремонт и содержание остановок общественного транспорта» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» | 2024 | 2027 | [Показатель 2.1.1](#P1583), указанный в приложении 1 к Программе |
| III. Цель 3 Программы: «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска» | | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 3) | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участник - МКУ «Управление капитального строительства» | 2018 | 2027 | [Индикатор 3.1](#P1610), указанный в приложении 1 программы |
| Задача 1 Подпрограммы 3: «Ремонт, строительство, реконструкция и содержание сетей ливневой канализации» | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; участник - МКУ «Управление капитального строительства» | 2018 | 2027 | [Показатели 3.1.1](#P1632) - [3.1.2](#P1645), указанные в приложении 1 к программе |
| IV. Цель 4 Программы: «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети» | | | | | |
| 4. | Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» (далее - Подпрограмма 4) | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | [Индикатор 4.1](#P1666), указанный в Приложении 1 программы |
| Задача 1 Подпрограммы 4: «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов» | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | [Показатели 4.1.1](#P1688) и [4.1.2](#P1701), указанные в приложении 1 к программе |
| V. Цель 5 Программы: «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» | | | | | |
| 5. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 5) | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; соисполнители: МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; администрация города Пятигорска; участник - МКУ «Управление капитального строительства» | 2018 | 2027 | [Индикатор 5.1](#P1715), указанный в приложении 1 программы |
| Задача 1 Подпрограммы 5: «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей» | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; соисполнители: МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; администрация города Пятигорска; участник - МКУ «Управление капитального строительства» | 2018 | 2027 | [Показатель 5.1.1](#P1737), указанный в приложении 1 к программе |
| 5.2. | Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | Соисполнитель: МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2020 | 2027 | [Показатель 5.1.2](#P1755), указанный в приложении 1 к программе |
| VI. Цель 6 Программы: «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса» | | | | | |
| 6. | Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 6) | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»; соисполнитель - администрация города Пятигорска; соисполнитель - администрация города Пятигорска; соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2018 | 2027 | [Индикаторы 6.1](#P1770) - [6.4](#P1832), указанные в приложении 1 программы |
| Задача 1 Подпрограммы 6: «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта» | | | | | |
| 6.1. | Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | Соисполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска | 2018 | 2027 | [Показатели 6.1.1](#P1868) - [6.1.5](#P1920), указанные в приложении 1 к программе |
| 6.2. | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения общественным транспортом в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» | 2021 | 2027 | [Показатель 6.1.6](#P1946), указанный в приложении 1 к программе |
| VII. Цель 7 Программы: «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его платежеспособности» | | | | | |
| 7. | Подпрограмма «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | [Индикатор 7.1](#P1853), указанный в Приложении 1 программы |
| Задача 2 Подпрограммы 6: «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | | | | | |
| 7.1. | Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | Соисполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска | 2018 | 2027 | [Показатель 6.2.1](#P1960), указанный в Приложении 1 к программе |
| VIII. Цель 8 Программы: «Устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | | | | | |
| 8. | Подпрограмма «Безопасные качественные дороги города-курорта Пятигорска» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» | 2025 | 2027 | [Индикаторы 8.1](#P1975) и [8.2](#P2029), указанные в приложении 1 к Программе |
| Задача 1 Подпрограммы 8: «Повышение безопасности участников дорожного движения» | | | | | |
| 8.1. | Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Ответственный исполнитель - МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» | 2025 | 2027 | [Показатели 8.1.1](#P1997) и [8.1.2](#P2010), указанные в приложении 1 к Программе |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации  города Пятигорска,  управляющий делами  администрации города Пятигорска | А.А. Малыгина |