ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» за 2018 год

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3536. В 2018 году постановлением администрации города № 5079 от 21.12.2018 г вносились изменения.

Реализация Программы в 2018 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» на 2018 год, утвержденным приказом МУ «УАСиЖКХ администрации города Пятигорска» от 29.12.2017г. №92.

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2018 г. было запланировано 238 184,24 тыс.руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 233 531,23 тыс. руб., что составляет 98,1 % к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета Ставропольского края - 56 999,13 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города - 176 532,10 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

2. По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» кассовое исполнение составило 232 221,23 руб. или 98,0% от сводной бюджетной росписи на 31.12.2018г. ( 236 874,24 руб.)

2.1. По основному мероприятию «Обращение с отходами производства и потребления»кассовое исполнение составило 1 416,26 тыс. руб., что составляет 57,5 % от уточненного годового плана.

Средства освоены на 57,5 % по следующим причинам:

- экономия по результатам проведения закупочных процедур 130,022 тыс. руб.;

- средства в размере 899,99 тыс. руб. выделены в декабре 2018г., в связи с чем, учитывая сроки организации конкурсных процедур, освоение указанных средств в 2018 году было невозможно.

Проведены следующие мероприятия:

- охрана полигона ТБО по ул. Маршала Жукова (12 месяцев);

- мероприятия по обеспечению экологической безопасности на полигоне ТБО (организация и проведение экологической экспертизы, разработка электронного паспорта территории объекта);

- выполнение химического анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод.

- в газете «Пятигорская правда» от 21.07.2018г. размещена информация о проведении в Комсомольском парке и парке Победы экологических акций по ликвидации амброзии с корнем ручным способом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с участием жителей города-курорта Пятигорска (участников акций);

2.2. По основному мероприятию *«Охрана водных ресурсов»* кассовое исполнение составило 484,11 тыс. руб., что составляет 99,1 % от уточненного годового плана.2 1 подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- проведение берегоукрепительных работ в районе Новопятигорского озера, выполнен ремонт берегоукрепления площадью 316 м2.;

- задекларировано гидротехническое сооружение, застрахована гражданская ответственность владельца водного объекта (ГТС Новопятигорское озеро);

- выполнены работы по очистке русла реки Подкумок 33,5 м3.

2.3. По основному мероприятию *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* кассовое исполнение составило 67 040,59 тыс. руб., что составляет 98,9 % от уточненного годового плана 67 811,34 тыс. руб.

Проведены следующие мероприятия:

- противопожарные мероприятия в городских лесах;

- высажено 503 841 шт. цветов.

- выполнены работы по кошению газонов 3 927 234,05 м2.

- выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев – 4 733,67 м3.

- выполнены работы по ремонту лавочек и металлических урн (скверы, парки, улицы и др.).

- выполнены работы по установке 4-х скамеек и урн по пр. Кирова

- выполнены работы по озеленению (переработка древесных остатков до фракции щепы) в объеме 625,00 м3. Выполнены работы по компенсационному озеленению - высажен 1 201 кустарник розы-флорибунды.

- выполнены работы по озеленению на территории города 22 965,7 м2 объектов (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы)

- устройство насыпных клумб и рабаток,

- подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли, - высажено 371 039 шт. цветов,

- полив зеленых насаждений,

- формирование крон кустарников,

-прополка,

- обрезка кустов роз,

- стрижка живых изгородей,

- стрижка каймы вокруг ковровых цветников и др.

2.4. По основному мероприятию *«*Улучшение экологии окружающей среды»кассовое исполнение составило 159 940,12 тыс.руб., что составляет 98,4 % от уточненного годового плана 162 566,64 тыс. руб.

Софинансирование мероприятий производилось в соответствии с соглашением от 08.06.2018г. №2-54, заключенным с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в рамках подпрограммы *«*Развитие жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015г. № 562-п.

Объем бюджетных ассигнований Ставропольского края по соглашению составил 37 115,02 тыс. руб.

Целевым показателем результативности исполнения субсидии является показатель *«*Количество приобретенной коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образований Ставропольского края», - 2 ед. Показатель достигнут.

Проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы по санитарной очистке 8 970 630,10 м2 территории города ручным и механизированным способом;

- сформировано 5 951,35 тонн запаса песчано-солевой смеси и 219 279,3 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку;

- проведена акарицидная обработка 871 986,8 м2 территории города химическим способом;

- возмещены мусоровывозящим организациям затраты, связанные с организацией сбора и вывоза 84 269,62 м3 бытовых и промышленных отходов, образующихся на территории города;

- ликвидировано 9 432,95 м3 несанкционированных свалок на территории города;

- приобретен хозяйственный инвентарь для проведения 3 общегородских субботников;

- организованы и проведены субботники по благоустройству. Проведены общегородские субботники 21.04.2018 г., 20.10.2018г. по генеральной очистке города от опавшей листвы. Убрано 2 291 м3 мусора, ликвидирована 401 стихийная свалка. Выполнено 456 рейсов автотранспорта;

- проведен субботник на Новопятигорском озере 26.05.2018 г. - подготовка к купальному сезону. Проведены работы по покосу сорной растительности, очистка дорожек, очистка лесопарковой зоны от сухостоя и древесных отходов;

- приобретены 2 единицы коммунальной техники на условиях софинанси- рования для муниципальных нужд ;

- размещены информационные материалы в средствах массовой информации;

- на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств бюджета Ставропольского края - предусмотрено 1 778,40 тыс. руб., однако мероприятия не проводились. Проводилась работа по поиску подрядной организации, готовой в полной мере осуществить отлов и содержание безнадзорных животных. В целях получения ценовой информации для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта в сторонние организации отправлялись запросы. Ответов не поступило. Так, в соответствии с Федеральным законом   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗсущественным условием муниципального контракта является количество (объем) поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг. Так, мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных предусматривают отлов, транспортировку, проведение ветеринарных процедур, содержание безнадзорных животных. Учитывая специфику мероприятий определить точное количество животных, в отношении которых будут проведены те или иные мероприятия невозможно, поэтому закупка услуг отдельно по видам работ не возможна, при этом организаций, имеющих возможность оказать весь перечень услуг необходимых для надлежащего исполнения муниципального контракта, не нашлось.

2.5. По основному мероприятию «Обустройство мест массового отдыха»кассовое исполнение составило 3 240,15 тыс. руб., что составляет 94,1 % от уточненного годового плана 3 442,94 тыс.руб.

Средства освоены на 94,1 % в связи с тем, что образовалась экономия по результатам проведения закупочных процедур.

Проведены следующие мероприятия:

- ремонт и содержание 8 городских фонтанов.

2.6. По основному мероприятию «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций» кассовое исполнение составило 99,99 тыс. руб., что составляет 100 % от уточненного годового плана 100,00 тыс. руб.

Проведены следующие мероприятия:

- ремонт 449 погонных метров ливневых канализаций р. Грязнушка в районе пересечения ул. Островского, пер. Крутой, ул. Пролетарская, ул. Заречная.

Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 1:

1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок - 100%;

2. Количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов - 0 ед., что соответствует запланированному значению;

3. Количество проведенных экологических акций - 4, что соответствует запланированному значению;

4. Выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов; противооползневые мероприятия; мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций; ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой - 100%;

5. Количество проб для получения достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха - 4, что соответствует запланированному значению;

6. Количество высаженных деревьев и кустарников - 723, при запланированных 650.

По подпрограмме 1 предусмотрено 20 контрольных событий, 19 событий выполнено в установленные сроки, одно событие не выполнено по указанным выше причинам.

3. По подпрограмме 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 1309,99 тыс.руб., что составляет 100 % от уточненного годового плана 1 310,00 тыс. руб.

3.1. По основному мероприятию «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)» кассовое исполнение составило 1 310,00 тыс. руб., что составляет 100 % от уточненного годового плана 1 310,00 тыс. руб.

Проведены следующие мероприятия:

- химическим способом ликвидированы карантинные растения (амброзия) площадью 559 959,00 м2;

- организовано проведение экологических акций по ликвидации 631 578 шт. амброзии с корнем ручным способом;

- отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории.

Достигнуты следующие значения показателей решения задач Подпрограммы 2:

1. Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений 2, что соответствует запланированному значению;

2. Количество ликвидированных карантинных растений (с корнем) ручным способом - 631,58 тыс.шт., при запланированном значении показателя 620 тыс. шт.

По подпрограмме 2 предусмотрено 2 контрольных события, все события выполнены в установленные сроки.

Достигнуты следующие значения индикаторов Программы:

1. Доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,9% , что соответствует запланированному;

2. Доля площади территории, обработанной химическим способом от карантинных растений, к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска - 0,58%, что соответствует запланированному;

3. Доля вовлеченных граждан города-курорта Пятигорска в экологические мероприятия по ликвидации карантинных растений по отношению к общей численности населения города-курорта Пятигорска - 0,03% что соответствует запланированному.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2018 год.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» за 2018 год приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» за 2018 год

приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» за 2018 год приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.