ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

в 2020 году

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518.

Реализация Программы в 2020 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» МУ «УАСиЖКХ администрации города Пятигорска» от 30.12.2019г. № 152.

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города Пятигорска по состоянию на 31.12.2020 г. было запланировано 83 962,57 тыс. руб. в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 83 962,57 тыс. руб., что составляет 100% к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета города Пятигорска 554,43 тыс. руб., - за счет средств бюджета Ставропольского края – 83 408,14 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

В рамках соглашения от 22.01.2020 г. № 07727000-1-2020-003, заключенного с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края по подпрограмме «Современная городская среда» государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п., объем бюджетных ассигнований Ставропольского края составил 83 408,14 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий в соответствии с соглашением достигнуты следующие целевые показатели результативности исполнения субсидии в 2020 году:

Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их благоустройству - 1 ед.

Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 23,35 %, при запланированном значении ˗ 12,58 %.

1. По подпрограмме 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход составил 83 962,57 тыс. руб., что составляет 100 % к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета Ставропольского края - 83 408,14 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города – 554,43 тыс. руб.
   1. По основному мероприятию «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» финансирование не предусматривалось.

В рамках мероприятия проведен сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству. Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в первоочередном порядке на 2021 г.

* 1. «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» кассовый расход составил 83 962,57 тыс. руб. (за счет средств бюджета Ставропольского края – 83 408,14 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города – 554,43 тыс. руб.), или 100 % от уточненного годового плана 83 962,57 тыс. руб.

По данному основному мероприятию проведены следующие мероприятия:

- проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство парка «Емануелевский»;

- выполнены работы по благоустройству парка «Емануелевский». Расходы направлены на выполнение работ по благоустройству территории площадью 17 108 м2;

- проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов: «Благоустройство сквера им. Л.Н.Толстого», «Благоустройство сквера Лазаревского».

Привлечение инвестиционных возможностей неравнодушных юридических лиц на благоустройство Емануелевского парка, в том числе:

1. филиал ПАО «Сбербанк» в Ставропольском крае - Памятный знак «Генерал Емануель» установлен при входе в парк;

2. предприятие народных художественных промыслов «Пятигорская бронза» - Декоративный люк из бронзы к 240-летию Пятигорска

При проектировании благоустройства «Емануелевского парка» была воссоздана исторически сложившаяся сеть прогулочных дорожек. Учитывались принципы сохранения прошлого наследия с учетом применения новых технологий, решений и материалов. Для поддержания духа времени в парке установлены скульптуры: Бэла и Печорин, Максим Максимыч, скульптура Емануелю. Архитектура парка задумана и воплощена в классическом стиле: ажурные фонари, кованые скамейки, использование природного камня.

Также учтены современные требования проектирования: уклоны дорожек приведены к нормативным, на лестницах и опасных участках установлено ограждение, устройство освещения. Для снижения угрозы травматизма ступени выполнены из базальта, имеют нескользкую поверхность и нормативные геометрические размеры. Организован водосток с дорожек на газон.

Для улучшения экологической ситуации и здоровья граждан особое внимание уделено сохранению территории природного ландшафта, зона парка не утратила своего природно-рекреационного назначения. Проектом реализовано закрепление и улучшение природной среды, увеличение зоны озеленения территории.

* 2.3. По основному мероприятию «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» финансирование не предусматривалось.
* По данному основному мероприятию 08 февраля 2020 года в городе-курорте Пятигорске было проведено очное голосование жителей города по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году в первоочередном порядке, а также голосование с использованием цифровых технологий с 08 февраля по 24 февраля 2020 г.
* Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 1:

1. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству – 1 ед.

2. Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 13,7 %, при запланированном значении 12, 58 %.

3. Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству 0 единиц, что соответствует запланированному значению;

4. Количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена – 0 ед., что соответствует запланированному значению;

5. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города - курорта Пятигорска составило - 19,6 %, что соответствует запланированному значению.

6. Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 46,46 %, при запланированном показатели 45,59 %.

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительного значения 1 индикатора достижения цели Программы, 5 показателей решения задач Программы.

Достигнуто следующее значение индикатора Программы:

1. Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве - 21,35 %, что соответствует запланированному значению.

Не достиг планового значения следующий индикатор Программы:

1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 68,73 %, при запланированном показателе 69,28 %, отклонение значения показателя связано с отсутствием финансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2020 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2020 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2020 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2020 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска - начальник управления О.В.Бельчиков