ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

в 2019 году

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518. В 2019 году постановлением администрации города Пятигорска от 06.12.2019 № 5895, были внесены изменения.

Реализация Программы в 2019 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» от 01.02.2019г. № 27.

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города Пятигорска по состоянию на 31.12.2019г. было запланировано 89 260,92 тыс.руб. в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 89 144,07 тыс.руб., что составляет 99,86% к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета города Пятигорска 4 799,8 тыс.руб., - за счет средств бюджета Ставропольского края – 84 344,27 тыс.руб. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

В рамках соглашений №ИМТ- 6 от 16.04.2019, № 07727000-1-2019-004 от 13.05.2019, заключенного с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края по подпрограмме «Современная городская среда» государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п., объем бюджетных ассигнований Ставропольского края составил 84 344,27 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий в соответствии с соглашением достигнуты следующие целевые показатели результативности исполнения субсидии в 2019 году:

Количество общественных территорий в муниципальных образованиях края, в отношении которых проведены работы по их благоустройству - 4 ед.

Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 14, 97 %, при запланированном значении 10, 78 %.

1. По подпрограмме 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход составил 89 144,08 тыс. руб., что составляет 99,8 % к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета Ставропольского края - 84 344,27 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города - 4 799,8 тыс. руб.
	1. По основному мероприятию «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» финансирование не предусматривалось.

В рамках мероприятия проведен сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству. Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в первоочередном порядке на 2020 г.

* 1. Основное мероприятие «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» кассовый расход составил 37 775,73 тыс. руб. (за счет средств бюджета Ставропольского края – 35 868,77 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города - 1906,96 тыс.руб.), или 100 % от уточненного годового плана» 37 775,73 тыс. руб.

 По основному мероприятию проведено следующие мероприятия:

 - выполнены работы по благоустройству Сквера по ул. Лермонтова в районе санатория «Тарханы». Расходы направлены на выполнено благоустройство территории площадью 6038 м2.;

 - завершение работ по благоустройству сквера на горе «Горячей» грот «Дианы», выполнено благоустройство территории площадью 1418 м2.

* 1. «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» кассовый расход составил 51 368,35 тыс. руб. (за счет средств бюджета Ставропольского края - 48 475,55 тыс. руб.; за счет средств бюджета города - 2 892,8 тыс.руб.), или 99,7 % от уточненного годового плана» 51 485,19 тыс. руб.

По основному мероприятию проведено следующие мероприятия:

 - проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Благоустройство парка Нагорный 2 очередь»;

 - проверка правильности составления сметной документации на благоустройство парка «Цветник»;

 - проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Благоустройство сквера по ул. Ленина в ст. Константиновская»;

- выполнение благоустройства парка «Цветник» 2-й этап выполнено благоустройство территории парка Цветник площадью 4 553 м2.;

- выполнение благоустройства парка «Нагорный » 2-й этап выполнено благоустройство территории площадью 1 728 м2;

- проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта пяти дворовых территорий.

* 2.3. По основному мероприятию «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» финансирование не предусматривалось.
* По основному мероприятию проведены мероприятия в рамках фестиваля «Выходи Гуляй» . В период с 01 июня по 16 июня 2019 года в городе Пятигорске организованы 8 точек приема предложений заинтересованных лиц. Всего в общественную комиссию за указанный период поступило 2252 предложения по благоустройству общественных территорий. 08 сентября 2019 года в рейтинговом голосовании приняло участие более 31 тыс. жителей города Пятигорска .

 По подпрограмме 1 предусмотрено 3 контрольных события, события выполнены в установленные сроки.

Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 1 :

1. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству – 4 ед.

2. Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 14,97% , при запланированном значении 10, 78 %.

3. Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству 0 единиц, что соответствует запланированному значению;

4. Количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена – 0 ед., что соответствует запланированному значению;

5. Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 46,46 %;

6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска 17,1% что соответствует запланированному значению.

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительных значений 2 индикаторов достижения цели Программы,5 показателей решения задач Программы, не достиг плановых значений 1 показатель Программы.

Достигнуты следующие значения индикаторов Программы:

1. Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 13,9 %;

2. Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 68,73%.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2019 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2019 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2019 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2019 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Начальник управления М.В.Леонова