ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

в 2021 году

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518. В 2021 году в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 09.03.2021 № 707, от 07.07.2021 № 2602.

Реализация Программы в 2021 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» от 22.12.2020г. № 106 (в редакции от 23.12.2021г. № 130).

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города Пятигорска по состоянию на 31.12.2021 г. было запланировано 119 572,01 тыс. руб. в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 119 530,01 тыс. руб., что составляет 99,96 % к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета города Пятигорска 5 722,55 тыс. руб., - за счет средств бюджета Ставропольского края – 113 807,46 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

В рамках соглашения от 27.01.2021 г. № 07727000-1-2021-004, заключенного с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края по подпрограмме «Современная городская среда» государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п, объем бюджетных ассигнований Ставропольского края составил 119 530,01 тыс. руб., в том числе местный бюджет.

В результате реализации мероприятий в соответствии с соглашением достигнуты следующие целевые показатели результативности исполнения субсидии в 2021 году:

- количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их благоустройству - 2 ед.

- доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 14,97 %, при запланированном значении ˗ 13,18 %.

2. По подпрограмме 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход составил 119 530,01 тыс. руб., что составляет 99,96 % к бюджетной росписи, в том числе: - за счет средств бюджета Ставропольского края – 113 807,46 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города – 5 722,55 тыс. руб.

2.1. По основному мероприятию «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» финансирование не предусматривалось.

В рамках мероприятия проведен сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству. Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в первоочередном порядке на 2022 г.

2.2. «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» кассовый расход составил 119 530,01 тыс. руб. (за счет средств бюджета Ставропольского края – 113 807,46 тыс. руб.; - за счет средств бюджета города – 5 722,55 тыс. руб.), или 99,96 % от уточненного годового плана 119 572,01 тыс. руб.

По данному основному мероприятию проведены следующие мероприятия:

- изготовлена печатная продукция с логотипом «Жилье и городская среда» для проведения голосования;

- выполнены работы по благоустройству сквера Л.Н. Толстого. Расходы направлены на выполнение работ по благоустройству территории площадью 14 173 м² (проведены работы по укладке тротуарной плитки и гранитной брусчатки, пуско-наладочные работы по уличному освещению и системе автополива, работы по ремонту фонтана и озеленению территории);

- выполнены работы по благоустройству сквера Лазаревского. Расходы направлены на выполнение работ по благоустройству территории площадью 21 189 м² (проведены работы по укладке тротуарной плитки и брусчатки, установке малых архитектурных форм, озеленению территории, пуско-наладочные работы по наружному освещению).

Также учтены современные требования проектирования: уклоны дорожек приведены к нормативным, на лестницах и опасных участках установлено ограждение, устройство освещения.

Для улучшения экологической ситуации и здоровья граждан особое внимание уделено сохранению территории природного ландшафта, зона парка не утратила своего природно-рекреационного назначения. Проектом реализовано закрепление и улучшение природной среды, увеличение зоны озеленения территории.

2.3. По основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена» финансирование не предусматривалось.

По данному основному мероприятию была проведена инвентаризация дворовых территорий в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 07.06.2021г. № 1796 «Об образовании Инвентаризационной комиссии для обследования дворовых территорий города-курорта Пятигорска» утверждён график инвентаризации дворовых территорий с 09.06.2021г. по 09.07.2021г.

2.4. По основному мероприятию «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» финансирование не предусматривалось.

По данному основному мероприятию в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 11.01.2021 № 01 «О проведении приёма предложений жителей города-курорта Пятигорска в целях определения перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году» на территории города-курорта Пятигорска с 11 января по 10 февраля 2021г проводился приём предложений жителей города-курорта Пятигорска по включению общественных территорий в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».

Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 1:

1. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству – 2 ед.

2. Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 14,97 %, при запланированном значении 13,18 %.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 46,46 %, при запланированном показатели 45,59 %.

4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города - курорта Пятигорска составило – 23,68 %, при запланированном показатели 22,2%

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительного значения 1 индикатора достижения цели Программы, 4 показателей решения задач Программы.

Достигнуто планового значения индикатор Программы:

- доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве - 23,59 %, что соответствует запланированному значению.

Не достиг планового значения индикатор Программы:

- доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 68,73 %, при запланированном показателе 69,28 %. Отклонение значения показателя связано с отсутствием финансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2021 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2021 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2021 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы в 2021 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска - начальник управления И.А.Андриянов